#### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а  р а д а

33 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РIШЕННЯ

26.12.2012№6/33-568

м. Артемівськ

Про затвердження Програми прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках

Розглянувши проект Програми прийняття гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках», погодженої рішенням виконавчого комітету Артемівської міської ради від 14.11.2012 №408, на виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки, затвердженої Законом України від 21.06.2012 №4995-VI, з метою забезпечення реалізації на території м.Артемівська житлових прав мешканців гуртожитків, відповідно до Закону України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.03.2011 №147 «Про затвердження Заходів щодо передачі гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальних громад Донецької області на 2011-2014 роки», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити Програму прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013 - 2015 роках, (додається).

2.     Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) при формуванні проекту міського бюджету м.Артемівська на 2013 рік та наступні роки передбачати кошти на фінансування заходів на проведення протягом 2013-2015 років капітального ремонту гуртожитків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська, та будуть передані до неї.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко), комунальне підприємство «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» (Бондарєв), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), заступника міського голови Гончарова С.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4.    Контроль за виконанням   рішення  покласти    на  постійні  комісії

Артемівської  міської  ради: з питань економічної  і  інвестиційної  політики,

бюджету  і  фінансів   (Нікітенко),   з   питань комунальної власності,  землі і

приватизації  (Василюк),  з питань  житлово  – комунального    господарства,

екології, транспорту і зв'язку  (Северінов), секретаря   Артемівської   міської

ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                       О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Артемівської

міської ради

26.12.2012 №6/33-568

Програма прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках

м.Артемівськ

2012

Зміст

1. Паспорт Програми.

2.Загальні положення.

3.Мета програми.

4.Основні етапи реалізації програми.

5.Фінансове забезпечення програми.

1.Паспорт Програми

| ###### Назва Програми: |  | ###### Програма прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках |
| --- | --- | --- |
| ###### Підстава до розробки Програми: |  | Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами. Закон України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами. ###### Закон України від 21.06.2012 №4995-VI «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки». Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.03.2011 №147 «Про затвердження Заходів щодо передачі гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальних громад Донецької області на 2011-2014 роки». |
| ###### Замовник Програми: |  | ###### Артемівська міська рада |
| ###### Головний розробник Програми: |  | ###### Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради |
| ###### Головна мета Програми: |  | ###### Забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків у м.Артемівську, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами; Проведення протягом 2013-2015 років капітального ремонту гуртожитків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська, та будуть передані до неї |
| ###### Строки реалізації Програми: |  | ###### 2013-2015 роки |
| ###### Джерела фінансування ###### Програми: |  | ###### - кошти міського бюджету. - кошти державного бюджету. |
| ###### Обсяги фінансування ###### Програми: |  | ###### на 2013 рік – 4301,96 тис.грн; - на 2014 рік - 1328,26 тис.грн; - на 2015 рік - 5265,00 тис.грн. |

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках розроблена на виконання Закону України від 21.06.2012 №4995-VI «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки», відповідно до Закону України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами, ст. ст. 26, 60 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.03.2011 №147 «Про затвердження Заходів щодо передачі гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальних громад Донецької області на 2011-2014 роки».

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків у м.Артемівську, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” із внесеними до нього змінами, шляхом прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська гуртожитків, які знаходяться у державній, приватній власності підприємств, установ, організацій, протягом 2014-2015 років, та проведення протягом 2013-2015 років капітального ремонту гуртожитків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська, та будуть передані до неї.

4. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Програмою передбачається здійснити протягом 2-х років прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська 3-х гуртожитків державної власності:

У 2014 році передбачається прийняти 1 гуртожиток (вул.Перемоги,45 у м.Артемівську).

У 2015 році передбачається прийняти 2 гуртожитки (вул.Радянська,90 у м.Артемівську, вул.Ціолковського,22 у м.Артемівську).

Виконавець: Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко).

Програмою передбачається проведення протягом 2013-2015 років капітального ремонту гуртожитків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська, та будуть передані до неї:

У 2013 році – 2 гуртожитка (вул.Оборони,19, б-р.Металургів,2 у м.Артемівську)

У 2014 році -  1 гуртожиток (вул.Перемоги,45 у м.Артемівську)

У 2015 році –  2 гуртожитка (вул.Радянська,90, вул.Ціолковського,22 у м.Артемівську).

Виконавці: відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), комунальне підприємство «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» (Бондарєв).

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Видатки, пов’язані з капітальним ремонтом гуртожитків, що приймаються до комунальної власності територіальної громади  м.Артемівська, здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки, коштів  державного та міського бюджетів (стаття 3 п.6 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, із внесеними до нього змінами), у розмірі по 50 відсотків, відповідно до ст. 4-2 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» із внесеними до нього змінами.

Здійснення капітального ремонту гуртожитків потребує фінансування у розмірі:

На 2013 рік – 4301,96 тис.грн

На 2014 рік – 1328,26 тис.грн

На 2015 рік – 5265,0 тис.грн

Джерела фінансування проведення протягом 2013-2015 років капітального ремонту гуртожитків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська, та будуть передані до неї:

2013 рік:

Державний бюджет – 2150,98 тис.грн;     Міський бюджет – 2150,98 тис. грн

2014 рік:

Державний бюджет – 664,13 тис.грн;       Міський бюджет – 664,13 тис. грн

2015 рік:

Державний бюджет – 2632,50 тис.грн;     Міський бюджет – 2632,50 тис. грн

###### Програма прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках розроблена Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради

Начальник Управління

муніципального розвитку

Артемівської міської ради	Н.Л.Зінченко

Секретар Артемівської

міської ради                                                                   С.І.Кіщенко