### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

13.03.2013   №67

м. Артемівськ

# Про організацію робіт щодо

підготовки міста Артемівська

до весняно-літнього періоду у 2013 році

Розглянувши лист заступника міського голови Гончарова С.В. від  13.02.2013 № 01-0679-06, заслухавши інформацію начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради                  Жеребятьєвої С.В. «Про організацію робіт щодо підготовки міста Артемівська до весняно – літнього періоду у 2013 році», з метою вчасного проведення комплексної підготовки міста Артемівська до весняно – літнього періоду у 2013 році, забезпечення необхідних умов життєдіяльності мешканців міста, відповідно до Правил благоустрою у м. Артемівську, затверджених рішенням Артемівської міської ради від 28.02.2007 № 5/12-278, згідно з планом роботи виконавчих органів Артемівської міської ради на І квартал 2013 року, затвердженим рішенням виконкому Артемівської міської ради від 12.12.2012 №435, керуючись Законом України від 06.09.2005 № 2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, ст.ст.30,52,73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Артемівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести у 2013 році:

1.1. Двомісячник з благоустрою м. Артемівська у квітні-травні місяці;

1.2. Загальноміські суботники: 30 березня, 20 квітня до Дня довкілля,  27 квітня до травневих свят, та  Великодня.

2. Затвердити заходи щодо проведення робіт з благоустрою                         м. Артемівська до весняно-літнього періоду у 2013 році (додаються).

3. Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва):

3.1. Організувати роботу щодо залучення підприємств, організацій та установ усіх форм власності, органів самоорганізації населення, громадськості до проведення робіт з благоустрою м. Артемівська до весняно-літнього періоду у 2013 році.

3.2. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб – сайті Артемівської міської ради інформації про проведення робіт з благоустрою міста Артемівська у весняно - літній період  2013 року.

4. Зняти з контролю рішення виконкому Артемівської міської ради від 14.03.2012 № 61 «Про організацію робіт  щодо підготовки міста Артемівська до весняно - літнього періоду у 2012 році» як виконане.

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гончарова С.В.

Міський  голова                                                                        О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

__13.03.2013_ №__67

# З А Х О Д И

щодо проведення робіт з благоустрою  м. Артемівська

до весняно – літнього періоду у 2013 році

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Здійснення заходів щодо санітарного очищення міста, в тому числі: ліквідація накопиченого побутового сміття на вулицях, дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях; ліквідація накопичених відходів у зелених зонах та місцях вільних від забудови, захисних смугах міста; прибирання сміття з зупинок міського гро - мадського транспорту | березень - вересень до 25.04.2013 до 25.04.2013 до 25.04.2013 | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”, Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК», Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг”, Артемівське комунальне підприємство “Флора", Комунальне підприємство “Артемівськміськелектроавтотранс”, підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Артемівську. |
| 2. | Ліквідація розритих ділянок на теплових магістралях та мережах водопостачання і водовідведення; обладнання оглядових колодязів кришками. | до 25.04.2013 | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”, комунальне підприємство «БАХМУТ - ВОДА», Товариство з обмеженою відповідальністю „АРТЕМІВСЬК-ЕНЕРГІЯ”, підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Артемівську. |
| 3. | Прибирання солешлакової суміші з міських автошляхів. | до 25.04.2013 | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств ”. |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Приведення в належний стан об’єктів благоустрою, в тому числі: малих архітектурних форм; дитячих спортивних майданчиків; парків, скверів, площ, фонтанів. | квітень - серпень до 30.04.2013 до 25.05.2013 до 30.04.2013 | Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг ”, Комунальне підприємство "Артемівський міський парк культури та відпочинку", Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК», Відділ освіти Артемівської міської ради, Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг”, комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради, Комунальне підприємство “Артемівськміськелектроавтотранс”, Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”, Артемівське комунальне підприємство “Флора” |
| 5. 5.1. 5.2. | Нанесення дорожньої розмітки: на магістральних перехрестях; решті проїзній частини шляхів. | травень – серпень | Артемівський підрозділ ДФ ГП „ Донбас – Інформ - Ресурси”, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради. |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. | Здійснення заходів щодо озеленення території міста, в т. ч.: посадка дерев, кущів, квітів тощо; відновлення газонів та інших зелених насаджень; видалення аварійних дерев на території міста. | квітень квітень – травень квітень – вересень | Артемівське комунальне підприємство “Флора”. |
| 7. 7.1. | Здійснення заходів щодо утримання жилого фонду, в тому числі : виконання ремонту фасадів будинків та їх елементів. | травень – вересень | Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг ”, підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Артемівську, балансоутримувачі об’єктів. |
| 8. | Здійснення заходів щодо утримання дорожньо – мостового господарства | травень – вересень | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств ”. |

Заходи щодо проведення робіт з благоустрою  м. Артемівська до весняно – літнього періоду у 2013 році складені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                      Жеребятьєва С.В.

## Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради                                                       М.Є.Коліно