У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

## 37 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.03.2013  № 6/37- 657

м. Артемівськ

Про затвердження Програми

«Підвищення безпеки дорожнього руху

на території Артемівської міської ради

на 2013-2015роки»

Заслухавши інформацію  заступника міського голови Гончарова С.В.  щодо затвердження Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки», проект якої ухвалений  рішенням виконкому Артемівської міської ради від 13.03.2013 № 63,  з метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на дорогах та покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі на території Артемівської міської ради, відповідно до Закону України  від 30.06.1993 №3353-XI «Про дорожній рух» із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки» (далі - Програма) (додається).

2.  Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених  в міському бюджету м. Артемівська на 2013 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Артемівська на 2014-2015 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), виконкоми Соледарської (Товстокоренко), Часовоярської (Опанасенко) міських рад, заступника міського голови Гончарова С.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

# Міський голова                                                              О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Артемівської

міської ради

27.03.2013 № 6/37-657

ПРОГРАМА

«Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської                                                                                                                                         ради на    2013 - 2015 роки»

2013р.

ПАСПОРТ

ПРОГРАМи  «підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської   ради   на 2013-2015 роки».

| - Назва Програми: | - «підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки» |  |
| --- | --- | --- |
| - Термін реалізації: | - початок | - - 2013 рік |
|  | - закінчення | - - 2015 рік |
| - Розробник Програми: | - Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |  |
| - Мета Програми: | - підвищення рівня безпеки дорожнього руху, - зниження рівня аварійності на дорогах, - створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, - покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі на території Артемівської міської ради. |  |
| - Очікувані результати: | - Змінити тенденцію зростання числа загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, яка має місце за останні роки; - Зменшити економічні збитки від ДТП; - Забезпечити ефективне управління безпекою(зменшення кількості випадків перевищення швидкості, навмисних порушень Правил дорожнього руху) ; - Покращити дорожню інфраструктуру. |  |
| - Джерела фінансування: | - бюджетні кошти; - інші джерела, не заборонені законодавством. |  |

ЗМІСТ

- Загальні положення.

- Мета і завдання Програми:

2.1  Удосконалення управління безпекою дорожнього руху.

2.2. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на

вулично-дорожній мережі.

2.3  Удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності.

- Механізм реалізації Програми .

- План реалізації Програми.

- Очікувані результати реалізації Програми.

- Фінансове забезпечення виконання Програми.

- Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

- Загальні положення

З розвитком  автомобільного транспорту та його збільшення на території Артемівської міської ради,  проблема аварійності останнім часом набуває особливої гостроти у зв’язку з невідповідністю існуючої  дорожньо-транспортної інфраструктури потребам суспільства при недостатній ефективності системи забезпечення безпеки дорожнього руху і вкрай низькій дисципліні учасників дорожнього руху.

У період з 2008-2012 рр в рамках реалізації Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради»  були впроваджені певні заходи щодо покращення організації дорожнього руху на дорогах і вулицях міст Артемівська, Соледара та Часів Яра.

Реалізація  Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008-2012 роки» дозволила в цілому забезпечити необхідний рівень безпеки дорожнього руху, транспортного обслуговування та експлуатаційної якості проїзної частини вулиць та доріг, однак стрімкі темпи зростання автомобілізації привели до виникнення ряду нових проблем в існуючій організації дорожнього руху.

На теперішній час залишаються проблеми по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

На території Артемівської міської ради за 2012 рік скоєно 58 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 7 осіб загинули та 82 особи були травмовані, що в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року складає зріст по кількості ДТП на 18,4%(49), рівень по кількості загиблих(7) та зріст по кількості травмованих на 43,9%(57).

Причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод виступають порушення правил маневрування(59,1%), керування транспортом в нетверезому стані (2,3%), порушення правил дорожнього руху  України пішоходами (11,4%), перевищення встановленої швидкості руху (18,2), порушення правил проїзду перехресть (6,8%).

По видах ДТП у 2012 році розподіляються таким чином: зіткнення – 27(46,6%); перекидання – 1(1,7%); наїзд на пішохода – 15 (25,9%); наїзд на велосипедиста – 1 (1,7%); наїзд на транспортний засіб, що стоїть – 4 (6,9%); наїзд на перешкоду – 9 (15,5%); падіння пасажирів – 1 (1,7%).

91,2% дорожньо-транспортних пригод скоєно водіями транспортних засобів; 1,8% - з вини велосипедистів та 7,0% - з вини пішоходів.

Такий стан обумовлений наявністю великої кількості факторів, серед яких:

- постійно зростаюча мобільність населення;

- низький рівень дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього руху;

- недостатній рівень водійської майстерності;

- відсутність належного фінансування на виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- недостатнє виконання вимог Закону України  «Про дорожній рух» усіма учасниками дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами .

Вимагає покращення система організації профілактичної роботи серед дітей. Це, перш за все, стосується учбово-виховних закладів, розташованих вздовж автомобільних доріг, де особливу увагу треба приділити практичним заняттям.

Необхідно постійно реформувати і удосконалювати систему підготовки водіїв транспортних засобів, забезпечення професійної підготовки кандидатів в водії та якість їх підготовки.

Вирішення даних проблем вимагає вживання програмного підходу, що дозволить забезпечити принцип комплексності та системності на основі:

- визначення цілей, завдань і заходів;

- концентрації ресурсів на реалізацію заходів, які відповідають пріоритетним цілям і завданням в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Для стабілізації ситуації на дорогах на території Артемівської міської ради  необхідно прийняти Програму «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015роки»(Далі - Програма).

2. Мета і завдання Програми

Основною метою  Програми є:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху,

- зниження рівня аварійності  на вулично-дорожній мережі на території Артемівської міської ради,

- створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів й пішоходів,

- покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі на території Артемівської міської ради.

Знизити  рівень аварійності на дорогах пропонується наступними методами:

- системного впровадження та належного фінансування заходів з підвищення безпеки дорожнього руху;

- вдосконалення обліку та аналізу виникнення дорожньо-транспортних пригод для розробки заходів з підвищення безпеки дорожнього руху;

- покращення профілактичної роботи, направленої на запобігання дорожньо-транспортного травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху;

- підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень.

- підвищення ефективності системи сповіщення про дорожньо-транспортні пригоди.

Завдання Програми:

- організація і забезпечення державного нагляду та контролю за дотриманням  законодавства про дорожній рух та його безпеку, а також за діяльністю підприємств, установ, організацій незалежно  від форм власності   та господарювання  щодо планування та виконання заходів  з безпеки дорожнього руху;

- забезпечення розвитку мережі, а також організація будівництва, реконструкції, ремонту  і утримання місцевих автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;

- організація дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст Артемівська, Соледара та Часів Яра;

- організація навчання населення Правилам дорожнього руху та здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед різних соціально-вікових груп населення, пов’язаної з профілактикою безпеки дорожнього руху;

- організація та здійснення заходів, пов’язаних із профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

- організація пропаганди з безпеки дорожнього руху;

- підвищення безпеки пасажирських перевезень.

Відповідно до поставлених задач запропоновані  взаємопов’язані   заходи, реалізація яких, дозволить досягти поставлену Програмою мету.

Головні напрямки  здійснення комплексу заходів Програми:

- удосконалення управління  безпекою дорожнього руху;

- підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на вулично-дорожній мережі на території Артемівської міської ради;

- удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності.

2.1    Удосконалення управління безпекою дорожнього руху

Метою цього напрямку є вдосконалення нагляду та контролю за виконанням законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Зазначена мета реалізується шляхом проведення організаційно - методичних  заходів.

У безпеці дорожнього руху важлива роль відводиться питанням з  організації управління рухом транспорту, які діють на основі:

- принципу системності (передбачає діяльність , яка повинна носити постійний, системний та упорядкований характер, що охоплює всі складові  системи);

- принципу випередження (передбачає діяльність, яка повинна носити випереджувальний характер, спрямований на своєчасне виявлення та усунення негативних факторів, що можуть привести до ДТП);

- принципу колективізму (передбачає участь усіх працівників у роботі із забезпечення безпеки руху, згідно зі своїми функціональними обов’язками, а не тільки керівників і працівників служби безпеки руху);

- принципу інформованості  (передбачає діяльність, яка повинна будуватись на максимальній інформованості кожного працівника про небезпечні фактори, які впливають на рівень безпеки руху);

- принципу виявлення та усунення причин (передбачає проведення профілактичної роботи, спрямованої не стільки на покарання винних, скільки на усунення недоліків);

- принципу відповідальності (передбачає усвідомленість кожного працівника та його відповідальність на своєму робочому місці за конкретні  питання, що визначають безпеку руху автотранспорту).

2.2. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на вулично-дорожній мережі

Метою цього напрямку є розробка та впровадження організаційних  та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження життя та майна учасників дорожнього руху, поліпшення умов руху. Програмою передбачається приведення у належний стан доріг, вулиць та залізничних переїздів, встановлення та заміна дорожніх знаків, транспортних бар’єрних огороджень, нанесення ліній дорожньої розмітки, удосконалення  організації руху транспорту.

А саме, передбачається інженерно-технічне забезпечення пасажирських перевезень перевізниками:

- розвиток парку автотранспортних засобів;

- ремонт та реконструкція існуючих транспортних засобів;

- капітальний  та поточний ремонти автомобільних доріг місцевого призначення та їх  своєчасне обслуговування;

- розробка і впровадження систем інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах місцевого призначення.

2.3    Удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності

Передбачається висвітлювання актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху в спеціалізованих телепрограмах на  місцевому телебаченні, в місцевих газетах та журналах вести постійні рубрики з інформацією безпеки на дорогах, у навчальних закладах під час місячників безпеки руху проводити роботу щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

3. Механізм реалізації Програми

Програма розрахована на 2013-2015роки  та повинна  бути реалізована шляхом проведення заходів і робіт за наступними напрямками:

1.Організаційно-методичні заходи.

2. Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху.

3. Організація дорожнього руху.

4. Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху.

5. Оперативне реагування та розслідування ДТП.

Реалізація  Програми здійснюється  за наступними етапами:

- вивчення транспортної рухливості населення на території Артемівської міської ради;

- проведення аналізу пасажиропотоків на маршрутах міст Артемівська, Соледара та Часів Яра;

- розробка і впровадження заходів щодо розвитку парку транспортних засобів;

- розробка і впровадження інженерно-технічних заходів , спрямованих на поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей вулично-дорожньої мережі;

- розробка і впровадження систем інформаційного забезпечення на автодорогах загального користування та інформаційного забезпечення, якісного та надійного транспортного обслуговування населення на території Артемівської міської ради;

- розробка і впровадження заходів з безпеки перевезень.

4. План Реалізації Програми

| з-п | Зміст заходу | Термін виконання | Витрати та Джерела фінансування (тис. грн.) | Відповідальні виконавці | Відповідальний за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Організаційно-методичні заходи |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробити комплексну схему організації дорожнього руху (КСОДР)на вулично-дорожній мережі міста | 2013р. | В межах коштів, виділених на генеральний план міста | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (частина генерального плану) | Заступник міського голови за розподілом обов’язків |
| 1.2 | Провести комплексне обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків: | 2013-2015рр. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» (далі – КП «АККП») | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |
| 1.2.1 | вул. Радянська | 2013р. | 50,0 |  |  |
| 1.2.2 | вул. Соборна | 2013р. | 50,0 |  |  |
| 1.2.3 | вул. Трудова(2од.) | 2014р. | 120,0 |  |  |
| 1.2.4 | вул. Артема | 2015р. | 75,0 |  |  |
| 1.2.5 | вул. Шевченко | 2015р. | 75,0 |  |  |
| 1.3 | Проводити облік і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста | постійно |  | ВДАІ Артемівського МВ(з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району)УДАІ ГУМВС України в Донецькій області(далі – відділ ДАІ) | Начальник ВДАЇ Артемівського МВ |
| 1.4 | Надавати оцінку ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів | Щоквартально, на протязі року |  | Відділ ДАІ, Донецька філія державного підприємства МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси»(далі - ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси») | Начальник ВДАЇ Артемівського МВ, ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» |
| 1.5 | Проводити підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за організацію роботи по управлінню у сфері дорожнього руху(щорічні курси) | На протязі року | Кошти підприємств | Підприємства, на балансі яких знаходяться транспортні засоби | Керівники підприємств, автошкола, АСОУ |
| м.Соледар |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Розробити комплексну схему організації дорожнього руху (КСОДР)на вулично-дорожній мережі міста | 2013р. | Згідно з кошторисом | Відділ комунального господарства, відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
| 1.7 | Провести комплексне обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків | 2013р. | Міський бюджет 98,616 | Відділ комунального господарства, архітектури та містобудування Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
| 1.8 | Проводити облік і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста | 2013-2015 рр | Не потребує |  | ВДАІ Артемівського МВ |
| м. Часів Яр |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Розробити комплексну схему організації дорожнього руху (КСОДР)на вулично-дорожній мережі міста | 2015 р. |  | Виконком Часовоярської міської ради (частина генерального плану) | Перший заступник міського голови |
| - Розвиток автотранспорту |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести капітальний ремонт автобусів (10 од.) | 2013-2015рр | Кошти підприємства | ТОВ «Артемівське автотранспортне підприємство 11406» (далі – ТОВ АТП - 11406) |  |
| 2.2 | Придбати автобуси (2од.) | 2014-2015рр. | Кошти підприємства | ТОВ «АТП-11406» |  |
| - Інжерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2013-2015 р.р. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | КП «АККП» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.1.1 | вул. Шевченко (ЗОШ №4) | 2014р. | 25,0 | КП «АККП» |  |
| 3.1.2 | Перехрестя вул.. Горбатова –вул.. Сибірцева | 2014р. | 25,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2 | Відновлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2013-2015 р.р. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | КП «АККП» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.2.1 | вул. Артема (ЗОШ № 11) | 2013р. | 5,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.2 | вул. Артема (р-н поліклиники) | 2013р. | 8,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.3 | вул. Радянська (ЗОШ № 5) | 2013р. | 11,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.4 | вул. Петровського (р-н нижнього парку) | 2013р. | 8,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.5 | вул. Красноармійська (р-н обеліска) | 2013р. | 2,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.6 | вул. Ювілейна (ЗОШ №18) | 2014р. | 15,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.7 | вул. Гаршина (ЗОШ №10) | 2014р. | 20,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.8 | вул. Леваневського (ЗОШ № 12) | 2014р. | 30,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.9 | вул. Леваневського (ЗОШ № 24) | 2014р. | 22,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.10 | вул. Леваневського (маг. «Олан») | 2014р. | 22,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.11 | вул. Ювілейна (Новий ринок) | 2015р. | 22,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.12 | вул. Радянська (ТД «Астрон») | 2015р. | 20,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.13 | Перехрестя вул.. Горбатова –вул.. Соборна | 2015р. | 24,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.14 | вул. Гаршина (поворот з вул.. Некрасова) | 2015р. | 10,0 | КП «АККП» |  |
| 3.2.15 | вул. Гаршина (м-н «Остров») | 2015р. | 30,0 | КП «АККП» |  |
| 3.3 | Встановлення світлофорних об`єктів | 2013-2015 р.р. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.3.1 | Виконання проектів на встановлення світлофорних об’єктів | 2013р. | 100,0 | Відділ розвитку міського господарства |  |
| 3.3.2 | Перехрестя вул. Чайковського –вул. Польова Лампові(світлодіодні) | 2014р. | 270,0 (300,0) | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.3.3 | Перехрестя вул. Чайковського –вул. Ювілейна Лампові(світлодіодні) | 2014р. | 270,0 (300,0) | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.3.4 | Перехрестя вул. Горбатова –вул.. Соборна Лампові(світлодіодні) | 2015р. | 270,0 (300,0) | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.4 | Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання | 2013-2015 р.р. | Міський бюджет | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.4.1 | Перехрестя вул. Радянська –вул. Воровського | 2013р. | 7,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.4.2 | Перехрестя вул.. Радянська –вул.. Мариупольська | 2013р. | 13,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.5 | Заміна контролерів в світлофорних об`єктах |  | Міський бюджет | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.5.1 | вул. Радянська – пров. Цегляний | 2013р. | 15,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.5.2 | вул. Радянська –вул. Мариупольска | 2013р. | 15,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.5.3 | Вул. Корсунського (ЗОШ №2) | 2013р. | 15,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.5.4 | вул. Радянська –вул. Воровського | 2014р. | 16,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.5.5 | вул. Горбатова –вул. Островського | 2015р. | 17,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.5.6 | вул. Ювілейна –вул. Леваневського | 2015р. | 17,0 | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси |  |
| 3.6 | Технічне обслуговування світлофорних об`єктів без припинення дорожнього руху (ТО-1, ТО-2, ТО-3) | 2013-2015 р.р. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАІ |
|  |  | 2013 р. | 76,4 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 90,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 90,0 |  |  |
| м. Соледар |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2013-2015рр | Місцевий бюджет |  |  |
| 3.7.1 | вул. Носова, буд.3,5,20 | 2013р. | 3,4 | Соледарське комунальне підприємство «Комунальник» (далі - СКП «Комунальник») | Виконком Соледарської міської ради |
| 3.7.2 | вул. 60 років Жовтня, буд.22,24,26 | 2014 р. | 3,4 | СКП «Комунальник» | Виконком Соледарської міської ради |
| 3.7.3 | вул. Луначарського, буд.9 | 2015р. | 1,2 | СКП «Комунальник» | Виконком Соледарської міської ради |
| м. Часів Яр |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2014-2015 рр | Міський бюджет | Виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра (далі - ВРЖП) | Виконком Часовоярської міської ради |
| 3.8.1 | вул. Комсомольська | 2014 р. | 20,0 | ВРЖП |  |
| 3.8.2 | Вул. Орджонікідзе | 2015 р. | 20,0 | ВРЖП |  |
| - Організація дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дорожні знаки, пішохідні огородження | 2013-2015 рр (у т.ч. по роках) | Міський бюджет | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси | Відділ розвитку міського господарства |
|  |  | 2013 р. | 120,0 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 145,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 137,0 |  |  |
| 4.1.1 | Експлуатація дорожніх знаків(у т.ч. обрізка дерев) | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | Міський бюджет | ДФ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси | Відділ розвитку міського господарства |
|  |  | 2013 р. | 54,0 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 53,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 53,0 |  |  |
| 4.2 | Дорожня розмітка | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | Міський бюджет | Відділ розвитку міського господарства | Заступник міського голови за розподілом обов’язків |
|  | Всього на: | 2013 р. | 70,0 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 250,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 250,0 |  |  |
| м. Соледар |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Дорожні знаки, пішохідні огородження | 2013р | 40,0 | СКП «Комунальник» | Виконком Соледарської міської ради |
|  |  | 2014р | 30,0 | СКП «Комунальник» |  |
|  |  | 2015р | 20,0 | СКП «Комунальник» |  |
| 4.4 | Експлуатація дорожніх знаків(у т.ч. обрізка дерев) | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) |  | СКП «Комунальник» | Виконком Соледарської міської ради |
|  |  | 2013р | 30,0 |  |  |
|  |  | 2014р. | 30,0 |  |  |
|  |  | 2015р. | 30,0 |  |  |
| 4.5 | Дорожня розмітка | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) |  | Відділ комунального господарства Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
|  |  | 2013р. | 7,0 |  |  |
|  |  | 2014р. | 10,0 |  |  |
|  |  | 2015р. | 5,0 |  |  |
| м. Часів Яр |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Дорожні знаки, пішохідні огородження | 2013-2015 рр | Міський бюджет | Виробниче ремонтно-житлове підприємство м.Часів Яр (далі – ВРЖП) | Виконком Часовоярської міської ради |
|  |  | 2013р. | 5,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2014р. | 10,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2015р. | 10,0 | ВРЖП |  |
| 4.7 | Експлуатація дорожніх знаків(у т.ч. обрізка дерев) | 2013-2015 рр | Міський бюджет | ВРЖП | Виконком Часовоярської міської ради |
|  |  | 2013р. | 7,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2014р. | 5,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2015р. | 5,0 | ВРЖП |  |
| 4.8 | Дорожня розмітка | 2013-2015рр | Міський бюджет | ВРЖП | Виконком Часовоярської міської ради |
|  |  | 2013р. | 10,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2014 р. | 10,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2015 р. | 10,0 | ВРЖП |  |
| - Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху | 2013-2015рр | Не потребує | відділ ДАЇ, відділ освіти Артемівської міської ради | Заступник міського голови, відділ ДАІ |
| 5.2 | Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на ТБ з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху | 2013-2015рр. | Кошти підприємств | Відділ ДАІ, Комунальне підприємство «Артемівське телерадіомовлення», керівники підприємств | Заступник міського голови за розподілом обов’язків, Відділ ДАІ |
| 5.3 | Створення методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах | 2013-2015рр. |  | Відділ освіти Артемівської міської ради, відділ ДАІ | Заступник міського голови за розподілом обов’язків, Відділ ДАІ |
| 5.4 | Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху | 2013-2015рр. |  | Відділ освіти Артемівської міської ради, відділ ДАЇ | Заступник міського голови за розподілом обов’язків, відділ ДАЇ |
| м. Соледар |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху | 2013-2015рр. | Не потребує | Відділ комунального господарства, організаційний відділ Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
|  | Кошти міського бюджету (тис. грн) м. Артемівськ Всього: | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | 3082,4 |  |  |
|  |  | 2013 р. | 619,4 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 1373,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 1090,0 |  |  |
|  | Кошти міського бюджету(тис.грн) м.Соледар Всього: |  | 308,616 |  |  |
|  |  | 2013 р. | 179,016 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 73,4 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 56,2 |  |  |
|  | Кошти міського бюджету(тис.грн) м. Часів Яр Всього |  | 112,0 |  |  |
|  |  | 2013 р. | 22,0 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 45,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 45,0 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 3503,016 |  |  |

5. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація положень Програми і виконання її завдань дозволить:

- змінити тенденцію зростання числа загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, яка має місце за останні роки;

- зменшити економічні збитки від ДТП;

- забезпечити ефективне управління безпекою (зменшення кількості випадків перевищення швидкості,  навмисних порушень Правил дорожнього руху) ;

- покращити дорожню інфраструктуру.

- Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених місцевим бюджетом, та інших джерел, не заборонених законодавством.

У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення,  пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

- Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організація  управління за ходом виконання заходів Програми покладається на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, яким планується залучення до їх виконання комунальних підприємств, підрядних та відомчих організацій.

Відділ розвитку міського господарства щорічно надає звіт Артемівській міській раді про хід виконання заходів Програми.

Контроль за  виконанням Програми покладається на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку, з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів.

Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки» розроблена  робочою групою, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від  06.12.2012 № 313рр.

Заступник міського голови,

Голова робочої групи  з розробки                                                                    проекту Програми «Підвищення безпеки                                                    дорожнього руху на території Артемівської                                                    міської ради на 2013-2015 роки»                                                    С.В.Гончаров

Секретар Артемівської міської ради                                               С.І.Кіщенко