У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

39 СЕСІЯ    6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

29.05.2013  № 6/39-693

м. Артемівськ

Про стан виконання у 2012 році Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки

Розглянувши довідку від 24.04.2013 №04/229 начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. про стан виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144, із внесеними до неї змінами,  згідно з планом роботи Артемівської міської ради на І півріччя 2013 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 26.12.2012 №6/33-573, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Довідку начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. про стан виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144, із внесеними до неї змінами,  прийняти до відома.

2. Виконавчим органам Артемівської міської ради, виконкомам Часовоярської (Опанасенко), Соледарської (Товстокоренко) міських рад забезпечити подальше виконання заходів енергозбереження, передбачених Комплексною Програмою енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144, із змінами, внесеними до неї  рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 № 6/16-256.

3. Доручити Управлінню економічного розвитку Артемівської міської ради (Жученко) забезпечити розробку проекту Плану сталого енергетичного розвитку території Артемівської міської ради до 2020 року та внести його на розгляд Артемівської міської ради в IV кварталі 2013 року.

4. Організаційне виконання  рішення покласти на Управління економічного розвитку Артемівської міської ради (Жученко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                             О.О. РЕВА

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

84500, Україна,  Донецька область,  м. Артемівськ,  вул. Артема,44.

Тел:. +38(0627)44-07-62;44-03-95; 44-02-86, Факс: +38(0627)44-07-62

E-mail: art_register@ukr.net                  Веб-сайт: www.artemrada.gov.ua

____________ №_______

Міському голові

Реві О.О.

Довідка

про стан виконання у 2012 році Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на

період 2011-2015 роки

Комплексна Програма енергозбереження на території Артемівської міської  ради  на  період  2011-2015 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.94 №74/94-ВР, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 19.10.2010 № 598 «Про реалізацію та організаційне забезпечення Програми енергоефективності Донецької області на 2010 – 2015 роки»,  на основі пропозицій підприємств, галузевих управлінь бюджетних організацій, та виконавчих органів Артемівської міської ради. Вона передбачає удосконалення сфери енергозбереження для підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери території громади Артемівської міської ради, досягнення розрахованого потенціалу економії палива та енергії на період  2011-2015р.

На протязі 2012 р. на промислових підприємствах та підприємствах житлово-комунального господарства виконані наступні заходи:

ДП «Артемсіль»  виконувало заходи, націлені на економію та раціональне використання електроенергії, впровадження частотних перетворювачів на електричних двигунах. Витрачено 820 тис. грн. власних коштів, зекономлено 0,372 млн. кВт*год електроенергії на суму 461,6 тис. грн.

На ПАТ "АЗОКМ" виконувалися заходи з впровадження перетворювачів частоти на насосах котла-утилізатора РК-4,8-14МПа, впровадження перетворювача частоти на газовому котлі ДЕ-10/14 №13, заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. Вартість заходів 450,0 тис. грн., економія  - 0,43 млн. кВт*год електроенергії на суму 700 тис. грн.

ПрАТ «Артемівський машинобудівний завод «Вістек» виконав заміну поршневих компресорів ВП 20/8 на гвинтові компресорні установки. Вартість заходів 586,22 тис. грн., економія  - 0,344 млн. кВт*год електроенергії на суму 441 тис. грн.

На ПАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат» виконано комплекс заходів з модернізації систем опалювання та гарячого водопостачання, встановлення приладів обліку. Вартість заходів 303,8 тис. грн., економія  - 0,054 млн. м³ газу. Вартість зекономлених   паливно-енергетичних ресурсів (далі ПЕР) – 1328 тис. грн.

Артемівським управлінням газового господарства замінено побутового газового обладнання за рахунок населення – 424 од., встановлено побутових газових лічильників за рахунок населення - 428 од., за рахунок транспортування – 2050 од. Вартість заходів – 3769,9 тис. грн., зекономлено – 2,14 млн. м³ газу.

ТОВ «Артемівськ-Енергія» виконана  реконструкція 1 км теплових мереж та заміна на труби в ППУ  на суму 778,1 тис. грн. Щорічна економія складе 0,357 тис. Гкал на суму 147 тис. грн. В рамках виконання проекту спільного   впровадження   «Реконструкція   систем     теплопостачання    міст Макіївка, Маріуполь, Артемівськ» були закриті 2 неефективні котельні з переключенням навантаження на інші котельні. За результатами реалізації проекту досягнуто зменшення викидів парникових газів у еквіваленті СО2 на 51158 т, від продажу яких отримані кошти на суму 2019967,21 грн. Враховуючи, що на виконання проекту затрати склали 678674,15 грн., підприємство отримало 1341293,06 грн.

На ПрАТ «Артемівськ Вайнері» впроваджено заходи з модернізації пристроїв компенсації реактивної потужності, впровадження економламп, ізолювання ділянок паропроводів. Вартість заходів 91,0 тис. грн., зекономлено 0,145 млн. кВт*год електроенергії та 131 Гкал теплової енергії на суму 201,0 тис. грн.

На ТОВ «Артемівський хлібокомбінат плюс» впроваджено заходи з ізолювання ділянок паропроводів на суму 25,0 тис. грн., зекономлено 0,22 тис. м3 газу на суму 6,0 тис. грн.

В рамках програми «Світле місто», ТОВ «Міськсвітло» за рахунок місцевого бюджету у сумі 1127,6 тис. грн. встановлено 447 од. енергозберігаючих світильників та протягнуто 4,82 км кабельних ліній. Щорічна економія складе 163,2 тис. кВт*год на суму 187,2 тис. грн.

ТОВ «Артемівський електротехнічний завод», КП «Бахмут-Вода»,  заплановані заходи на 2012 рік  не виконали.

Всього по підприємствам зекономлено:

Електроенергії  -  1,183 млн.кВт* год.; газу -   2,605 млн.м3;

Усього заощаджено - 3,04 тис. т.у.п.  Вартість зекономлених  ПЕР - 3,97 млн.грн.

По відділу освіти Артемівської міської ради за рахунок спец. фонду, соц.    контракту   та   міського   бюджету,   на загальну  суму 1670,9 тис. грн.

встановлено 568 металопластикових вікон. Також проведена заміна електроплит та посудомийних машин 1975-1980  років виготовлення на нові. Вартість впровадження заходу – 211,25 тис. грн.

В ЗОШ № 18, №5, школі-інтернаті, ДНЗ № 54 виконані капітальний та поточний ремонт систем опалення на загальну суму 0,648 млн. грн.

В ДНЗ № 24 встановлено 2 геліоколлектори  для підігріву води. Вартість заходу – 114,4 тис. грн.

За рахунок спец. фонду у закладах охорони здоров’я  відбувалась заміна віконних блоків на суму 182,0 тис. грн, заміна електроплит на суму 183,9 тис. грн., ремонт системи опалення на суму 555,0 тис. грн.

Виконання даних заходів підвищило теплотехнічні характеристики будівель, що дасть економію теплової енергії при можливості регулювання теплового навантаження.

Взагалі по джерелам фінансування   на підприємствах та бюджетних організаціях фактично виконано:

державний бюджет – 608,6 тис. грн., місцевий бюджет (2) – 2395,8 тис. грн.

кошти підприємств (3) – 4189,02 тис. грн., інші джерела фінансування (4) – 2680,9 тис.грн., разом (5) – 9874,32

Місто Артемівськ (територія Артемівської міської ради) є членом європейського добровільного об’єднання Угода міських голів та має зобов’язання перед Європейською комісією щодо розробки Плану сталого енергетичного розвитку до 2020 року (далі План), який повинен відображати енергетичний баланс міста, інвентаризацію викидів СО2 та конкретні заходи, за допомогою яких енергоспоживання та викиди  СО2 зменшаться щонайменше на 20%. Враховуючи, що при розробці Плану необхідно виконувати складні обрахунки та використовувати дані статистики з 2000 року, існує спеціальний програмний продукт, який був придбаний для м. Артемівська проектом GIZ у квітні 2013 року. Зважаючи на вищезазначене необхідно розробити План та виконати зобов’язання перед ЄС.

Місто Артемівськ долучилося до кампанії “Дисплей” - загальноєвропейської інформаційно-просвітницької ініціативи, яка орієнтована на власників та користувачів будівель у містах. Муніципалітети, які приймають участь у “Дисплей” отримують прямий доступ до розрахункової програми в Інтернеті, яка дозволяє  містам обраховувати абсолютні та приведені показники використання енергії і води, а також, оцінювати обсяги викидів вуглекислого газу для кожної з будівель на підставі даних з рахунків на оплату комунальних послуг, класифікувати будинки по 7-ступенчатій шкалі європейського комплексного індексу енерговикористання будівлі, отримати результати розрахунків для будівлі у формі готового до видруку кольорового плаката.

Наразі до бази даних кампанії “Дисплей” внесені дані за 2011 та 2012 роки про бюджетні будівлі, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету. Аналіз виглядає наступним чином (“-” економія).

Споживання енергії в 2012 році

| Назва будівлі | Класи | Співвідношення 2011 | Класи | Співвідношення 2012 | Різниця |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМЦСССДМ | D | 206 кВт∙год/м²/рік | C | 193 кВт∙год/м²/рік | -6.31% |
| Артемівська дитяча лікарня | D | 431 кВт∙год/м²/рік | C | 343 кВт∙год/м²/рік | -20.42% |
| Артемівська міська рада | D | 244 кВт∙год/м²/рік | D | 256 кВт∙год/м²/рік | +4.92% |
| Басейн Дельфін | C | 2921 кВт∙год/м²/рік | C | 3126 кВт∙год/м²/рік | +7.02% |
| Відділ освіти та ВШК №1 | D | 266 кВт∙год/м²/рік | D | 263 кВт∙год/м²/рік | -1.13% |
| ДНЗ № 4 | F | 360 кВт∙год/м²/рік | F | 371 кВт∙год/м²/рік | +3.06% |
| ДНЗ № 6 | F | 418 кВт∙год/м²/рік | F | 419 кВт∙год/м²/рік | +0.24% |
| ДНЗ № 10 | E | 301 кВт∙год/м²/рік | F | 374 кВт∙год/м²/рік | +24.25% |
| ДНЗ № 16 | E | 324 кВт∙год/м²/рік | F | 361 кВт∙год/м²/рік | +11.42% |
| ДНЗ № 18 | F | 380 кВт∙год/м²/рік | F | 420 кВт∙год/м²/рік | +10.53% |
| ДНЗ № 24 | G | 595 кВт∙год/м²/рік | G | 614 кВт∙год/м²/рік | +3.19% |
| ДНЗ № 25 | G | 516 кВт∙год/м²/рік | G | 525 кВт∙год/м²/рік | +1.74% |
| ДНЗ № 27 | F | 419 кВт∙год/м²/рік | G | 463 кВт∙год/м²/рік | +10.5% |
| ДНЗ № 31 | F | 397 кВт∙год/м²/рік | F | 422 кВт∙год/м²/рік | +6.3% |
| ДНЗ № 34 | G | 537 кВт∙год/м²/рік | G | 622 кВт∙год/м²/рік | +15.83% |
| ДНЗ № 36 | G | 567 кВт∙год/м²/рік | G | 477 кВт∙год/м²/рік | -15.87% |
| ДНЗ № 39 | E | 302 кВт∙год/м²/рік | F | 384 кВт∙год/м²/рік | +27.15% |
| ДНЗ № 40 | F | 377 кВт∙год/м²/рік | F | 386 кВт∙год/м²/рік | +2.39% |
| ДНЗ № 47 | E | 316 кВт∙год/м²/рік | E | 310 кВт∙год/м²/рік | -1.9% |
| ДНЗ № 49 | G | 477 кВт∙год/м²/рік | G | 462 кВт∙год/м²/рік | -3.14% |
| ДНЗ № 52 | G | 549 кВт∙год/м²/рік | G | 553 кВт∙год/м²/рік | +0.73% |
| ДНЗ № 54 | E | 327 кВт∙год/м²/рік | E | 312 кВт∙год/м²/рік | -4.59% |
| ДНЗ № 55 | F | 408 кВт∙год/м²/рік | F | 414 кВт∙год/м²/рік | +1.47% |
| ДНЗ № 56 | E | 327 кВт∙год/м²/рік | E | 339 кВт∙год/м²/рік | +3.67% |
| ДНЗ № 58 | E | 311 кВт∙год/м²/рік | E | 306 кВт∙год/м²/рік | -1.61% |
| Денний стаціонар | G | 544 кВт∙год/м²/рік | D | 352 кВт∙год/м²/рік | -35.29% |
| ЗОШ № 1 | D | 206 кВт∙год/м²/рік | D | 206 кВт∙год/м²/рік | 0% |
| ЗОШ № 2 | D | 213 кВт∙год/м²/рік | C | 202 кВт∙год/м²/рік | -5.16% |
| ЗОШ № 4 | D | 230 кВт∙год/м²/рік | D | 257 кВт∙год/м²/рік | +11.74% |
| ЗОШ № 5 | D | 261 кВт∙год/м²/рік | E | 313 кВт∙год/м²/рік | +19.92% |
| ЗОШ № 7 | D | 233 кВт∙год/м²/рік | D | 268 кВт∙год/м²/рік | +15.02% |
| ЗОШ № 9 | C | 190 кВт∙год/м²/рік | C | 150 кВт∙год/м²/рік | -21.05% |
| ЗОШ № 10 | D | 218 кВт∙год/м²/рік | D | 234 кВт∙год/м²/рік | +7.34% |
| ЗОШ № 12 | D | 235 кВт∙год/м²/рік | D | 229 кВт∙год/м²/рік | -2.55% |
| ЗОШ № 13 м. Соледар | D | 236 кВт∙год/м²/рік | E | 275 кВт∙год/м²/рік | +16.53% |
| ЗОШ № 14 м. Соледар | D | 258 кВт∙год/м²/рік | E | 325 кВт∙год/м²/рік | +25.97% |
| ЗОШ № 15 м. Часів Яр | D | 239 кВт∙год/м²/рік | D | 216 кВт∙год/м²/рік | -9.62% |
| ЗОШ № 17 м. Часів Яр | D | 246 кВт∙год/м²/рік | D | 221 кВт∙год/м²/рік | -10.16% |
| ЗОШ № 18 | D | 219 кВт∙год/м²/рік | D | 246 кВт∙год/м²/рік | +12.33% |
| ЗОШ № 24 | D | 245 кВт∙год/м²/рік | D | 258 кВт∙год/м²/рік | +5.31% |
| КДЮСШ №2 | E | 317 кВт∙год/м²/рік | E | 368 кВт∙год/м²/рік | +16.09% |
| Лікарня м. Часів Яр | C | 342 кВт∙год/м²/рік | C | 367 кВт∙год/м²/рік | +7.31% |
| Лікувальний корпус № 1 | B | 245 кВт∙год/м²/рік | B | 229 кВт∙год/м²/рік | -6.53% |
| Лікувальний корпус № 2 | B | 260 кВт∙год/м²/рік | B | 234 кВт∙год/м²/рік | -10% |
| МЦДЮ | B | 150 кВт∙год/м²/рік | C | 164 кВт∙год/м²/рік | +9.33% |
| Музей | C | 213 кВт∙год/м²/рік | C | 227 кВт∙год/м²/рік | +6.57% |
| Міська лікарня №2 | E | 566 кВт∙год/м²/рік | D | 538 кВт∙год/м²/рік | -4.95% |
| Міський народний дім | C | 223 кВт∙год/м²/рік | C | 209 кВт∙год/м²/рік | -6.28% |
| НВК ЗОШ № 11 | D | 229 кВт∙год/м²/рік | D | 255 кВт∙год/м²/рік | +11.35% |
| Пологовий будинок №1 | B | 272 кВт∙год/м²/рік | C | 378 кВт∙год/м²/рік | +38.97% |
| Пологовий будинок №2 | B | 251 кВт∙год/м²/рік | B | 218 кВт∙год/м²/рік | -13.15% |
| Поліклініка | C | 252 кВт∙год/м²/рік | B | 201 кВт∙год/м²/рік | -20.24% |
| Псіхо-неврологічний каб | D | 330 кВт∙год/м²/рік | D | 345 кВт∙год/м²/рік | +4.55% |
| Соледарська лікарня | C | 363 кВт∙год/м²/рік | A | 169 кВт∙год/м²/рік | -53.44% |
| Спортзал, Благовіщенська,41 | F | 376 кВт∙год/м²/рік | E | 371 кВт∙год/м²/рік | -1.33% |
| Спорткомплекс | E | 362 кВт∙год/м²/рік | F | 393 кВт∙год/м²/рік | +8.56% |
| Терцентр вул. Сибірцева, 176 | F | 341 кВт∙год/м²/рік | E | 309 кВт∙год/м²/рік | -9.38% |
| УПСЗН вул Горбатова, 57 | E | 406 кВт∙год/м²/рік | E | 405 кВт∙год/м²/рік | -0.25% |
| Центр культури та дозвілля | C | 174 кВт∙год/м²/рік | C | 162 кВт∙год/м²/рік | -6.9% |
| Школа мистецтв | D | 208 кВт∙год/м²/рік | C | 195 кВт∙год/м²/рік | -6.25% |
| Школа-Інтернат № 1 | C | 303 кВт∙год/м²/рік | B | 294 кВт∙год/м²/рік | -2.97% |

# Споживання води у 2012 році

| Назва будівлі | Класи | Співвідношення 2011 | Класи | Співвідношення 2012 | Різниця |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМЦСССДМ, вул. Сибірцева, 190 | C | 193 л/м²/рік | B | 34 л/м²/рік | -82.38% |
| Артемівська дитяча лікарня | D | 1054 л/м²/рік | C | 767 л/м²/рік | -27.23% |
| Артемівська міська рада | C | 208 л/м²/рік | C | 229 л/м²/рік | +10.1% |
| Басейн Дельфін | G | 435 л/м²/рік | G | 383 л/м²/рік | -11.95% |
| Відділ освіти та ВШК №1 | B | 80 л/м²/рік | B | 80 л/м²/рік | 0% |
| ДНЗ № 4 | C | 411 л/м²/рік | C | 327 л/м²/рік | -20.44% |
| ДНЗ № 6 | D | 641 л/м²/рік | E | 653 л/м²/рік | +1.87% |
| ДНЗ № 10 | F | 1003 л/м²/рік | G | 1052 л/м²/рік | +4.89% |
| ДНЗ № 16 | E | 739 л/м²/рік | F | 857 л/м²/рік | +15.97% |
| ДНЗ № 18 | E | 811 л/м²/рік | F | 979 л/м²/рік | +20.72% |
| ДНЗ № 24 | G | 1275 л/м²/рік | D | 628 л/м²/рік | -50.75% |
| ДНЗ № 25 | G | 1209 л/м²/рік | G | 1311 л/м²/рік | +8.44% |
| ДНЗ № 27 | G | 1470 л/м²/рік | G | 1472 л/м²/рік | +0.14% |
| ДНЗ № 31 | E | 816 л/м²/рік | E | 818 л/м²/рік | +0.25% |
| ДНЗ № 34 | E | 813 л/м²/рік | E | 672 л/м²/рік | -17.34% |
| ДНЗ № 36 | F | 1005 л/м²/рік | G | 1065 л/м²/рік | +5.97% |
| ДНЗ № 39 | E | 835 л/м²/рік | F | 859 л/м²/рік | +2.87% |
| ДНЗ № 40 | D | 637 л/м²/рік | E | 741 л/м²/рік | +16.33% |
| ДНЗ № 47 | F | 993 л/м²/рік | F | 1003 л/м²/рік | +1.01% |
| ДНЗ № 49 | G | 1363 л/м²/рік | G | 1245 л/м²/рік | -8.66% |
| ДНЗ № 52 | E | 740 л/м²/рік | F | 857 л/м²/рік | +15.81% |
| ДНЗ № 54 | E | 823 л/м²/рік | F | 851 л/м²/рік | +3.4% |
| ДНЗ № 55 | F | 1000 л/м²/рік | F | 1044 л/м²/рік | +4.4% |
| ДНЗ № 56 | E | 651 л/м²/рік | D | 573 л/м²/рік | -11.98% |
| ДНЗ № 58 | F | 1002 л/м²/рік | G | 1105 л/м²/рік | +10.28% |
| Денний стаціонар | C | 650 л/м²/рік | B | 96 л/м²/рік | -85.23% |
| ЗОШ № 1 | B | 103 л/м²/рік | B | 104 л/м²/рік | +0.97% |
| ЗОШ № 2 | C | 165 л/м²/рік | C | 191 л/м²/рік | +15.76% |
| ЗОШ № 4 | B | 126 л/м²/рік | B | 131 л/м²/рік | +3.97% |
| ЗОШ № 5 | D | 302 л/м²/рік | D | 320 л/м²/рік | +5.96% |
| ЗОШ № 7 | D | 279 л/м²/рік | C | 239 л/м²/рік | -14.34% |
| ЗОШ № 9 | A | 23 л/м²/рік | A | 21 л/м²/рік | -8.7% |
| ЗОШ № 10 | D | 293 л/м²/рік | D | 296 л/м²/рік | +1.02% |
| ЗОШ № 12 | D | 282 л/м²/рік | D | 304 л/м²/рік | +7.8% |
| ЗОШ № 13 м. Соледар | C | 221 л/м²/рік | C | 183 л/м²/рік | -17.19% |
| ЗОШ № 14 м. Соледар | B | 84 л/м²/рік | B | 115 л/м²/рік | +36.9% |
| ЗОШ № 15 м. Часів Яр | C | 162 л/м²/рік | B | 140 л/м²/рік | -13.58% |
| ЗОШ № 17 м. Часів Яр | C | 153 л/м²/рік | C | 170 л/м²/рік | +11.11% |
| ЗОШ № 18 | C | 239 л/м²/рік | C | 224 л/м²/рік | -6.28% |
| ЗОШ № 24 | C | 220 л/м²/рік | C | 229 л/м²/рік | +4.09% |
| КДЮСШ №2 | D | 236 л/м²/рік | E | 272 л/м²/рік | +15.25% |
| Лікарня м. Часів Яр | C | 897 л/м²/рік | C | 825 л/м²/рік | -8.03% |
| Лікувальний корпус № 1 | B | 624 л/м²/рік | B | 660 л/м²/рік | +5.77% |
| Лікувальний корпус № 2 | A | 408 л/м²/рік | A | 450 л/м²/рік | +10.29% |
| МЦДЮ | B | 66 л/м²/рік | C | 102 л/м²/рік | +54.55% |
| Музей | A | 28 л/м²/рік | B | 62 л/м²/рік | +121.43% |
| Міська лікарня №2 | D | 1124 л/м²/рік | G | 1977 л/м²/рік | +75.89% |
| Міський народний дім | B | 91 л/м²/рік | C | 143 л/м²/рік | +57.14% |
| НВК ЗОШ № 11 | D | 273 л/м²/рік | D | 282 л/м²/рік | +3.3% |
| Пологовий будинок №1 | A | 407 л/м²/рік | A | 449 л/м²/рік | +10.32% |
| Пологовий будинок №2 | A | 407 л/м²/рік | A | 433 л/м²/рік | +6.39% |
| Поліклініка | C | 688 л/м²/рік | C | 706 л/м²/рік | +2.62% |
| Псіхо-неврологічний каб-ет | B | 377 л/м²/рік | B | 346 л/м²/рік | -8.22% |
| Соледарська лікарня | B | 721 л/м²/рік | A | 484 л/м²/рік | -32.87% |
| Спортзал, Благовіщенська,41 | C | 178 л/м²/рік | C | 133 л/м²/рік | -25.28% |
| Спорткомплекс | C | 156 л/м²/рік | C | 111 л/м²/рік | -28.85% |
| Терцентр вул. Сибірцева, 176 | C | 199 л/м²/рік | C | 179 л/м²/рік | -10.05% |
| УПСЗН вул Горбатова, 57 | G | 476 л/м²/рік | G | 519 л/м²/рік | +9.03% |
| Центр культури та дозвілля | B | 100 л/м²/рік | B | 103 л/м²/рік | +3% |
| Школа мистецтв | C | 153 л/м²/рік | D | 260 л/м²/рік | +69.93% |
| Школа-Інтернат № 1 | A | 426 л/м²/рік | A | 428 л/м²/рік | +0.47% |

Для території Артемівської міської ради є актуальними проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на енергоносії в собівартості продукції, оптимального використання наявних місцевих видів енергетичних ресурсів та збільшення рівня споживання альтернативних джерел енергії. Механізмом розв’язання зазначених проблем є реалізація Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу регіону, збільшення обсягу використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, впровадження дієвого механізму реалізації державної політики у сфері енергозбереження.

Начальник Управління економічного

розвитку Артемівської міської ради                                       І.В. Жученко