У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

## 52 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

25.06.2014  № 6/52 - 1015

м. Артемівськ

Про стан виконання в 2013 році Програми

«Підвищення безпеки дорожнього  руху

на території Артемівської міської ради

на 2013-2015роки»

Розглянувши довідку від 28.05.2014 № 01-2034-06 начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про стан виконання в 2013 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-657, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2014 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 25.12.2013№ 6/46-881, відповідно до Закону України  від 30.06.1993 №3353-XII «Про дорожній рух», із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.	Довідку начальника відділу розвитку міського господарства  Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про стан виконання в 2013 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-657, прийняти до відома.

2. Внести та затвердити зміни до розділу 4 Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013           № 6/37-657, виклавши його у новій редакції (додається).

3.  Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4.  Фінансовому   управлінню    Артемівської   міської    ради    (Ткаченко)

забезпечити  фінансування заходів Програми в межах бюджетних  асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2014 рік,  та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проекту міського бюджету   м. Артемівська на наступний рік.

5. Організаційне    виконання    рішення   покласти  на  відділ   розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва),  фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С.І.

Секретар міської ради                                                       С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Артемівської міської ради

25.06.2014 № 6/52 - 1015

Складова додатку до рішення

Артемівської міської ради від

27.03.2013 № 6/37-657

Зміни до розділу 4 Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території  Артемівської   міської ради на 2013-2015 роки»

(нова редакція)

4. План Реалізації Програми

| з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Витрати та джерела фінансування (тис. грн.) | Відповідальні виконавці | Відповідальний за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-методичні заходи |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробити комплексну схему організації дорожнього руху (КСОДР)на вулично-дорожній мережі міста | 2015р. | В межах коштів, виділених на генеральний план міста | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради | Заступник міського голови за розподілом обов’язків |
| 1.2 | Провести комплексне обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків: | 2013-2015р.р. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» (далі – КП «АККП») | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |
| 1.2.1 | вул. Артема | 2014р. | 75,0 |  |  |
| 1.2.2 | вул. Радянська | 2015р. | 50,0 |  |  |
| 1.2.3 | вул. Соборна | 2015р. | 50,0 |  |  |
| 1.2.4 | вул. Трудова(2од.) | 2015р. | 120,0 |  |  |
| 1.2.5 | вул. Шевченко | 2015р. | 75,0 |  |  |
| 1.3 | Проводити облік і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста | Постійно | Не потребує | Відділ ДАІ з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району УДАІ ГУМВС України в Донецькій області (далі – відділ ДАІ) | Начальник відділу ДАЇ з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району УДАІ ГУМВС України в Донецькій області (далі –начальник відділу ДАІ) |
| 1.4 | Надавати оцінку ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів | Щоквар-тально, на протязі року | Не потребує | Відділ ДАІ, центральне відділення державного підприємства «Донбас-Інформ-Ресурси» (далі –ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси») | Начальник відділу ДАЇ, ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» |
| 1.5 | Проводити підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за організацію роботи по управлінню у сфері дорожнього руху(щорічні курси) | На протязі року | Кошти підприємств | Підприємства, на балансі яких знаходяться транспортні засоби | Керівники підприємств, Артемівська автомобільна школа товариства сприяння обороні України |
| м.Соледар |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Розробити комплексну схему організації дорожнього руху (КСОДР)на вулично-дорожній мережі міста | 2013р. | В межах коштів, виділених на генеральний план міста | Відділ комунального господарства, відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
| 1.7 | Провести комплексне обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків | 2015р. | Міський бюджет 98,616 | Відділ комунального господарства, архітектури та містобудування Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
| 1.8 | Проводити облік і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста | 2013-2015 р.р. | Не потребує | Відділ ДАІ | начальник відділу ДАІ |
| м. Часів Яр |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Розробити комплексну схему організації дорожнього руху (КСОДР)на вулично-дорожній мережі міста | 2015 р. | В межах коштів, виділених на генеральний план міста | Виконком Часовоярської міської ради | Перший заступник міського голови |
| 2. Розвиток автотранспорту |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести капітальний ремонт автобусів (10 од.) | 2013-2015р.р. | Кошти підприємства | Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівське автотранспортне підприємство 11406» (далі – ТОВ «АТП – 11406») | Керівник товариства з обмеженою відповідаль-ністю «Артемівське автотранспортне підприємство 11406» (далі – керівник ТОВ «АТП – 11406») |
| 2.2 | Придбати автобуси (2од.) | 2014-2015р.р. | Кошти підприємства | ТОВ «АТП-11406» | керівник ТОВ «АТП – 11406» |
| 3. Інжерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Відновлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2014 | Міський бюджет 300,0 | КП «АККП» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.2 | Встановлення нових світлофорних об`єктів | 2014-2015 р.р. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси», відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ, заступник міського голови за розподілом обов’язків |
| 3.2.1 | Виконання проектів на встановлення світлофорних об’єктів | 2014р. | 100,0 | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | Заступник міського голови за розподілом обов’язків |
| 3.2.2 | Перехрестя вул. Чайковського –вул. Польова Лампові (світлодіодні) | 2015р. | 300,0 | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.2.3 | Перехрестя вул. Чайковського –вул. Ювілейна Лампові (світлодіодні) | 2015р. | 300,0 | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.2.4 | Перехрестя вул. Горбатова –вул.. Соборна Лампові (світлодіодні) | 2015р. | 300,0 | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.3 | Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання | 2015 р. | Міський бюджет | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.3.1 | Перехрестя вул. Радянська –вул. Воровського | 2015р. | 9,0 |  |  |
| 3.3.2 | Перехрестя вул.. Радянська –вул.. Мариупольська | 2015р. | 15,0 |  |  |
| 3.4 | Заміна контролерів в світлофорних об`єктах | 2014-2015 р.р. (у т.ч. по роках) | Міський бюджет | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.4.1 | вул. Радянська – пров. Цегляний | 2014р. | 16,0 |  |  |
| 3.4.2 | вул. Горбатова –вул. Островського | 2014р. | 18,0 |  |  |
| 3.4.3 | вул. Радянська –вул. Мариупольска | 2015р. | 16,0 |  |  |
| 3.4.4 | Вул. Корсунського (ЗОШ №2) | 2015р. | 16,0 |  |  |
| 3.4.5 | вул. Радянська –вул. Воровського | 2015р. | 16,0 |  |  |
| 3.4.6 | вул. Ювілейна –вул. Леваневського | 2015р. | 18,0 |  |  |
| 3.5. | Заміна лампових світлофорів на світлодіодні | 2014р. | Міський бюджет | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАЇ |
| 3.5.1 | вул. Радянська – пров. Цегляний | 2014р. | 270,0 |  |  |
| 3.5.2. | вул. Горбатова –вул. Островського | 2014р. | 250,0 |  |  |
| 3.6 | Технічне обслуговування світлофорних об`єктів без припинення дорожнього руху (ТО-1, ТО-2, ТО-3) | 2013-2015 р.р. ( у т.ч. по роках) | Міський бюджет | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ ДАІ |
|  |  | 2013 р. | 88,9 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 90,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 90,0 |  |  |
| м. Соледар |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2013-2015р.р. (у т.ч. по роках) | Місцевий бюджет | Соледарське комунальне підприємство «Комунальник» (далі - СКП «Комунальник») | Виконком Соледарської міської ради |
| 3.7.1 | вул. 60 років Жовтня, буд.22,24,26 | 2014 р. | 3,4 |  |  |
| 3.7.2 | вул. Носова, буд.3,5,20 | 2015р. | 3,4 |  |  |
| 3.7.3 | вул. Луначарського, буд.9 | 2015р. | 1,2 |  |  |
| м. Часів Яр |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості | 2014-2015 р.р. (у т.ч. по роках) | Міський бюджет | Виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра (далі - ВРЖП) | Виконком Часовоярської міської ради |
| 3.8.1 | вул. Комсомольська | 2014 р. | 20,0 |  |  |
| 3.8.2 | вул. Орджонікідзе | 2015 р. | 20,0 |  |  |
| 4. Організація дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дорожні знаки, пішохідні огородження | 2013-2015 р.р. (у т.ч. по роках) | Міський бюджет | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси | Відділ розвитку міського господарства |
|  |  | 2013 р. | 32,9 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 145,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 137,0 |  |  |
| 4.1.1 | Експлуатація дорожніх знаків(у т.ч. обрізка дерев) | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | Міський бюджет | ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси | Відділ розвитку міського господарства |
|  |  | 2013 р. | 28,6 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 53,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 53,0 |  |  |
| 4.2 | Дорожня розмітка | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | Міський бюджет | Відділ розвитку міського господарства | Заступник міського голови за розподілом обов’язків |
|  | Всього на: | 2013 р. | 70,0 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 250,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 250,0 |  |  |
| м. Соледар |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Дорожні знаки, пішохідні огородження | 2013-2015р.р. (у т. ч. по роках) |  | СКП «Комунальник» | Виконком Соледарської міської ради |
|  |  | 2013р | 40,0 |  |  |
|  |  | 2014р | 30,0 |  |  |
|  |  | 2015р | 20,0 |  |  |
| 4.4 | Експлуатація дорожніх знаків(у т.ч. обрізка дерев) | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) |  | СКП «Комунальник» | Виконком Соледарської міської ради |
|  |  | 2013р | 30,0 |  |  |
|  |  | 2014р. | 30,0 |  |  |
|  |  | 2015р. | 30,0 |  |  |
| 4.5 | Дорожня розмітка | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) |  | Відділ комунального господарства Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
|  |  | 2013р. | 7,0 |  |  |
|  |  | 2014р. | 10,0 |  |  |
|  |  | 2015р. | 5,0 |  |  |
| м. Часів Яр |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Дорожні знаки, пішохідні огородження | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | Міський бюджет | Виробниче ремонтно-житлове підприємство м.Часів Яр (далі – ВРЖП) | Виконком Часовоярської міської ради |
|  |  | 2013р. | 5,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2014р. | 10,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2015р. | 10,0 | ВРЖП |  |
| 4.7 | Експлуатація дорожніх знаків(у т.ч. обрізка дерев) | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | Міський бюджет | ВРЖП | Виконком Часовоярської міської ради |
|  |  | 2013р. | 7,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2014р. | 5,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2015р. | 5,0 | ВРЖП |  |
| 4.8 | Дорожня розмітка | 2013-2015р.р. (у т. ч. по роках) | Міський бюджет | ВРЖП | Виконком Часовоярської міської ради |
|  |  | 2013р. | 10,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2014 р. | 10,0 | ВРЖП |  |
|  |  | 2015 р. | 10,0 | ВРЖП |  |
| 5. Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху | 2013-2015р.р. | Не потребує | відділ ДАЇ, відділ освіти Артемівської міської ради | Заступник міського голови, відділ ДАІ |
| 5.2 | Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на ТБ з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху | 2013-2015р.р. | Кошти підприємств | Відділ ДАІ, комунальне підприємство «Артемівське телерадіо-мовлення», керівники підприємств | Заступник міського голови за розподілом обов’язків, відділ ДАІ |
| 5.3 | Створення методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах | 2013-2015р.р. | Не потребує | Відділ освіти Артемівської міської ради, відділ ДАІ | Заступник міського голови за розподілом обов’язків, відділ ДАІ |
| 5.4 | Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху | 2013-2015р.р. | Не потребує | Відділ освіти Артемівської міської ради, відділ ДАЇ | Заступник міського голови за розподілом обов’язків, відділ ДАЇ |
| м. Соледар |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху | 2013-2015рр. | Не потребує | Відділ комунального господарства, організаційний відділ Соледарської міської ради | Виконком Соледарської міської ради |
|  | Кошти міського бюджету (тис. грн) м. Артемівськ Всього: | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | 3602,4 |  |  |
|  |  | 2013 р. | 220,4 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 972,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 1890,0 |  |  |
|  | Кошти міського бюджету(тис.грн) м.Соледар Всього: | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | 308,616 |  |  |
|  |  | 2013 р. | 77,0 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 73,4 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 158,216 |  |  |
|  | Кошти міського бюджету(тис.грн) м. Часів Яр Всього | 2013-2015 р.р. (у т. ч. по роках) | 112,0 |  |  |
|  |  | 2013 р. | 22,0 |  |  |
|  |  | 2014 р. | 45,0 |  |  |
|  |  | 2015 р. | 45,0 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 4023,016 |  |  |

Зміни до розділу 4 Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки»,  затвердженої рішенням  Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37- 657, підготовлені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку міського

господарства Артемівської міської ради                                       С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                                   С.І. Кіщенко

Міському голові

Реві О.О.

Довідка

про стан виконання в 2013 році  Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради

на 2013-2015 роки»

Рішенням Артемівської міської ради 27 березня  2013 року  № 6/37-657 затверджена  Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки.

Головна мета Програми:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на дорогах,

- створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху,

- покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі на території Артемівської міської ради.

Статистична  інформація дорожньо – транспортних пригод, скоєних на вулично – дорожній мережі на території Артемівської міської ради

На території Артемівської міської ради за 2013 рік скоєно 72 ДТП, під час яких 6 осіб загинули та 83 особи були травмовані, що в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року складає зріст по кількості ДТП на 26,3 % (57), зниження по кількості загиблих на 14,3 % (7) та зріст по кількості травмованих на 2,5 % (81).

Причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод виступають порушення правил маневрування (27,8 %), керування транспортом в нетверезому стані (9,7%), порушення правил дорожнього руху України пішоходами (6,9%), перевищення встановленої швидкості руху (23,6 %), порушення правил проїзду перехресть (29,2 %), порушення правил обгону (2,8%).

По видах ДТП в 2013 році розподіляються таким чином: зіткнення – 32; перекидання – 2; наїзд на пішохода – 28; наїзд на велосипедиста – 6; наїзд на транспортний засіб, що стоїть – 0; наїзд на перешкоду – 4; падіння пасажирів – 0.

90,3 % дорожньо – транспортних пригод скоєні водіями транспортних засобів; 6,9 % - за вини пішоходів; 2,8 % - за вини велосипедистів.

Згідно аналізу аварійності, на території Артемівської міської ради відсутні місця концентрації ДТП.

Такий стан обумовлений наявністю великої кількості факторів, серед яких:

- постійно зростаюча мобільність населення;

- низькій рівень дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього руху;

- недостатнє виконання вимог Закону України «Про дорожній рух» усіма учасниками дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами;

- відсутність належного фінансування на виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

За 2013 рік  були виконані та профінансовані наступні заходи.

м. Артемівськ

У Програмі на 2013 рік по м. Артемівську  були заплановані  заходи на загальну суму  619,4 тис. грн. Фактично профінансовано та виконані заходи на загальну суму 220,4 тис. грн.

Так у 2013 році виконання по заходам склало:

- Розробка комплексної схеми організації дорожнього  руху на

вулично – дорожній мережі міста.

Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху на вулично-

дорожній мережі міста відповідно до Програми передбачалася в межах коштів, виділених на розробку генерального плану міста Артемівська.

Згідно технічного завдання з розробки нового генерального плану міста

Артемівська на замовлення Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради на підставі договору від 25.03.2013 р.                    № 1410-01-2013/14  державним підприємством України державно – науково –дослідним інститутом проектування міст (ДПУДНДІПМ)   «Дніпромісто»    ім. Білоконя  розроблена схема вулично – дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту.

Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху на вулично-

дорожній мережі міста новим генеральним планом м. Артемівська не передбачена.

2. Проведення комплексного обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків.

Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

- Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на

вулично - дорожній мережі міста.

Проводиться постійно інспекторами ВДАІ з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району УДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

- Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних

об’єктів.

На території м. Артемівська експлуатується 10 світлофорних об’єктів,

які встановлені на аварійно-небезпечних ділянках, біля закладів освіти, а також поблизу об’єктів масового руху людей. Тому відсутність або недоліки в роботі світлофорів значно погіршують дорожню обстановку та ведуть до скоєння дорожньо – транспортних пригод. На теперішній час експлуатується 8 світлофорних об’єктів. Негайного ремонту потребують світлофорні об’єкти на перехрестях вул. Горбатова з вул. Островського та вул. Радянська з пров. Цегляним. На всіх  світлофорних об’єктах  міста установлене обладнання, що не відповідає сучасним вимогам, в наслідок чого це приводить до щоденного перегорання електричних ламп в них. За попередніми розрахунками на заміну існуючих лампових світлофорів на світлодіодні світлофори необхідні кошти у розмірі  1 000,6 тис. грн. З урахуванням  ситуації, яка склалася в країні та враховуючи брак коштів у місцевому бюджеті пропонуємо профінансувати  заходи з заміни контролерів на існуючих  світлофорних об’єктах у сумі 100,0 тис. грн., у тому числі 2014 рік – 34,0 тис. грн., 2015 рік – 66,0 тис.грн., а також заміну лампових світлофорів на світлодіодні світлофори по вул. Горбатова – вул. Островського (250,0 тис.грн), по вул. Радянська – пров. Цегляний (270,0 тис.грн.).

- Проведення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців

відповідальних за організацію роботи по управлінню у сфері дорожнього руху.

Автотранспортними  підприємствами проводилась протягом року

підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за організацію роботи по управлінню у сфері дорожнього руху.

6. Проведення капітального ремонту автобусів.

Автоперевізником ТОВ «Артемівське АТП 11406» проведено ремонт рухомого складу підприємства на суму 217,691 тис. грн..

- Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості.

Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування. Станом на 21.05.2014 року розроблена кошторисна документація на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості, яка направлена на експертизу до «Спеціалізованої державної експертної організації – центральна служба Української будівельної експертизи». У 2014 році у місцевому бюджеті передбачені кошти на виконання робіт з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості у розмірі 300,0 тис.грн.

8.  Виконання проектів на встановлення нових світлофорних об’єктів  на перехрестях  вул. Чайковського – вул. Польова, вул. Чайковського – вул. Ювілейна,  вул. Горбатова – вул. Соборна.

Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

9. Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання (перехрестя вул. Радянська – вул. Воровського, перехрестя вул. Радянська – вул. Маріупольська).

Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

10.   Заміна контролерів в світлофорних об’єктах (вул. Радянська – пров. Цегляний, вул. Радянська – вул. Маріупольська, вул.Корсунського

(ЗОШ №2).

Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

У 2013 році виконані роботи з заміни контролера та встановлення 7 одиниць лампових пішохідних світлофорів на світлофорному об’єкті вул. Леваневського – вул. 60 років утворення СРСР на загальну суму              16,230 тис.грн. в рамках поточного утримання світлофорних об’єктів.

11. Технічне обслуговування світлофорних об’єктів без припинення дорожнього руху (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

Роботи з обслуговування і технічного ремонту світлофорних об’єктів виконує Артемівський підрозділ центрального відділення державного підприємства «Донбас-Інформ-Ресурси».

На вуличній мережі м. Артемівська встановлено 10 світлофорних об’єктів, із них транспортних світлофорів - 67 од., пішохідних світлофорів – 52 од.

Протягом 2013 року  виконувались роботи з:

- заміни кабелю на світлофорних об’єктах по вул. Горбатова – вул. Островського, вул. Ювілейна – вул. Леваневського у кількості 106 м;

- ремонту трьох існуючих контролерів на світлофорних об’єктах по вул. Корсунського – ОШ № 2, вул. Горбатова – вул. Островського, вул. Радянська – пров. Цегляний;

- заміни електроламп у світлофорах – 802 одиниці;

- фарбування стійок, кріплень світлофорних об’єктів;

- заміни лінз – 5 одиниць;

- заміна козирків – 3 одиниці.

Фактичні видатки  на технічне обслуговування світлофорних об’єктів у

2013 році склали 88,9 тис. грн.. Роботи були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету. Виконання становить 116 %.

12. Дорожні знаки, пішохідні огородження. Експлуатація дорожніх знаків, у тому числі  обрізка дерев.

Роботи з обслуговування, встановлення, заміни дорожніх знаків, пішохідних огороджень виконує Артемівський підрозділ центрального відділення державного підприємства «Донбас-Інформ-Ресурси».

Роботи по встановленню дорожніх знаків виконуються за приписами та вимогами ВДАІ м. Артемівська. Протягом 2013 року  встановлено  дорожніх знаків -  56  од., замінено дорожніх знаків – 6 од., демонтовано дорожніх знаків – 21 од.. Виконана експлуатація дорожніх знаків Т1 – 387 одиниць, Т2 – 380 одиниць; а також виконана експлуатація уніфікованих дорожніх знаків Т1 – 468 одиниць, Т 2 – 72 одиниці, в тому числі пофарбовані стійки та кріплення дорожніх знаків в об’ємі  312,9  кв.м, виконана обрізка дерев – 23 одиниць. Демонтовано 106 м пішохідних огороджень.

При плані фінансування 174,0 тис.грн., профінансовано та виконані роботи на суму 61,5 тис.грн.. Виконання становить 35,3 %.

Станом на 01.05.2014 р. на балансі центрального відділення державного підприємства «Донбас-Інформ-Ресурси» знаходяться:

- дорожні знаки – 1737 одиниць,

- покажчики напрямку руху – 199 одиниць,

- пішохідні огорожі – 2569 п.м..

Роботи з установки, ремонту  пішохідних огорож не виконані через відсутність фінансування.

13. Дорожня розмітка.

У  2013 р.  виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки 1.14.1. «Пішохідний перехід» в об’ємі  904 кв.м. на суму 70,0 тис.грн. При виконанні робіт з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг додатково виконана осьова розмітка доріг по вул. Кірова, вул. Леваневського в об’ємі

4 700 п.м., пішохідна розмітка  по вул. Крайній, вул. Леваневського, вул.  Кірова 260,8 кв.м на загальну суму 50,8 тис. грн.  Виконання робіт становить 172, 5 %.

14. Інформаційно – просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху.

Протягом 2013 року в засобах масової інформації були висвітлені актуальні питання по забезпеченню безпеки дорожнього руху: проведено виступів на телебаченні – 50, розміщено статей в газетах – 83.

За  дванадцять місяців 2013 року розповсюджено 240 методичних матеріалів та пам’яток з безпеки дорожнього руху, які надавались УДАІ ГУМВС України в Донецькій області. По телебаченню забезпечено трансляцію 12 роликів соціальної реклами з безпеки дорожнього руху.

Протягом 2013 року проводились заняття у шкільних учбових закладах з питань дорожнього руху. Проведено 163 бесіди в закладах освіти. В лютому – березні 2013 року проведено конкурс – огляд роботи загонів юних інспекторів руху та змагання «Безпечне колесо». Команда ЗОШ № 18 зайняла друге місце в фіналі конкурсу команд КВК-ЮІР.

м. Соледар

1. Розробка комплексної схеми організації дорожнього  руху на

вулично – дорожній мережі міста.

Відділом архітектури та містобудування була розроблена схема розміщення дорожніх знаків для організації руху у центральній частині м. Солевар.

2.  Проведення комплексного обстеження мостів.

Програмою на проведення комплексного обстеження мостів

передбачалися кошти у розмірі 98,616 тис. грн. У зв’язку  з відсутністю коштів роботи не були виконані. Виконання заходу переноситься  на 2015 рік.

3. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості

(вул. Носова, 3, 5, 20).

У зв’язку з відсутністю коштів роботи не були виконані. Виконання

заходу переноситься на 2015 рік.

4. Дорожні знаки, пішохідні огородження.

Програмою на встановлення дорожніх знаків, пішохідних огороджень передбачалися кошти у розмірі 40,0 тис. грн.. Встановлено дорожніх знаків у кількості 34 одиниць по вул. 52 Стрілкової дивізії, Жовтневій, Карпінського та 8 одиниць відремонтовано та замінено на загальну суму 32,0 тис.грн.

Виконання робіт становить 80 %..

5. Експлуатація дорожніх знаків, у тому числі обрізка дерев.

Експлуатація дорожніх знаків виконана на загальну суму 30,0 тис.грн.. Виконання становить 100 % до програмних показників (30,0 тис.грн.).

- Дорожня розмітка.

У 2013 р. виконана дорожня розмітка «Пішохідний перехід» по вулицям

60 років Жовтня, Кар пінського, 52 Стрілкової дивізії, Жовтневій, Луначарського, Сосюри, Леніна, Залевського на загальну суму 7,0 тис.грн..

Виконання становить 100 % до програмних показників (7,0 тис.грн.).

м. Часів Яр

- Дорожні знаки, пішохідні огородження.

Програмою на встановлення дорожніх знаків, пішохідних огороджень

передбачалися кошти у розмірі 5,0 тис. грн.. Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

2. Експлуатація дорожніх знаків, у тому числі обрізка дерев.

Програмою на встановлення дорожніх знаків, пішохідних огороджень

передбачалися кошти у розмірі 7,0 тис. грн.. Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

3. Дорожня розмітка.

У 2013 р. виконана дорожня розмітка «Пішохідний перехід» на загальну

суму 7,0 тис.грн.. Виконання становить 70 % до програмних показників (10,0 тис. грн.).

У зв’язку з недостатнім фінансуванням та відсутністю можливості виконання робіт у терміни, зазначені у Програмі «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013- 2015 роки», відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради пропонує  викласти розділ 4 «План реалізації Програми» у новій редакції, доповнивши пункт «Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху» наступними заходами:

п. 3.5.1 «Заміна лампових світлофорів на світлодіодні по вул. Радянська – пров. Цегляний»;

п.3.5.2 «Заміна лампових світлофорів на світлодіодні по вул. Горбатова – вул. Островського».

Продовж 2014 р. на території Артемівської  міської  ради  планується:

- продовжувати виконувати організаційно – методичні заходи;

- продовжувати виконувати заходи з розвитку автотранспорту;

- продовжувати виконувати інженерно – технічне забезпечення безпеки дорожнього руху;

- продовжувати виконувати заходи з організації дорожнього руху;

- продовжувати виконувати заходи з інформаційно – просвітницької діяльності та пропаганди безпеки дорожнього руху.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання в 2013 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради  на 2013-2015 роки», засідання якої відбудеться 21.06.2014 р.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                   С.В. Жеребятьєва

Погоджено:

Заступник міського голови                                                О.А. Головкіна