#### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а  р а д а

64 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РIШЕННЯ

22.04.2015  №6/64-1195

м.Артемівськ

Про стан виконання у 2014 році Програми прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках

Розглянувши довідку від 25.03.2015 № 01-0867-06   в.о. начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради                 Гладкої О.О. про стан виконання у 2014 році Програми прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках, затвердженої рішенням Артемівської міської ради                від 26.12.2012 № 6/33-568, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2015 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2014 № 6/59-1116, відповідно до Закону України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами, Закону України від 21.06.2012 № 4995-VI «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України від 21.05.97   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Довідку в.о. начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради   Гладкої О.О. про стан виконання у 2014 році Програми прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.12.2012 №6/33-568 (далі - Програма) прийняти до відома.

2. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко), здійснювати фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті м. Артемівська на 2015 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Гладка), комунальне підприємство «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» (Бондарєв), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), заступника міського голови Головкіну О.А.

5.    Контроль за виконанням   рішення  покласти    на  постійні  комісії

Артемівської  міської  ради: з питань економічної  і  інвестиційної  політики,

бюджету  і  фінансів   (Нікітенко),   з   питань комунальної власності,  землі і

приватизації  (Сабаєв),  з питань  житлово  – комунального    господарства,

екології, транспорту і зв'язку  (Северінов), секретаря   Артемівської   міської

ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                         О.О. РЕВА

У  К  Р  А  Ї  Н  А

А Р Т Е М І В С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

УПРАВЛІННЯ   МУНІЦИПАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ

#### ЗКПО  03364731

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44  тел. 44-04-81

____________________№_______                                    Міському голові

Реві О.О.

Довідка

про стан виконання у 2014 році Програми прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках

На виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки, затвердженої Законом України від 21.06.2012 №4995-VI, з метою прискорення прийняття гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальної громади м.Артемівська, забезпечення реалізації на території м.Артемівська житлових прав мешканців гуртожитків, відповідно до Закону України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами, рішенням Артемівської міської  ради від 26.12.2012 № 6/33-568 була затверджена Програма прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках (далі - Програма).

###### Головною метою Програми є забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків у м.Артемівську, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами, проведення протягом 2013-2015 років капітального ремонту гуртожитків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська та будуть передані до неї.

Програмою передбачалося здійснити прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська, у 2014 році гуртожитку, розташованого за адресою: м.Артемівськ, вул.Перемоги,45.          У 2014 році передача гуртожитку розташованого за адресою: м.Артемівськ, вул.Перемоги,45 не була здійснена. З'ясувалося, що будівля даного гуртожитку за інформацією регіонального відділення Фонду державного майна України у Донецькій області не обліковується, як об´єкт права державної власності.

На теперішній час Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради ініційовано питання  визначення даного гуртожитку безхазяйним.

У 2014 році на реалізацію заходів Програми  планувалося фінансування з державного бюджету–664,13 тис.грн та міського бюджету–664,13 тис. грн.

Пунктом 4 Програми «Основні етапи реалізації програми», відповідальними за здійснення проведення капітального ремонту зазначених гуртожитків визначені: відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради та комунальне підприємство «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг».

За інформацією відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради та комунального підприємства «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» фінансування з місцевого та державного бюджетів на проведення капітального ремонту гуртожитків у 2014 році не здійснювалося.

Відповідно до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки, затвердженої Законом України від 21.06.2012 №4995-VI, передача гуртожитків у власність територіальних громад здійснюється за графіком, який затверджується Донецькою обласною державною адміністрацією з встановленням обсягів і строків фінансування заходів за рахунок державного і місцевого бюджетів, інших джерел, передбачених законом відповідно до затверджених регіональних програм з визначенням конкретних сум фінансування.

На теперішній час заходи щодо передачі гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальних громад Донецької області на 2011-2014 роки, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.03.2011 №147 втратили чинність у зв´язку із закінченням терміну дії, а  нові заходи не прийняті. Таким чином, однією із головних проблем, яка ставить під загрозу виконання програми, на сьогоднішній день залишається відсутність фінансування заходів з державного бюджету.

.         	 На підставі викладеного, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради пропонує включити до порядку денного сесії Артемівської міської ради, яка відбудеться у квітні 2015 року питання   про стан виконання у 2014 році Програми прийняття гуртожитків державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2013-2015 роках.

В.о. начальника Управління муніципального

розвитку Артемівської міської ради	        О.О.Гладка

Погоджено:

заступник міського голови     _____________     О.А.Головкіна

,0