УКРАЇНА

Артемівська міська рада

72 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23.09.2015 № 6/72-1283

м. Артемівськ

Про стан виконання Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки

Розглянувши довідку від 28.08.2015 № 01-2801-06 в.о начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Гладкої О.О. про стан виконання Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки, затвержденої рішенням Артемівської міської ради від 28.08.2013 №6/42-771, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на ІІ півріччя 2015 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 24.06.2015 №6/67-1246, з метою покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту у м. Артемівську, відповідно до Закону України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, Закону України  «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 №154, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Довідку в.о начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Гладкої О.О про стан виконання Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 28.08.2013 №6/42-771 (далі - Програма), прийняти до відома.

2. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті  м. Артемівська на 2015 рік.

3. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації .

4. Управлінню муніципального розвитку Артемівської міської ради (Гладка) розробити проект Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Артемівська на 2016 – 2020 роки та внести його на погодження виконкому Артемівської міської ради у І кварталі 2016 року.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Гладка), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради з питань житлово - комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Северінов), з питань соціального захисту населення і охорони здоров'я (Красножон), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                           О.О. РЕВА

У  К  Р  А  Ї  Н  А

А Р Т Е М І В С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

УПРАВЛІННЯ   МУНІЦИПАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ

#### ЗКПО  03364731

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44  тел. 44-04-81

____________  № _________

На № ___________  від  ___________

Міському голові

Реві  О.О.

Довідка

про стан виконання Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради

від 28.08.2013 №6/42-771

Програма з будівництва, капітального ремонту та реконструкції зупинкових пунктів громадського транспорту розташованих на території м Артемівська на 2013 - 2015 рік, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 28.08.2013 №6 / 42-771 (далі - Програма), спрямована на реалізацію технічних заходів щодо приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у відповідність тренованій Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро та автомобільного транспорту.

В даний час проведена інвентаризація павільйонів очікування громадського транспорту розміщених на території міста з визначенням технічного стану конструкцій навісу, тротуарного покриття зони очікування пасажирів та благоустрою прилеглої території.              В результаті обстеження встановлено наступне: На території міста розташовано 112 зупиночних пунктів, з них :

- 65 зупинок знаходяться на баллансі КП «Артемівськ -  Електроавтотранс»;

-    27 зупинок знаходяться на баллансі КП «Флора»;

-   8 зупинок перебувають у складі торгових павільйонів (комерційні підприємства );

-    12 зупинок не позначені павільйони очікування відсутні, власники не визначені.

Крім цього, на зупинки, які знаходяться на балансі комунальних підприємств були складені кошториси поточного ремонту, які включають в себе ремонт конструкцій навісу, заміна тротуарного покриття, благоустрій прилеглої території (там де це необхідно).

По загальній сумі витрат встановлено:

- КП «Артемівськміськелектроавтотранс» - 2 млн. 18 тис. 972 гривень;

- КП «Флора» - 415 тис. 382 гривень

Всього. 2 млн. 434 тис. 354 гривень.

По загальній сумі було надано коштів :

- КП «Артемівськміськелектроавтотранс» - 0 грн.

- КП «Флора» - 0 грн .

За даною програмою було проведено ремонтних робіт :

КП «Флора» - 0 зупиночних пунктів .

КП «Артемівськміськелектроавтотранс» - 0 зупиночних пунктів .

Ремонтні роботи не проводились через не виділення коштів .

Заплановано також проведення капітального ремонту павільйонів очікування, розташованих біля торгових об`єктів а також благоустрій прилеглої території. На сьогодні вже проводится робота в даному напрямку,  та направлені приписи суб`єктам господарювання щодо виконання зазначених робіт у встановлені терміни .

Згідно з даними КП «Артемівськміськелектроавтотранс»

На 2015 рік з місцевого бюджету виділено кошти на прибирання (утримання) 65 тролейбусних зупиночних пунктів у розмірі 60,0 тис. грн. (згідно плановим асигнуванням по 5,0 тис. грн на місяць). Станом на 01.09.2015 Виконані роботи з утримання тролейбусних зупинок на 40,0 тис  грн. Виконувалися роботи з прибирання зупинок, покосу трави, в зимовий період виконувалася обробка покриття протиожеледними матеріалами, забарвлення зупиночних павільйонів.

Виконано ремонт зупиночних пунктів (фото в електронному вигляді додаються):

- Зупинка «Управління праці та соціального захисту населення» («Радбез») - фарбування споруди та заміна навісу;

-  Зупинка «вул. Виноградна »- фарбування споруди, заміна шиферу;

- Зупинка «Головпоштамп» - побілка колон, фарбування каркасу даху, крамничок, фундаменту, заміна фронтону;

-  Зупинка АІТ - побілка будови, фарбування стійок, крамничок;

- Зупинка «вул. Ювілейна »- побілка цегляної кладки, фарбування лавок, декоративної решітки;

- Зупинка «вул. Чайковського »- побілка споруди, фарбування лавок, заміна склопакетів;

- Зупинка «Тролейбусне депо» (2 зупинки) - фарбування всієї споруди;

- Зупинка «Інженерна академія» - фарбування всієї споруди;

На зупинках «Перемога праці», «вул. Виноградна» (на місто), « Стадіон Металург», «Оптика» усунені наслідки вандалізму: фарбування споруди, лавок, рихтування профнастилу.

Згідно з даними КП «Флора»

На 2015 рік з місцевого бюджету виділено кошти на прибирання (Утримання)  27 автобусних зупиночних пунктів у розмірі 70,0 тис. грн . Станом на 01.09.2015 виконані роботи з утримання автобусних зупинок на 48,1 тис. грн.

Виконувалися роботи з прибирання зупинок, вивезення сміття, в зимовий період виконувалася обробка покриття протиожеледними матеріалами. Демонтована аварійна зупинка по вул. Тухачевського.

Виконані наступні ремонтні роботи :

- Зупинка «вул.Тургенева» - виконано рихтування металоконструкцій .

- Зупинка «Миниця» по вул.Тухачевського – виконана побілка споруди.

- Зупинка «Ж.Д станція Ступки» - по вул. Тухачевського – відновили лавицю, покрасили споруду .

-  Зупинка АЗС  по вул. Тухачевського – побілка споруди .

- Зупинка по вул. Радянській – побілка споруди .

Враховуючи важливість даних об'єктів (павільйони очікування громадського транспорту формують архітектурний облік міських вулиць), пропонуємо продовжити Програму на 2016 - 2020 рік з визначенням джерела фінансування капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва павільйонів очікування громадського транспорту на зазначений період.

Враховуючи викладене, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Артемівська», засідання якої відбудеться 23.09.2015 року .

В.о. начальника  Управління

муніципального 								О.О.Гладка

розвитку Артемівської  міської ради