

У К Р А Ї Н А

**А р т е м і в с ь к а м і с ь к а р а д а**

##### 74 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

## РIШЕННЯ

25.11.2015 № 6/74 - 1316

м. Артемівськ

|  |
| --- |
| ***Про виконання***  ***Програми «Світле місто»***  ***на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки*** |

Розглянувши довідку від 27.10.2015 № 01-3742-06 начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про виконання Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-655, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 23.04.2014 № 6/50-975, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на ІІ півріччя 2015 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 24.06.2015 №6/67-1246, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Довідку начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про виконання Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-655, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 23.04.2014 № 6/50-975 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко)


забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2015 рік.

4. Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва) розробити проект Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки та внести його на погодження виконкому Артемівської міської ради у І кварталі 2016 року.

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**



**У К Р А Ї Н А**

**А Р Т Е М І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А**

**ВІДДІЛ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА**

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44 тел. 44-60-75

26.10.2015 № 01/31-649\_\_

На №\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Міському голові**

**Реві О.О.**

**Довідка**

***про виконання*** ***Програми «Світле місто» на території***

***Артемівської міської ради на 2013-2015 роки***

Рішенням Артемівської міської ради № 6/37-655 від **27 березня 2013 року** затверджена Програма «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки.

**Головна мета Програми** – надання більш якісних послуг населенню в зовнішньому освітленні міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів місцевих бюджетів модернізація дистанційного управління зовнішнім освітленням міста Артемівська для поліпшення оперативного та ефективного керування вуличним освітленням, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення міст Артемівська, Соледара, Часів Яра.

Програма «Світле місто» на території Артемівської міської ради розроблена на підставі пропозицій підприємств, розташованих на території Артемівської міської ради, з урахуванням пропозицій депутатів міських рад і виборців міст Артемівська, Соледара, Часів Яра.

**У 2015 року були виконані наступні заходи.**

**м. Артемівськ**

Станом на 01.11.2015 р. кількість світлоточок у м. Артемівськ становить 6,312 тис. одиниць, в тому числі 333 одиниці з ртутними лампами, 390 одиниць з лампами розжарювання, 5 583 одиниць з натрієвими лампами, 6 одиниць світлодіодні; загальна протяжність кабельних мереж – 154,272 км, повітряних мереж – 140,424 км.

У Програмі на 2015 рік по м. Артемівську було заплановано 7 заходів на загальну суму 3148,0 тис. грн. За 10 місяців 2015 року виконано 5 заходів на загальну суму 1521,0 тис. грн.

Так за 10 місяців 2015 року виконання по заходам склало:

1. **Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць,**

**провулків, дворових територій парків, скверів м. Артемівськ.**

На 2015 рік було заплановано проведення капітального ремонту ліній

зовнішнього освітлення на вулицях, провулках та дворових територіях житлових будинків міста Артемівська на загальну суму 605,0 тис. грн.

У ІІ кварталі 2015 року на бульварі Металургів в рамках реконструкції та благоустрою екологічного скверу (1 черга бульвару Металургів) була прокладена лінія зовнішнього освітлення з встановленням 9 енергозберігаючих натрієвих світильників. При цьому демонтовано 24 світильника з лампами розжарювання, змонтовано 400 м кабелю, встановлено 9 паркових опор.Роботи були виконані на суму 150,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. Виконання становить 30 % від запланованого.

Також ведуться підготовчі роботи по освітленню набережної річки Бахмутки, а саме, виконані бетонні роботи під встановлення опор зовнішнього освітлення.

**2. Модернізація дистанційного управління. Моніторинг вуличного освітлення м. Артемівськ.**

Не виконано у зв’язку з недостатністю фінансування.

**3. Капітальний ремонт шаф управління.**

Не виконано у зв’язку з недостатністю фінансування.

**4.** **Параметризація лічильників електроенергії.**

На 2015 рік було заплановане проведення параметризації лічильників електроенергії на загальну суму 18,0 тис. грн. Протягом 10 місяців 2015 року виконана параметризація лічильників електроенергії на суму 7,7 тис. грн. Виконання становить 51 %.

**5. Роботи з проведення ілюмінації Новорічних ялинок, об’єктів соціально-культурного призначення.**

На 2015 рік було заплановано проведення Новорічної ілюмінації на суму 130,0 тис. грн**.** Роботи з проведення ілюмінації Новорічних ялинок міста Артемівська проводились в грудні 2014 року (монтаж) і в січні 2015 року (демонтаж)на суму 33,5 тис. грн. Виконання становить 26 %.

**6. Поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення.**

На 2015 рік по Програмі на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення було заплановано видатків на суму 950,0 тис. грн. З початку 2015 року відновлено поточним ремонтом вуличне освітлення 17 вулиць та 30 пунктів живлення. Протягом 10 місяців 2015 року щомісяця велось поточне обслуговування 6312 світлоточок, в тому числі 54 світлоточки селища Красна Гора, 75–х пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 75-ти лічильників обліку електричної енергії. Фактично обсяг робіт з поточного ремонту та утримання мережі зовнішнього освітлення становить 663,0 тис. грн. Виконання робіт становить 84% від запланованого.

**7. Оплата за спожиту електроенергію.**

На 2015 рік Програмою були передбачені кошти для розрахунку за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення у сумі 990,0 тис. грн. Споживання електроенергії за 10 місяців 2015 року склало 1 075 091 кВт год. (в 2014 році за аналогічний період 1 198 111 кВт год.). Зменшення спожитої електроенергії на 123 020 кВт год. пояснюється проведеними у 2014 році капітальними ремонтами з заміною технічно застарілих ртутних світильників та світильників з лампами розжарювання на енергозберігаючі натрієві світильники, та відремонтованими світильниками, про що свідчить зменшення звернень громадян та зменшення заявок на усунення пошкоджень в диспетчерську службу комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств». При диференційованому обліку електроенергії фактичні видатки за 10 місяців 2015 року склали 666,8 тис. грн., у порівнянні аналогічнім періодом 2014 року видатки збільшились на 49,2 тис. грн., що пояснюється підвищенням вартості тарифу на 47%. Так, на початок 2014 року денний тариф складав 1,0324 грн./кВт год., нічний тариф – 0,2581 грн./кВт год., у жовтні 2015 року денний тариф складав 1,5208 грн./кВт год., нічний тариф – 0,3802 грн./кВт год.

Взагалі по місту Артемівськ по Програмі за 10 місяців 2015 року виконано 5 заходів, що складає 71 % до запланованого, на загальну суму 1521,0 тис. грн., що складає 58 % до програмних показників. Недовиконання Програми обумовлюється недостатністю фінансування.

**м. Часів – Яр**

На сьогоднішній день на території Часовоярської міської ради знаходиться в експлуатації 601 світлоточка зовнішнього освітлення, в яких використовуються 47 ламп розжарювання та 554 натрієвих ламп. Споживання електроенергії за 10 місяців 2015 року склало 126,4 тис. кВт на суму 74,8 тис. грн.

На 2015 рік по місту Часів Яр на капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, прибудинкових територій, парків, скверів було заплановано 300 тис. грн., але упродовж 10 місяців 2015 року дані заходи не були виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

На поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення ЛЗО у 2015 році було заплановано 20,0 тис. грн. Станом на 01.11.2015 р. виконані роботи з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення вулиць міста на загальну суму 59,4 тис. грн.

Виконання становить 22% до програмних показників.

**м. Соледар**

На сьогоднішній день на території Соледарської міської ради знаходиться в експлуатації 670 світлоточок зовнішнього освітлення, в яких використовуються 320 ламп розжарювання та 350 натрієвих ламп. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 46,9 км. Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення населеного пункту становить 17 одиниць. Кількість спожитої електроенергії за 10 місяців 2015 року становить – 520,7 тис. кВт год. на суму 354,6 тис. грн.

На 2015 рік по місту Соледар на капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення провулків, дворових територій, об’єктів благоустрою було заплановано 1176,5 тис. грн., але роботи не були виконані в зв’язку з відсутністю фінансування. Також у 2015 році встановлені прилади обліку освітлення місць загального користування на двадцяти житлових будинках, роботи виконані на суму 54,5 тис. грн. Роботи з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення були виконані на загальну суму 38,1 тис. грн.

Виконання становить 9 % до програмних показників.

Крім, вищезазначених заходів Програмою було передбачено виконання робіт з заміни дерев’яних опор ліній електропередач, які знаходяться у сумісній підвісці з лініями зовнішнього освітлення. У 2015 році невідокремлений підрозділ «Артемівський міський РЕМ» ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго» виконав роботи з заміни 20-ти аварійних опор: у місті Артемівськ – 19 одиниць, у місті Часів Яр - 1 одиниця.

Підводячи загальні підсумки реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки повідомляємо про наступне.

На виконання заходів Програми були заплановані витрати у розмірі 13 239,8 тис. грн. За 2 роки і 10 місяців витрати на виконання заходів склали 7396,3 тис. грн.

По місту Артемівську заплановано – 9 440 тис. грн.; виконано на суму 6661,0 тис. грн.

По місту Соледару заплановано 2384,8 тис. грн.; виконано на суму 463,3 тис. грн.

По місту Часів Яру заплановано 1415,0 тис. грн.; виконано на суму 272,0 тис. грн.

В зв’язку з недостатнім фінансуванням на території Артемівської міської ради не виконані такі заходи Програми:

По місту Артемівськ - «Модернізація дистанційного управління. Моніторинг вуличного освітлення», «Капітальний ремонт шаф управління», «Заміна аварійних опор».

По місту Часів Яр – «Придбання телескопічного підйомнику АП-18 для обслуговування ЛЗО».

По всім трьом містам не в повному обсязі виконані роботи з капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків і скверів.

Дані заходи планується внести до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, що буде розроблятися в Артемівській міській раді.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання ***«Про стан виконання в 2015 році Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки»***, ***засідання якої відбудеться 25.11.2015.***

***Начальник відділу розвитку***

***міського господарства***

***Артемівської міської ради С.В. Жеребятьєва***

Матвєєва Ж.І.

44-04-77

**Погоджено:**

**заступник міського голови О.А. Головкіна**