У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

78  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.01.2016 №6/78-1372

м. Артемівськ

Про виконання Програми

поводження з відходами на

території Артемівської міської

ради на період 2012 – 2015 роки

Розглянувши довідку від 22.12.2015 №01-4596-06 начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Юхно М.А. про виконання Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 № 6/16-255, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на                І півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 №6/76-1348, відповідно до Закону України від 25.06.1991 №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами, Закону України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 21 Закону України від 05.03.1998 №187/98-ВР                     «Про відходи» із внесеними до нього змінами, ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Довідку начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради  Юхно М.А. про виконання Програми поводження з відходами  на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 №6/16-255                                 (далі - Програма), прийняти до відома.

2. Зняти з контролю рішення Артемівської міської ради:

- від 28.12.2011 № 6/16-255 «Про затвердження  Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012 – 2015 роки»;

- від 23.10.2013 №6/44-816 «Про стан виконання Програми поводження з відходами  на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки»;

- від 29.10.2014 №6/56-1071 «Про стан виконання Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 років, за 2013 рік та І півріччя 2014 року».

Міський голова                                                                   О.О. РЕВА

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

84500, Україна,  Донецька область,  м. Артемівськ,  вул. Артема, 44.

Тел:. +38(0627) 44-03-95; 44-01-85, Факс: +38(0627) 44-03-95

E-mail: art_register@ukr.net                еб-сайт: www.artemrada.gov.ua

21.12.2015  № 568/02

Міському голові

Реві О.О.

ДОВІДКА

Про виконання Програми поводження з відходами

на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки

Програма поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 № 6/16-255, головною метою якої було визначено створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (далі - ТПВ) та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

На території Артемівської міської ради діяльність у сфері поводження з ТПВ здійснюють  наступні підприємства:

- у м. Артемівськ - ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» (охоплено санітарним очищенням – 75,520 тис.чол. або 98%, в тому числі в приватному секторі – 23,800 тис.чол. або 87%);

- у м. Часів Яр - ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут», КП ВРЖП (охоплено санітарним очищенням – 13,518 тис.чол. або 98%, в тому числі в приватному секторі – 2,390 тис.чол. або 87%);

- у м. Соледар - СКП «Комунальник», СКВРЖП «Ремонтник» (охоплено санітарним очищенням – 11,330 тис.чол. або 99%, в тому числі в приватному секторі – 0,990 тис.чол. або 88%).

За 2012-2015 роки (далі - звітний період) на території Артемівської міської ради виконувалися наступні заходи.

«Розробка схеми санітарного очищення міста» - захід виконано в повному обсязі на загальну суму 290,584 тис.грн. за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - ОНПС).

Схему санітарного очищення м. Артемівська розроблено державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» на загальну суму 99,0 тис.грн. за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС. Затвердити схему санітарного очищення                   міста планується рішенням Артемівської міської ради протягом І кварталу      2016 року.

Схему санітарного очищення м. Часів Яр розроблено на загальну суму 95,283 тис.грн. за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС та затверджено рішенням Часовоярської міської ради від 31.01.2013№ 6/33-380.

Схему санітарного очищення м. Соледар розроблено                                           КП «Укрінвестпроект» на загальну суму 96,301 тис.грн. за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС та затверджено рішенням Соледарської міської ради від 29.05.2014 № 6/49-713.

«Оптимізація роздільного збору побутових відходів і проведення роз’яснювальної, навчально-виховної роботи з населенням через засоби масової інформації та заклади освіти» - захід профінансовано на загальну  суму 1,265 тис.грн. за рахунок коштів підприємств. Виконання заходу становить 1,3% від запланованих 100,0 тис.грн.

Протягом звітного періоду виконкомами міських рад, підприємствами ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» та КП «Комунальник» через засоби масової інформації (офіційний веб-сайт Артемівської міської ради, газети «Вперед», «События», «Соляник», КП «Артемівське телерадіомовлення») та закладами освіти проводилась роз’яснювальна, навчально-виховна робота з населенням та учнями щодо поводження з ТПВ.

Крім того, КП «Комунальник» регулярно проводились рейди з метою необхідності укладання договорів та своєчасної оплати послуг споживачами усіх форм власності.

«Приведення до належного стану полігону» - захід профінансовано на загальну суму 113,657 тис.грн. за рахунок коштів підприємств. Виконання заходу становить 35,5% від запланованих 320,0 тис.грн.

Полігон м. Артемівська, загальною площею 10,29 га, експлуатується з 1981 року. Проектна потужність становить 690600 тонн, загальний об’єм накопичених відходів – 577271,3 тонн, резервний об’єм для розміщення відходів - 113328,7 тонн. Середній обсяг розміщених відходів складає від                   42,0 до 50,4 тис. тонн на рік. Протягом звітного періоду підприємством                    ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» розроблено новий паспорт полігону, встановлено часткову огорожу, а також проведені заходи з пересипання полігону ґрунтом, обслуговування дезбар´єру, моніторингу атмосферного повітря і ґрунту на загальну суму 70,6 тис.грн., що відповідає 176% виконання Програмного заходу.

Полігон м. Часів Яр, загальною площею 4,9 га, експлуатується з                       1997 року. Проектна потужність становить 87835 тонн, загальний об’єм накопичених відходів – 79747 тонн, резервний об’єм для розміщення відходів - 8088 тонн. Середній обсяг розміщених відходів складає від 20 до 100 тонн                  на рік. За звітний період Часовоярським КП ВРЖП проведено паспортизацію полігону, планування об’єму та ущільнення ТПВ, моніторинг атмосферного повітря і ґрунту, а також рекультивацію полігону на загальну суму                            4,557 тис.грн., що відповідає 6% виконання Програмного заходу.

Полігон м. Соледар, загальною площею 2,0 га, експлуатується з                         2004 року. Проектна потужність становить 144000 тонн, загальний об’єм накопичених відходів – 115080,75 тонн, резервний об’єм для розміщення відходів - 28919,25 тонн. Середній обсяг розміщених відходів складає від                 3,2 до 6,8 тис.тонн на рік. За звітний період підприємством                               СКВРЖП «Ремонтник» проведена обваловка полігону, моніторинг атмосферного повітря і ґрунту, ремонт шлагбаума, обслуговування контрольно-дезинфікуючої ванни, встановлено стовпчики, висаджені дерева на загальну суму 38,5 тис.грн., що відповідає 19% виконання Програмного заходу.

«Оновлення та поповнення контейнерного парку» - захід профінансовано на загальну суму 619,3 тис.грн. Виконання заходу становить 74,4% від запланованих 832,0 тис.грн.

За звітній період для м.Артемівськ підприємством                                   ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» було придбано  137 контейнерів для збору ТПВ на суму 474,5 тис.грн. та 3 контейнери для великогабаритних відходів на суму   96,8 тис.грн., що відповідає 74% виконання Програмного заходу.

Для м. Соледар за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС придбано                    48 контейнерів на суму 48,0 тис.грн., що відповідає 80% виконання Програмного заходу.

Всього на території Артемівської міської ради встановлено                            1012  контейнерів для збору ТПВ місткістю 1,1 м³ (в Артемівську - 783 од.,                в Часів Ярі - 86 од., в Соледарі - 143 од.) та 3 контейнери для збору великогабаритних відходів місткістю 10 м³, 15 м³, 18 м³.

«Придбання техніки для вивозу великогабаритних відходів у                         м. Артемівську» - захід профінансовано на загальну суму 350,0 тис.грн. за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут». Замість придбання автомобілю для вивозу великогабаритних відходів придбано мультіліфт на шасі для автомобіля а/м Mersedes. Виконання заходу становить 70% від запланованих 500,0 тис.грн.

«Паспортизація та будівництво контейнерних майданчиків» - захід профінансовано на загальну суму 143,5 тис. грн. Виконання заходу становить 9,4% від запланованих 1530,0 тис.грн.

Протягом звітного періоду за рахунок коштів підприємства                             ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» в м. Артемівську паспортизовано 11 контейнерних майданчиків на загальну суму 2,4 тис.грн. за адресами: вул. Сибірцева, 19;  вул. Леніна, 7; вул. Пушкіна, 42а; вул. Горбатова, 16; вул. Горбатова, 83;                    вул. Горбатова, 75; вул. Космонавтів, 3; вул. Корсунського, 88;                                  вул. Чайковського, 32; вул. Ювілейна, 61; вул. Горького, 53, що відповідає 2% виконання Програмного заходу.

З них побудовано 3 контейнерні майданчики на суму 35,4 тис.грн. за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут», за адресами:                                вул. Горбатова, 16; вул. Горбатова, 75; вул. Чайковського, 32, що відповідає 10% виконання Програмного заходу.

Решту 8 контейнерних майданчиків заплановано побудувати у                     2016 році.

В м. Соледар виділено 12 площ під будівництво контейнерними майданчиками, з них облаштовано 5 контейнерних майданчиків на суму                   105,7 тис.грн. за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС, що відповідає 53% виконання Програмного заходу.

Захід  «Модернізація та розвиток транспортної бази», а саме придбання бульдозеру для м. Часів Яр не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання заходу заплановано на 2018 рік Програмою поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період                2016-2020 роки на суму 1500,0 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел.

В цілому, міста Артемівськ та Часів Яр обслуговують 2 сміттєвози MAN із заднім завантаженням, 1 сміттєвоз МАЗ з боковим завантаженням, автомобіль Mersedes-Benz  (для вивозу великогабаритних відходів), автомобіль ГАЗ (для вивозу рідких відходів), бульдозер Т-170 (для роботи на полігоні).

Місто Соледар обслуговують 2 сміттєвози ГАЗ (для вивозу ТПВ) та екскаватор Борекс 2201 (для роботи на полігоні).

«Інвентаризація і ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ ТПВ» -

захід профінансовано на загальну суму 448,83 тис.грн. Виконання становить 34% від запланованих 1313,6 тис.грн.

В м. Артемівську виявлено та ліквідовано 104 од. несанкціонованих сміттєзвалищ (1,155 тис.м³) на загальну суму 18,0 тис.грн. за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут», що відповідає 2% виконання Програмного заходу.

В м. Часів Яр виявлено 58 од. несанкціонованих сміттєзвалищ                      (0,337 тис.м³), ліквідовано – 51 од. (0,272 тис.м³) на загальну суму                           21,93 тис.грн. за рахунок коштів підприємства КП ВРЖП, що відповідає 14% виконання Програмного заходу.

В м. Соледар виявлено та ліквідовано 145 од. несанкціонованих сміттєзвалищ (0,999 тис.м³) на загальну суму 408,9 тис.грн. за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС, що відповідає 127% виконання Програмного заходу.

Крім того, щорічно під час підготовки до весняно-літнього періоду та забезпечення належного санітарного порядку на території Артемівської міської ради проводиться двомісячник благоустрою, де ліквідовується значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

В цілому, на реалізацію заходів Програми у період 2012-2015 роки, витрачено 1967,136 тис.грн., в тому числі:

- коштів місцевих фондів ОНПС – 853,184 тис. грн.;

- коштів підприємств – 1113,952 тис. грн.

| Джерело фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис.грн |  |  |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |  |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Місцевий бюджет | 933,4 204,65 | 431,4 264,019 | 451,4 185,415 | 431,4 199,1 | 2247,6 853,184 |
| Кошти підприємств | 20,0 629,62 | 20,0 149,698 | 20,0 125,834 | 20,0 208,8 | 80,0 1113,952 |
| Інші джерела | 1052,5 0 | 552,5 0 | 1032,5 0 | 552,5 0 | 3190,0 0 |
| Разом за рік | 2005,9 834,27 | 1003,9 413,717 | 1503,9 311,249 | 1003,9 407,9 | 5517,6 1967,136 |

По м. Артемівську було заплановано 9 заходів на загальну суму                                     3745,6 тис.грн., освоєно – 1147,965 тис.грн., що відповідає 30,6%,                          в тому числі:

- виконано в повному обсязі 1 захід на суму 99,0 тис.грн.;

- частково виконано 8 заходів на загальну суму 1048,965 тис.грн.

По м. Часів Яр було заплановано 4 заходи на загальну суму                          860,0 тис.грн., освоєно – 121,77 тис.грн., що відповідає 14,1%,  в тому числі:

- виконано в повному обсязі 1 захід на суму 95,283 тис.грн.;

- частково виконано 2 заходи на загальну суму 26,487 тис.грн.;

- не виконано 1 захід на суму 500,0 тис.грн.

По м. Соледар було заплановано 7 заходів на загальну суму                           912,0 тис.грн., освоєно – 697,401 тис.грн., що відповідає 76,4%,  в тому числі:

- виконано в повному обсязі 1 захід на загальну суму 96,301 тис.грн.;

- частково виконано 4 заходи на суму 601,1 тис.грн.

- не виконано 2 заходи на загальну суму 32,0 тис.грн.

Прошу Вас винести питання «Про стан виконання  Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки»                 на розгляд сесії Артемівської міської ради у січні 2016 року.

Начальник Управління

економічного розвитку

Артемівської міської ради                                                              М.А. Юхно

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови                                             Т.М. Савченко