### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17.03.2016   №__50___

м. Артемівськ

# Про організацію робіт щодо

підготовки міста Бахмута

до весняно-літнього періоду у 2016 році

Заслухавши інформацію від 12.02.2016 № 01-0562-06 начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В.  про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмута до весняно – літнього періоду у 2016 році, з метою вчасного проведення комплексної підготовки міста Бахмута до весняно – літнього періоду у 2016 році, забезпечення необхідних умов життєдіяльності мешканців міста, згідно з планом роботи виконавчих органів Артемівської міської ради на 1 квартал 2016 року, затвердженим рішенням виконкому Артемівської міської ради від 16.12.2015 №271, відповідно до Правил благоустрою у  м. Артемівську, затверджених у новій редакції рішенням Артемівської міської ради від 24.07.2013 6/41-744, із внесеними до них змінами, керуючись Законом України  від 06.09.2005 № 2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, ст.ст.30,52,73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Артемівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести у 2016 році:

1.1. Двомісячник з благоустрою міста Бахмута у березні - квітні місяці.

1.2. Загальноміські суботники: 26 березня, 16 квітня до Дня довкілля,    23 квітня до Великодня та травневих свят.

2. Затвердити заходи щодо проведення робіт з благоустрою                         міста Бахмута до весняно-літнього періоду у 2016 році (додаються).

3. Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва):

3.1. Організувати роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів самоорганізації населення, громадськості до проведення робіт з благоустрою міста Бахмута до весняно-літнього періоду у 2016 році.

3.2. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб – сайті Артемівської міської ради інформації про проведення робіт з благоустрою міста Бахмута у весняно - літній період  2016 року.

4. Зняти з контролю рішення виконкому Артемівської міської ради від 11.03.2015 № 52 «Про організацію робіт  щодо підготовки міста Артемівськ до весняно - літнього періоду у 2015 році», як виконане.

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Головкіну О.А.

Міський  голова                                                                        О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

17.03.2016   №__50

# З А Х О Д И

щодо проведення робіт з благоустрою  міста Бахмута

до весняно – літнього періоду у 2016 році

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Санітарне очищення міста, у тому числі: ліквідація накопиченого побутового сміття на вулицях, дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях; ліквідація накопичених відходів у зелених зонах та місцях вільних від забудови, захисних смугах міста; прибирання сміття з зупинок міського гро - мадського транспорту | березень - квітень до 10.04.2016 до 23.04.2016 до 10.04.2016 | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”, товариство з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут», комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг”, Артемівське комунальне підприємство “Флора", комунальне підприємство “Артемівськміськелектроавтотранс”, підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмуті. |
| 2. | Ліквідація розритих ділянок на теплових магістралях та мережах водопостачання і водовідведення; обладнання оглядових колодязів кришками. | до 23.04.2016 | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”, комунальне підприємство «БАХМУТ - ВОДА», товариство з обмеженою відповідальністю „АРТЕМІВСЬК-ЕНЕРГІЯ”, підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмуті. |
| 3. | Прибирання солешлакової суміші з міських автошляхів. | до 23.04.2016 | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств ”. |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Приведення в належний стан об’єктів благоустрою, у тому числі: малих архітектурних форм; дитячих спортивних майданчиків; парків, скверів, площ, фонтанів. | березень – травень до 30.04.2016 до 25.05.2016 до 30.04.2016 | Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг”, комунальне підприємство "Артемівський міський парк культури та відпочинку", товариство з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут», відділ освіти Артемівської міської ради, комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради, комунальне підприємство “Артемівськміськелектроавтотранс”, комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”, Артемівське комунальне підприємство “Флора”. |
| 5. | Нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста | травень – серпень | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”, Артемівський відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради. |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. | Озеленення території міста, у т. ч.: посадка дерев, кущів, квітів тощо; відновлення газонів та інших зелених насаджень; видалення аварійних дерев. | квітень – вересень квітень квітень – травень квітень – вересень | Артемівське комунальне підприємство “Флора”. |
| 7. 7.1. | Утримання житлового фонду, у тому числі: виконання ремонту фасадів будинків та їх елементів. | травень – вересень | Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг ”, підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмуті, балансоутримувачі об’єктів. |
| 8. | Утримання дорожньо – мостового господарства | травень – вересень | Комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств ”. |

Заходи щодо проведення робіт з благоустрою  міста Бахмута до весняно – літнього періоду у 2016 році розроблені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                      С.В. Жеребятьєва

Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради                                                     Т.І. Недашковська