У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а    м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р I Ш Е Н Н Я

13.04.2016  №  78

м. Артемівськ

Про організацію робіт щодо підготовки м. Бахмута  до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

Заслухавши інформацію від 09.03.2016 №  01-0950-06  начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В.  про організацію робіт щодо підготовки м. Бахмута до осінньо – зимового періоду 2016 - 2017 років, з метою своєчасної підготовки житлово – комунального господарства м. Бахмута до осінньо – зимового періоду 2016 – 2017 років, згідно з планом роботи виконавчих органів Артемівської міської ради на ІІ квартал 2016 року, затвердженим рішенням виконкому Артемівської міської ради від 17.03.2016   № 65, керуючись Законом України від 24.06.2004 №1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, ст.ст. 30, 52, 73 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  виконком Артемівської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити:

1.1.  Склад міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства міста Бахмута  до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (далі – міська комісія) ( додається).

1.2.  Заходи щодо підготовки  житлово - комунального господарства міста Бахмута  до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (додаються).

2. Міській комісії (Головкіна) щотижнево проводити нараду з керівниками підприємств,  установ, організацій міста Бахмута,  незалежно від форм власності, з питань підготовки систем водо-, тепло-, електро-, газопостачання,  житлового фонду  до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та забезпечити їх готовність до 15.10.2016 року.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій житлово – комунального господарства міста  Бахмута:

3.1. Забезпечити проведення необхідних ремонтних робіт котелень, тепломереж, систем централізованого опалення, холодного водопостачання,  житлового фонду, опалювальних печей, електрощитових в термін до  10.10.2016 року.

3.2.  Підготувати устаткування, машини та механізми до боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею на  автошляхах та дворових територіях в термін до 15.10.2016 року.

3.3. Організувати роботу з погашення заборгованості за надані житлово – комунальні послуги, вжити дієвих заходів до боржників відповідно до чинного законодавства.

3.4. Посилити контроль за своєчасним  наданням житлово – комунальних послуг та дотриманням їх якості.

3.5. Вжити заходів щодо погашення у повному обсязі  заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також  забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та житлово-комунальних послуг згідно із договорами.

4. Рекомендувати підприємствам, які обслуговують житловий фонд територіальної громади міста Бахмута, забезпечити достатню кількість техніки, інвентарю для посипки протиожеледними  матеріалами  та з прибирання снігу на   прибудинкових територіях, у т.ч. за рахунок залучення на договірних засадах техніки від сторонніх організацій під час значних снігопадів та ожеледиці.

5. Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва) забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об’єктів житлово – комунального господарства міста Бахмута та міського електротранспорту до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років.

6. Рекомендувати виконкомам Соледарської (Товстокоренко) та    Часовоярської (Опанасенко) міських рад розробити та затвердити заходи щодо підготовки  житлово-комунального господарства міст Соледару та Часів Яру до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років.

7. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва).

8.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови Головкіну О.А.

Міський голова                                                                О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

13.04.2016 № 78

#### С К Л А Д

#### міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово- комунального господарства міста Бахмута до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| Головкіна Олена Анатоліївна | - | # заступник міського голови, # голова міської комісії; |
| --- | --- | --- |
| Жеребятьєва Світлана Василівна | - | начальник відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради, заступник голови міської комісії; |
| Хлипа Ольга Володимирівна | - | спеціаліст I категорії відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради, секретар міської комісії. |
| Ч Л Е Н И МІСЬКОЇ К О М І С І Ї : |  |  |

| Андрєєва Лариса Миколаївна | - | головний спеціаліст відділу культури Артемівської міської ради; |
| --- | --- | --- |
| Богданцев Михайло Олександрович | - | директор комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» (за згодою); |
| Бондарєв Олександр Володимирович | - | директор комунального підприємства «Артемівська керуюча компанія житлово- комунальних послуг» (за згодою); |
| Капарунін Володимир Миколайович | - | директор комунального підприємства «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАС»(за згодою); |
| Кац Вадим Феліксович | - | начальник невідокремленого підрозділу «Артемівський міський РЕМ» ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (за згодою); |
| # Кравцова Любов Миколаївна | - | головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю “БАХМУТ - ЕНЕРГІЯ” (за згодою); |
| Кравченко Роман Юрійович | - | генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут» (за згодою); |
| Лис Віктор Мілентійович | - | голова комітету по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради; |
| Миронова Олена Олександрівна | - | начальник відділу охорони здоров’я Артемівської міської ради; |
| ##### Рагоза Ольга Олександрівна | - | перший заступник міського голови м. Соледар (за згодою); |
| Русанов Ігор Євгенович | - | начальник Артемівського управління по газопостачанню і газифікації (за згодою); |
| Сорокін Олександр Олексійович | - | перший заступник міського голови м. Часів Яр (за згодою); |
| Таранник Алла Панасівна | - | заступник начальника відділу освіти Артемівської міської ради; |
| # Трущін Сергій Миколайович | - | ##### директор комунального підприємства «БАХМУТ - ВОДА» (за згодою). |

Заступник міського голови                                         Т.А. Куліш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

13.04.2016  № 78

З А Х О Д И

щодо підготовки  житлово - комунального господарства міста Бахмута  до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 років

| № з/п | Найменування заходів | Планове завдання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Комунального підприємства “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг” |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності, всього, од. у тому числі: | 419 |
| 1.1.1 | - ремонт покрівлі (од.) | 82 |
| 1.1.2 | - ремонт (заміни) опалювальних систем (од.) | 419 |
| 1.1.3 | - промивання опалювальних систем (од.) | 75 |
| 1.1.4 | - ремонт систем холодного водопостачання (од.) | 90 |
| 1.1.5 | - ремонту електрощитових (од.) | 87 |
| 2. | Товариства з обмеженою відповідальністю «БАХМУТ - ЕНЕРГІЯ» |  |
| 2.1 | Підготовка котелень (од.) | 40 |
| 2.2 | # Підготовка теплових мереж (км.), у тому числі: | 84,8 |
| 2.2.1. | теплових мереж, що підлягають ремонту або заміні (у двотрубному обчисленні) (км.) | 0,6 |
| 3. | Комунального підприємства «БАХМУТ – ВОДА» |  |
| 3.1. | Ремонт водопровідних мереж (км.) (заміна) | 6,0 |
| 3.2. | Ремонт каналізаційних мереж (км.) ( прочищення) | 50,0 |
| 3.3. | Підготовка водопровідних насосних станцій (од.) | 11 |
| 3.4. | Підготовка каналізаційних насосних станцій (од.) | 7 |
| 3.5. | Підготовка свердловин (од.) | 7 |
| 4. | Комунального підприємства “БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС” |  |
| 4.1. | ##### Капітальний ремонт тролейбусів (од.) | 2 |
| 4.2. | Поточний ремонт тролейбусів (од.) | 6 |
| 4.3. | ##### Капітальний ремонт контактної мережі (км.) | 1,0 |
| 4.4. | Поточний ремонт контактної мережі (км.) | 8,5 |
| 5. | Комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» |  |
| 5.1. | Дрібний ремонт вулиць та доріг (тис. м²) | 2,9 |
| 5.2. | Поточний ремонт спеціальної прибиральної техніки (од.) | 7 |
| 5.3 | Заготівля посипочного матеріалу (тис.т) | 0,7 |

# Заходи щодо підготовки житлово – комунального господарства міста Бахмут до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років  розроблені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради на підставі даних:  комунального підприємства “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг”, товариства з обмеженою відповідальністю «БАХМУТ - ЕНЕРГІЯ», комунального підприємства «БАХМУТ – ВОДА», комунального підприємства “БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС”, комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств».

Начальник

відділу розвитку міського господарства

Артемівської міської ради                                                          С.В.Жеребятьєва

Заступник міського голови                                                        Т.А. Куліш