У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

##### 83 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

## РIШЕННЯ

27.04.2016 № 6/ 83-1459

м. Бахмут

Про виконання   Програми

розвитку та збереження зелених насаджень

на території Артемівської міської ради

на 2013 – 2015 роки

Розглянувши довідку від 23.03.2016 № 01- 1230 -06  начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013  № 6/37-658, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 № 6/76-1348, відповідно до Закону України від 25.06.91 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами, Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.	   Довідку начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013  № 6/37-658 (далі-Програма), прийняти до відома.

2.   Зняти з контролю, як виконані, рішення Артемівської міської ради:       	    від 27.03. 2013  № 6/37 -  658 «Про затвердження  Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки»;

від 28.05.2014  №  6/51 - 995 «Про стан виконання в 2013 році  Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки»;

від 22.04.2015  №  6/64 - 1196 «Про стан виконання в 2014 році  Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки».

Міський голова                                                      О.О.РЕВА

Міському голові

Реві О.О.

Довідка

Про виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради

на 2013 – 2015 роки

З метою організації та здійснення комплексу щорічних заходів щодо створення нових та утримання старих зелених насаджень в здоровому та впорядкованому стані рішенням Артемівської міської ради 27 березня  2013 року була затверджена  Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради  на 2013-2015 роки.

Головна мета Програми: - охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом  населених пунктів, утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-економічних  функцій.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам статусу, а також на покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального користування. Заходи Програми є обов’язковим для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, яки займаються проектуванням, створенням об’єктів зелених насаджень та їх утриманням.

За 2015 рік  були виконані наступні заходи.

1. Виконання організаційних заходів.

1.1. Проведено інвентаризацію та паспортизацію зелених насаджень на території міста Бахмут на загальну суму 79,153 тис. грн. (бул. Металургів,  Каскад, ПКіВ, Верхні парк КіВ, Нижній парк КіВ, сквер з/д станції Артемівськ – 2, клумби по вул. Горбатова навпроти ТК «Україна»).

1.2. Організаційним відділом Артемівської міської ради сумісно з громадськими організаціями проводились навчання щодо написання грантів по реконструкції зелених зон.

1.3. Розроблена проектно-кошторисна документація з озеленення  та реконструкції екологічного скверу бульвару «Металурга» на суму 94,3 тис грн.

2. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ.

2.1. 2015 році проводились роботи з озеленення та реконструкції  екологічного скверу бульвару «Металурга». Виконана посадка зелених насаджень (5 сосен, 38 кущів можевельника, 54 клена, 13 горобин,                  766 троянд), влаштування тротуарів, зовнішнє освітлення, встановлені малі архітектурні форми. Освоєно 755,0 тис. грн.

2.2. У 2015 році велись роботи по об’єкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в                        м. Артемівську».

На набережній  р. Бахмутки було висаджено

- 60 кущів можевельника;

- 18 верб;

- 6086 кущів троянд   на суму 199,986 тис. грн.

2.3. У 2015 році фактично висаджено дерев, кущів, квітів:

В весняний період на території міста Бахмут висаджено:

- ПТУ №53 (15 беріз, 100 троянд);

- вул. Леніна (10 лип);

- вул. Горбатова (ТК «Україна» (550 троянд);

- центр (виконком (5 беріз);

- 50-й магазин (50 троянд);

- Площа Свободи (10 беріз);

- об’єкти охорони здоров’я (110 троянд);

- заклади культури (22 липи, 240 троянд);

- ЖЕКи (25 лип);

- заклади освіти (41липа, 60 троянд);

- вул. Чайковського (розділювальна смуга (390 троянд);

- Нижній парк (3 липи).

Всього в весняний період було висаджено 206 дерев та 1500 троянд на загальну суму 32,800 тис. грн.

В осінній період на території міста Бахмут висаджено:

- вул. Радянська (174 катальп);

- вул. Леніна (25 лип, 707 троянд);

- вул. Декабристів (44 катальп);

- вул. Чайковського (16 катальп);

- вул. Корсунського (15 катальп);

- вул. Красноармійська (7 лип);

- вул. Комсомольська (40 горобини);

- перехрестя вул. Леваневського - вул. 60 років утворення СРСР (50 кущів можевельника, 6 яблунь Недзвецького);

- Сквер Воїнів Інтернаціоналістів (22кущів можевельника);

- Нижній парк (780 троянд);

- Сквер визволення Донбасу (675 троянд);

- вул. Горбатова (ТК «Україна» (854 троянди);

- ТК «1000 мелочей» (465 троянд);

- вул. Чайковського (розділювальна смуга (1747 троянд);

- вул. Леваневського (260 троянд);

- Верхній парк (260 троянд);

- Коса алея (400 троянд);

- в’їзд з боку с. Красне (280 троянд);

- в’їзд з боку кар’єра (138 троянд);

- заклади освіти (217 дерев, 168 кущів, 755 троянд);

- об’єкти охорони здоров’я (30 дерев, 694 троянд);

- об’єкти спорткомітету (65 дерев, 90 кущів, 110 троянд);

- Тер. центр(5 дерев, 87 троянд);

- заклади культури (145 дерев, 507 троянд);

- Північний ставок (25 горобин).

Всього в осінній період було висаджено 1083 дерев, 681 кущів та 16021 троянд на загальну суму 313, 533 тис. грн.

Всього в 2015 році було висаджено 1289 дерева, 681 чагарників та 17 521

трояндна загальну суму 346,333 тис. грн.

3. Капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства (видалення).

3.1. Видалено 147 аварійних дерев на загальну суму 219,3 тис. грн.;

3.2. Видалено 316 аварійних дерев у 24 закладах освіти на загальну суму 115,0 тис. грн.

4. Озеленення дворових територій, територій підприємств та організацій.

4.1. Підприємствами які обслуговують житловий фонд міста Артемівська було висаджено  179 дерев, та 253 кущі, 450 троянди;

4.2. В повному обсязі створені зелені санітарні зони промислових підприємств (висаджено 116 дерев, 98 чагарники);

4.3. Навколо відкритих літніх кафе, магазинів, закусочних висаджені (53 дерева, 302 чагарники, 128 кущів троянд).

4.4. Проведено озеленення навчальних закладів, установ соціальної сфери (217 дерев, 168 кущів, 755 троянд), усі роботи виконані за кошти небайдужих людей та приватних підприємців.

4.5. В 2015 році на поточне утримання зелених насаджень на території міста Артемівськ (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші) витрачено  470,0 тис. грн.

5. Екологічні акції.

5.1. Відділом освіти  Артемівської міської ради до Всесвітнього Дня довкілля з учнями проводились екологічні акції, та конкурси. Постійно проводиться робота з населенням через ЗМІ о збереженні зелених насаджень, та їх утриманні.

До Всесвітнього Дня довкілля було висаджено:

- 200 дерев;

- 100 кущів.

6. Зміцнення матеріально – технічної бази комунальних підприємств.

6.1. Придбано  4 газонокосарок на загальну суму 30,0 тис. грн.

За кошти підприємств на кладовищах міста, біля житлових будинків виконано видалення сухих дерев та порослі на суму 65,0 тис. грн.

В цілому в 2015 році по місту Бахмут виконано заходів, на суму 1719,072 тис.грн. при плані 2050,0 тис. грн. що складає  84%  від запланованого.

м. Соледар

Згідно Програми у 2015 році були виконані наступні роботи:

1. Вирощування декоративних культур на суму 1482,2 тис.грн. (КПРДЛК «Ялинка»  1480,0 тис.грн., СКП «Комунальник»  2,2 тис.грн.);

2. Улаштування клумб та квітників – 65,6 тис.грн. (СКП «Комунальник»);

3. Поточне утримання зелених насаджень на суму 950,9 тис.грн.  (КПРДЛК «Ялинка»  877,3 грн.грн., СКП «Комунальник» 73,6 тис.грн.);

4.  Утримання і ремонт зелених насаджень вздовж вулиць і доріг – 62,7 тис.грн. (СКП «Комунальник»);

5. Утримання та ремонт зелених насаджень в парках, скверах, на алеях, бульварах та інших об’єктах  загального користування санітарно-захисних зон – 68,1 тис.грн. (СКП «Комунальник»).

Всього за 2015 рік :  2629,5 тис.грн.

В цілому в 2015 році по місту Соледар виконано заходів, на суму 2629,5 тис.грн. при плані 500,0 тис. грн. що складає більш 100%  від запланованого.

м. Часів – Яр

На прибудинковій території ОСББ м. Часів Яра висаджено 22 дерева. На виконання даного заходу витрачені кошти ОСББ близько 1,1 тис. грн.

Заходи передбачені Програмою, по місту Часів Яр:

- Улаштування клумб та квітників;

- Поточне утримання зелених насаджень;

- Утримання та ремонт зелених насаджень  в парках, скверах, на алеях, бульварах інших об`єктах благоустрою загального користування санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях, не виконувалися в зв’язку з відсутністю в місцевому бюджеті відповідних коштів.

В загалі в 2015 році по Артемівській міській раді виконано заходів, на суму   4349,672 тис.грн.  при плані 3100,0 тис.грн. що складає більш 100% від запланованого.

Підводячи загальні підсумки реалізації Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки повідомляємо про наступне.

На виконання заходів Програми 2012-2015 років були заплановані витрати у розмірі 11824,5 тис. грн.,  витрати на виконання заходів склали 10343,5 тис. грн. - 87%

По місту Артемівську заплановано на виконання заходів 7133,5 тис.грн., виконано заходів на суму  4389,227 тис. грн., що склало 62%;

Часівоярською міською радою заплановано на виконання заходів  195,0 тис. грн.,  виконано заходів на суму  4,0 тис. грн., що склало 2%;

Соледарською міською радою заплановано на виконання заходів   4496,0 тис. грн., витрати на розвиток та збереження зелених насаджень склали  5950,249  тис. грн., що склало 132%.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Бахмутської міської ради питання «Про виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки», засідання якої відбудеться 27.04.2016.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської  міської ради                                                              С.В. Жеребятьєва

Узгоджено: Головкіна О.А.