У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а    р а д а

83 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

27.04.2016 № 6/83-1478

м.Бахмут

Звіт про роботу комунального підприємства «Артемівський  комбінат комунальних підприємств»

за 2015рік

Розглянувши звіт від 25.03.2016 № 01-1271-07 директора  комунального підприємства "Артемівський комбінат комунальних підприємств" Богданцева М.О. про роботу комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» за 2015рік, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на І півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 № 6/76-1348, керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт директора комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» Богданцева М.О. про роботу комунального  підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» за 2015рік прийняти до відома.

2. Директору комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» Богданцеву М.О.:

2.1. Забезпечити зростання показників ефективності використання комунального майна в частині прибутковості підприємства, зростання заробітної плати, зниження собівартості робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

2.2. Розробити та вжити заходи щодо використання енергозберігаючих

технологій у роботі підприємства.

2.3. Вести пошук нових джерел отримання доходу, у тому числі вживати заходи щодо розширення сфери робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

2.4. Активізувати роботу з підвищення якості робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

2.5. Забезпечити цільове використання та збереження комунального майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання.

2.6. Про вжиті заходи інформувати заступника міського голови Головкіну О.А. в термін до 30.06.2016 року.

3. Організаційне виконання рішення покласти на комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» (Богданцев), відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

З В І Т

про роботу комунального підприємства

"Артемівський комбінат комунальних підприємств"

за 2015рік

Засновником   комунального  підприємства  "Артемівський  комбінат  комунальних підприємств"  є  Артемівська  міська  рада.

Форма власності - комунальна.

Юридична адреса: м. Артемівськ , вул. Леніна , 19. Код ОКПО - 03343350.

Директором  КП  "Артемівський  ККП"  є  Богданцев  Михайло  Олександрович.

Підприємство  у  своїй  діяльності  керується  законодавством  України  та  Статутом.

Основною  метою  діяльності  підприємства  є  одержання  прибутку  внаслідок  господарської,   комерційної  та  іншої  діяльності  у  порядку  і  на  умовах,  визначених  чинним  законодавством  України.

Основними  напрямками  роботи  підприємства  є:

- утримання,  поточний  та  капітальний  ремонт   доріг,  вулиць,  скверів,  площ,  мостів,  штучних  споруд,   у  тому  числі  поточне  утримання   фонтанів,   малих  архітектурних   споруд,   зливової   каналізації,   зимове  утримання  доріг, поточний  ремонт  засобів  примусового  зниження  швидкості,  поточний  ремонт та  утримання в'їзних  знаків,

- утримання, поточний та капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Артемівська  та  п.м.т. Червона Гора,

-  утримання   кладовищ,   пам’ятників,    виготовлення  ритуальної   атрибутики.

Також  підприємство  надає  ритуальні  послуги  населенню  і  організаціям,  проводить поховання  померлих  самотніх  громадян  та  померлих  учасників   ВВВ.

Перелік  основного  технологічного  обладнання   підприємства

| № з/п | Транспортний засіб | Рік випуску |
| --- | --- | --- |
| 1 | Піскорозкидувач ЗІЛ- 130 | 1986 |
| 2 | Піскорозкидувач КРАЗ - 256 | 1990 |
| 3 | Піскорозкидувач МАЗ 5551А2 | 2013 |
| 4 | Автогредер ДЗ- 180 | 1992 |
| 5 | Екскаватор ЮМЗ- 6 | 1994 |
| 6 | Екскаватор ЕО | 2013 |
| 7 | Машина дорожня комбінована TEREX | 2013 |
| 8 | Трактор ЮМЗ- 6 (каток ) | 1992 |
| 9 | Трактор МТЗ- 82.1 | 2006 |
| 10 | Трактор МТЗ- 82.1 (навантажувач/фреза) | 2006 |
| 11 | Трактор МТЗ- 80 | 1993 |
| 12 | Вантажний автогідро-підйомник АП- 18 на базі ГАЗ- 3309 | 2014 |
| 13 | Електролабораторія ЕТЛ ГАЗ - 2705 | 2013 |
| 14 | Грузо-пасажирський автомобіль ГАЗ- 3307 | 1993 |
| 15 | Грузо-пасажирський автомобіль ГАЗ- 33021 | 1997 |
| 16 | Грузо-пасажирський автомобіль ГАЗ- 2705 | 2008 |
| 17 | Легковий автомобіль ГАЗ 3110 | 2002 |

Ділянка  дорожньо - мостового господарства

На балансі підприємства значиться комунальна власність об'єктів благоустрою, яка відноситься  до  дорожньо-мостового   господарства  міста,  а  саме:

- Шляхи  міста,  загальною  протяжністю - 255,803км,

- Тротуари,  загальною  протяжністю - 15,785км,

- Алеї,  площі  та  сквери  -  у тому числі:

- Площа Обеліска - 9 401,7м2,

- Центральний парк м. Артемівська  - 42 443,0м2 ,

- Площа Свободи (пам. Артему та  пам. Леніну) - 22 433,0м2,

- Площа  Визволителям Донбасу - 5 200,0м2,

- Площа  Воїнам-інтернаціоналістам - 3300,0м2,

- Площа  в  сквері  ім. Чубаря - 5 813,7м2,

- Площа,  прилегла  до  міськради - 4 535,9м2,

- Сквер ім. Чапліна - 9 300,0м2,

- Бульвар Металургів - 38 295,9м2,

- Привокзальна  площа - 13 082,0м2,

- Сквер Дружби - 1 372м2,

- Дощова  каналізація,  водопропускні труби - 3,951км,

- Мости  залізобетонні,  шляхопроводи,  дамби - 13шт,

- Пам'ятники - 30шт,

- Фонтани - 3шт.

Фактична  чисельність  ділянки  складає  19  робітників,  хоча  нормативна чисельність – 40 робітників.  Усі  робітники  своєчасно  забезпечуються  необхідним  інвентарем  та  засобами  індивідуального  захисту  згідно  правил  ТБ  та  ПБ.

У 2015 році на утримання та ремонт дорожньо - мостового господарства  м. Артемівська  було  заплановано  фінансування  в  сумі  2450,0тис.грн,  з    якого  на  суму  2390,0тис  грн  планувалося  виконання  робіт  за  рахунок  коштів  місцевого бюджету,  заплановані  роботи  стороннім  організаціям  та  населенню  міста  складали - 60,0 тис грн.

Виконання  робіт  проводилося  відповідно  до  затверджених  планів.

Обсяг  виконаних  робіт  за  2015р  склав  1 881,3тис.грн.

За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  було  виконано  робіт  на  суму – 1 674,2тис грн, роботи  стороннім  організаціям   та  населенню  міста  склали  -  207,1тис грн.

Протягом року були виконані  наступні  роботи:

1) поточне  утримання  парків,  скверів,   бульварів – 574,1 тис.грн;

2) утримання  в  належному санітарному стані  вулично - дорожньої мережі – 912,1тис.грн;

Упродовж року було прибрано 151,2 тис м.п. доріг з  асфальто-бетонним  покриттям.

У  межах  поточних  робіт  виконаний  ямковий  ремонт  доріг  на  суму – 2,7тис грн.  Засипано 26,4м3  ям  боєм  асфальто-бетону.

В  літній  період  проводилось  скошування  трави  та  дрібної   порослі  на  газонах   поблизу  міських  доріг, на  газонах  у  парках, скверах  та  бульварах.  Всього  упродовж  року  було  покошено   295,1тис м2  газонів  на  суму  85,7тис грн

3) очищення  та  ремонт  зливової  каналізації міста – 125,3 тис.грн;

Поточним ремонтом  та  утриманням  було  охоплено  3,9км  зливових  каналізацій  на  яких  були  виконані  наступні  роботи:

- очищені  зливово-приймальні  колодязі  від  сміття  та  бруду  63,5м3,

- постійно  проводився  ремонт  металевих  решіток  на зливово – приймальних  колодязях,

- виконаний поточний ремонт  металевих  решіток  по вул.Чайковського  (під  залізничним  мостом)  на суму 77,5тис грн

4) обслуговування  та  поточний  ремонт  фонтанів  на  пл.Свободи та у сквері ім. Чубаря – 30,0тис.грн;

5) поточний  ремонт  та  зимове  утримання   доріг – 60,0 тис грн;

Для  забезпечення  безпечного  руху  автотранспорту,  та  запобігання  ДТП  підприємством  виконувались  роботи  з  розчищення  міських  доріг  від  снігу  (розчищено  7102,8тис м2)  та  посипання  їх  проти - ожеледними  матеріалами (посипано  6561,2тис м2).  Таким  чином   у  зимовий  період  було  використано  395,2т  ШСС.  Для  заправляння  дорожньої  техніки  було  використано  2979,5 літрів ПММ  на  загальну  суму  50,9тис грн.

Також  для  безперебійної  роботи  дорожньої  техніки  у  зимовий  період  був  виконаний  поточній  ремонт  такої  техніки  на  загальну  суму  26,8тис грн.

6) надано  послуги  з  використання  машин  та  механізмів  стороннім   організаціям   та населенню  міста – 60,8тис.грн;

8) інші  роботи  та  послуги (розмітка  доріг) – 119,0тис.грн.

У рамках соціального контракту були виконані роботи  з  підготовки  зелених  насаджень  «Долини  троянд»  до  зимового  періоду року  (обрізання  троянд  та  кущів), виконані  роботи  з  ліквідації  стихійних  звалищ  сміття  та  проведена профілактика  виникнення нових  звалищ.

За  2015р  поточні  видатки  (собівартість,  загальновиробничі  та  адміністративні  видатки)  на  ділянці  дорожньо-мостового  господарства  підприємства  КП  «Артемівський  ККП»  склали  1870,1 тис грн.

Фінансовий  результат  діяльності  дільниці за 2015р -  прибуток 11,2 тис грн.

Ділянка  зовнішнього  освітлення  міста

На  балансі  підприємства  значиться  комунальна  власність  об'єкту благоустрою - лінії  зовнішнього  освітлення  м. Артемівська - протяжністю 296,196км,  на  яких  встановлено 6438шт світильників, 50 шаф управління    І-710 та 28 шаф обліку електроенергії,  в  тому  числі у п.м.т. Червона  Гора - 54  шт  світильників   та  1 шафа  обліку  електроенергії.

Фактична  чисельність  ділянки  складає  7  робітників,  хоча  нормативна чисельність – 24 робітника.  Усі  робітники  своєчасно  забезпечуються  необхідним  інвентарем  та  засобами  індивідуального  захисту  згідно  правил  ТБ  та  ПБ.

У 2015 році на поточне утримання ліній зовнішнього освітлення м. Артемівська було заплановано фінансування в сумі 1500,3тис грн, на параметризацію засобів обліку - 100,0 тис грн., з якого за рахунок коштів місцевого  бюджету планувалося  виконання  робіт на суму 1540,3тис.грн. (у тому  числі 100,0тис.грн – параметризація приладів обліку електроенергії),  роботи  стороннім  організаціям  та  населенню  міста  були  заплановані  у  сумі - 60,0 тис грн

Виконання робіт проводилося відповідно до затверджених планів.

Обсяг виконаних робіт за 2015рік склав 1057,6тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету було виконано робіт на суму – 850,0тис.грн, роботи  стороннім  організаціям  та  населенню  міста  виконано на суму – 207,6тис.грн.

У рамках  робіт з поточного утримання ЛНО м. Артемівська були виконані наступні  роботи:

- Заміна ламп розжарювання - 354шт,

- Заміна натрієвих ламп - 486шт,

- Усунуто  пошкодження проводів - 28,19км ліній ,

- Замінений кабель на новий - 0,236км ліній ,

- Заміна пускорегулювальної апаратури світильників - 475шт світильників ,

- Проведено поточний ремонт ТП- 23шт ,

Періодичні огляди ліній зовнішнього освітлення  міста  проводяться постійно.

За  2015р  поточні  видатки  (собівартість,  загальновиробничі  та  адміністративні  видатки)  на ділянці  з обслуговування  лінії  зовнішнього  освітлення  міста  склала  1048,2 грн.

Фінансовий  результат  діяльності   дільниці -  прибуток  9,4 тис грн.

Ділянка ритуальної служби

На балансі підприємства значаться міські кладовища в кількості 7шт , загальною площею 57,8864 га , розташовані :

- по вул. Маріупольської - 25,4859га,

- по вул. Ростовська - 2,7676га,

- по вул. Сілікатной - 4,2678га,

- по вул. Морська - 2,7215га,

- на території пос. Ступкі - 2,0408га,

- в п.м.т. Червона Гора - 0,6028га,

- нове кладовище № 1 (вздовж автодороги м. Артемівськ - м. Часів Яр ) - 20,0000га.

Всі  кладовища  діючі.

Фактична  чисельність  ділянки  складає  21  робітник.  Усі  робітники  своєчасно  забезпечуються  необхідним  інвентарем  та  засобами  індивідуального  захисту  згідно  правил  ТБ  та  ПБ.

У 2015 році планувалося виконати роботи з поточного утримання кладовищ  та пам'ятників, також  планувалося  надання  ритуальних  послуг та послуг з поховання  самотніх громадян та учасників ВВВ на суму 1952,0тис.грн, з яких 752,0тис.грн. були заплановані для фінансування з місцевого бюджету,  надати  послуги  із  поховання  та  реалізації  ритуальної  атрибутики  громадянам  та організаціям  міста планувалося на суму 1200,0тис.грн

Виконання робіт з поточного утримання кладовищ та пам'ятників проводилося відповідно  до  затверджених  планів  робіт.

Обсяг  виконаних  робіт  та   наданих  ритуальних  послуг  за  2015рік склав 2012,1тисгрн, з яких 451,8тис грн було профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету, надано ритуальних послуг з поховання громадян та реалізації ритуальної атрибутики  громадянам  та  організаціям  міста  на  суму 1560,3тис . грн.

Протягом  року були  виконані  наступні  роботи  та  надані послуги:

- організація  поховань  та надання суміжних послуг населенню і організаціям міста – 632,5тис грн ,

- поховання  самотніх  громадян  міста – 91,7тис.грн ,

- поховання  ветеранів  праці  та  учасників ВВВ – 35,1тис.грн ,

- реалізовано  предметів  ритуальної  належності –  847,5тис грн.

- утримання  території  кладовищ в належному санітарному стані (збирання та вивіз сміття,  зрізання  дрібної  порослі,  скошування  трави,   пиляння  аварійних  дерев) – 370,3тисгрн,

- утримання  та  поточний  ремонт  пам'ятників - 35,0 тис грн..

Організація поховання померлих і надання ритуальних послуг на підприємстві здійснюються відповідно до вимог ст.8,9,10,12 Закону України «Про похорони та похоронну справу», з наданням передбаченого Законом необхідного мінімального переліку  ритуальних  послуг  та  послуг,  не  передбачених  цим  переліком,  в  рамках таких  послуг  так  само  здійснювалася  реалізація  предметів  ритуальної  належності .

Ритуальна служба підприємства діє згідно вимог, передбачених «Типовими положеннями про ритуальну службу України»  та  «Правилами побутового обслуговування  населення», а саме:

- складає  договір-замовлення  на  організацію  та  проведення поховання,

- організовує виконання робіт з благоустрою місць поховання,

- безкоштовно виділяє місця для поховань,

- реєструє поховання та перепоховання в книзі реєстрації,

- створює рівні умови для поховання померлих, і т д.

Підприємством КП «Артемівський ККП» у 2015році були укладені договори - замовлення на організацію та проведення поховання з ФОП Олійник Г.І., ФОП Бондарев С.Б., інші підприємства до теперішнього часу договорів  не укладали.

На підставі договорів  із соціальною службою м.Артемівська та  району підприємство вирішує питання про надання ритуальних послуг, пов'язаних із похованням ветеранів війни та праці, а так само малозабезпечених громадян. За  2015рік було проведено 23 таких  поховання.

Середня  вартість  поховання  по  підприємству  за  2015рік складає - 2800,0грн

Всього з початку 2015 року на кладовищах міста та району було поховано 1180людей, з них 381 поховань провело підприємство  КП «Артемівський ККП».

КП «Артемівський ККП » в рамках соціального контракту по ділянці ритуальної служби в 2015р було   виконано наступні  роботи:

-  завезений  пісок  (250т)  на  кладовища  міста  на  суму ~ 30,0тис. грн.

- на  кладовищах  міста  постійно  ведуться  роботи  з  ліквідації  аварійних  сухих дерев, обрізка  чагарників і дрібної порослі

- виконані  роботи  з  дрібного  ремонту  пам'ятників  на  цвинтарях           За  2015р  поточні  видатки  (собівартість,  загальновиробничі  та  адміністративні  видатки)  на  ділянці  ритуальної  служби  підприємства  КП  «Артемівський  ККП»  склали  1992,6тис грн.

Фінансовий  результат  діяльності   дільниці -  прибуток  19,5 тис грн.

Співвідношення  показників  роботи  підприємства

за  2015р  до  2014р представлені  у  Табл.1:

(тис грн.)

| № пп | Показники | Показники 2014р | Показники 2015р | Співвідношення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об’єм виконаних робіт, наданих послуг,(тис грн.) | 3904,2 | 4951,0 | 126,8 |
| 2 | Валовий прибуток, (тис грн.) | 3357,1 | 4840,0 | 144,2 |
| 3 | Валові витрати, (тис грн.) | 2887,1 | 4800,0 | 166,3 |
| 4 | Фінансовий результат, (тис грн.) | 10,0 | 40,0 | 401,0 |
| 5 | Середня чисельність робітників, (чол) | 54 | 56 | 103,7 |
| 6 | ФОП, (тис грн.) | 1528,8 | 1941,9 | 127,0 |
| 7 | Середньомісячна заробітна плата, (грн.) | 2359,3 | 2889,7 | 122,5 |
| 8 | Перераховано податків та зборів, (тис грн.) | 1 196,6 | 1 072,1 | 89,6 |

Сплата платежів  та податків  до бюджету проводиться в задані строки та в повному обсязі.

Упродовж  2015р  сплачено 1 072,1 тис грн, у т ч:

-  ПДВ                                 -   75,3тис грн.,

-  ПДФО                              - 272,6тис грн.,

-  Податок на землю           -     6,3тис грн.,

-  ЕСВ                                  - 717,4тис грн.,

-  інші податки та збори     -     0,5тис грн

Дебіторська заборгованість  на кінець  2015року  склала  102,1 тис грн.

Кредиторська заборгованість  на  кінець  2015року  склала  78,2 тис.грн.

Вартість основних фондів за  2015р  зросла  до 108 564 тис грн, за рахунок передачі на баланс підприємства  витрат по капітальному ремонту дорожнього покриття  та  мереж  зовнішнього  освітлення  м.Артемівська,  згідно   актів  прийому-передавання  майна  комунальної  власності.

З  метою  оптимізації  витрат  підприємством   виконаний  переїзд  у  більш    підходящу  будівлю  для  адміністративно - виробничої  бази  підприємства тим  самим  скоротивши  витрати  на  енергоносії  та  теплопостачання.

Збільшення  заробітної  плати  по  підприємству  взагалі,  та  застосування  заохочувальних  заходів,  приведуть  до  більш  відповідального  та  якісного  виконання  робітниками  своїх  прямих  обов’язків,  тим  самим,  вигідно  виділяючи   підприємство  КП  «Артемівський  ККП»  серед  багатьох  інших  підприємств   та  організацій  міста  та  району.

З  метою  підвищення  показників  ефективності  фінансово – господарської  діяльності  у  2016році  підприємство  планує  збільшення  об’ємів  виконаних  робіт  та  послуг,  що  надаються,   зниження  собівартості  цих  робіт  за  рахунок  використання  більш  дешевих  матеріалів,  впровадження  на  підприємстві  нових  організаційних  заходів,  та   впровадження  новітніх  технологій  виробництва  робіт  та  надання  послуг,  що  сприятиме  конкурентоспроможності  підприємства  в  усіх  напрямках  розвитку,  збільшенню  прибутковості  підприємства  за  рахунок  співвідношення  критеріїв  ціни  та  якості  виконаних  робіт  та  послуг.

Директор КП «Артемівський комбінат

комунальних підприємств»                                           М.О.Богданцев