

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 87 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

22.06.2016 № 6/87 - 1546

м. Бахмут

***Про затвердження Програми***

***благоустрою міста Бахмут  
на 2016-2020 роки***

Розглянувши проект Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, ухвалений рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради

від 08.06.2016 № 131, заслухавши інформацію начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Жеребятьєвої С.В. з цього питання, з метою поліпшення загального благоустрою міста Бахмут та покращення його естетичного вигляду, створення умов для побуту та відпочинку мешканців та гостей міста, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Програму благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки (далі - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2016 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на 2017-2020 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Жеребятьєва), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко),виконкоми Соледарської (Товстокоренко), Часовоярської (Опанасенко) міських рад, заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення**

**Бахмутської міської ради**

**22.06.2016 № 6/87- 1546**

**П Р О Г Р А М А**

**благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки**

м. Бахмут

2016

**ЗМІСТ**

1. Паспорт Програми……………………………………………………………….3
2. Загальні положення……………………………………………………………...4
3. Мета Програми…………………………………………………………………..6
4. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми…………………………6
5. Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою міста Бахмут на  
   2016-2020 роки…………………………………………………………………...8
6. Очікувані результати…………………………………………………………...12
7. Фінансове забезпечення Програми……………………………………………13
8. Організація управління та контролю за станом виконання Програми……..13

**1. Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва Програми:** | **ПРОГРАМА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БАХМУТ НА 2016-2020 РОКИ** - (далі Програма) | |
| **Підстава для розробки:** | Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами | |
| **Термін реалізації:** | *початок* | * 2016 рік |
| *закінчення* | * 2020 рік |
| **Замовник Програми:** | Бахмутська міська рада | |
| **Розробник Програми:** | Робоча група з розробки проекту Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 29.03.2016 № 81рр | |
| **Мета Програми:** | * забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста); * очищення та озеленення територій, санітарна очистка; * раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою; * створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. | |
| **Очікувані результати:** | * поліпшення санітарного та естетичного стану міста; * освітлення території міста відповідно до потреб громади; * поліпшення якості послуг; * забезпечення належних умов відпочинку населення. | |
| **Джерела фінансування:** | * кошти державного бюджету; * кошти місцевого бюджету; * кошти підприємств; * інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. | |
| **Виконавці:** | * Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради; * Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради; * Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | |

**2. Загальні положення**

Бахмут – місто обласного значення, розташоване у північно-східній частині Донецької області. Територією міста Бахмут протікає р. Бахмутка. На сьогоднішній день на основі затвердженої проектно-кошторисної документації проведена розчистка русла ріки Бахмутка на ділянці 1,1 км (від церкви Іоанна Богослова до Миколаївського мосту і 100 метрів в сторону залізничного мосту). Вказана ділянка ріки проходить по центральній частині міста та включає в себе будівництво набережної (центру відпочинку городян міського значення), озеленення та укріплення берегів.

Будівництво набережної є містобудівною віссю з перспективою подальшого будівництва комерційного, культурного та соціального значення на правому та лівому березі ріки. Проектом передбачається поліпшення гідрологічних характеристик, санітарно – екологічного стану ріки та прилеглих до неї територій.

В даний час м. Бахмут не є єдиним масивом. Основні масиви багатоповерхової забудови розташовані в західному районі міста. Забудова центральної частини міста дуже різнорідна. Дві групи житлових кварталів (одна – на півночі, інша – на північно-сході) відрізані від основної частини міста промисловою зоною, і під`їзними залізничними шляхами. У цілому планувальна структура міста, що історично склалася, відносно вдала. До недоліків планувальної структури можна віднести: розміщення житлової забудови в санітарно-захисних зонах підприємств і низька забезпеченість зеленими насадженнями загального користування.

Перспективи розвитку території міста включають в себе резервування земель для розширення існуючих та будівництва нових підприємств зі зручною транспортною мережею, яка буде з’єднувати їх з селітебними територіями.

Планувальній структурі доданий характер, що поєднує в собі як завершеність структури окремих районів міста в цілому, так і можливість їх розвитку. Загальноміський центр отримує подальший планувальний розвиток по мірі реконструкції центральної частини міста. Такими місцями перспективного розвитку є – будівництво парку «Ювілейний» та набережної

р. Бахмутки.

Основними завданнями об’ємно-планувального виявлення структури і досконалості архітектурної композиції міста є створення об’ємно - просторового середовища, що враховує природно-ландшафтні умови міста, розвиток і вдосконалення просторової системи міського центру в ув’язці із загальною планувальною структурою міста і житловою забудовою. У перспективі планується будівництво тематичного парку «Камені Донбасу». На сьогоднішній день виконана вхідна група - встановлений камінь про закладку парку. Тематичний парк «Камені Донбасу» включає різні напрями розвитку рекреаційної зони – активні пішохідні і кінні прогулянки, оглядові майданчики, комерційні зони – розміщення творчих майстерень по виготовленню сувенірів та виробів. Предметом концепції розвитку даного парку є устрій «комерційної зони» - вулиці Майстрів (в даний час вул. Алебастрова), яка включає параметри творчого задуму, соціально культурний аспект забудови – перелік можливих творчих і робочих майстерень розбитих по напрямах – гончари, скульптори, ковалі, ландшафтні дизайнери і так далі.

При вирішенні планувальних рішень загальноміського центру застосовується принцип поєднання у ньому функцій і рівнів обслуговування центральної частини житлового району. Центр отримує додаткові зв’язки з проектованою парковою зоною в поймі річки Бахмутки.

Окрім зелених насаджень загального користування значні території міста займають зелені насадження вздовж вулиць, залізниці. У перспективі озеленення міста – посадка зелених насаджень різних видів. Розподіл зелених насаджень загального користування по можливості необхідно вирішувати рівномірно по всій території міста з ув’язкою між собою окремих зелених масивів вулиць і парків в єдину систему. В даному ключі були розроблені проекти благоустрою північно-західної частини міста – бульвар Металургів. У 2013 році було закінчено будівництво І-го етапу «Алеї троянд» (висаджено більш 6 тисяч шт.). У подальшому був розроблений і частково реалізований проект реконструкції бульвару Металургів ІІ-га черга (декоративна скульптура «Серця»), розроблений проект ІІІ черги – «Дзвін Чорнобиля» (в даний час пройшов експертизу.

Озеленення зон необхідно проводити комплексно, з урахуванням санітарних, технічних, планувальних особливостей забудови міста, а також місцевих природно-кліматичних умов. Побудова системи озеленення необхідна з чергуванням дерево-чагарникових насаджень, ярусної структури насаджень – чергування смуг високої і низької зелені, що сприятиме значному осіданню і зниженню концентрації шкідливих речовин, їх фільтрації.

Основні масиви насаджень загального користування повинні створюватися з листяних порід і груп декоративних дерев, чагарників. Враховуючи ґрунтові і кліматичні умови Донбасу, асортимент декоративних порід дерев і чагарників при підборі необхідно ув’язати з ґрунтовими умовами місць посадки, при цьому перевагу надавати до розсадження довговічних рослин.

Благоустрій міста – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення клімату, санітарного очищення території міста.

Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, капітальний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, капітальний ремонт тротуарів, доріг, площ, а також роботи щодо встановлення дорожніх знаків, контейнерів, урн для збору твердих побутових відходів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування зупинок, дитячих майданчиків, озеленення вулиць, ремонт пішохідних тротуарів, інші роботи.

Програма благоустрою міста розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, технічного обслуговування та поточного ремонту фонтанів, збереження об`єктів загального користування.

Проблеми утримання в належному стані території міста, її озеленення, відновлення об`єктів благоустрою потребують програмного вирішення.

**3. Мета Програми**

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми.**

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання містобудівних, архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, які дадуть змогу забезпечити комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме, щодо:

- дотримання Правил благоустрою міста Бахмут;

- проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів благоустрою міста;

- затвердження схеми санітарної очистки м. Бахмута;

- підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою;

-захисту об'єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження їхніх функцій та якості;

- технічного переоснащення машин і механізмів, що використовуються під час утримання та ремонту об'єктів благоустрою;

- благоустрою пам'яток культурної та історичної спадщини;

- встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху;

- створення безпечних умов праці персоналу та безпечних виробничих умов під час утримання та ремонту об'єктів благоустрою;

- залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою;

- навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення у сфері благоустрою;

- систематичного висвітлювання в засобах масової інформації проблемних  питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою міста;

- утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних засобів;

- належного ремонту і утримання вулично-дорожньої мережі міста;

- впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для ремонту вулично-дорожньої мережі та належного утримання її у зимовий період;

- улаштування та належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах міста;

- обладнання та утримання закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;

- належного утримання зупинок міського транспорту;

- облаштування та належного утримання відповідно до законодавства майданчиків для паркування транспортних засобів;

- зовнішнього освітлення:

- належного утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення міста;

- автоматизації управління зовнішнім освітленням;

- капітального ремонту зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- утримання зелених насаджень:

- відновлення клумб, газонів, квітників;

- санітарного очищення:

- організації прибирання території міста та вивіз твердих побутових відходів;

- придбання техніки для забезпечення санітарного очищення міста;

- інженерного захисту територій:

- організації відведення поверхневого стоку;

- розчистки та підтримання в належному стані р. Бахмутка на території міста Бахмут.

**5. Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання | Наймену  вання показни  ка | Значення показника Програми | | | | | | Найменування заходу | Головний розпорядник коштів, виконавець робіт | Джерела фінансуван  ня (державний, місцевий бюджети, інші) | Прогнозова  ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, всього  млн. грн. | У тому числі за роками | | | | |
| Усього | В тому числі за роками | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | **Забезпечення проведення капітального ремонту доріг міста** | тис. м2 | 191,0 | 36,2 | 37,5 | 38,5 | 39,4 | 39,4 | **Капітальний ремонт доріг м. Бахмут** | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГКБ), комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 96,8 | 18,3 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | **Забезпечення проведення реконструкції доріг міста** | тис. м2 | 64,8 | - | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | **Реконструкція доріг м. Бахмут** | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 48,0 | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3. | **Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста** | тис. м2 | 120,5 | 18,2 | 22,8 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | **Капітальний ремонт тротуарів м. Бахмут** | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 63,6 | 9,6 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 4. | **Забезпечення поточного ремонту шляхів міста** | тис. м2 | 32,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | **Поточний ремонт шляхів м. Бахмут** | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 13,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | **Забезпечення проведення капітального ремонту мостів** | од. | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | **Капітальний ремонт мостів  м. Бахмут** | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 40,5 | 21,1 | 10,7 | 8,7 | - | - |
| 6. | **Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій** | тис. м2 | 27,5 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | **Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій** | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 16,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 7. | **Забезпечення зимового утримання шляхів** | км | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | **Зимове утримання шляхів** (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами) | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 4,2 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,9 |
| 8. | **Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ, набережної** | од. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | **Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної**  **-** тематичного парку «Камені Донбасу»;  - бульвару Металургів;  - парку Ювілейний;  - скверу Дружби;  - скверу по  вул. Горького;  - набережної  р. Бахмутка | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 90,0 | 24,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 9. | **Забезпечення капітального ремонту території кладовища по вул. Маріупольська** |  |  |  |  |  |  |  | **Капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольська** | УРМГКБ, комунальне підприєм-ство «Бахмут-ський комбінат комунальних підприємств (далі  КП «БККП») | місцевий бюджет | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - |
| 10. | **Забезпечення поточного утримання вулиць, майданів, мостів** |  |  |  |  |  |  |  | **Поточне утримання вулиць, майданів, мостів** | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 7,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 11 | **Забезпечення поточного ремонту та утримання зливової каналізації** | км | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **Поточний ремонт та утримання зливової каналізації** | УРМГКБ, КП «БККП» | державний, місцевий, інші | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | **Забезпечення поточного ремонту і утримання дитячих і спортивних майданчиків та благоустрій прибудинкових територій** |  |  |  |  |  |  |  | **Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків** | Балансоутримувачі, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 4,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 13 | **Придбання, встановлення та відновлення пристроїв примусового зниження швидкості** |  |  |  |  |  |  |  | **Придбання, встановлення та відновлення пристроїв примусового зниження швидкості** | УРМГКБ,  КП «БККП» | місцевий бюджет | 0,5 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | **Придбання техніки** | од. | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | **Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства** | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства | місцевий бюджет | 10,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| 15 | **Зовнішнє освітлення** |  |  |  |  |  |  |  | **Зовнішнє освітлення** (капітальні, поточні ремонти та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміна опор та світильників, монтаж, капітальний ремонт шаф управління, модернізація дистанційного управління, держповірка, параметризація приладів диференційного обліку, інше) | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний, місцевий, інші | 17,1 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,9 |
| 16 | **Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення** | тис. кВт | 10800 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | **Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення** | УРМГКБ | місцевий бюджет | 10,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| 17 | **Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше** |  |  |  |  |  |  |  | **Озеленення** (окультурення та поточне утримання зелених насаджень видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше) | УРМГКБ, комунальні підприємства | місцевий бюджет | 4,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 18 | **Забезпечення задовільного санітарного стану міста** |  |  |  |  |  |  |  | **Санітарна очистка**  (поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків, ліквідація несанкціонованих звалищ, затвердження схеми санітарної очистки, інше) | УРМГКБ, Управління економічно-го розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства | місцевий бюджет | 8,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| 19 | **Приведення документації до нормативних показників** |  |  |  |  |  |  |  | **Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою** (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень) | Комунальні підприємст ва-балансоутримувачі | державний, місцевий, інші | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  | **ВСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **441,9** | **96,7** | **90,8** | **89,0** | **82,0** | **83,4** |

**6. Очікувані результати**

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

1. Поліпшення санітарного та естетичного стану міста.

2. Збільшення кількості обслуговуваних вулиць міста.

3. Освітлення території міста відповідно до потреб громади.

4. Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших об'єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування.

5. Поліпшення якості послуг з зовнішнього освітлення, з вивозу ТПВ.

6. Забезпечення належних умов для відпочинку населення.

**7. Фінансове забезпечення Програми**

7.1 Фінансування Програми здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету, державного бюджету, кошти підприємств, інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

7.2. У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

**8. Організація управління та контролю за станом виконання Програми**

8.1. Організація управління та контроль за станом виконання заходів Програми покладається на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, якими планується залучення до їх виконання комунальних підприємств, підрядних та підвідомчих організацій.

8.2 Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради щорічно надає звіт Бахмутській міській раді про стан виконання заходів Програми.

8.3. Контролюють виконання Програми постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку; з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету

і фінансів.………………………….ї  
*Програма благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки розроблена робочою групою, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 29.03.2016 №81рр.*

***Голова робочої групи з розробки проекту Програми благоустрою міста  
Бахмут на 2016-2020 роки,***

***заступник міського голови О.А. Головкіна***

***Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко***

*7.03.*