

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**99 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

22.03.2017 № 6/99-1810

м. Бахмут

***Про стан виконання у 2016 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки***

#### Розглянувши довідку від 22.02.2017 № 01-0888-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про стан виконання у 2016 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, з метою покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту у м. Бахмуті, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016 №6/96-1738, відповідно до Закону України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 №154, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Довідку начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про стан виконання у 2016 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434 (далі - Програма), прийняти до відома.

#### 2. Внести та затвердити наступні зміни до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1434 (далі – Програма):

2.1. У тексті Програми змінити слова:

- «Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради» на слова «Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради»;

- «Фінансове управління Артемівської міської ради» на слова «Фінансове управління Бахмутської міської ради»;

- «Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради» на слова «Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради»;

- «**Артемівське комунальне підприємство «Флора» на «**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»»;

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік та передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м.Бахмута на наступні роки.

4. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації .

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»** (Капарунін), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), заступника міського голови Федорова Ф.К., першого заступника міського голови СавченкоТ.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового - комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.КІЩЕНКО**



**У К Р А Ї Н А**

**Б А Х М У Т С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А**

**УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ**

ЗКПО 03364731

84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 44 тел. 44-04-81

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Міському голові***

***Реві О.О.***

***Довідка***

***про стан виконання у 2016 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської радивід 23.03. 2016 № 6/82-1434***

Програма з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України від 21.05.1997 №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, Закону України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, Наказу Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту».

Метою Програми є реалізація технічних заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Бахмуті відповідно до Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту. Завданням Програми є забезпечення безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту.

Відділом архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради спільно з балансоутримувачами зупиночних пунктів. проводився моніторинг технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту міста: конструкцій, покриття зони очікування пасажирів, її пристосування для зручної посадки у транспорт в тому числі і осіб з обмеженими фізичними можливостями та благоустрою прилеглої території.

Згідно з даними комунальних підприємств, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» за звітний період з міського бюджету виділено кошти на утримання зупиночних пунктів громадського електротранспорту у розмірі 100,0 тис. грн., Комунальному підприємству «Флора» - 99,90 тис.грн.

Дані кошти були використані для виконання робіт з утримання зупиночних пунктів громадського транспорту, прибирання, покосу трави на прилеглій території, фарбування зупиночних павільйонів, обробки покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами в зимовий період.

На теперішній час, відділом з управління комунальної власності Управління муніципального розвитку готуються документи щодо передачі ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТДОН» у комунальну власність територіальної громади м.Бахмута та передачі на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» та КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» павільйонів очікування, які будуть встановлені на зупиночних пунктах громадського транспорту, які будуть встановлені на зупинках громадського транспорту за адресами:

вул.Горького;

вул. Шевченко;

вул.Некрасова;

вул. Федора Максименко;

вул. Алебастрова;

вул. Леваневського;

вул. Польова;

вул.Космонавтів;

вул. Свято-Георгіївська,

Важливість виконання заходів Програми, результатом яких є покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту , підвищення безпеки пасажирів на зупиночних пунктах при очікуванні громадського транспорту та забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов і кліматичних чинників, пропонуємо продовжити виконання заходів в наступні періоди.

Враховуючи викладене, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Бахмутської

міської ради питання «Про стан виконання у 2016 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута , засідання якої відбудеться у березні 2017 року.

***Начальник Управління***

***муніципального***

***розвитку Бахмутської міської ради Н.С.Отюніна***

***Погоджено:***

***Заступник міського голови Ф.К.Федоров***