У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р I Ш Е Н Н Я

12.04.2017  № 76

м. Бахмут

Про організацію робіт

щодо підготовки міста

Бахмута  до осінньо-зимового

періоду 2017-2018 років

Заслухавши інформацію від  03.03.2017 №  01-1051-06  т.в.о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В.  про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмута до осінньо – зимового періоду 2017 - 2018 років, з метою своєчасної підготовки житлово – комунального господарства міста Бахмута до осінньо – зимового періоду 2017 – 2018 років, згідно з планом роботи виконавчих органів Бахмутської  міської ради на ІІ квартал 2017 року, затвердженим рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 15.03.2017  № 53, керуючись Законом України від 24.06.2004 №1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, ст.ст. 30, 52, 73 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  виконком Бахмутської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити:

1.1.  Склад міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства міста Бахмута  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (далі – міська комісія) ( додається).

1.2.  Заходи щодо підготовки  житлово - комунального господарства міста Бахмута  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаються).

2. Міській комісії (Федоров) щотижнево проводити нараду з керівниками підприємств,  установ, організацій міста Бахмута,  незалежно від форм власності, з питань підготовки систем водо-, тепло-, електро-, газопостачання,  житлового фонду  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та забезпечити їх готовність до 15.10.2017 року.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій житлово – комунального господарства міста  Бахмута:

3.1. Забезпечити проведення необхідних ремонтних робіт котелень, тепломереж, систем централізованого опалення, холодного водопостачання,  житлового фонду, опалювальних печей, електрощитових в  термін  до  10.10.2017 року.

3.2.  Підготувати устаткування, машини та механізми до боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею на  автошляхах та дворових територіях в термін до 15.10.2017 року.

3.3. Вжити заходів щодо погашення у повному обсязі  заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також  забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та житлово-комунальних послуг згідно із договорами.

3.4. Посилити контроль за своєчасним  наданням житлово – комунальних послуг та дотриманням їх якості.

4. Рекомендувати підприємствам, які обслуговують житловий фонд, вулично-дорожню мережу територіальної громади міста Бахмута, забезпечити достатню кількість техніки, інвентарю для посипки протиожеледними  матеріалами  та з прибирання снігу на  закріплених територіях, посипочного матеріалу, у т.ч. за рахунок залучення на договірних засадах техніки від сторонніх організацій під час значних снігопадів та ожеледиці.

5. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова) забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об’єктів житлово – комунального господарства міста Бахмута та міського електротранспорту до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років.

6. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова).

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови Федорова Ф.К.

Міський голова                                                                О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

12.04.2017 № 76

#### С К Л А Д

#### міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово- комунального господарства міста Бахмута до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| Федоров Федір Костянтинович | - | # заступник міського голови, # голова міської комісії; |
| --- | --- | --- |
| Трофимова Надія Василівна | - | заступник начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, заступник голови міської комісії; |
| Нещерет Наталя Іванівна | - | начальник відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, секретар міської комісії. |
| Ч Л Е Н И МІСЬКОЇ К О М І С І Ї : |  |  |

| Абакумов Олексій Савелійович | - | директор комунального закладу спортивно- оздоровчого профілю - «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради» (за згодою); |
| --- | --- | --- |
| Андрєєва Лариса Миколаївна | - | головний спеціаліст Управління культури Бахмутської міської ради; |
| Бондарєв Олександр Володимирович | - | директор комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія»; (за згодою); |
| Дерюга Анатолій Іванович | - | головний інженер КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (за згодою); |
| Капарунін Володимир Миколайович | - | директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (за згодою); |
| # Козаков Андрій Євгенійович | - | ##### головний інженер комунального підприємства «БАХМУТ - ВОДА» (за згодою); |
| Кравченко Роман Юрійович | - | генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут» (за згодою); |
| Миронова Олена Олександрівна | - | начальник Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради; |
| Первенко Олександр Миколайович | - | головний інженер Артемівського управління по газопостачанню і газифікації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗІФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (за згодою); |
| # Сіренко Роман Олександрович | - | головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю “Бахмут - Енергія” (за згодою); |
| Стешенко Олена Володимирівна | - | ##### старший державний інспектор з енергетичного ##### нагляду Бахмутського відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Донецькій області (за згодою); |
| Таранник Алла Панасівна | - | заступник начальника з фінансово -господарської діяльності Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Чилікін Андрій Олександрович | - | головний інженер невідокремленого підрозділу «Артемівський міський район електричних мереж» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (за згодою). |

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради	Т.І. Недашковська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

12.04.2017  № 76

З А Х О Д И

щодо підготовки  житлово - комунального господарства міста Бахмута  до роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років

| № з/п | Найменування заходів | Планове завдання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія» |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності, всього, у тому числі: | 412 |
| 1.1.1 | - житловий фонд комунальної власності (од.) | 322 |
| 1.1.2 | - житловий фонд об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово - будівельних кооперативів (од.) | 90 |
| 1.2. | Житловий фонд комунальної власності, у якому будуть проводитися: |  |
| 1.2.1 | - ремонт покрівлі (од.) | 84 |
| 1.2.2. | - ремонт систем холодного водопостачання (од.) | 74 |
| 1.2.3. | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) (од.) | 62 |
| 2. | Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут - Енергія» |  |
| 2.1 | Підготовка котелень (од.) | 37 |
| 2.2 | # Підготовка теплових мереж (км.), # зокрема: | 62,3 |
| 2.2.1. | - теплових мереж, що підлягають ремонту або заміні (у двотрубному обчисленні) (км.) | 1,7 |
| 2.3. | Підготовка житлового фонду (од.), в тому числі: | 355 |
| 2.3.1. | - ремонт (заміни) опалювальних систем (од.) | 120 |
| 2.3.2. | - промивання опалювальних систем (од.) | 92 |
| 2.4. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії (од.) | 430 |
| 3. | Комунального підприємства «БАХМУТ – ВОДА» |  |
| 3.1. | Ремонт водопровідних мереж (км.) (заміна) | 7,5 |
| 3.2. | Ремонт каналізаційних мереж (км.) ( прочищення) | 86,0 |
| 3.3. | Підготовка водопровідних насосних станцій (од.) | 29 |
| 3.4. | Підготовка каналізаційних насосних станцій (од.) | 6 |
| 3.5. | Підготовка свердловин (од.) | 7 |
| 4. | КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» |  |
| 4.1. | ##### Капітальний ремонт тролейбусів (од.) | 5 |
| 4.2. | Поточний ремонт тролейбусів (од.) | 17 |
| 4.3. | ##### Капітальний ремонт контактної мережі (км.) | 2 |
| 4.4. | Поточний ремонт контактної мережі (км.) | 27,9 |
| 5. | КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» |  |
| 5.1. | Дрібний ремонт вулиць та доріг (тис. м²) | 1,555 |
| 5.2. | Прочистка зливної каналізації (тис. п.м) | 0,36 |
| 5.3. | Поточний ремонт спеціальної прибиральної техніки (од.) | 8 |
| 5.4. | Заготівля посипочного матеріалу (тис.т) | 1,750 |

Заходи щодо підготовки житлово – комунального господарства міста Бахмута до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років  розроблені Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради на підставі пропозицій наданих:  комунальним підприємством “Бахмутська житлова управляюча компанія”, товариством з обмеженою відповідальністю «Бахмут - Енергія», комунальним  підприємством «БАХМУТ–ВОДА», КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ “БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС”, КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ».

# .

Т.в.о. начальника Управління

розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради                                                          Н.В. Трофимова

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради	Т.І. Недашковська