

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 102 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.06.2017 № 6/102-1909

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***«Підвищення безпеки дорожнього***

***руху на території Бахмутської***

***міської ради на 2016-2020 роки»***

Заслухавши інформацію від 25.05.2017 № 01-2692-06 т.в.о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В. про внесення змін до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, на виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», відповідно до Закону України від 30.06.1993 № 3353-ХIІ «Про дорожній рух» із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997   
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545 (далі – Програма):

1.1. Замінити назву Програми з «Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки» на «Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки».

1.2. Викласти Паспорт Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | розпорядження міського голови від 30.11.2015 № 232рр «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки» |
| 3. | Головний розробник Програми | Робоча група з розробки проекту Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 30.11.2015 № 232рр |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства житлово-комунального господарства, Бахмутський відділ поліції ГУ НП України в Донецькій області |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми  *(для довгострокової програми)* | І етап: 2016-2017 роки  ІІ етап: 2018-2019 роки  ІІІ етап: 2020 рік |
| 8. | Мета Програми | * підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті Бахмут ; * зниження рівня аварійності на дорогах; * створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху; |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 12623,1тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів міського бюджету  - коштів інших джерел | 12123,1 тис. грн.  500,0 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | * зменшення тенденції зростання числа загиблих у дорожньо-транспортних пригодах; * зменшення економічних збитків від ДТП; * забезпечення ефективного управління безпекою (зменшення кількості порушень Правил дорожнього руху); * покращення дорожньої інфраструктури. |
| 11. | Ключові показники ефективності | * удосконалення системи керування дорожнім рухом міста Бахмута; * зменшення кількості дорожньо-транспортних подій; * підвищення безпеки дорожнього руху. |

1.3. Заходи Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком № 1.

1.4. Показники результативності Програми викласти згідно з додатком № 2.

1.5. Ресурсне забезпечення Програми викласти згідно з додатком № 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф.К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 1

до рішення Бахмутської міської ради

27.06.2017 № 6/102-1909

**Заходи з реалізації Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу вання** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікува ний результат** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Організаційно - методичні заходи** | **1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі міста** | | 2017 р. | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГ та КБ),  проектна організація | Міський бюджет | - | **500,0** | - | - | - | **500,0** | Отримання проектно-кошторисної документації |
| **1.2 Проведення комплексного обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків.** | | 2017 р. | КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ» (далі КП «БККП») | Міський бюджет | - | **425,0** | - | - | - | **425,0** | Отримання проектно-кошторисної документації |
| 1.2.1 вул. Соборна | | - | 75,0 | - | - | - | 75,0 |
| 1.2.2 вул. Трудова (2од.) | | - | 150,0 | - | - | - | 150,0 |
| 1.2.3 пішохідний міст через р. Бахмутка (2од.) | | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| 1.2.4 вул. Шевченко | | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| **1.3 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста** | | Постійно | Бахмутський відділ поліції ГУНП України в Донецькій області (далі – Бахмутський ВП) | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення аналізу дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста |
| **1.4 Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів** | | Щоквар тально, на протязі року | Бахмутський ВП,  КП «БККП» | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення аналізу ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів |
| **2** | **Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху** | **2.1 Виконання проектних робіт на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів** | 2017 р. | | УРМГ та КБ,  проектна організація | Міський бюджет | - | **20,0** | - | - | - | **20,0** | Отримання проектно-кошторисної документації |
| **2.2 Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів** | 2017, 2019 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | - | **25,0** | - | **25,0** | - | **50,0** | Встановлення 2 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів |
| 2.2.1 вул. Ковальська (ЗОШ № 7) | 2017 р. | | - | 25,0 | - | - | - | 25,0 |
| 2.2.2 перехрестя вул. Незалежності – вул. Ростовська | 2019 р. | | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
| **2.3 Виконання проектних робіт на капітальний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів** | 2017 р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | - | **15,0** | - | - | - | **15,0** | Отримання проектно-кошторисної документації |
| **2.4 Виконання капітального ремонту пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів** | 2017, 2020 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | - | **190,0** | **120,0** | **60,0** | **120,0** | **490,0** | Встановлення 8 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів |
| 2.4.1 вул. Леваневського (ЗОШ № 12) | 2017 р | | - | 70,0 | - | - | - | 70,0 |
| 2.4.2 вул. Леваневського (ЗОШ № 24) | 2017 р. | | - | 60,0 | - | - | - | 60,0 |
| 2.4.3 вул. Миру (НВК № 11) | 2017 р. | | - | 60,0 | - | - | - | 60,0 |
| 2.4.4 вул. Ювілейна (магазин «Острів», район нового ринку) | 2018 р. | | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 |
| 2.4.5 перехрестя  вул. Горбатова - вул. Соборна | 2018 р. | | - | - | 60,0 | - | - | 60,0 |
| 2.4.6 вул. Леваневського, 39 (магазин «Олан») | 2019 р. | | - | - | - | 60,0 | - | 60,0 |
| 2.4.7 вул. Гаршина (ЗОШ № 10) | 2020 р. | | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 2.4.8 вул. Незалежності (торгівельний будинок «Астрон») | 2020 р. | | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 |
| **2.5 Виконання проектних робіт на встановлення світлофорних об’єктів** | 2017 р. | | УРМГ та КБ,  проектна організація | Міський бюджет | - | **100,0** | - | - | - | **100,0** | Отримання проектно-кошторисної документації |
| **2.6 Встановлення світлофорних об`єктів** | 2018,  2020 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | - | - | **1300,0** | **-** | **1300,0** | **2600,0** | Встановлення 3 од. світлофорних об’єктів |
| 2.6.1 перехрестя  вул. Чайковського – вул. Польова | 2018 р. | | - | - | 700,0 | - | - | 700,0 |
| 2.6.2 вул. Леваневського  (ЗОШ № 24) | 2018 р. | | - | - | 600,0 | - | - | 600,0 |
| 2.6.3 перехрестя  вул. Ковальська –  вул. Космонавтів | 2020 р. | | - | - | - | - | 1300,0 | 1300,0 |
| **2.7 Придбання і встановлення світлодіодних світлофорів** | 2016 - 2018 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | **58,9** | **350,0** | **220,0** | - | - | **628,9** | Встановлення світлодіодних світлофорів - 60 од. транспортних, 44 од. пішохідних |
| 2.7.1 перехрестя вул. Незалежності -  вул. Маріупольська | 2017 р. | | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| 2.7.2 перехрестя  вул. Незалежності – вул. Горбатова | 2017 р. | | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| 2.7.3 перехрестя вул. Горбатова – вул. Садова | 2016 р. | | 21,4 | - | - | - | - | 21,4 |
| 2.7.4 перехрестя  вул. Леваневського – вул. Визволителів Донбасу | 2018 р. | | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 2.7.5 перехрестя  вул. Леваневського – вул. Ювілейна | 2017 р. | | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| 2.7.6 перехрестя  вул. Горбатова – вул. Миру | 2016 р. | | 37,5 | - | - | - | - | 37,5 |
| 2.7.7 перехрестя  вул. Незалежності – пров. Цегляний | 2017 р. | | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| 2.7.8 перехрестя  вул. Горбатова –  вул. Магістратська | 2018 р. | | - | - | 70,0 | - | - | 70,0 |
| 2.7.9 вул. Корсунського  (ЗОШ №2) | 2018 р. | | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| **2.8 Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання** | 2018 - 2019 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | - | - | **25,0** | **25,0** | - | **50,0** | Встановлення на світлофорних об’єктах 2 од. системи звукового сповіщення |
| 2.8.1 перехрестя  вул. Незалежності – вул. Маріупольська | 2018 р. | | - | - | 25,0 | - | - | 25,0 |
| 2.8.2 перехрестя вул. Незалежності – вул. Торгова | 2019 р. | | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
| **2.9 Заміна контролерів**  **в світлофорних об`єктах** | 2016 р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | **198,5** | - | - | - | - | **198,5** | Встановлення на світлофорних об’єктах 6 од. контролерів |
| 2.9.1 перехрестя вул. Незалежності – пров. Цегляний | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| 2.9.2 перехрестя вул. Горбатова – вул. Магістратська | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| 2.9.3 вул. Корсунського  (ЗОШ №2) | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| 2.9.4 перехрестя  вул. Леваневського – вул. Ювілейна | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| 2.9.5 перехрестя вул. Незалежності -  вул. Маріупольська | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| 2.9.6 перехрестя вул. Горбатова -  вул. Садова | 33,08 |  |  |  |  | 33,08 |
| **2.10 Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами міста, вулиць, інших об’єктів топоніміки.** | 2016 -2017р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | **5,0** | **1000,0** | - | - | - | **1005,0** | Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами міста, вулиць, інших об’єктів топономіки |
| **2.11 Установка технічних засобів фіксації правопорушень** | 2020 р. | | Бахмутський ВП,  проектна організація | Інші кошти | - | - | - | - | **500,0** | **500,0** | Встановлення 6 од. технічних засобів фіксації правопору шень |
| 2.11.1 вул. Незалежності – ТОВ «УМВЕЛЬТ-БАХМУТ» - 2 од. | - | - | - | - | 160,0 | 160,0 |
| 2.11.2 вул. Чайковського, 97 – 2 од. | - | - | - | - | 160,0 | 160,0 |
| 2.11.3 вул. Свято-Георгієвська – магазин «Калач» - 2 од. | - | - | - | - | 180,0 | 180,0 |
| **2.12 Проведення поточного обслуговування**  **світлофорних об`єктів** | 2016 - 2020 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | **150,0** | **200,0** | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **1150,0** | Виконання поточного обслуговування 10 од. світлофорних об’єктів |
| **3** | **Організація дорожнього руху** | **3.1 Встановлення дорожніх знаків** | 2016 - 2020 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | **21,6** | **30,0** | **40,0** | **50,0** | **50,0** | **191,6** | Встановлення дорожніх знаків |
| **3.2 Експлуатація дорожніх знаків** | **100,0** | **100,0** | **150,0** | **150,0** | **200,0** | **700,0** | Виконання поточного обслуговування 1927 од. дорожніх знаків |
| **3.3 Встановлення пішохідних огороджень** | 2017 - 2020 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | - | **60,0** | **70,0** | **150,0** | **20,0** | **300,0** | Встановлення 490 п. м пішохідних огороджень |
| 3.3.1 вул. Свободи (від вул. Незалежності до вул. Садова) – 100 п. м | 2017 р. | | - | 60,0 | - | - | - | 60,0 |
| 3.3.2 вул. Горбатова (від вул. Ковальська до вул. Магістратська) – 120 п.м | 2018 р. | | - | - | 70,0 | - | - | 70,0 |
| 3.3.3 вул. Незалежності  (від вул. Свободи до вул. Бахмутська) – 200 п. м | 2019 р. | | - | - | - | 120,0 | - | 120,0 |
| 3.3.4 вул. Ювілейна (ринок) – 50 п. м | 2019 р. | | - | - | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 3.3.5 вул. Чайковського  (від вул. Польова до вул. Ювілейна) – 20 п. м | 2020 р. | | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 |
| **3.4 Виконання дорожньої розмітки** | 2016 - 2020 р.р. | | КП «БККП» | Міський бюджет | **399,1** | **750,0** | **800,0** | **850,0** | **900,0** | **3699,1** | Нанесення дорожньої розмітки  2700 м2 |
| **4** | **Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху** | **4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху** | 2016 - 2020 р.р. | | Бахмутський ВП, Управління освіти Бахмутської міської ради (далі Управління освіти) | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Вдосконален ня системи профілактики дорожньо-транспорт ного травматизму |
| **4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху** | 2016 - 2020 р.р. | | Бахмутський ВП, місцеве телебачення, керівники підприємств | Кошти підприємств | - | - | - | - | - | - | Вдосконален ня системи профілактики дорожньо-транспорт ного травматизму |
| **4.3 Розробка методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах** | 2016 - 2020 р.р. | | Управління освіти, Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Вдосконален ня системи профілактики дорожньо-транспорт ного травматизму |
| **4.4 Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху** | 2016 - 2020 р.р. | | Управління освіти,  Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Вдосконален ня системи профілактики дорожньо-транспорт ного травматизму |
|  | **Кошти міського бюджету:**  **Кошти інших джерел:**  **Всього:** |  |  | |  |  | **933,1**  **-**  **933,1** | **3765,0**  **-**  **3765,0** | **2975,0**  **-**  **2975,0** | **1560,0**  **-**  **1560,0** | **2890,0**  **500,0**  **3390,0** | **12123,1**  **500,0**  **12623,1** |  |

*Заходи з реалізації Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки» підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Т. в. о. начальника Управління розвитку**

**міського господарства та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 2

до рішення Бахмутської міської ради

27.06.2017 № 6/102-1909

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **І етап виконання Програми** | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. |  | 933,1 | 3765,0 | 2975,0 | 1560,0 | 3390,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пристроїв примусового зниження швидкості, які планується встановити | од. |  | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести на пішохідних переходах | м2 |  | 2665 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 3 | Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, які планується провести | од. |  | 493 | 500 | 503 | 512 | 515 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка збільшення кількості пристроїв примусового зниження швидкості на вулично-дорожній мережі міста | % |  | - | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості лампових світлофорів, замінених на світлодіодні | % |  | 10,6 | 69,2 | 100,0 | - | - |

*Показники результативності Програми розроблені Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Т. в. о. начальника Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 3

до рішення Бахмутської міської ради 27.06.2017 № 6/102-1909

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **933,1** | **3765,0** | **2975,0** | **1560,0** | **3390,0** | **12623,1** |
| міський бюджет | **933,1** | **3765,0** | **2975,0** | **1560,0** | **2890,0** | **12123,1** |
| кошти інших джерел | - | - | - | - | **500,0** | **500,0** |

*Ресурсне забезпечення Програми розроблене Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Т. в. о. начальника Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**