

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 105 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.09.2017 № 6/105-1982

м. Бахмут

***Про внесення змін до***

***Програми «Світле місто»***

***на території м. Бахмута***

***на 2016-2020 роки***

Заслухавши інформацію від 29.08.2017 № 01-4307-06 т. в. о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В. про внесення змін до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із внесеними до неї змінами, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 22.03.2017 №6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874 (далі – Програма):

1.1. Заходи з реалізації Програми «Світле місто» на території м. Бахмута

на 2016-2020 роки викласти у новій редакції згідно з додатком № 1.

1.2. Показники результативності Програми викласти згідно з додатком

№ 2.

1.3. Ресурсне забезпечення Програми викласти згідно з додатком № 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф.К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток 1

до рішення Бахмутської міської ради

27.09.2017 № 6/105-1982

**Заходи з реалізації Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Забезпечення виконання проектних робіт з капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання проектних робіт «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Бахмут» | 2016 -2020р.р. | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі  УРМГ та КБ) | Міський бюджет | - | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **75,0** | Отримання проектно-кошторисної документації, проведення експертизи |
| **2.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів, влаштування експериментальної лінії зі світлодіодним освітленням | 2016 -2020р.р. | УРМГ та КБ, департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації | Державний бюджет,  міський бюджет | -  656,8 | 5913,27  - | -  300,0 | -  300,0 | -  300,0 | **5913,27**  **1556,8** | Встановленн світильників 322 шт., прокладення ліній зовнішнього освітлення – 23,0 км |
| **3.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів культури | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів культури | 2016 -2020р.р. | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | - | 120,0 | - | - | **120,0** | Встановлення світильників 14 шт., опор 14 шт., прокладка 0,4 км кабелю |
| **4.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення медичних закладів | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення медичнихзакладів | 2016 -2020р.р. | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | - | 15,0 | - | - | **15,0** | Встановлення світильників – 5 шт., прокладка 0,2 км кабелю |
| **5.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | 2016 -2020р.р. | Управління з питань фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради | Інші джерела | 8,0 | - | - | - | - | **8,0** | Встановлення прожекторів – 2 шт., ремонт прожекторів – 2 шт. |
| **6.** | Забезпечення виконання проектних робіт з капітального ремонту системи моніторингу та управління вуличним освітленням міста | Виконання проектних робіт «Капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут» | 2016 р. | УРМГ та КБ | Міський бюджет | 10,2 | - | - | - | - | **10,2** | Отримання проектно-кошторисної документації, проведення експертизи – 1 од. |
| **7.** | Забезпечення проведення капітального ремонту системи моніторингу та управління вуличним освітленням міста | Виконання капітального ремонту системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут | 2016 р. | УРМГ та КБ | Державний бюджет, міський бюджет | 1143,81  127,09 | -  - | -  - | -  - | -  - | **1143,81**  **127,09** | Виконання капітального ремонту системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення – 1 од. |
| **8.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів шаф управління | Виконання капітальних ремонтів шаф управління | 2016 -2020р.р. | КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ» (далі КП «БККП») | Міський бюджет | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** | Виконання капітальних ремонтів шаф управління – 75 од. |
| **9.** | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | 2016 -2020р.р. | КП «БККП» | Міський бюджет | 10,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **410,7** | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметри зовані - 75 од. |
| **10.** | Проведення робіт з ілюмінації міста | Проведення робіт з ілюмінації міста | 2016 -2020р.р. | КП «БККП» | Міський бюджет | - | 500,0 | 500,0 | - | - | **1000,0** | Придбання і встановлення ілюмінації |
| **11.** | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | 2016 -2020р.р. | КП «БККП» | Міський бюджет | 1000,0 | 1300,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1900,0 | **7400,0** | Щомісячне обслуговування 6,738 тис. світлоточок, 320,0 км елек тромереж, 75 од., пунктів керування, 75 од. лічильни ків обліку |
| **12.** | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | 2016 -2020р.р. | УРМГ та КБ | Міський бюджет | 1923,7 | 3500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 | **18923,7** | Споживання лініями зовнішнього освітлення електроенергії 7,5 млн. кВт |
|  | **Всього,**  **у тому числі:** |  |  |  | Державний бюджет,  міський бюджет  Інші джерела | **4880,3**  1143,81  3728,49  8,0 | **11428,27**  5913,27  5515,0  - | **6655,0**  -  6655,0  - | **6720,0**  **-**  6720,0  - | **7420,0**  **-**  7420,0  **-** | **37103,57**  7057,08  30038,49  8,0 |  |

**Т. в. о. начальника Управління розвитку**

**міського господарства та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 2

до рішення Бахмутської міської ради

27.09.2017 № 6/105-1982

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **І етап виконання Програми** | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. |  | 4880,3 | 11428,27 | 6655,0 | 6720,0 | 7420,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість світлоточок, які планується встановити | од. |  | 34 | 785 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується прокласти | км |  | 0,355 | 25,905 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Обсяги електроенергії, яка буде спожита лініями зовнішнього освітлення | тис.  кВт год. |  | 1462,37 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення | % |  | 0,056 | 0,055 | 0,052 | 0,051 | 0,05 |
| 2 | Освітленість вулиць міста | % |  | 98,72 | 99,04 | 99,36 | 99,68 | 100 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка встановлених опор ліній зовнішнього освітлення від загальної кількості (всього опор 7038 од.) | % |  | 0,24 | 4,80 | 4,97 | 5,14 | 5,31 |

**Т. в. о. начальника Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 3

до рішення Бахмутської міської ради

27.09.2017 № 6/105-1982

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **4880,3** | **11428,27** | **6655,0** | **6720,0** | **7420,0** | **37103,57** |
| державний бюджет | 1143,81 | 5913,27 | - | - | - | **7057,08** |
| міський бюджет | 3728,49 | 5515,0 | 6655,0 | 6720,0 | 7420,0 | **30038,49** |
| кошти інших джерел | 8,0 | - | - | - | - | **8,0** |

**Т. в. о. начальника Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**