

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**112 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

25.04.2018 № 6/112-2175

м. Бахмут

***Про виконання у 2017 році***

***Програми «Світле місто»***

***на території м. Бахмута***

***на 2016–2020 роки***

Розглянувши звіт від 23.03.2018 № 01-1607-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про результати виконання у 2017 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із внесеними до неї змінами, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, керуючись   
ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Звіт начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради про результати виконання у 2017 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.09.2017 № 6/105-1982 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф. К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2017 році**

**Програми «Світле місто» на території**

**м. Бахмута на 2016-2020 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1812,  від 24.05.2017 № 6/101-1874,  від 27.09.2017 № 6/105-1982 |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2017 рік Програмою було заплановано **9 заходів**, на загальну суму **11428,27 тис. грн.,** фактично виконано **8 заходів** на суму **9249,2 тис. грн.,** а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерело фінансування** | **План, тис. грн.** | **Факт, тис. грн.** |
| За рахунок коштів державного бюджету | 5913,27 | **-** |
| За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | - | 3453,84 |
| За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | - | 178,30 |
| За рахунок коштів міського бюджету | 5515,0 | 5608,92 |
| За рахунок інших джерел фінансування | - | 8,14 |
| **Всього** | **11428,27** | **9249,2** |

Виконання у 2017 році заходів Програми «Світле місто» на території   
м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2017 році показників результативності Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2017 році заходів Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Програма «Світле місто» на території м. Бахмут на 2016-2020 роки є актуальною для надання більш якісних послуг населенню міста Бахмута в зовнішньому освітленні, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів міського бюджету, та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів.

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

*Додаток 1*

*до Звіту про результати виконання Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки,*

*за 2017 рік*

**Виконання у 2017 році заходів Програми «Світле місто»**

**на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Забезпечення виконання проектних робіт з капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення | Виконання проектних робіт «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Бахмута» | 2016-  2020р.р. | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі УРМГ та КБ) | 15,0 | 0 | 0% | Захід не виконано у зв’язку з не виділенням коштів на реалізацію проектів |
| 2. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів | 2016-  2020р.р. | Департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (далі ДЖКГ ДОДА), УРМГ та КБ | 5913,27 | 3632,14 | 61% | За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, встановлено 469 од. світильників, прокладено 7,8 км ліній зовнішнього освітлення; за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища встановлено 13 од. світильників, прокладено 0,2 км ліній зовнішнього освітлення |
| 3. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти | 2016-  2020р.р. | Управління  освіти Бахмутської міської ради | - | 119,72 | - | За рахунок коштів міського бюджету замінено 21 од. світильників, 0,65 км проводу ліній зовнішнього освітлення |
| 4. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | 2016-  2020р.р. | Управління з питань фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради | - | 8,14 | - | За залучені кошти встановлено 6 од. світильників |
| 5. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів шаф управління | Виконання капітальних ремонтів шаф управління | 2016-  2020р.р. | ДЖКГ ДОДА | 100,0 | 384,0 | 384% | За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у рамках проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, виконано капітальний ремонт 24 шаф управління |
| 6. | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | 2016-  2020р.р. | ДЖКГ ДОДА, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») | 100,0 | 96,8 | 96,8% | Замінено приладів диференційного обліку електроенергії з минулим терміном держповірки на нові:  за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у рамках проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, - 24 од.;  за рахунок коштів міського бюджету - 9 од. |
| 7. | Проведення робіт з ілюмінації міста | Проведення робіт з ілюмінації міста | 2017 р. | КП «БККП» | 500,0 | 498,3 | 100% | За рахунок коштів міського бюджету придбана та встановлена Новорічна ілюмінація |
| 8. | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | 2016-  2020р.р. | КП «БККП» | 1300,0 | 1187,0 | 91% | За рахунок коштів міського бюджету щомісяця обслуговувалось 6,436 тис. світлоточок, 297,0 км електромереж, 75 од. пунктів керування, 75 од. лічильників обліку |
| 9. | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | 2016-  2020р.р. | УРМГ та КБ | 3500,0 | 3777,5 | 108% | За рахунок коштів міського бюджету сплачено за спожиту лініями зовнішнього освітлення електроенергію - 1,6 млн. кВт |

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

*Додаток 2*

*до Звіту про результати виконання Програми «Світле місто» на території*

*м. Бахмута на 2016-2020 роки, за 2017 рік*

**Виконання у 2017 році показників результативності Програми «Світле місто»**

**на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Одиниця**  **виміру** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
|  | **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 11428,27 | 9249,2 | У зв’язку з несвоєчасним виконанням підрядною організацією своїх обов’язків | Невиконані заходи заплановані до виконання на 2018 рік |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість світлоточок, які планується встановити | од. | 785 | 482 | У зв’язку з несвоєчасним виконанням підрядною організацією своїх обов’язків | Продовження виконання заходу заплановано  на 2018 рік |
| 2. | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується прокласти | км | 25,905 | 8,0 | У зв’язку з несвоєчасним виконанням підрядною організацією своїх обов’язків | Продовження виконання заходу заплановано  на 2018 рік |
| 3. | Обсяги електроенергії, яка буде спожита лініями зовнішнього освітлення | тис.  кВт год | 1500,00 | 1604,28 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення | % | 0,055 | 0,055 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 2. | Освітленість вулиць міста | % | 99,04 | 99,04 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | **ІV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Динаміка встановлених опор ліній зовнішнього освітлення від загальної кількості (всього опор 7038 од.) | % | 4,80 | 3,04 | У зв’язку з несвоєчасним виконанням підрядною організацією своїх обов’язків | Продовження виконання заходу заплановано  на 2018 рік |

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

*Додаток 3*

*до Звіту про результати виконання Програми «Світле місто»*

*на території м. Бахмута*

*на 2016-2020 роки, за 2017 рік*

**Пояснювальна записка**

**про виконання у 2017 році заходів Програми «Світле місто»**

**на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

Основною метою Програми є надання більш якісних послуг населенню міста Бахмута в зовнішньому освітленні, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів міського бюджету, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення міста Бахмута.

Станом на 01.01.2018 р. кількість світлоточок у м. Бахмут становить 6,436 тис. одиниць, в тому числі 310 одиниць з лампами розжарювання 6120 одиниць з натрієвими лампами, 6 одиниць світлодіодні; загальна протяжність кабельних мереж 156,327 км, повітряних мереж 140,854 км.

На 2017 рік Програмою було заплановано **9 заходів**, на загальну суму **11428,27 тис. грн.,** фактично виконано **8 заходів** на суму **9249,2** **тис. грн.,** а саме:

1. **Виконання проектних робіт «Капітальний ремонт ліній зовнішнього**

**освітлення.**

Захід не виконано у зв’язку з не виділенням коштів на реалізацію проектів.

**2. Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів.**

За 2017 рік на 18 вулицях та провулках, на 53 внутрішньодворовій території та на бульварі Металургів м. Бахмута виконані капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення з встановленням енергозберігаючих натрієвих світильників у кількості 469 одиниць, прокладено 7 760 м самонесучого ізольованого проводу (СІП), встановлено 151 залізобетонна опора, 50 – металопластикових опор. Роботи були виконані на суму 3453,84 тис. грн. за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Замовником вищезазначених робіт є Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

Також у 2017 році на бульварі Металургів в рамках реконструкції та озеленення екологічного скверу була прокладена лінія зовнішнього освітлення з встановленням 13 енергозберігаючих натрієвих світильників. При цьому змонтовано 200 м кабелю, встановлено 13 паркових опор. Роботи були виконані на суму 178,30 тис. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

**3. Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти.**

Протягом 2017 року на території закладів освіти було замінено 21 світильник зовнішнього освітлення, 650 п. м проводу. Роботи були виконані на суму 119,722 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

**4. Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів.**

У 2017 році на стадіоні «Металург» по вул. Садова, 137 встановлено 6 світильників зовнішнього освітлення на стоянці транспорту і на дошці об’яв перед адмінкорпусом, відремонтовано 2 прожектори біля входу на стадіон. Роботи були виконані на суму 8,14 тис. грн. за залучені кошти.

**5. Виконання капітальних ремонтів шаф управління зовнішнім освітленням.**

У рамках проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків м. Бахмута виконано капітальний ремонт 24 шаф управління зовнішнім освітленням на суму 384,0 тис. грн. за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

**6. Заміна приладів диференційного обліку електроенергії з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані.**

За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у рамках проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, на суму 70,4 тис. грн. замінено 24 лічильника електроенергії; за рахунок коштів міського бюджету комунальним підприємством «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» замінено 9 лічильників на суму 26,4 тис. грн.

**7. Проведення робіт з ілюмінації міста**

За рахунок коштів міського бюджету на суму 498,3 тис. грн. КП «Бахмутський ККП» придбана та встановлена Новорічна ілюмінація

**8. Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення**

У 2017 році відновлено поточним ремонтом вуличне освітлення по вулицям Тургенєва, Маріупольська, Соборна, Трудова, Ювілейна, Леваневського, Чайковського, Ковальська, Дорожня, Г. Слободіна, Чкалова, Рум’янцева, по пров. 2 Гоголя, 1 Пушкіна, 1 Трояндовий, Можайського, 2 Червоносільський.

Протягом року щомісяця велось поточне обслуговування 6,436 тис. світлоточок, 297,0 км електромереж, 75-х пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 75-ти лічильників обліку електричної енергії. Фактично обсяг робіт з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення становить 1187,0 тис. грн.

**9. Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення**

Річне споживання електроенергії в 2017 році склало 1 604 283 кВт год. (в 2016 році 1 462 371 кВт год.). Збільшення спожитої електроенергії на 141 912 кВт год. пояснюється збільшенням загальної кількості світлоточок зовнішнього освітлення та відремонтованими світильниками, про що свідчить зменшення звернень громадян та зменшення заявок на усунення пошкоджень в диспетчерську службу комунального підприємства «Бахмутський комбінат комунальних підприємств».

Фактичні видатки за 2017 рік склали 3 777 532 грн., у порівнянні з 2016 роком видатки збільшились на 1 853,8 тис. грн., що пояснюється відміною Постановою НКРЕКП від 15 грудня 2016 року №2210 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови національної комісії регулювання електроенергетики України» порядку диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів, що призвело до того, що з 01.01.2017 року відпуск електроенергії для потреб зовнішнього освітлення здійснюється за роздрібними тарифами відповідно до класу напруги. Так, на початок 2016 року денний тариф складав 1,5894 грн./кВт год., нічний тариф – 0,3974 грн./кВт год., у грудні 2017 року роздрібний тариф складав 2,01711 грн./кВт год.

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**