У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

115  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.06.2018  №6/115/2239

м. Бахмут

Про стан виконання у 2017 році

Програми розвитку

міськелектротранспорту

у м. Бахмуті на 2017-2020 роки

Розглянувши звіт  від  29.05.2018 №01-3060-06 директора  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» Капаруніна В.М. про стан виконання у 2017 році Програми розвитку міськелектротранспорту  у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1911, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2018 року, затвердженим рішенням  Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, відповідно до Закону України від  29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт", із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

- Звіт директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» Капаруніна В.М. про стан виконання у 2017 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської раді  від 27.06.2017 № 6/102-1911,                               (далі- Програма) прийняти до відома.

2. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботи щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню  Бахмутської міської раді (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"  (Капарунін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови за розподілом обов’язків.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О. РЕВА

84500, м. Бахмут, вул. Героїв Праці, 18,

Телефакс: (0627) 44-11-95

artbahmut2016@gmail.com

84500, г. Бахмут, ул. Героев Труда, 18,

Телефакс: (0627) 44-11-95

artbahmut2016@gmail.com

УКРАИНА

КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС"

УКРАЇНА

"БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

29.05.2018     №   01/400

На №______________________

Міському голові

РЕВІ О.О.

ЗВІТ

про стан виконання у 2017 році

Програми розвитку міськелектротранспорту

у м. Бахмуті на 2017-2020 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму | Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1911. |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» |
| Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |

На 2017 рік Програмою було заплановано 4 заходи, на загальну суму                     73800,0 тис.грн., фактично виконано 2 заходи на суму 4301,3 тис.грн., а саме:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів міського бюджету | 3000,0 | 2736,2 |
| За рахунок коштів підприємств | 333,0 | 1565,1 |
| За рахунок інших джерел фінансування | 70467,0 | 0 |
| Всього | 73800,0 | 4301,3 |

Виконання у 2017 році заходів Програми розвитку міськелектротранспорту    у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, додається  у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2017 році показників результативності Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, додається у додатку 2                    до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2017 році заходів Програми  розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Програма  розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки є актуальною для  підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу, розвитку екологічно  чистого виду транспорту, підвищення транспортної безпеки та надійності.

У зв’язку з цим, просимо Вас винести питання «Про стан виконання у 2017 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки» на засідання Бахмутської міської ради у червні 2018 року.

Директор

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                    В.М. Капарунін

Погоджено:

Перший заступник міського голови                                 Т.М. Савченко

Додаток 1

до Звіту про стан  виконання у 2017 році Програми   розвитку міськелектротранспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки

Виконання у 2017 році заходів Програми   розвитку міськелектротранспорту

у м. Бахмуті на 2017-2020 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оновлення парку тролейбусів | Придбання 10 одиниць | 2017 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | 39000,0 | 0 | 0% | Захід не виконано у зв´язку з відсутністю фінансування |
| 2. | Будівництво 8-го маршруту до с.Опитне | Будівництво розворотнього кільця,двохагрегатної підстанції,диспетчерського пункту | 2017 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | 27400,00 | 0 | 0% | Захід не виконано у зв´язку з відсутністю фінансування |
| 3. | Капітальний ремонт рухомого складу | Проведення капітального ремонту | 2017 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | 5000,0 | 2908,8 | 58,2% | Захід виконано за рахунок коштів міського бюджету, та за власні кошти підприємства. 2 од. за кошти міського бюджету 1 од. за рахунок коштів підприємства |
| 4. | Середній ремонт рухомого складу | Проведення середнього ремонту | 2017 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | 2400,0 | 1392,5 | 58% | Захід виконано за рахунок коштів підприємства. Проведено 14 середніх ремонтів |

ВСЬОГО:           73800,0       4301,3

Директор КП

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»										              В.М.Капарунін

Додаток 2

до Звіту про стан виконання у 2017 році

Програми  розвитку міськелектротранспорту               у м. Бахмуті  на 2017-2020 роки

Виконання у 2017 році показників результативності Програми розвитку міськелектротранспорту

у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. | 73800 | 4301,3 | У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом заходи виконано частково | Невиконані заходи заплановані до виконання на 2018 рік |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевезення пасажирів (платні) | тис.осіб. | 4300 | 4278,2 | Захід виконано | Продовження виконання заходу заплановано на 2018 рік |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрати на одиницю показника продукту (одного платного пасажиру) | Грн. | 5,86 | 6,76 | Захід виконано в повному обсязі | План на 2018 рік |
| 2. | Коефіцієнт наповнення рухомого складу | осіб | 4,1 | 4,2 | Захід виконано в повному обсязі | План на 2018 рік |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Випуск рухомого складу | Од. | 18 | 15,3 | Зношеність рухомого складу | План на 2018 рік |
| 2 | Регулярність руху | % | 95 | 95 | Захід виконано в повному обсязі | План на 2018 рік |
| 3 | Відсутність ДТП | Вип.. | -- | -- | Захід виконано в повному обсязі |  |

Директор КП

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»										              В.М.Капарунін

Додаток 3

до Звіту  про стан виконання у 2017 році Програми розвитку міськелектротранспорту у                                 м. Бахмуті на 2017-2020 роки,

Пояснювальна записка

Про стан виконання у 2017 році заходів Програми  розвитку міськелектротарнспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки

Основною метою Програми є  підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу, розвиток екологічно чистого виду транспорту, розвиток транспортної інфраструктури територіальної громади                 м. Бахмуту.

Розвиток соціального виду транспорту. Забезпечення доступу незахищених верст населення та людей з обмеженими  фізичними можливостями до якісних та недорогих послуг з перевезення громадським транспортом.

Підвищення транспортної безпеки та надійності.

На 2017 рік Програмою заплановано 4 заходи, на загальну суму                 73800,00тис.грн., фактично виконано 2 заходи на суму 4301,3 тис.грн., а саме:

1.  Проведення капітальних ремонтів:

У 2017 році було проведено три капітальних ремонти рухомого складу, у т.ч. за рахунок місцевого бюджету  тролейбус № 208  -436,4 тис. грн., тролейбус № 160 – 2299,8 тис.грн.; за рахунок коштів підприємства тролейбус № 153-     172,6 тис грн.

2.  Проведення середніх  ремонтів  рухомого складу:

У 2017 році  проведено 14 середніх ремонтів  з відновленням електричних  двигунів, на зазначені цілі витрачено 1392,5 тис.грн. коштів підприємства.

Решта заходів  не виконано через відсутність фінансування.

Директор  КП

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                            В.М.Капарунін