### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 123 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

28.11.2018  №  6/123-2360

м. Бахмут

Про стан виконання у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

Заслухавши  інформацію від 30.10.2018 № 01-6239-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про стан виконання у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, відповідно до Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами, Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25.05.2011 № 556, із внесеними до нього змінами, Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №6/94-1695, із змінами, внесеними до неї рішенням  Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1902 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню  муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна) продовжити подальшу роботу з реалізації заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово - комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

ЗВІТ

про результати виконання  у 2018 році

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території                  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №6/94-1695, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1902 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2018 рік Програмою заплановано 4 заходи, на загальну суму              270,00 тис.грн., фактично запланована сума не використана.

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів міського бюджету | 270,00 | 00,00 |
| Всього: | 270,00 | 00,00 |

Виконання заходів у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки додається  у додатку 1  до Звіту.

Виконання показників результативності у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, додається  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2018 році заходів Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Враховуючи стан виконання заходів та показники результативності у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки,  вважаємо що Програма на даний час є актуальною для створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів Програми.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2018 Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Виконання заходів у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітньому періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збір та узагальнення вихідних даних містобудівного кадастру на місцевому рівні | Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру. | 2016-2018 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР) | Не потребує | Не потребує | 70% | Здійснюється формування наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру на місцевому рівні. Виконання заходу планується продовжити в 2019-2020 роках. |
| 2. | Створення організаційно-правових засад функціонування служби містобудівного кадастру | Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру | 2017-2018 | УМР | 20,0 | 0 | 0% | У вересні 2018 року головний спеціаліст відділу архітектури і містобудування УМР пройшов курс щодо підвищення кваліфікації у Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України тематичного семінару «Стратегічне планування та управління розвитком території» та отримав сертифікат. У жовтні 2018 року головним спеціалістом відділу архітектури і містобудування УМР взято участь у XXI міжнародній конференції користувачів Esri в Україні «ГІС в управлінні територіальним розвитком» у м. Київ. За участь в конференції УМР перераховано на рахунок організатора 300 грн. на підставі укладеного договору. Навчання спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру у сфері геоінформаційних технологій планується продовжити в 2019-2020 роках в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрації. |
| 3. | Створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | Внесення геопросторових баз даних генерального плану м.Бахмута до геопросторових баз даних містобудівного кадастру | 2017-2018 | УМР | 200,00 | - | 0% | Частково внесення геопросторових баз даних Генерального плану м.Бахмут до геопросторових баз даних містобудівного кадастру заплановано виконати при розробленні Плану зонування території м.Бахмут. |
| 4. | Впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2018 | УМР | 50,00 | - | 0% | Не виконано. Виконання заходу можливо після введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Донецької області та визначення порядку формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста. |
|  |  |  |  |  | 270,00 | 0 | 0 |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                          Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Виконання показників результативності у 2018 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута

на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів: | тис.грн | 270,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру. | тис.грн. | 20,00 | 0,00 | У вересні 2018 року головний спеціаліст відділу архітектури і містобудування УМР пройшов курс щодо підвищення кваліфікації у Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України тематичного семінару «Стратегічне планування та управління розвитком території» та отримав сертифікат. У жовтні 2018 року головним спеціалістом відділу архітектури і містобудування УМР взято участь у XXI міжнародній конференції користувачів Esri в Україні «ГІС в управлінні територіальним розвитком» у м. Київ. | Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру планується продовжити в2019-2020 роках в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрації. |
| 1.2 | Внесення геопросторових баз даних генерального плану м.Бахмута до геопросторових баз даних містобудівного кадастру | тис.грн | 200,00 | 0 | Устаткування автоматичного робочого місця для ведення містобудівного кадастру м. Бахмут було передано до УМР 03.08.2018, що ускладнило виконання заходу. | Частково внесення геопросторових баз даних генерального плану до геопросторових баз даних містобудівного кадастру буде здійснено до кінця 2018 року при розробленні Плану зонування території м.Бахмут. Виконання заходу в повному обсязі планується у 2019 – 2020 роках. |
| 1.3. | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | тис.грн | 50,00 | - | Не виконано. Виконання заходу можливо після введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Донецької області та визначення порядку формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста. | Виконання заходу планується у2019-2020 роках |
| ІІ Показики продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання програмного забезпечення | автоматизоване робоче місце | 1 | 1 | Програмне забезпечення та устаткування передано у комунальну власність територіальної громади м Бахмута | Програмне забезпечення та устаткування автоматичного робочого місця для ведення містобудівного кадастру передано Управлінням містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації на баланс УМР (акт приймання - передачі від 03.08.2018). |
| 2. | Створення містобудівного кадастру на території м.Бахмут | % | 10 | 0 | Створення містобудівного кадастру можливо за умови внесення геопросторових баз даних генерального плану м.Бахмута до геопросторових баз даних містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Донецької області. | Виконання заходу планується у 2019-2020 роках |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | % | 40 | 0 | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру можливо після створення містобудівного кадастру. | Виконання заходу планується у 2019-2020 роках |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління м.Бахмут | % | 10 | 0 | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління можливо за умови створення містобудівного кадастру. | Виконання заходу планується на 2020 рік. |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Пояснювальна записка

про виконання у 2018 році  заходів Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

Основною метою Програми є приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм.

На 2018 ріки  Програмою заплановано 4 заходи, на загальну суму 270,00 тис.грн., фактично запланована сума не використана, а саме:

1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру:

Захід не потребує фінансування, головним завданням цього заходу є створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру, в тому числі і дані щодо наявних інженерних мереж.

На даний час експлуатаційними службами інженерних мереж м. Бахмут внесено інформацію до бази даних у середньому на 70%, а саме:

- КП «БАХМУТ-ВОДА» – внесено інформацію до бази даних про мережі водопостачання та водовідведення – 95%;

- Артемівське управління по газопостачанню та газифікації – внесено інформацію до бази даних про газові пункти та мережі – 70%;

- ТОВ «БАХМУТ - ЕНЕРГІЯ» – внесено інформацію до бази даних про теплові інженерні мережі  та місцезнаходження котелень – 97%;

- КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» – внесено інформацію до бази даних про контактні мережі, маршрути руху рухомого складу та ін. – 100%;

- КП «Бахмутська житлова керуюча компанія» – внесено інформацію до бази даних про житловий фонд м. Бахмут – 70%;

- КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» – внесено інформацію до бази даних про зовнішнє освітлення та ливневі каналізації – 55%.

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надав інформації про розміщення інженерних мереж, комунікацій та споруд (кабелі силової напруги та ТП).

Спеціалістами відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку  розробляються тематичні карти та формуються структуровані бази даних, скануються дані з паперових носіїв і заносяться до електронно-векторної карти міста.

На даний час розроблено наступні тематичні карти:

-	Карта з визначенням земельних ділянок, на які надані будівельні паспорти;

-	Карта розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

-	Карта земельних ділянок, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

-	Карта з визначенням об’єктів містобудування, на які надані містобудівні умови та обмеження;

-	Карта охоронних зон водойм м. Бахмут;

-	Карта економіко-планувального зонування території м.Бахмут;

-	Карта розміщення рекламних засобів на території м.Бахмут.

Спеціалістами відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку  проведена інвентаризація об`єктів енергетичної інфраструктури АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», дані щодо їх розміщення внесено до електронно векторної карти міста.

Крім того, відділом архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради здійснюється містобудівний моніторинг території міста, формується адресний план міста. Виконання заходу буде продовжено у 2018-2020 роках.

2. Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру:

У вересні 2018 року головний спеціаліст відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради пройшов курс щодо підвищення кваліфікації у Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України  тематичного  семінару «Стратегічне планування та управління розвитком території» та отримав сертифікат.

У жовтні 2018 року головним спеціалістом відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради  взято участь у XXI міжнародній конференції користувачів Esri в Україні «ГІС в управлінні територіальним розвитком» у м. Київ. За участь в конференції Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради перераховано на рахунок організатора 300 грн. на підставі укладеного договору.

Навчання спеціалістів відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради з  ведення містобудівного кадастру у сфері геоінформаційних технологій планується продовжити у 2019- 2020 роках  в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрації.

3. Внесення геопросторових баз даних генерального плану м.Бахмута до  геопросторових баз даних містобудівного кадастру

Захід не виконано, через те, що устаткування автоматичного робочого місця для ведення містобудівного кадастру м. Бахмут було передано до Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради лише  03.08.2018, що ускладнило виконання заходу.

Частково внесення геопросторових баз даних генерального плану до  геопросторових баз даних містобудівного кадастру буде здійснено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» до кінця  2018 року при розробленні Плану зонування території м.Бахмут. Виконання заходу в повному обсязі планується у 2019- 2020 роках.

4. Формування  інформаційних  ресурсів  містобудівного  кадастру  та  введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру

Захід не виконано, тому що його виконання  можливо після   введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Донецької області та визначення порядку формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста, виконання заходу планується у 2019-2020 роках

Крім того, слід зазначити, що за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році  було придбано програмне забезпечення та устаткування для ведення містобудівного кадастру на місцевому рівні, а саме устаткування автоматизованого робочого місця (комп’ютерне обладнання з встановленим програмним забезпеченням ArcGIS), яке було передано 03.08.2018 Управлінням містобудування і архітектури Донецької облдержадміністрації на баланс Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, згідно акту приймання – передачі.

Вказане програмне устаткування необхідно для формування  інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, забезпечення  автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління м.Бахмут, створення містобудівного кадастру.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				                   Н.С.Отюніна