У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а    р а д а

128 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

24.04.2019 №  6/128-2530

м. Бахмут

Звіт про роботу  комунального підприємства  «БАХМУТ-ВОДА»

за 2018 рік

Розглянувши звіт від 26.03.2019 № 01-1658-07 директора комунального підприємства "БАХМУТ-ВОДА" Трущіна С.М. про роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за 2018 рік, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Статуту комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА», затвердженого у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 22.08.2018 № 6/120-2301, керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт директора комунального підприємства "БАХМУТ-ВОДА" Трущіна С.М. про роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за 2018 рік, прийняти до відома.

2. Визнати роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» (далі-підприємство)  за 2018 рік задовільною.

3. Директору комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» Трущіну С.М.:

3.1. Забезпечити зростання показників ефективності використання комунального майна в частині прибутковості підприємства, зростання заробітної плати, зниження  собівартості  робіт і послуг, які виконуються та надаються підприємством.

3.2. Вжити дієвих заходів щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.3. Розробити та вжити заходи щодо використання енергозберігаючих технологій у роботі підприємства.

3.4. Вести пошук нових джерел отримання доходу, у тому числі вживати заходи щодо розширення сфери робіт і послуг.

3.5. Активізувати роботу з підвищення якості робіт і послуг, які виконуються та надаються підприємством.

3.6. Забезпечити цільове використання та збереження комунального майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання.

3.7. Про вжиті заходи проінформувати   заступника міського голови Стрющенка О.В.  в термін до 01.07.2019 року.

4. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван) посилити контроль за виконанням фінансового плану підприємства на 2019 рік та забезпечити проведення ретельного аналізу плану розвитку підприємства на 2020 рік.

5. Організаційне виконання рішення покласти на комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Стрющенка О.В.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

УКРАЇНА

БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА

Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА»

84500,  м. Бахмут,  Донецька область, вул. Корсунського,1,   Код ЄДРПОУ 35298787

№________від___________2019р.

Міському голові

Реві О.О.

ЗВІТ

про роботу комунального підприємства

«БАХМУТ-ВОДА» за 2018 р.

Комунальне підприємство "БАХМУТ-ВОДА" здійснює послуги централізованого водопостачання та водовідведення, централізоване постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем)  населенню та підприємствам на території м. Бахмут, а також Опитненської та Іванівської сільських рад, на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1190 від 03.10.2017р.

Чисельність населення, якому надаються послуги централізованого водопостачання, складає 72 029 чол., централізованого водовідведення –48 253 чол.

У 2018 році, було подано 4 557,6 тис. м3 питної води, в т. ч.:

–    890,9 тис. м3  –  з власних джерел

- 3 666,7  тис. м3  –  покупної

Реалізовано води усім категоріям споживачів – 2 872,7 тис. м3;

Втрати води складають – 37 %

Фінансові показники роботи підприємства за 2018р.

| № зп | Найменування показників | Показники тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) | 53 454 |
| 2 | Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) | 73 032 |
| 3 | Фінансовий результат: збиток (тис грн.) | 15 513 |
| 4 | Середня чисельність працівників, (чол) | 242 |
| 5 | ФОП, (тис грн.) | 18 728,5 |
| 6 | Середньомісячна заробітна плата, (грн.) | 6 449,21 |
| 7 | Перераховано податків і зборів, (тис грн.) | 10 389 |

Сплата платежів і податків до бюджетів всіх рівнів проводилася у встановлені терміни та в повному обсязі:

• ПДВ        –    2 079 тис. грн.,

• ПДФО    –    3 404,7 тис. грн.,

• Податок на землю  –  494,2 тис. грн.,

• ЄСВ        –   4 015,3  тис. грн.,

• Спеціальне використання поверхневої води – 234,5 тис. грн.,

• Екологічний податок –  161,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по підприємству на кінець 2018р. склала 18 385,3 тис. грн.

• Населення безпосередньо   –    15 260,1 тис. грн.,

• Пільги та субсидії     –    1 646 тис. грн.,

• Інша поточна заборгованість   –   1 479,2 тис. грн.,

Кредиторська заборгованість по підприємству на кінець 2018 р. склала 49 024 тис. грн.

• Електроенергія   –   0 тис. грн.,

• Покупна вода   –   29 544,8 тис. грн.,

• Оплата праці   –   1 794,5 тис. грн.,

• Населення   –   15 926,4 тис. грн.,

• Інша поточна заборгованість   –   1 758,3 тис. грн.,

Вартість основних фондів на кінець 2018 р. склала   –  201 093 тис. грн.

Фактична собівартість без ПДВ складає:

-по водопостачанню 19,20 грн/м3

-по водовідведенню 8,952 грн/м3.

Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості склала:

-по водопостачанню 66,3%

-по водовідведенню 50,9%.

У 2018 році вся робота підприємства була  спрямована на чітке виконання заходів, які визначені   Програмою оптимізації системи водопостачання та водовідведення   цілісного майнового комплексу «БАХМУТ-ВОДА», котрі спрямовані на підвищення надійності роботи, зниження  аварійності, покращення якості води та очищення стічних вод, ефективне використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

- Для поліпшення роботи системи водопостачання міста та скорочення понаднормативних витоків  за звітний період проведено капітальний ремонт мереж водопостачання загальною протяжністю  13,5 км на суму  45 057,1 тис. грн., а саме:

| Замінено мереж водопостачання | в тому числі по роках |  |
| --- | --- | --- |
|  | км | тис. грн. |
| За рахунок коштів підприємства | 6,0 | 2540 |
| За рахунок бюджетів різних рівнів | 7,8 | 50130,0 |
| Всього: | 13,8 | 52670 |

Для покращення роботи системи водопостачання у 2018   силами підприємства замінено 6,0 км водопровідних мереж на загальну суму 2540 тис.грн., а саме:

вул. Садова – 258м;

вул. Ювілейна -110м;

вул. Перемоги -50м;

вул. Горбатова – 100м;

вул. Ціолковського -95м;

вул. Сибірцева – 679м;

вул. Космонавтів – 280м;

вул. Свободи – 370м;

вул. Незалежності – 170м;

вул. П. Лумумби – 220м;

вул. Гаршина – 100м;

вул. Ковальська – 260м та інші.

У 2018 році завершено капітальний ремонт на трьох ділянках мереж, які були розпочаті у  2017 році,  та передані витрати, а саме:

1.Заміна ділянки водогону д-400мм від вул. Колпакової ч/з з/д шляхи по вул. Садова до пров.5-го Садового протягом 1,56км на  суму 14216,151тис.грн.(в т. ч. у 2018 році  -5184,2 тис. грн. за кошти обласного бюджету);

2.Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-500мм від Красносільського водозабору до вул. Шосейна протягом 2,96км на  суму 17593,486 тис. грн. (в т. ч. у 2018 році- 908,87 тис. грн. за кошти з обласного бюджету)  ;

3. Капітальний ремонт   ділянки водопроводу д-500мм від вул. Визволителів Донбасу до ВУ Корсунського  протягом 3,322км  на  суму 18320,614 тис. грн. (у т.ч. у 2018 році – 2374,36тис.грн. за кошти обласного бюджету).

Всього замінено 7,842км на загальну суму 50130,251тис.грн.(у т. ч. у 2018 році- 8467,43 тис. грн.  за кошти обласного бюджету).

У 2018 році  були розпочаті роботи з капітального ремонту ще  на двох об’єктах  водопостачання  в м. Бахмут, а саме:

1. Капітальний ремонт магістральних мереж д-200,500мм по вул. Оборони від вул. Захисників України до вул. Колпакової,  діаметром 200,400мм, загальним протягом 3,8км

Виконання  у 2018 році складає:

-міський бюджет-1910,625 тис. грн.

-обласний бюджет- 6113,183 тис. грн.

2. Капітальний ремонт ділянки водоводу д-200мм від вул. Маріупільська,1 до пров. Великий Троїцький вул. Незалежності  протягом 2,1км

Виконання  у 2018 році складає:

-міський бюджет-911 тис. грн.

-обласний бюджет- 3970,10 тис. грн.

Роботи на обох водогонах виконані на 90%, тобто трубопроводи прокладені повністю, необхідно виконати монтаж колодязів, встановити запірну арматуру та  провести перепідключення до діючих мереж, а також підключити приватний сектор до нової мережі. Введення в експлуатацію 5,9 км мереж буде здійснено у 2019році.

У 2018 році завершені  роботи з  реконструкції очисних споруд в м. Бахмут. Роботи проведені за рахунок коштів  обласного фонду ОНПС.

Згідно рішень  виконкому Бахмутської міської ради № 139 від 11.07.2018  та №309 від 27.12.2018   на баланс підприємства передані витрати в сумі  78745,248тис.грн., а в рамках проекту передана наступна техніка для експлуатації  об’єктів:

1.Екскаватор «Борекс»2201-1од. - 1413600грн.;

2.Трактор МТЗ-82.1- 1од. - 820800грн.

3.Причіп 2ПТС-4-2од. - 715920грн.

Завершено  будівництво каналізаційної насосної станції для водовідведення від житлових будинків по вул.Свято-Георгіївській,67,69,71 м. Бахмут.  (вартість 3050 тис. грн.)

Завершена реконструкція очисних споруд в с. Іванівському  для можливості  відведення госпобутових стічних вод від житлових будинків, школи, дитячого садочка та лікарні  та інших об’єктів.. Вартість робіт 16,9 млн. грн.

Роботи проведені  за рахунок обласного фонду ОНПС  Для обслуговування очисних споруд в рамках проекту придбано вакуумну мулососну машину  КО -503ІВ на шасі МАЗ 4381вартістю 2004778,88.

Проводяться пуско – налагоджувальні роботи.

В результаті проведеного Міністерством  регіонального розвитку  конкурсу проектів,  які цілком спрямовані на  реалізацію завдань і заходів  Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, проект на реконструкцію електролізних установок на Кліщіївському водозаборі  визначений, як повністю відповідаючи  критеріям відбору, і для його втілення виділені кошти з державного бюджету. Роботи проведені у 2018 році. Знезараження води  Кліщіївського водозабору переведено з рідкого хлору на гіпохлорид натрію, проведено реконструкцію трансформаторної підстанції, заміна енергетичного обладнання, встановлення електролізних установок та інші.

Загальна вартість – 4032,743 тис. грн., в т. ч. – державні кошти фонду регіонального розвитку – 3629,468 тис. грн., кошти міського бюджету – 403,274тис. грн.

Складено договір на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію Кліщіївського водозабору. Згідно проекту планується провести повну реконструкцію свердловин, відновлення над свердловинних споруд, встановлення обладнання,  заміну розподільчих мереж на водозаборі та магістрального водогону до ВУ Корсунського. Головна ціль – відновлення споруд до встановленої проектної продуктивності водозабору з метою покращення водопостачання у м. Бахмут.

На 3-х каналізаційних насосних станціях в м. Бахмут (вул.Горбатова,89,  вул.Ломоносова,1, вул. Шкільна) проведено  капітальний ремонт запірної арматури та системи  автоматики на загальну суму 51,4 тис. грн.(кошти підприємства)

З метою зменшення невиробничих втрат води на підприємстві проводиться робота з встановлення індикаторів магнітного поля на лічильниках д-15мм (встановлених в приміщеннях) .

В 2018 році придбано 10500 шт. індикаторів та встановлено на 7500шт лічильниках (по 2 індикатори на 1 лічильник). Витрати на придбання індикаторів складають 135,5тис.грн. (кошти підприємства).

Протягом  2018 року проведено:

Для покращення роботи з заміни мереж  проведена заміна запірної  арматури на важливих ділянках в кількості – 12од. на загальну суму 121,6тис.грн.

Придбано та встановлено 12 пожежних гідрантів

Придбані люки для колодязів  - 25 одиниць на суму 102  тис. грн. (кошти підприємства).

Для робітників підприємства придбано спецодяг на суму 67 тис. грн.

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів проведені роботи   з ремонту  приміщень абонентного відділу  з утепленням  фасаду, покрівлі.  Витрачено  на матеріали 212,2 тис. грн.

Ліквідовано аварій на мережах водопостачання -1387шт.

Прочищено   каналізаційних колодязів – 1614 шт.

Промито гідравлічною машиною 54,5  км каналізаційних мереж.

Проведено ремонт каналізаційних колодязів – 46шт.

Проведено поточний та капітальний ремонт 10 одиниць автотракторної техніки

Проведено поточний ремонт 7 насосних агрегатів на водопровідних насосних станціях.

Основні пріоритети діяльності КП «БАХМУТ-ВОДА»

на 2019-2020 роки

- Оптимізація системи водопостачання мікрорайону Ювілейний в м. Бахмут. Замну водогонів та внутрішньоквартальних мереж.

- Реконструкція Кліщівського водозабору.

3. Оптимізація системи водопостачання мікрорайону Східний в м. Бахмут. Заміна головних водогонів та розподільчих мереж.

4. Заміна аварійних  самопливних каналізаційних  колекторів  в м. Бахмут.

5. Заміна  аварійних напірних каналізаційних колекторів в м. Бахмут .

6. Заміна обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення.

7. Оновлення автомобільного парку.

Директор КП «БАХМУТ-ВОДА»                                             Трущін С.М.