У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

131 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.06.2019 №  6/131-  2588

м. Бахмут

Про затвердження звіту з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року

Розглянувши службову записку  від 02.05.2019 № 01-2407-06  начальника  Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. про затвердження звіту з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року, враховуючи звіт з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698, підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради, з метою виконання зобов’язань, передбачених планом,  керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698 (далі – План дій) підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради (додається).

2. Управлінню економічного розвитку  Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Плану дій, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                              О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської міської ради   26.06.2019 №  6/131-  2588

ЗВІТ

з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року, затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698

| Дата і номер рішення, яким затверджено План дій: | рішення Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Плану дій: | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Плану дій: | 2016-2020 роки |

План дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року це стратегічний документ, який деталізує пріоритети і заходи щодо зобов’язань по скороченню  споживання енергоносіїв  на 21 %, зменшенню викидів парникових газів в СО2 еквіваленті на  21 % та  збільшенню використання енергії з відновлювальних джерел енергії на 20 %, які взяло на себе місто в рамках добровільної європейської ініціативи «Угода Мерів».

На реалізацію заходів Плану дій заплановано 1198779,673 тис.грн., фактично за 2016-2018 роки  на виконання заходів спрямовано 585853,758 тис.грн. В результаті виконання заходів зекономлено 127519,76 МВт енергії, викиди СО2 зменшено на 34816,71 тонн, що складає 32,4 % від запланованого обсягу скорочення. У порівнянні з базовим рівнем викидів СО2, який складає 513772,32 тонни на період виконання Плану дій, викиди СО2 зменшено на 7 %.

Виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року  наводиться у додатку 1 до Звіту.

Пояснювальна записка до Звіту з моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року,  наводиться  у додатку 2 до Звіту.

План дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року  є актуальним документом для підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів установами, підприємствами та організаціями  усіх форм власності,  демонструє волю та ініціативу міста слідувати міжнародним, національним директивам у сфері боротьби із глобальними змінами клімату, створює європейську кліматичну політику міста, та є інструментом досягнення мети та зобов’язання, що взяло на себе місто в рамках добровільної європейської ініціативи «Угода Мерів».

Враховуючи викладене, пропонується  продовжити подальшу роботу з реалізації запланованих заходів Плану дій.

Звіт з моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року, затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради                                            М.А.Юхно

Секретар Бахмутської міської ради                                           С.І.Кіщенко

Додаток 1

до Звіту з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року, затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698

Виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року,

затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698

1.Виконання заходів Плану дій

| № п/п |  |  | Основні напрями діяльності |  | Область втручання |  |  | Відповідальний орган | Стан виконання |  | Витрати, тис.грн. |  |  |  | Витрати, тис. євро |  |  | Джерело отримання коштів |  |  | Результати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Еконо мія енергія, MВт |  | Виробництво з відновлювальних джерел, MВт |  |  | Зменшен ня викидів СО2,тонн |  |  |  |  |  |
| МУНІЦІПАЛЬНІ БУДІВЛІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капітальний ремонт дитячого садку № 58 "Ясочка" на 200 місць | м. Бахмут, вул. Горбатова, 91 |  |  |  | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Впроваджено |  | 7861,060 |  |  |  |  | 253,582 |  |  | Державний бюджет, міський бюджет | 12,8 |  |  |  | 0,0 |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Капітальний ремонт дитячого садку № 49 "Кріпиш" на 200 місць | м. Бахмут вул. Ювілейна, 93 |  |  |  | Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації |  | Впроваджено на 66 % |  | 5638,414 |  |  |  |  | 181,884 |  |  | Обласний бюджет, міський бюджет | 14,0 |  |  |  | 0,0 |  | 3,8 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей у будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 | м.Бахмут вул.Миру,22 |  |  |  | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Впроваджено на 41 % |  | 10437,014 |  |  |  |  | 336,678 |  |  | Державний бюджет | 18,6 |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей у будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | м.Бахмут вул.Леваневського, 109 |  |  |  | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Впроваджено 48,9 % |  | 8664,780 |  |  |  |  | 279,509 |  |  | Державний бюджет | 16,3 |  |  |  | 0,0 |  | 4,4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Технічне переоснащення теплового вводу шляхом установки індивідуального теплового пункту (ІТП) в ЗОШ №5, ЗОШ №18 | м. Бахмут, вул.Маріупольська,2 ЗОШ №5; вул.Ювілейна, 34 ЗОШ №18 |  |  |  | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Впроваджено |  | 670,095 |  |  |  |  | 21,616 |  |  | Міський бюджет | 32,7 |  |  |  | 0,0 |  | 8,9 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Капітальний ремонт спортивних залів «Комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитяча – юнацька спортивна школа№1» | м. Бахмут, вул. Миру,69, вул. Благовіщенська,41; вул. Незалежності, 75; бул.Металургів, 2 |  |  |  | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради |  | Впроваджено на 50 % (вул. Миру,69, вул. Благовіщенська,41) |  | 5194,120 |  |  |  |  | 167,552 |  |  | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет | 10,4 |  |  |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Заміна ламп накалювання на діодні | м. Бахмут, вул. Ювілейна,54 |  |  |  | Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.Бахмут", дитяче відділення |  | Впроваджено |  | 1,650 |  |  |  |  | 0,053 |  |  | Міський бюджет | 14,0 |  |  |  | 0,0 |  | 12,8 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Реконструкція корпусу №1 Бахмутської центральної районної лікарні за адресою: м.Бахмут, вул. Миру, буд.10 | м. Бахмут, вул. Миру,10 |  |  |  | Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.Бахмут" |  | Розпочато |  | 9152,170 |  |  |  |  | 295,231 |  |  | Державний бюджет, міський бюджет | 14,1 |  |  |  | 0,0 |  | 3,8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Термосанація будівель бюджетної сфери з використанням сучасних матеріалів для утеплення стін | Бюджетна сфера міста |  |  |  | Виконавчі органи Бахмутської міської ради |  | Впроваджується |  | 43892,400 |  |  |  |  | 1415,884 |  |  | Державний бюджет, міський бюджет, кредитні та грантові кошти | 33,7 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Термосанація та капітальний ремонт будівель бюджетної сфери | м. Бахмут, вул. Сибірцева, №№ 176, 190 |  |  |  | Територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради; Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради |  | Впроваджено |  | 9267,900 |  |  |  |  | 298,964 |  |  | ПРООН, міський бюджет | 47 |  |  |  | 0,0 |  | 13,0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на адміністративній будівлі Бахмутської міської ради, Донецька область, м. Бахмут, вул.Миру,44 | м. Бахмут, вул. Миру,44 |  |  |  | Бахмутська міська рада |  | Розпочато |  | 2565,830 |  |  |  |  | 82,769 |  |  | Державний бюджет | 18 |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 103345,433 |  |  |  |  | 3333,722 |  |  |  | 231,6 |  |  |  | 0,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |
| СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Реконструкція систем вентиляції | Суб’єкти підприємницької діяльності |  |  |  | Суб’єкти господарювання |  | Впроваджено |  | 12333,750 |  |  |  |  | 397,863 |  |  | Суб’єкти господарювання |  | 8043,75 |  |  | 0,0 |  | 2179,86 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Економія природного газу за рахунок встановлення лічильників та впровадження технологічних заходів | Суб’єкти підприємницької діяльності |  |  |  | Суб’єкти господарювання |  | Впроваджено |  | 10762,500 |  |  |  |  | 347,178 |  |  | Суб’єкти господарювання |  | 11167,50 |  |  | 0,0 |  | 2255,84 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Оптимізація робочих процесів та зменшення споживання організаційними заходами | Суб’єкти підприємницької діяльності |  |  |  | Суб’єкти господарювання |  | Впроваджено |  | 41,250 |  |  |  |  | 1,331 |  |  | Суб’єкти господарювання |  | 1350,00 |  |  | 0,0 |  | 272,70 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Заміна ламп розжарювання та люмінесцентних ламп світлодіодними | Суб’єкти підприємницької діяльності |  |  |  | Суб’єкти господарювання |  | Впроваджено |  | 294,375 |  |  |  |  | 9,496 |  |  | Суб’єкти господарювання |  | 86,25 |  |  | 0,0 |  | 78,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 23431,88 |  |  |  |  | 755,868 |  |  |  |  | 20647,50 |  |  | 0,0 |  | 4787,06 |  |  |  |  |
| ЖИТЛОВИЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Теплоізоляція зовнішніх конструкцій (15) житлових будинків: по вул. Декабристів,25,29,31,33,35,37,41,43; повул. Визволителів Донбасу,21,23,27,29,33; по вул.Леваневсь кого,164; по вул. Ювілейна,36 |  |  | Житлове господарство, мікрорайон «Західний» м. Бахмут |  |  | Комунальне підприємство "Бахмутська житлова управляюча компанія" |  | Впроваджено на 53 % (8 будинків) |  | 34710,235 |  |  |  |  | 1119,685 |  |  | Державний бюджет, місцевий бюджет |  | 14066,70 |  |  | 0,0 |  | 3812,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | Встановлення побутових газових лічильників за рахунок транспортування (1000 од.) |  |  | м. Бахмут вул.Носакова,3 |  |  | Артемівський УГГ |  | Впроваджено на 31 % (310 од.) |  | 830,720 |  |  |  |  | 26,798 |  |  | Інші джерела |  | 408,00 |  |  | 0,0 |  | 82,00 |  |  |  |  |
| 18 |  | Заміна застарілого побутового газового обладнання за рахунок замовника (200од.) |  |  | м. Бахмут вул. Носакова,3 |  |  | Артемівський УГГ |  | Впроваджено на 241 % (482 од.) |  | 3856,000 |  |  |  |  | 124,387 |  |  | Інші джерела |  | 8794,00 |  |  | 0,0 |  | 1776,00 |  |  |  |  |
| 19 |  | Проведення енергетичних обстежень (10) житлових будинків |  |  | Житловий фонд міста |  |  | Комунальне підприємство "Бахмутська житлова управляюча компанія",ОСББ |  | Впроваджено на 50 % (5 будинків) |  | 297,100 |  |  |  |  | 9,584 |  |  | Міський бюджет, грантові кошти USAID |  | 1300,00 |  |  | 0,0 |  | 993,00 |  |  |  |  |
| 20 |  | Капітальний ремонт покрівель (100 житлових будинків) |  |  | Багатоквартирні житлові будинки |  |  | Комунальне підприємство "Бахмутська житлова управляюча компанія", ОСББ |  | Впроваджено на 28 % (28 будинків) |  | 9897,800 |  |  |  |  | 319,284 |  |  | Міський бюджет |  | 1000,00 |  |  | 0,0 |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 21 |  | Реконструкція систем опалення та водопостачання |  |  | Багатоквартирні та приватні житлові будинки |  |  | Комунальне підприємство "Бахмутська житлова управляюча компанія", ТОВ "Бахмут-Енергія", КП "Бахмут- Вода", ОСББ |  | Впроваджується |  | 932,000 |  |  |  |  | 30,065 |  |  | Міський бюджет, кошти ОСББ |  | 745,60 |  |  | 0,0 |  | 186,40 |  |  |  |  |
| 22 |  | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | Багатоквартирні житлові будинки |  |  | ОСББ, Комунальне підприємство "Бахмутська житлова управляюча компанія" |  | Впроваджується (59 ліфтів) |  | 10186,892 |  |  |  |  | 328,609 |  |  | Міський бюджет, кошти ОСББ |  | 69,30 |  |  | 0,0 |  | 63,80 |  |  |  |  |
| 23 |  | Реконструкція та капремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання |  |  | Багатоквартирні та приватні житлові будинки |  |  | ОСББ, Комунальне підприємство "Бахмутська житлова управляюча компанія" |  | Впроваджується |  | 41171,356 |  |  |  |  | 1328,1 |  |  | Державний бюджет, міський бюджет, кошти ОСББ, донорські кошти ПРООН |  | 28025,53 |  |  | 405,1 |  | 7894,25 |  |  |  |  |
| 24 |  | Відшкодування частини кредитних коштів, які залучені ОСББ, ЖБК, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків |  |  | Багатоквартирні та приватні житлові будинки |  |  | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |  | Впроваджується |  | 328,445 |  |  |  |  | 10,595 |  |  | Областний бюджет, місцевий бюджет |  | 282,00 |  |  | 0,0 |  | 62,40 |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102210,548 |  |  |  |  | 3297,107 |  |  |  |  | 54691,13 |  |  | 405,1 |  | 15069,85 |  |  |  |  |
| ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів, влаштування експериментальної лінії зі світлодіодним освітленням |  |  |  |  | Лінії зовнішнього освітлення |  | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |  | Впроваджується |  |  | 6667,672 |  |  |  | 215,086 |  |  | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |  | 123,00 |  |  | 0,0 |  |  | 123,00 |  |  |  |
| 26 | Виконання капітального ремонту системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут |  |  |  |  | Лінії зовнішнього освітлення |  | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |  | Впроваджено |  |  | 1270,000 |  |  |  | 40,968 |  |  | Державний бюджет, міський бюджет |  | 73,00 |  |  | 0,0 |  |  | 66,00 |  |  |  |
| 27 | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані |  |  |  |  | м. Бахмут, вул. Миру, 20 |  | Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» |  | Впроваджується |  |  | 52,600 |  |  |  | 1,696 |  |  | Міський бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |  | Лінії зовнішнього освітлення |  | Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» |  | Впроваджується |  |  | 3620,100 |  |  |  | 116,778 |  |  | Міський бюджет |  | 7,24 |  |  | 0,0 |  |  | 6,63 |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11610,372 |  |  |  | 374,528 |  |  |  |  | 203,24 |  |  | 0,0 |  |  | 195,63 |  |  |  |
| ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Виконання робіт по налагоджуванню хімводоочистки котлової води для отримання безнакипного режиму роботи вугільних котлів |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.Героїв Праці,42 цех №8 |  | ТОВ «Завод кольорових металів» |  | Впроваджено |  |  |  | 15,400 |  |  | 0,496 |  |  | Кошти підприємства |  | 294,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 107,00 |  |
| 30 | Встановлення електрокотла "Піонер" для нагріву бойлера побутових потреб замість парового нагріву |  |  |  |  | м. Бахмут, вул. Героїв Праці,42 цех №5 |  | ТОВ «Завод кольорових металів» |  | Впроваджено |  |  |  | 16,800 |  |  | 0,542 |  |  | Кошти підприємства |  | 201,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 73,00 |  |
| 31 | Встановлення частотних перетворювачів живлення електродвигунів тягодутьєвого обладнання вугільного котла ДКВР-10/13 №2 |  |  |  |  | м. Бахмут, вул. Героїв Праці,42 цех №8 |  | ТОВ «Завод кольорових металів» |  | Впроваджено |  |  |  | 67,800 |  |  | 2,187 |  |  | Кошти підприємства |  | 88,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| 32 | Впровадження електричного нагріву технологічних ємностей замість парового нагріву |  |  |  |  | м. Бахмут, вул. Героїв Праці,42 |  | ТОВ «Завод кольорових металів» |  | Впроваджено |  |  |  | 46,200 |  |  | 1,490 |  |  | Кошти підприємства |  | 106,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
| 33 | Очистка парових бойлерів і заміна обладнання |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 15,000 |  |  | 0,484 |  |  | Кошти підприємства |  | 5 789,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1 239,00 |  |
| 34 | Заміна насоса в котельні |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 10,000 |  |  | 0,323 |  |  | Кошти підприємства |  | 25,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
| 35 | Удосконалення мереж освітлення секціонуванням |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 5,000 |  |  | 0,161 |  |  | Кошти підприємства |  | 10,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
| 36 | Модернізація пристроїв компенсації реактивної енергії |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 60,000 |  |  | 1,935 |  |  | Кошти підприємства |  | 25,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
| 37 | Налагоджувальні роботи процесу горіння палива в котельні |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 15,000 |  |  | 0,484 |  |  | Кошти підприємства |  | 5 555,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1 134,00 |  |
| 38 | Утеплення трубопроводів |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,645 |  |  | Кошти підприємства |  | 5 789,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1 239,00 |  |
| 39 | Впровадження системи регулювання електричних двигунів |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 7,000 |  |  | 0,226 |  |  | Кошти підприємства |  | 20,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| 40 | Встановлення енергозберігаючих ламп |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.П.Лумумби,87 |  | ПрАТ "Артвайнері" |  | Впроваджено |  |  |  | 4,000 |  |  | 0,129 |  |  | Кошти підприємства |  | 31,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
| 41 | Впровадження науково-обґрунтованих витрат систем водопостачання і водовідведення |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.Сибірцева,2 |  | ПАТ "Фітофарм" |  | Впроваджено |  |  |  | 200,000 |  |  | 6,452 |  |  | Кошти підприємства |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 42 | Заміна світильників на енергозберігаючі |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.Сибірцева,2 |  | ПАТ "Фітофарм" |  | Впроваджено |  |  |  | 4,000 |  |  | 0,129 |  |  | Кошти підприємства |  | 1,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 43 | Теплотехнічна наладка парових котлів |  |  |  |  | м. Бахмут, вул. Соборна,8 |  | ТОВ "Бахмут Хліб" |  | Впроваджено |  |  |  | 18,000 |  |  | 0,580 |  |  | Кошти підприємства |  | 211,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 43,00 |  |
| 44 | Встановлення конденсатовідвідників |  |  |  |  | м. Бахмут, вул. Соборна,8 |  | ТОВ "Бахмут Хліб" |  | Впроваджено |  |  |  | 30,000 |  |  | 0,968 |  |  | Кошти підприємства |  | 139,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
| 45 | Встановлення водонагрівательних котлів для опалення підсобних приміщень |  |  |  |  | м. Бахмут, вул. Соборна,8 |  | ТОВ "Бахмут Хліб" |  | Впроваджено |  |  |  | 45,000 |  |  | 1,452 |  |  | Кошти підприємства |  | 211,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 43,00 |  |
| 46 | Переведення адмінбудівлі на індивідуальну систему опалення |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.Носакова,3 |  | Артемівський УГГ |  | Впроваджено |  |  |  | 130,000 |  |  | 4,194 |  |  | Власні кошти підприємства |  | 106,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
| 47 | Встановлення LED ламп замість ламп розжарювання в адмінбудівлі |  |  |  |  | м. Бахмут, вул.Носакова,3 |  | Артемівський УГГ |  | Впроваджено |  |  |  | 2,540 |  |  | 0,082 |  |  | Власні кошти підприємства |  | 9,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| 48 | Реконструкція та ремонт будівель, виробничого устаткування підприємств з використанням енергоефективного обладнання |  |  |  |  | Промислові підприємства |  | Суб’єкт господарювання |  | Впроваджено |  |  |  | 4650,000 |  |  | 150,00 |  |  | Власні кошти підприємств |  | 1,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
| 49 | Заходи щодо розвитку та модернізації газових мереж |  |  |  |  | Газові мережі |  | Суб’єкт господарювання |  | Впроваджено |  |  |  | 4712,625 |  |  | 152,020 |  |  | Власні кошти підприємств |  | 675,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 136,50 |
| 50 | Заміна енергоємного обладнання та пов’язаної з ним інфраструктури більш економічним устаткуванням на підприємствах міста |  |  |  |  | Обладнання |  | Суб’єкти господарювання |  | Впроваджено |  |  |  | 16875,000 |  |  | 544,355 |  |  | Власні кошти підприємств |  | 12000,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2424,00 |
| 51 | Застосування стандарту ISO: 50001 на підприємствах міста |  |  |  |  | Промислові підприємства |  | Суб’єкт господарювання |  | Впроваджено |  |  |  | 127500,000 |  |  | 4112,903 |  |  | Власні кошти підприємств |  | 168,75 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 34,00 |
| 52 | Заміна електрообладнання на промислових підприємствах |  |  |  |  | Промислові підприємства |  | Суб’єкт господарювання |  | Впроваджено |  |  |  | 7875,000 |  |  | 254,032 |  |  | Власні кошти підприємств |  | 2958,75 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2698,50 |
| 53 | Модернізація та оптимізація процесів виробництва, в тому числі із переходом на відновлювальні джерела енергії |  |  |  |  | Промислові підприємства |  | Суб’єкт господарювання |  | Впроваджено |  |  |  | 21675,000 |  |  | 699,194 |  |  | Власні кошти підприємств |  | 4462,50 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1135,12 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183999,365 |  |  | 5935,463 |  |  |  |  | 38876,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10583,32 |
| ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Придбання економічно-використовуючих електричну потужність транспортних засобів (10 одиниць) |  |  |  |  |  | Електротранспорт | КП «Бахмутелектротранс» |  | Впроваджено на 20 % (капітальний ремонт 2 одиниць тролейбусів) |  |  |  | 2736,400 |  |  | 88,271 |  |  | Кошти міського бюджету |  | 8,51 |  |  | 0,0 |  |  |  | 56,00 |  |  |
| 55 | Оптимізація та розвиток маршрутів міського громадського транспорту |  |  |  |  |  | Організаційні рішення | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |  | Впроваджується |  |  |  | 300,000 |  |  | 9,677 |  |  | Кошти міського бюджету |  | 2 300,00 |  |  | 0,0 |  |  |  | 614,00 |  |  |
| 56 | Ремонт дорожнього покриття вулиць |  |  |  |  |  | Територія міста | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |  | Впроваджується |  |  |  | 67890,300 |  |  | 2190,009 |  |  | Кошти державного бюджету, обласного бюджету, міського бюджету |  | 11551,48 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3084,45 |  |  |
| 57 | Перехід автотранспорту на використання зрідженого газу |  |  |  |  |  | Транспортні засоби | Приватні особи, суб'єкти господарювання |  | Впроваджується |  |  |  | 32280,000 |  |  | 1041,290 |  |  | Приватні інвестиції |  | 78,00 |  |  | 0,0 |  |  |  | 21,00 |  |  |
| 58 | Заміна автомобілів із двигунами внутрішнього згорання на електромобілі |  |  |  |  |  | Транспортні засоби | Приватні особи, суб'єкти господарювання |  | Впроваджується |  |  |  | 45000,000 |  |  | 1451,613 |  |  | Приватні інвестиції |  | 3,00 |  |  | 0,0 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148206,7 |  |  | 4780,86 |  |  |  |  | 13940,99 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3776,45 |  |  |
| МІСЦЕВЕ ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів в муніципальних закладах |  |  |  |  |  | Муніципальні заклади | Управління освіти |  | Впроваджується (ЗОШ № 4, ДНЗ № 4, ДНЗ № 52, ЗОШ № 24) |  |  |  | 4060,665 |  | 130,989 |  |  | Кошти міського бюджету, інвестиційні кошти ТОВ «ДТЕК ЕСКО» |  |  | 29,30 |  |  | 0,0 |  |  |  | 9,40 |  |  |
| 60 | Облаштування житлових будинків засобами вимірювання теплової енергії |  |  |  |  |  | Житлові будинки | ТОВ «Бахмут-Енергія» |  | Впроваджується (169 лічильників) |  |  |  | 3498,259 |  | 112,847 |  |  | Кошти міського бюджету, кошти підприємства |  |  | 1200,00 |  |  | 0,0 |  |  |  | 325,00 |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7558,924 |  | 243,836 |  |  |  |  |  | 1229,30 |  |  | 0,0 |  |  |  | 334,40 |  |  |
| ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Проведення навчальних семінарів для голів ОСББ, управлінського персоналу органів самоврядування та інших зацікавлених сторін |  |  |  |  |  | Інформаційна діяльність | Міжнародні донари; Залучені експерти |  | Проводяться (29 заходів) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 62 | Проведення кампанії з підвищення обізнаності з енергозбереження (видання інформаційних матеріалів, проведення конференцій) |  |  |  |  |  | Інформаційна діяльність | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради; Управління освіти Бахмутської міської ради; Залучені експерти |  | Проводиться (проведено 21 інформаційний захід) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 63 | Екологічне виховання та освіта |  |  |  |  |  | Інформаційна діяльність | Управління освіти Бахмутської міської ради; Залучені експерти |  | Проводиться ( 1041 захід) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 64 | Здійснення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації |  |  |  |  |  | Навчальна діяльність | Виконавчий комітет Бахмутської міської ради |  | Проводиться (взяли участь у 70 тренінгах, семінарах, вебінарах, тощо) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 65 | Озеленення території м.Бахмут |  |  |  |  |  | Благлустрій території | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |  | Впроваджується |  |  |  | 5490,536 |  | 177,114 |  |  | Державний бюджет, міський бюджет, інші кошти |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 66 | Створення серед учнів 9-11 класів моніторингових груп, що контролюють споживання тепла, електрики та води в приміщеннях шкіл |  |  |  |  |  | Інформаційна діяльність | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Впроваджується (проект «Енергоефективні школи: нова генерація» у ЗОШ№4,5,9,10,12) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 67 | Проведення опитувань жителів або працівників будинків щодо яких планується впровадження енергоефективних заходів |  |  |  |  |  | Інформаційна діяльність | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради; Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради; КП "Бахмутська житлова управляюча компанія" |  | Проводиться (120 опитувань) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ведення тематичної рубрики в місцевих ЗМІ |  |  |  |  |  | Інформаційна діяльність | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |  | Розміщено 60 інформаційних статей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків |  |  |  |  |  | Інформаційна діяльність | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |  | Створено 83 ОСББ |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5490,536 |  | 177,114 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Загалом по ПЛАНУ ДІЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585853,758 |  | 18898,498 |  |  |  |  |  | 129819,76 |  |  | 405,10 |  |  |  | 34816,71 |  |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| Назва сфери | Орієнтовна вартість реалізації на момент затвердження Плану дій | Фактично використано коштів, тис.грн. | Планова Економія енергії, MВт | Фактична економія енергії, МВт | Планове виробництво з відновлювальних джерел, MВт | Фактичне виробництво з відновлювальних джерел, MВт | Планове зменшення викидів СО2, тонн | Фактичне зменшення викидів СО2, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 497611,900 | 103345,433 | 11604 | 231,60 | 0 | 0 | 3366 | 70,00 |
| Сфера обслуговування | 62485,000 | 23431,880 | 55060 | 20647,50 | 0 | 0 | 12765 | 4787,06 |
| Житловий сектор | 316785,468 | 102210,548 | 163718 | 54691,13 | 9005 | 405,10 | 45169 | 15069,85 |
| Вуличне освітлення | 16294,800 | 11610,372 | 282 | 203,24 | 18 | 0 | 274 | 195,63 |
| Промисловість | 169631,569 | 183999,365 | 98027 | 38876,00 | 2300 | 0 | 31809 | 10583,32 |
| Транспортний сектор | 108390,000 | 148206,700 | 13018 | 13940,99 | 0 | 0 | 5780 | 3776,45 |
| Місцеве виробництво тепла | 17100,636 | 7558,924 | 3890 | 1229,30 | 35465 | 0 | 8218 | 334,4 |
| Інше | 10480,000 | 5490,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Всього | 1198779,373 | 585853,758 | 345599,00 | 129819,76 | 46788,00 | 405,10 | 107381,00 | 34816,71 |

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                                                   М.А.Юхно

Додаток 2

до Звіту з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року, затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698

Пояснювальна записка

до Звіту з  моніторингу виконання у 2016-2018 роках заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Бахмут до 2020 року

План дій сталого енергетичного розвитку міста Бахмут до 2020 року затверджений рішенням  Бахмутської  міської ради від 23.11.2016 № 6/94 – 1698, (далі – План дій), ухвалений Європейською комісією 28 червня 2017 року

Протягом звітного періоду, в рамках реалізації Плану дій, на промислових підприємствах, підприємствах житлово-комунального господарства, в бюджетних установах міста було виконано ряд заходів, спрямованих на досягнення мети та зобов’язань  по скороченню  споживання енергоносіїв  на 21 %, зменшенню викидів парникових газів в СО2 еквіваленті на  21 % та  збільшенню використання енергії з відновлювальних джерел енергії на 20 %, які взяло на себе місто в рамках добровільної європейської ініціативи «Угода Мерів».

У сфері «Муніціпальні будівлі» протягом 2016-2018 років виконано заходи на загальну суму 103345,433 тис.грн, в результаті виконання яких зекономлено 231,6  МВт енергії, викиди СО2 зменшено на 70 тонн:

- виконано капітальний ремонт дитячого садочка № 58 «Ясочка»;

- виконано капітальний ремонт будівель  Територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради та Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради;

- частково виконано  роботи по капітальному ремонту дошкільного навчального закладу  № 49 «Кріпиш»;

- розпочато роботи з капітального ремонту шкіл № 11 та № 12 в рамках програми Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для  відновлення України»;

- у ЗОШ № 5 та 18 за рахунок міського бюджету  встановлені індивідуальні теплові пункти;

- виконано капітальний ремонт спортивних залів комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитяча - юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» за адресами:                    вул.Миру, 69 та вул.Благовіщенська, 41, а саме: ремонт покрівлі, водопостачання і каналізації, заміна кабелів електропостачання, ремонт стель приміщення, заміна дверей та вікон, ремонт підлоги приміщень, ремонт стін приміщень, вимощення гідроізоляції;

- розпочато капітальний ремонт адмінбудівлі Бахмутської міської ради – утеплюється фасад будівлі;

-  виконано термосанацію будівель ЗОШ № 5 та 18;

- розпочата реконструкція будівель для створення соціального центру у форматі «Прозорий соціальний офіс» за адресою: м.Бахмут, вул.Перемоги, 53.

У «Сфері обслуговування» виконано заходів на сумму  23431,88 тис.грн, в результаті виконання яких суб’єктами господарювання  зекономлено 20647,50 МВт енергії, викиди СО2 зменшено на 4787,06 тонн:

- виконувалися роботи по реконструкції систем вентиляції;

- проведена оптимізація робочих процесів та зменшення споживання організаційними заходами;

- виконана заміна ламп розжарювання та люмінесцентних ламп світлодіодними.

У  сфері   «Житловий сектор»   виконано   заходи   на    сумму 102210,548  тис.грн., в   результаті   виконання   яких    зекономлено 54691,13 МВт енергії, викиди СО2 зменшено на 15069,85 тонн:

- в  рамках проекту «Теплий дім» проведена теплоізоляція зовнішніх конструкцій  на  8 багатоповерхових  житлових будинках: по вул. Декабристів, 25,33,35,37,41; по вул. Визволителів Донбасу, 21,23,27;

- Артемівським управлінням по газопостачанню та газифікації за рахунок коштів населення замінено 482 одиниці застарілого газового обладнання та 310 побутових газових лічильників;

- в рамках проекту USAID «Муніціпальна енергетична реформа в Україні» виконано енергетичний аудит 5 багатоквартирних житлових будинків;

- проведено капітальний ремонт покрівель 28 багатоквартирних житлових будинків;

-  проведено капітальний ремонт  59 ліфтів, у т.ч. 2 ліфтів у рамках  міської цільової програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Бахмуті;

- на багатоквартирних  житлових будинках міста із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання виконано  роботи   на загальну сумму 37339,800 тис.грн.: проведена реконструкція двох гуртожитків по вул. Південна, 2а та Гаршина, 78; впроваджені енергозберігаючі заходи в 23 ОСББ в рамках   проекту   ЕС/ПРООН   «Місцевий   розвиток,   орієнтований на громаду - ІІІ», в 16 ОСББ за рахунок залучення «Теплих кредитів» та в 16 ОСББ в рамках  міської цільової програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Бахмуті;

- для стимулювання зацікавленості жителів в енергозберігаючих заходах, Бахмутська міська рада спільно з Донецькою облдержадміністрацією реалізує програму відшкодування відсоткової ставки по «Теплим кредитам», завдяки якій споживачі отримують фактично «безвідсоткові» кредити на енергозбереження. У 2016 -  2018 роках    фінансовою допомогою скористалося  226 мешканців  міста та 16 ОСББ. На компенсацію відсотків за позиками всього направлено  328,445 тис.грн.  коштів  обласного та  міського бюджетів.

У    сфері  «Вуличне   освітлення»  виконо    роботи   на   суму  11610,372 тис.грн.,  в результаті виконання заходів зекономлено 203,24 МВт енергії, викиди СО2 зменшено на 195,63 тонн:

- виконано  капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Центральної, Східної, Західної частин міста, внутрішньодворових територій і бульвару Металургів, виконана заміна ламп накалювання на натрієві;

- виконано капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення;

- проводилися  поточні ремонти та утримання  системи моніторингу вуличного освітлення.

У   сфері   «Промисловість» на виконання заходів спрямовано 183999,365 тис.грн.,    в    результаті  виконання  яких  зекономлено 38876,00 МВт енергії, викиди СО2 зменшено на 10583,32 тонн:

- на ПрАТ «Артвайнері» встановлено 41 одиниця енергозберігаючих ламп  та поведені роботи по впровадженню системи регулювання   електричних     двигунів, виконано модернізацію пристроїв компенсації реактивної енергії, утеплення трубопроводів;

- на ТОВ «Завод кольорових металів»  встановлено частотні перетворювачі живлення електродвигунів тягодутьєвого обладнання вугільного котла, впроваджено електричний нагрів технологічних ємностей замість парового нагріву;

- адмінбудівлю Артемівського управління по газопостачанню та газифікації  переведено  на   індивідуальну   систему   опалення  та встановлено LED лампи замість ламп розжарювання;

- виконано  капітальний ремонт адмінбудівлі КП «Бахмут Вода» з утепленням фасаду та реконструкцію системи теплопостачання з установкою твердопаливного котла.

У сфері «Транспортний сектор» виконано заходи на загальну суму 148206,7  тис.грн., зекономлено 13940,99 МВт енергії,  викиди СО2 зменшено на 3776,45 тонн:

-  повністю оновлено тролейбус № 160 та виконано капітальний ремонт тролейбуса № 208. Крім робіт по оновленню кузову та салону, на тролейбусах встановлено нове електрообладнання, що  економічно використовує енергію;

- розроблено   робочий  проект  будівництва  тролейбусного маршруту до с. Опитне;

- проведено капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць та тротуарів;

- на зріджений газ переведено 3228 автомобілів, в місті зареєстровано 11 електромобілів.

У сфері «Місцеве виробництво тепла» виконано заходів на сумму 7558,924 тис.грн., зекономлено 1229,3 МВт енергії, викиди СО2 зменшено на 334,4 тонн:

- за рахунок міського бюджету встановлено  2 ІТП у ЗОШ № 4 та дитячому садочку № 4 «Лелеченька», ще 3 ІТП  встановлені у ДНЗ № 52 та ЗОШ № 24 завдяки  застосуванню ЕСКО-механізму (договори  енергосервісу  укладені з компанією «ДТЕК-ЕСКО»);

- за звітний період  встановлено 169 приладів вимірювання теплової енергії за рахунок коштів  ТОВ «Бахмут - Енергія» та міського бюджету. Наразі тепловими лічильниками обладнано 354 житлових будинків (69 % від потреби).

Крім того, протягом звітного періоду:

- на базі ресурсного центру підтримки ОСББ м.Бахмут із питань чистої енергії, створеного у 2017 році в рамках участі у проекті USAID «Муніціпальна енергетична реформа», проводяться навчальні семінари та інші заходи для об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків міста. Протягом 2016-2018 років у Бахмуті  створено 83 нових ОСББ;

- при реалізації проектів будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів приділяється увага благоустрою територій із акцентом на їх озеленення:  за  період 2016-2018  роки на   озеленення   міста    спрямовано 5490,536 тис.грн;

- щорічно в місті проводиться Тиждень енергозбереження, постійно ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності впровадження енергозберігаючих заходів шляхом висвітлення на офіційному сайті Бахмутської міської ради, місцевих ЗМІ та через офіційне листування;

- учні загальноосвітніх шкіл міста беруть участь у всеукраїнському освітньому проекті «Енергоефективні школи: нова генерація», де здобувають нові актуальні знання у сфері енергоефективності та житлово-комунального управління;

- як учасник «Асоціації енергоефективних міст України» та підписант «Угоди мерів», Бахмутська міська рада та її співробітники беруть участь у навчальних семінарах, тренінгах, вебінарах, тим самим  здійснюють  професійне навчання та підвищення кваліфікації.

В результаті виконання заходів у всіх сферах використання енергії зменшено на  129819,76 МВт, викиди СО2 зменшено на 34816,71 тонн. Таким чином,  забовязання по скороченню використання традиційних видів енергії та викидів СО2 до 2020 року виконано на 7 % з запланованих 21 %.

На реалізацію заходів Плану дій до 2020 року заплановано 1198779,673 тис.грн., фактично за період  2016-2018 років  на виконання заходів спрямовано 585853,758 тис.грн. (48,9 %).

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                     М.А. Юхно