У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

140  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.02.2020 №6/140-29112494

м. Бахмут

Про результати виконання у 2019 році

Програми охорони навколишнього

природного середовища

на 2019–2020 роки

Розглянувши службову записку начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. від 28.01.2020 №01-0519-06                 «Про результати виконання у 2019 році Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки», враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2352 (із змінами), підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради                         від 22.02.2017 №6/98-1780 (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України                    «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Звіт про результати виконання у 2019 році Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2352, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019                          №6/135-2717 (далі – Програма) підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2.   Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4.  Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

| Міський голова | О.О. РЕВА |
| --- | --- |

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

від 26.02.2020 №6/140-2911

ЗВІТ

про результати виконання у 2019 році

Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2352,

із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради                             від 27.11.2019 №6/135-2717

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2352, із змінами внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради - від 27.11.2019 №6/135-2717 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2019-2020 роки |

Інформація про виконання у 2019 році заходів Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, наводиться  у додатку 1 до Звіту.

Інформація про виконання у 2019 році показників результативності Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, наводиться                   у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2019 році заходів Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, наводиться у додатку 3               до Звіту.

З метою поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури міста Бахмут, пропонується продовжити реалізацію заходів Програми у 2020 році.

Звіт про результати виконання у 2019 році Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2352, із змінами, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

| Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | М.А. Юхно |
| --- | --- |
| Секретар Бахмутської міської ради | С.І. Кіщенко |

Додаток 1

до Звіту про результати виконання

у 2019 році Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 №6/123-2352, із змінами

Виконання у 2019 році заходів Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охорона атмосферного повітря | 1.1. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | 2019 | ПрАТ "ВІСТЕК" | 280,0 | 100,0 | 35,7 | У зв’язку з тяжким фінансовим становищем на підприємстві захід планується завершити у 2020 році |
|  |  |  | 2019 | ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» | 50,4 | 50,4 | 100 | За рахунок коштів підприємства проведено інвентаризацію 56 джерел викидів в атмосферне повітря |
| 2. | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 2.1. Паспортизація водойм м. Бахмут | 2019 | *УМР БМР | 50,0 | 44,285 | 88,5 | За рахунок коштів міського фонду ОНПС розроблено паспорт водного об’єкта «Ставок на балці Земчин Яр, басейну річки Бахмутка» та направлено на погодження до Державного агентства водних ресурсів України. |
| 3. | Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду | 3.1. Заходи з озеленення м. Бахмут, а саме: інвентаризація зелених насаджень об’єктів зеленого господарства | 2019 | *УРМГ та КБ БМР, *УМР БМР, *КП "БККП" | 100,0 | 99,448 | 99,4 | За рахунок коштів міського фонду ОНПС проведено інвентаризацію зелених насаджень на вул. Ювілейній м. Бахмут та правому березі набережної р. Бахмутка. |
|  |  | 3.2. Озеленення території м. Бахмут | 2019 | *УРМГ та КБ БМР | 199,6 | 199,6 | 100 | За рахунок коштів міського фонду ОНПС на території м. Бахмут висаджено 394 дерева та 359 кущів. |
|  |  | 3.3. Реконструкція та озеленення лівого берегу набережної р. Бахмутка м. Бахмут | 2019 | *УРМГ та КБ БМР | 12922,099 | 12374,743 | 95,7 | За рахунок залишку невикористаних коштів субвенції з обласного фонду ОНПС наданих у 2018 році міському бюджету виконано зовнішнє паркове освітлення, прокладено тротуар, встановлено поребрик, бортовий камінь, дитячі майданчики, паркові лави, урни, топіарні фігури та декоративний кований місток, влаштовано автомобільну стоянку та заїзд, виконано озеленення, засіяно газон, а також встановлено біотуалети та споруду для сторожа |
|  |  | 3.4. Озеленення м. Бахмут: реконструкція скверу (вул. Чайковського, вул. Корсунського) | 2019 | *УРМГ та КБ БМР | 4660,377 | 4566,717 | 97,9 | За рахунок коштів обласного фонду ОНПС відновлено постамент «Літак», прокладено тротуар, встановлено бордюри, поребрики, дитячі майданчики, паркові лави та урни, виконано озеленення території та засіяно газон. |
| 4. | Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища | 4.1 Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища | 2019 | * УЕР БМР, Бахмутська міська рада | 20,0 | 5,306 | 26,5 | За рахунок коштів міського бюджету виконано дослідження стану атмосферного повітря м. Бахмут (4 локації) за допомогою пересувної екологічної лабораторії. |
|  |  | 4.2. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2019 | *УЕР БМР | 30,0 | 13,640 | 45,4 | За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища проведено 2 широкомасштабні екологічні акції «БАХМУТ БЕЗ поліетилену!» та «СТОП КУЛЬОК» в рамках яких було придбано тематичні футболки, еко-сумки, крафтові пакети та інформаційні листівки. |
|  |  |  |  | *УМПСД БМР | 11,0 | 8,850 | 80,4 | За рахунок коштів міського бюджету проведено екологічну акцію-моніторинг «Дозвілля без шкоди для довкілля», еко-марафон «Друге життя: подвійна добра справа» та еко-фестиваль «Green Way» |
|  |  | 4.3. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – План зонування території м. Бахмут | 2019 | *УМР БМР | 160,0 | 148,840 | 93,0 | За рахунок коштів міського фонду ОНПС розроблено проєкт містобудівної документації - План зонування території м. Бахмут та Звіт про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації. |
|  |  | ВСЬОГО |  |  | 18483,476 | 17611,829 | 95,3% |  |

* УРМГ та КБ - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради;

* УМР - Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради;

* КП «БККП» - комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств»;

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                         М.А. Юхно

Додаток 2

до Звіту про результати виконання

у 2019 році Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради          від 28.11.2018  №6/123-2352, із змінами

Виконання у 2019 році показників результативності Програми

охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. | 18483,476 | 17611,829 | Заходи виконано на 95,3% | Виконання заходів заплановано на 2020 рік |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість інвентаризованих джерел забруднення | од. | 149 | 56 | Захід виконано частково, у зв’язку з тяжким фінансовим становищем на підприємстві ПрАТ "ВІСТЕК" | Захід планується завершити у 2020 році |
| 2. | Кількість паспортизованих водойм | од. | 1 | 1 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 3. | Кількість інвентаризованих об’єктів зеленого господарства | од. | 6 | 2 | Захід виконано частково | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
| 4. | Кількість висаджених зелених насаджень | од. | 1000 | 753 | Захід виконано частково | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
| 5. | Кількість зон відпочинку, які планується створити | од. | 2 | 2 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 6. | Кількість проведених екологічних заходів | од. | 4 | 4 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 7. | Отримання звіту з проведення стратегічної екологічної оцінки | од. | 1 | 1 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення моніторингу навколишнього природного середовища | рази | 2 | 1 | Захід виконано частково | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка підвищення рівня свідомості населення щодо охорони навколишнього природного середовища та збереження природних ресурсів | % | 50 | 50 | Захід виконано в повному обсязі | - |

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради  												                        М.А. Юхно

Додаток 3

до Звіту  про результати виконання

у 2019 році Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 №6/123-2352, із змінами

Пояснювальна записка

про виконання у 2019 році заходів Програми

охорони навколишнього природного середовища на 2019-2020 роки

Основною метою Програми є поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури міста, пропонується продовжити реалізацію заходів Програми у 2020 році.

На 2019 рік Програмою було заплановано 9 заходів, на загальну суму                 18483,476 тис.грн., з них освоєно – 17611,829 тис.грн. або 95,3%, а саме:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) | 4660,377 | 4566,717 |
| Кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) | 13461,699 | 12880,556 |
| Кошти міського бюджету | 31,0 | 14,156 |
| Кошти підприємств | 330,4 | 150,4 |
| Всього | 18483,476 | 17611,829 |

1. Охорона атмосферного повітря:

1.1. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища – захід виконано на загальну суму 150,4 тис.грн.

За рахунок коштів підприємства ПрАТ «ВІСТЕК» захід виконано на суму 100,0 тис.грн. (35,7%). У зв’язку з тяжким фінансовим становищем на підприємстві, закінчення робіт заплановано на 2020 рік.

За рахунок коштів підприємства ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» захід виконано в повному обсязі на суму 50,4 тис.грн. Проведено інвентаризацію 56 джерел викидів    в атмосферне повітря.

2. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:

2.1. Паспортизація водойм м. Бахмут – захід виконано в повному обсязі               на суму 44,285 тис.грн. за рахунок коштів міського фонду ОНПС. Розроблений паспорт водного об’єкта «Ставок на балці Земчин Яр, басейну річки Бахмутка» направлено на погодження до Державного агентства водних ресурсів України.

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду:

3.1. Заходи з озеленення м. Бахмут: а саме інвентаризація зелених насаджень об’єктів зеленого господарства – захід виконано в повному обсязі                на суму 99,448 тис.грн. за рахунок коштів міського фонду ОНПС. Інвентаризацію зелених насаджень проведено на вул. Ювілейній м. Бахмут та правому березі набережної р. Бахмутка.

3.2. Озеленення території м. Бахмут – захід виконано в повному обсязі                 на суму 199,6 тис.грн. за рахунок коштів міського фонду ОНПС. На території                  м. Бахмут висаджено 394 дерева та 359 кущів.

3.3. Реконструкція та озеленення лівого берегу набережної р.Бахмутка                           м. Бахмут» - захід виконано в повному обсязі на суму 12374,743 тис.грн.                        за рахунок залишку невикористаних коштів субвенції з обласного фонду ОНПС наданих у 2018 році.

В рамках проекту виконано зовнішнє паркове освітлення (36 паркових опор та 72 світильника), прокладено тротуар (2100 м²), встановлено поребрик, бортовий камінь, 2 дитячих майданчика, 50 паркових лав, 50 урн, 23 топіарні фігури та декоративний кований місток, влаштовано автомобільну стоянку та заїзд, виконано озеленення (висаджено 246 дерев, 1803 кущів, 2615 сезонних квітів та                 955 троянд), засіяно газон (2250 м²), а також встановлено 8 біотуалетів та 1 споруду для сторожа.

3.4. Озеленення м.Бахмут: реконструкція скверу (вул.Чайковського,                                вул. Корсунського) – захід виконано в повному обсязі на суму 4566,717 тис.грн.                      за рахунок коштів обласного фонду ОНПС.

В рамках проекту відновлено постамент «Літак», прокладено тротуар                         (2651 м²), встановлено бордюри, поребрики, 2 дитячих майданчика, 27 паркових лав, 27 урн, виконано озеленення території (30 дерев, 79 кущів) та засіяно газон (6387м²).

4. Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища:

4.1. Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища - захід виконано на суму 5,306 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету. Дослідження стану атмосферного повітря проведено в різних куточках м. Бахмут (4 локації) за допомогою пересувної екологічної лабораторії.

4.2. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек, тощо - захід виконано в повному обсязі         на загальну суму 22,490 тис.грн.

За рахунок коштів міського фонду ОНПС на суму 13,640 тис.грн. проведено 2 широкомасштабні екологічні акції «БАХМУТ БЕЗ поліетилену!» та «СТОП КУЛЬОК» в рамках яких було придбано тематичні футболки, еко-сумки, крафтові пакети та інформаційні листівки.

За рахунок коштів міського бюджету на суму 8,850 тис.грн. проведено екологічну акцію-моніторинг «Дозвілля без шкоди для довкілля» (прибирання місць дозвілля від сміття із встановленням агітаційних табличок), еко-марафон «Друге життя: подвійна добра справа» (виготовлення поробок з вторсировини) та еко-фестиваль «Green Way», на якому було підведено підсумки проведених заходів та нагороджено найбільш активних учасників.

4.3. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – План зонування території м. Бахмут –                       захід виконано в повному обсязі на суму 148,840 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету. Проект містобудівної документації - План зонування території м. Бахмут та Звіт про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації розроблено ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ» та направлено на розгляд Донецької обласної архітектурно-містобудівної ради, після чого планується затвердження документу.

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                   М.А. Юхно