У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

140  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.02.2020 №6/140-2912

м. Бахмут

Про результати виконання

у 2019 році Програми поводження

з відходами на 2016–2020 роки

Розглянувши службову записку начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. від 28.01.2020 №01-0520-06               «Про результати виконання у 2019 році Програми поводження з відходами                   на 2016-2020 роки», враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Програми поводження з відходами на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392 (із змінами), підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 (із змінами),                    керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Звіт про результати виконання у 2019 році Програми поводження                  з відходами на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 №6/100-1833, від 27.02.2019                 №6/126-2451, від 27.11.2019 №6/135-2718 (далі – Програма) підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради прийняти                      до відома (додається).

2.   Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4.  Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

| Міський голова | О.О. РЕВА |
| --- | --- |

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

від 26.02.2020 №6/140-29122494

ЗВІТ

про результати виконання у 2019 році

Програми поводження з відходами на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами, внесеними

до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 №6/100-1833,

від 27.02.2019 №6/126-2451, від 27.11.2019 №6/135-2718

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: - від 26.04.2017 №6/100-1833, - від 27.02.2019 №6/126-2451, - від 27.11.2019 №6/135-2718. |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

Інформація про виконання у 2019 році заходів Програми поводження                           з відходами на 2016-2020 роки, наводиться  у додатку 1 до Звіту.

Інформація про виконання у 2019 році показників результативності Програми поводження з відходами на 2016-2020 роки, наводиться  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2019 році заходів Програми поводження з відходами на 2016-2020 роки, наводиться у додатку 3 до Звіту.

З метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів, а також обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, пропонується продовжити реалізацію заходів Програми у 2020 році.

Звіт про результати виконання у 2019 році Програми поводження з відходами на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

| Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | М.А. Юхно |
| --- | --- |
| Секретар Бахмутської міської ради | С.І. Кіщенко |

Додаток 1

до Звіту про результати виконання

у 2019 році Програми поводження

з відходами на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами

Виконання у 2019 році заходів Програми поводження з відходами на 2016-2020 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оновлення контейнерного парку | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | 2019 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 75,0 | 299,7 | 399,6% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 33 контейнери (1,1 м³) для збору твердих побутових відходів |
|  |  | Придбання контейнерів для роздільного збору відходів малої ємності | 2019 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | 6,2 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів міського бюджету |
|  |  |  |  | Управління культури Бахмутської міської ради | 6,2 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів міського бюджету |
|  |  |  |  | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради | 31,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів міського бюджету |
|  |  | Придбання контейнерів для роздільного збору відходів | 2019 | *УРМГ та КБ, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 2850,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища |
|  |  | Придбання контейнерних майданчиків та контейнерів для роздільного збору відходів | 2019 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 737,1 | 489,6 | 66,4% | За рахунок коштів міського бюджету придбано 12 контейнерних майданчиків на суму 187,2 тис.грн та 36 контейнерів (1,1 м³) для роздільного збору відходів на суму 302,4 тис.грн. |
| 2. | Модернізація та розвиток транспортної бази | Придбання машини для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме автомобіль типу мультиліфт | 2019 | *УМР, *УРМГ та КБ, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 2700,0 | 3420,0 | 126,7% | За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано мультиліфт на шасі FORD CARGO для транспортування великогабаритних відходів |
|  |  | Придбання машини для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме екскаватор з фронтальним навантажувачем | 2019 | *УМР, *УРМГ та КБ, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 2400,0 | 2496,0 | 104% | За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано ковшовий екскаватор-навантажувач |
| 4. | Заходи щодо санітарного очищення | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів | 2019 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 200,0 | 199,874 | 99,9% | За рахунок коштів міського бюджету ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 51 несанкціоноване сміттєзвалище, загальним об’ємом 638,88 м³ |
|  |  | Придбання фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі | 2019 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 21,5 | 21,5 | 100% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 8610 фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі |
|  |  | Розробка Схеми санітарного очищення м. Бахмут (коригування) | 2019 | *УМР БМР, *УРМГ та КБ | 56,0 | 56,0 | 100% | За рахунок коштів міського бюджету ДП «Науково-дослідний та конструкторсько–технологічний інститут міського господарства» розроблено Схему санітарного очищення м. Бахмут, яку було затверджено рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 15.01.2020 року №9. |
| 5. | Інформування населення | Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи з населенням | 2019 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради | 0,5 | 22,490 | в 45 разів більше | За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 13,640 тис.грн. проведено 2 широкомасштабні екологічні акції «БАХМУТ БЕЗ поліетилену!» та «СТОП КУЛЬОК»; за рахунок коштів міського бюджету на суму 8,850 тис.грн. проведено екологічну акцію-моніторинг «Дозвілля без шкоди для довкілля», еко-марафон «Друге життя: подвійна добра справа» та еко-фестиваль «Green Way» |
|  |  |  |  | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 5,0 | 11,0 | 220% | За рахунок коштів підприємства розміщено інформаційні статті в газеті «Вперед» щодо роздільного збору відходів та графік роботи абонентських відділів ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
|  |  | Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування в навчальних закладах міста | 2019 | Управління освіти Бахмутської міської ради | Не потребує | - | - | Протягом року навчальними закладами міста було проведено: - 26 заходів щодо роздільного збору побутових відходів; - 9 заходів щодо повторного використання вторинної сировини; - 28 заходів щодо вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами. |
|  |  | ВСЬОГО |  |  | 9088,5 | 7016,164 | 77,2% |  |

* УРМГ та КБ - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради;

* УМР - Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради;

* КП «БККП» - комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств»;

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                         М.А. Юхно

Додаток 2

до Звіту про результати виконання

у 2019 році Програми поводження

з відходами на 2016-2020 роки,

затвердженої рішенням

Бахмутської міської ради

від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами

Виконання у 2019 році показників результативності Програми поводження з відходами на 2016-2020 роки

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. | 9088,5 | 7016,164 | Заходи виконано на 77,2% | Виконання заходів заплановано на 2020 рік |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість контейнерів, які планується придбати для збору твердих побутових відходів | од. | 10 | 33 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 2. | Кількість контейнерів, які планується придбати для роздільного збору відходів малої ємності | од. | 21 | 0 | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів міського бюджету | Захід планується виконати у 2020 році |
| 3. | Кількість контейнерів, які планується придбати для роздільного збору відходів | од. | 336 | 36 | Захід виконано частково, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів обласного фонду ОНПС | Захід планується виконати у 2020 році |
| 4. | Кількість контейнерних майданчиків, які планується придбати | од. | 12 | 12 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 5. | Кількість техніки, яку планується придбати | од. | 2 | 2 | Захід виконано в повному обсязі |  |
| 6. | Кількість фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі, яку планується придбати | од. | 8610 | 8610 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 7. | Розробка Схеми санітарного очищення м. Бахмут (коригування) | од. | 1 | 1 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 8 | Кількість освітньо-виховних заходів, які планується провести | од. | 25 | 63 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка зменшення обсягу захоронення відходів на полігоні твердих побутових відходів | % | 10 | 0 | Відсутність сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням, недостатній рівень кількості контейнерів для роздільного збору відходів, збільшення кількості будівельних відходів | Захід планується виконати у 2020 році |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка кількості населення, охопленого послугами із вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | 99 | 99 | Захід виконано в повному обсязі | - |

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради  												                        М.А. Юхно

Додаток 3

до Звіту  про результати виконання

у 2019 році Програми поводження

з відходами на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392,    із змінами

Пояснювальна записка

про виконання у 2019 році заходів Програми поводження з відходами

на 2016-2020 роки

Основною метою Програми є створення умов, що сприяють зменшенню негативного впливу на довкілля та здоров'я людей шляхом здійснення заходів щодо запобігання утворення твердих побутових відходів (далі - ТПВ), їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження та захоронення.

На 2019 рік Програмою було заплановано 11 заходів, на загальну суму                 9088,5 тис.грн., з них освоєно – 7016,164 тис.грн. або 77,2%, а саме:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) | 7950,0 | 5916,0 |
| Кошти міського бюджету | 1037,0 | 754,324 |
| Кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) | 0 | 13,640 |
| Кошти підприємств | 101,5 | 332,2 |
| Всього | 9088,5 | 7016,164 |

- Оновлення контейнерів та контейнерних майданчиків:

Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму 299,7 тис.грн. придбано                  33 контейнери (1,1 м³) для збору твердих побутових відходів.

Придбання контейнерів для роздільного збору відходів малої ємності -                  захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів міського бюджету.

Придбання контейнерів для роздільного збору відходів - захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів обласного фонду ОНПС.

Придбання контейнерних майданчиків та контейнерів для роздільного збору відходів - за рахунок коштів міського бюджету придбано 12 контейнерних майданчиків на суму 187,2 тис.грн. та 36 контейнерів (1,1 м³) для роздільного збору відходів на суму 302,4 тис.грн., які було встановлено за наступними адресами:                  вул. І.Івкіна, 24; вул. Корсунського, 94; вул. Ювілейна, 2а; вул. Ювілейна, 24;                     вул. Захисників України, 1; вул. Чайковського, 24; вул. Залізнична, 43;                             вул. Ціолковського, 6; вул. Незалежності, 35; вул. Б.Горбатова, 83; вул. Горького, 39; вул. Горького, 55.

- Модернізація та розвиток транспортної бази:

Придбання машини для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме автомобіль типу мультиліфт – за рахунок коштів обласного фонду ОНПС на суму 3420,0 тис.грн. придбано мультиліфт на шасі FORD CARGO                        для транспортування великогабаритних відходів.

Придбання машини для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме екскаватор з фронтальним навантажувачем – за рахунок коштів обласного фонду ОНПС на суму 2496,0 тис.грн. придбано ковшовий екскаватор-навантажувач.

4. Заходи щодо санітарного очищення:

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів -               за рахунок коштів міського бюджету на суму 199,874 тис.грн. ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 51 несанкціоноване сміттєзвалище, загальним об’ємом 638,88 м³.

Придбання фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі - за рахунок коштів ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму 21,5 тис.грн. придбано 8610 од. фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі.

Розробка Схеми санітарного очищення м. Бахмут (коригування) -                           за рахунок коштів міського бюджету на суму 56,0 тис.грн. ДП «Науково-дослідний та конструкторсько–технологічний інститут міського господарства» розроблено Схему санітарного очищення м. Бахмут, яку було затверджено рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 15.01.2020 року №9.

5. Інформування населення:

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням –                 захід виконано на загальну суму 33,490 тис.грн., а саме:

За рахунок коштів міського фонду ОНПС на суму 13,640 тис.грн. проведено                  2 широкомасштабні екологічні акції «БАХМУТ БЕЗ поліетилену!» та «СТОП КУЛЬОК!», в рамках яких було придбано тематичні футболки, еко-сумки, крафтові пакети та інформаційні листівки. Основною метою акцій було привернути увагу мешканців міста до забруднення довкілля поліетиленовими пакетами та зменшити їх кількість шляхом використання еко-сумок та паперових пакетів. В ході акції було зібрано близько 60 кг поліетиленових пакетів.

За рахунок коштів міського бюджету на суму 8,850 тис.грн. проведено екологічну акцію-моніторинг «Дозвілля без шкоди для довкілля» (прибирання місць дозвілля від сміття із встановленням агітаційних табличок), еко-марафон «Друге життя: подвійна добра справа» (виготовлення поробок з вторсировини) та еко-фестиваль «Green Way», на якому було підведено підсумки проведених заходів та нагороджено найбільш активних учасників.

За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму                            11,0 тис.грн. розміщено інформаційні статті в міській газеті «Вперед» щодо роздільного збору відходів та графіку роботи абонентських відділів підприємства.

Всі заходи активно висвітлювались на офіційному веб сайті міської ради, сайтах 06274, «Вечерній Бахмутъ», «Бахмут IN.UA» та соціальній мережі Facebook.

Крім того, за участю бюджетних установ, підприємств всіх форм власності, громадських організацій, квартальних комітетів, школярів, студентів та пенсіонерів                в усіх районах міста було проведено 2 толоки та 13 екологічних акцій з прибирання прилеглих територій підприємств, установ, організацій, прибудинкових територій,                а також парків, скверів та рекреаційних зон біля водойм.

Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування                               в навчальних закладах міста – протягом року дитячими садочками, школами та закладами вищої освіти було проведено:

- 26 заходів щодо роздільного збору відходів (виховні години, інформаційні бесіди «Як правильно сортувати сміття», тренінги та практичні заняття з роздільного збирання відходів на теми «Сортуй сміття заради майбутнього» та «Скажемо НІ пластиковим пакетам!», акції з розповсюдження інформаційних листівок                             «Як сортувати сміття» та проведення просвітницької роботи серед населення,  проведення акцій зі збору макулатури «Макулатурінг», «Здай макулатуру – збережи дерево!» та акцій зі збору батарейок «Батарейки – здавайтеся!»);

- 9 заходів щодо повторного використання вторинної сировини (проведення майстер-класів, виставки поробок «Даруємо речам друге життя», акції «Годівничка», конкурсів «Друге життя непотрібних речей» та «Сміттю – нове життя»);

- 28 заходів щодо вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами (проведення інформаційних бесід та круглих столів на теми «Як вирішити проблему з відходами», «Поводження з побутовими відходами в Україні», «Сортувати сміття щоб не потонути в ньому», «Правильне поводження з побутовими відходами» «Життя без сміття», проведення акцій з розповсюдження агітаційних листівок «Дякуємо за чистоту!», а також фестивалю «Еко-мода - 2019»).

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                   М.А. Юхно