

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**140 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

26.02.2020 № 6/140-2925

м. Бахмут

***Про результати виконання у 2019 році***

***Програми «Світле місто»***

***на 2016–2020 роки***

Розглянувши доповідну записку заступника начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В. від 21.01.2020 № 01-0380-06 щодо результатів виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016  
№ 6/82-1438, із змінами, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із змінами, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Звіт про результати виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.11.2019 № 6/135-2728 (далі – Програма), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської міської

ради від 26.02.2020 № 6/140-2925

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, затвердженої** **рішенням Артемівської міської ради** **від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.11.2019 № 6/135-2728**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами внесеними до нього рішеннями  Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1812,  від 24.05.2017 № 6/101-1874,  від 27.11.2019 № 6/135-2728, |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

Виконання у 2019 році заходів Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2019 році результативних показників Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 2 до Звіту.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: Програма «Світле місто» на 2016-2020 роки є актуальною для покращення благоустрою, створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів, пропонується її подальша реалізація.

Пояснювальна записка щодо результатів виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 3 до Звіту.

*Звіт про результати виконання у 2019 році Програми**«Світле місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017   
№ 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.11.2019 № 6/135-2728, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Заступник начальника Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами

**Виконання у 2019 році заходів**

**Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Забезпечення виконання проектних робіт з капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання проектних робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення у м. Бахмут | 2019-  2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі УРМГ та КБ), проектна організація | 188,0  міський бюджет | 187,4  міський  бюджет | 99,7 | Розроблено проектну документацію – 2 од. |
| 2. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів м. Бахмута | 2016-  2020 | УРМГ та КБ,  підрядна організація | 1400,0  міський бюджет  - | -  1142,5  кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | -  - | Встановлено 72 од. світильників, прокладено 0,444 км ліній зовнішнього освітлення |
| 3. | Забезпечення проведення поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | Виконання  поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних  закладів м. Бахмута | 2016-  2020 | Управління з питань фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради | 6,4  інші  кошти | 3,4  інші  кошти | 53,1 | Встановлено 8 прожекторів |
| 4. | Проведення робіт з ілюмінації міста | Проведення робіт з ілюмінації у  м. Бахмут | 2017,  2019,  2020 | Бахмутська  міська рада,  підрядна організація  Управління культури Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИ ЄМСТВ» (далі КП «БККП») | 500,0  міський бюджет  600,0  міський бюджет | 489,9  міський  бюджет  598,8  міський  бюджет | 97,9  99,8 | Виконані роботи з освітлення фасаду адміністративної будівлі  Придбана і встановлена Новорічна ілюмінація |
| 5. | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення  м. Бахмута | 2016-  2020 | УРМГ та КБ, КП «БККП» | 2000,0  міський бюджет | 1848,5  міський  бюджет | 92,4 | Щомісяця обслуговувалось 6,716 тис. світлоточок, 304,3 км електромереж, 79 од. пунктів керування, 79 од. лічильників обліку, економія бюджетних коштів |
| 6. | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення м. Бахмута | 2016-  2020 | УРМГ та КБ | 5000,0  міський бюджет | 4717,7  міський  бюджет | 94,4 | Сплачено за спожиту лініями зовнішнього освітлення електроенергію - 1,7 млн. кВт, 0,3 млн. квар, економія бюджетних коштів |
|  | **Всього**,  у тому числі: |  |  |  | **9694,4** | **8988,2** | 92,7 |  |
| кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища |  |  |  | - | 1142,5 | - |  |
| міський бюджет |  |  |  | 9688,0 | 7842,3 | 80,9 |  |
| інші джерела |  |  |  | 6,4 | 3,4 | 53,1 |  |

**Заступник начальника Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2020 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами

**Виконання у 2019 році результативних показників**

**Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Одиниця**  **виміру** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
|  | **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 9694,4 | 8988,2 | Захід виконано на 92,7%,  економія бюджетних коштів | Заходи, які виконані не в повному обсязі, заплановані до виконання на 2020 рік |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість світлоточок, які планується встановити | од. | 72 | 72 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 2. | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується прокласти | км | 1,0 | 0,444 | Захід виконано на 44,4%, коригування ПКД | Продовження виконання заходу заплановано  у 2020 році |
| 3. | Обсяги електроенергії, яка буде спожита лініями зовнішнього освітлення | тис.  кВт год | 1700,00 | 1668,343 | Захід виконано на 98,1%,  економія бюджетних коштів | Продовження виконання заходу заплановано  у 2020 році |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення | % | 0,051 | 0,051 | - | - |
| 2. | Освітленість вулиць міста | % | 99,4 | 99,4 | - | - |
|  | **ІV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Динаміка встановлених опор ліній зовнішнього освітлення від загальної кількості (всього опор 7038 од.) | % | 5,48 | 5,2 | - | - |

**Заступник начальника Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2019 році заходів**

**Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки**

Програма «Світле місто» на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1812, від 24.05.2017   
№ 6/101-1874, від 27.11.2019 № 6/135-2728.

Основною метою Програми є надання більш якісних послуг населенню міста Бахмута в зовнішньому освітленні, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів міського бюджету, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення міста Бахмута.

Станом на 01.01.2020 р. кількість світлоточок у м. Бахмут становить 6,766 тис. одиниць, в тому числі 310 одиниць з лампами розжарювання, 6004 одиниць з натрієвими лампами, 452 одиниці світлодіодні; загальна протяжність кабельних мереж 157,646 км, повітряних мереж 146,828 км.

На 2019 рік Програмою було заплановано **6 заходів**, на загальну суму **9694,4 тис. грн.,** фактично виконано **6 заходів** на суму **8988,2 тис. грн.,** або **92,7%,**а саме:

**1. Виконання проектних робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення міста** – за рахунок коштів міського бюджету на суму 187,4 тис. грн. проектною організацією ТОВ «Спеціалізована компанія «Техексперт-налагодження» розроблена проектна документація на проведення капітальних ремонтів зовнішнього освітлення району Ступки і Східної частини м. Бахмут.

**2. Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів** - за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 1142,50 тис. грн. на набережній річки Бахмутка в рамках реалізації робочого проекту «Реконструкція та озеленення лівого берегу набережної р. Бахмутка м. Бахмут» підрядною організацією ТОВ «Будремсервіс» була прокладена лінія зовнішнього освітлення з встановленням 72 світильників з енергозберігаючими світлодіодними лампами. При цьому змонтовано 444 м кабелю, встановлено 36 паркових опор.

**3. Виконання поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів** – за рахунок залучених коштів на суму 3,4 тис. грн.на стадіоні «Металург» виконана заміна 8 прожекторів.

**4. Проведення робіт з ілюмінації міста** – за кошти міського бюджету на суму 489,9 тис. грн. виконані роботи з освітлення фасаду адміністративної будівлі Бахмутської міської ради, на суму 598,8 тис. грн. придбана та встановлена Новорічна ялинкова ілюмінація.

**5. Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення**

У 2019 році підприємством КП «БККП» відновлено поточним ремонтом вуличне освітлення по вулицям Перемоги, Л. Шепитько, С. Кримського, Горького, Черняховського, 1 Лісова, Широка, Шевченка, пров. 4 Садовий, Геологічний, 1 Шевченка.

Протягом року щомісяця велось поточне обслуговування 6,716 тис. світлоточок, 304,3 км електромереж, 79-х пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 79-ти лічильників обліку електричної енергії. Фактично обсяг робіт з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення становить 1848,5 тис. грн.

**6. Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення**

Річне споживання електроенергії в 2019 році склало 1 668 343 кВт год. (в 2018 році 1 613 539 кВт год.) і 326 807 кВАр год реактивної електроенергії.

Фактична оплата за спожиту електроенергію за 2019 рік склала 4 667 964 грн., у порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 218 788 грн., що пояснюється зростанням роздрібного тарифу та збільшенням тривалості роботи вуличного освітлення до 24.00 (у 2018 році до 23.00). Оплата за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії склала 49 766 грн.

**Заступник начальника Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**