У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р I Ш Е Н Н Я

08.05.2020 № 130

м. Бахмут

Про організацію робіт щодо підготовки житлово – комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до

осінньо-зимового періоду 2020-2021 років

Заслухавши «Інформацію про організацію робіт щодо підготовки житлово–комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років» в.о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Орел Н.І. від 06.03.2020 №  01/31-431    (вх. № 01-1443-06 від 06.03.2020), враховуючи протокольне рішення колегії Донецької обласної державної адміністрації від 23.04.2020, відповідно до законів України: «Про міський електричний транспорт», «Про житлово-комунальні послуги», керуючись ст.ст. 30, 52, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Бахмутської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити:

1.1.  Заходи щодо підготовки  житлово - комунального господарства  Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додаються).

1.2.   Склад міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (далі – міська комісія) ( додається).

2. Міській комісії (Стрющенко) щотижнево проводити нараду з керівниками підприємств, установ, організацій, що розташовані на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади,  незалежно від форм власності, з питань підготовки систем водо-, тепло-, електро-, газопостачання,  житлового фонду  до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та забезпечити їх готовність до 01.10.2020 року.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій житлово – комунального господарства, які розташовані на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади:

3.1. Забезпечити проведення необхідних ремонтних робіт котелень, тепломереж, систем централізованого опалення, холодного водопостачання,  житлового фонду, опалювальних печей, електрощитових в  термін  до  01.10.2020 року.

3.2.  Підготувати устаткування, машини та механізми до боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею на  автошляхах та дворових територіях в термін до 15.10.2020 року.

3.3. Вжити заходи щодо погашення споживачами у повному обсязі  заборгованості з оплати використаних  в опалювальний сезон 2019-2020 років природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також  забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та житлово-комунальних послуг згідно із договорами.

3.4. Посилити контроль за своєчасним  наданням житлово – комунальних послуг та дотриманням їх якості.

4. Рекомендувати підприємствам, які обслуговують житловий фонд, вулично-дорожню мережу Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, забезпечити достатню кількість техніки, інвентарю для посипки протиожеледними  матеріалами  та з прибирання снігу на  закріплених територіях, посипочного матеріалу, у т.ч. за рахунок залучення на договірних засадах техніки від сторонніх організацій під час значних снігопадів та ожеледиці.

5. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел) забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об’єктів житлово – комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та міського електротранспорту до роботи в осінньо – зимовий період 2020-2021 років.

6. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел).

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови Стрющенка О.В.

Перший заступник міського голови                                        Т.М. Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

08.05.2020 № 130

З А Х О Д И

щодо підготовки  житлово - комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період  2020-2021 років

| № з/п | Найменування заходів | Планове завдання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності, всього, у тому числі: | 366 |
| 1.1.1 | - житловий фонд комунальної власності (од.) | 366 |
| 1.2. | Житловий фонд комунальної власності, в якому будуть проводитися: |  |
| 1.2.1 | - ремонт покрівлі (од.) | 37 |
| 1.2.2. | - ремонт систем холодного водопостачання (од.) | 43 |
| 1.2.3. | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) (од.) | 44 |
| 2. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут - Енергія» |  |
| 2.1. | Підготовка котелень (од.) | 37 |
| 2.2. | Підготовка теплогенераторів (од.) | 2 |
| 2.3 | # Підготовка теплових мереж (км.): | 62,6 |
| 2.3.1. | Теплових мереж, що підлягають ремонту або заміні (у двотрубному обчисленні) (км.) | 0,335 (у ч. труба ППУ- 0,219) |
| 2.3.2. | Перепідключення споживачів (об’єднання котельної №8 вул. Миру,15-а та котельної №22 вул. Б.Горбатова,85 теплові мережі у двотрубному обчисленні труба – ППУ) (км.) | 0,523 |
| 2.4. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії (од.) | 90 |
| 3. | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ – ВОДА» |  |
| 3.1. | Ремонт водопровідних мереж (км.) (заміна) | 6,0 |
| 3.2. | Ремонт каналізаційних мереж (км.) (прочищення) | 80,0 |
| 3.3. | Підготовка водопровідних насосних станцій (од.) | 29 |
| 3.4. | Підготовка каналізаційних насосних станцій (од.) | 7 |
| 3.5. | Підготовка свердловин (од.) | 7 |
| 3.5. | Підготовка каналізаційних очисних споруд (од) | 2 |
| 4. | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» |  |
| 4.1. | ##### Капітальний ремонт тролейбусів (од.) | 4 |
| 4.2. | Поточний ремонт тролейбусів (од.) | 18 |
| 4.3. | Середній ремонт контактної мережі (од.) | 2,0 |
| 4.4. | Поточний ремонт контактної мережі (км.) | 27,9 |
| 4.5. | ##### Капітальний ремонт автобусу ПАЗ (од.) | 1 |
| 4.6. | Капітальний ремонт центральної диспетчерської (од.) | 1 |
| 5. | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» |  |
| 5.1. | Поточний ремонт вулиць та доріг (тис. м²) | 2,350 |
| 5.1.1 | Дрібний ремонт вулиць та доріг засипання ям щебенем та піском ( м.²) | 30,0 |
| 5.2. | Прочищення зливної каналізації ( тис.п.м.) | 1,2 |
| 5.3. | Поточний ремонт спеціальної прибиральної техніки (од.) | 7 |
| 5.4. | Заготівля посипочного матеріалу (тис.т.) | 1,5 |
| 6. | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |  |
| 6.1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності, всього (од.) | 194 |
| 7. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВАНТ – ЕНЕРГІЯ» |  |
| 7.1. | Підготовка котелень (од.) | 2 |
| 7.2. | Ремонт та наладка опалювальних систем (од.) | 2 |
| 7.3. | Промивка опалювальних систем (од.) | 2 |
| 8. | Опитненське сільське комунальне підприємство «Прогрес» |  |
| 8.1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності (од.) | 20 |
| 8.2. | Житловий фонд комунальної власності, у якому будуть проводитися: |  |
| 8.2.1 | - поточний ремонт покрівлі (од.) | 6 |
| 8.2.2. | - поточний ремонт систем холодного водопостачання (од.) | 9 |
| 8.2.3. | - поточний ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) (од.) | 20 |
| 8.2.4 | - поточний ремонт каналізаційних мереж (од.) | 9 |
| 8.2.5 | - поточний ремонт під`їздів (од.) | 4 |
| 9. | Приватне підприємство «Житловик» |  |
| 9.1 | - ремонт покрівлі тверді (тис. м.2) | 0,016 |
| 9.2 | - ремонт покрівлі м’які (тис. м.2) | 0,025 |
| 9.3 | - ремонт каналізаційних мереж (пог. м.) | 21 |
| 9.4 | - ремонт мережі електропостачання (пог. м.) | 29 |

Заходи щодо підготовки житлово – комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо – зимовий період 2020-2021 років  розроблені Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради на підставі пропозицій наданих комунальними підприємствами:  «БАХМУТ–ВОДА», «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС», «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ», «Бахмутська житлова управляюча компанія», Опитненським комунальним підприємством «Прогрес», товариством з обмеженою відповідальністю «Бахмут – Енергія», товариством з обмеженою відповідальністю «Квант  Енергія»

В.о. начальника Управління розвитку

міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради                                                  Н.І. Орел

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради	Л.С. Герасимова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

08.05.2020  № 130

#### С К Л А Д

#### міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| Стрющенко Олександр Васильович | - | # заступник міського голови, # голова міської комісії; |
| --- | --- | --- |
| Орел Наталя Іванівна | - | в.о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, заступник голови міської комісії; |
| Попов Федір Сергійович | - | начальник відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, секретар міської комісії. |
| Ч Л Е Н И МІСЬКОЇ К О М І С І Ї : |  |  |

| Бондарєв Олександр Володимирович | - | директор комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія» (за згодою); |
| --- | --- | --- |
| Деркаченко Богдан Леонідович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу моніторингу та планування перевірок Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області (за узгодженням); |
| Дерюга Анатолій Іванович | - | головний інженер КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (за узгодженням); |
| Драко Сергій Сергійович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу моніторингу та планування перевірок Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області (за узгодженням); |
| Капарунін Володимир Миколайович | - | директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (за згодою); |
| # Козаков Андрій Євгенович | - | ##### головний інженер КОМУНАЛЬНОГО ##### ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТ - ВОДА» ##### (за узгодженням); |
| # Костюченков Роман Васильович | - | ##### майстер житлово-комунального господарства ##### ОСКП «Прогрес» (за узгодженням); |
| Кравченко Роман Юрійович | - | генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут» (за згодою); |
| Маздор Ірина Олексіївна | - | технічний директор товариства з обмеженою відповідальністю «КВАНТ- ЕНЕРГІЯ» (за згодою); |
| # Сіренко Роман Олександрович | - | головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю “Бахмут - Енергія” (за узгодженням). |

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради                                                 Л.С. Герасимова