Погоджено                                                                 Затверджено

Заступник міністра з питань                                                рішенням Артемівської

житлово- комунального господарства                                міської ради

____________________Г.М. Семчук                                   від  30.05.2007 № 5/16-340

П Р О Г Р А М А

РОЗВИТКУ МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

у м. Артемівську  на 2007-2015 роки.

(далі - Програма)

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

У місті Артемівську здійснює перевезення пасажирів електричним транспортом одне підприємство - це комунальне підприємство "Артемівськміськелектроавтотранс" ( надалі підприємство).

Тролейбусний рух у м. Артемівську  відкрито у 1968 році.                      У місті  Артемівську функціонують  шість тролейбусних маршрутів,  довжина контактної мережі 37,6 км. Щоденно в години   "пік" лінію обслуговують 25-26 тролейбусів, які перевозять 30 млн. пасажирів за рік.

Виробнича база підприємства : тролейбусне депо на 50 місць,  35 пасажирських машин, 3 тяглових підстанції,  загальна потужність  яких 4800 квт, автомобільний парк- 18 одиниць.

З 35 одиниць рухомого складу, які знаходяться на балансі підприємства, 32 одиниці ( 90 % ) відпрацювали свій нормативний строк ( 10 років) і 30 % від загальної кількості мають подвійний строк експлуатації.

За рік підприємство освоює 4-5 капітальних ремонтів рухомого складу, 12-14 середніх, а також усі види технічного та щоденного обслуговування ( ТО-1; ТО-2; ЩО ).

Оновлення рухомого складу – це найголовніша проблема у функціонуванні тролейбусного руху у місті.

Однак, останні 10 років парк практично не поновлювався, за цей період було придбано лише  3 машини  у 1998 році та  1 машина   у 2006 році.

У м. Артемівську тролейбусне господарство знаходиться у не найкращому стані: потрібно оновлення не менш половини рухомого складу,  потребують заміни 10 км контактної мережі та іншого обладнання. Підприємству бракує кваліфікованих кадрів із-за низької заробітної плати, внаслідок чого знижується якість обслуговування пасажирів міста.

Економічна ефективність роботи підприємства

Таблиця 1

| Показники | Од. Виміру | 2005рік | 2006рік | 2007рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Перевезення пасажирів (усього) | Тис. Чол.. | 31668,5 | 30581,5 | 33485 |
| у т.ч. платних | тис.чол. | 9510,1 | 9211,3 | 9250 |
| Безоплатних | тис.чол. | 22158,4 | 21370,2 | 24235 |
| 2. Доходи від перевезення платних пасажирів | тис. грн.. | 2956 | 3681,8 | 3740 |
| 3. Видатки на перевезення пасажирів | тис. грн.. | 5250 | 6798 | 7874 |
| 4. Збитки від експлуатації | тис. грн. | 2294 | 3116,2 | 4134 |
| 5. Рівень покриття витрат на транспортні послуги встановленими тарифами | % | 56,3 | 54,2 | 47,5 |
| 6. Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості транспортних послуг з перевезення пільгових пасажирів : а) по розрахунку б)фактично | тис. грн. | 8863,3 2682,2 | 10685 2535,9 | 12117,5 2537,0 |
| 7. Рівень відшкодувань затрат від пільгових перевезень | % | 30,2 | 23,7 | 20,9 |

Наведені показники свідчать про те, що міський електричний транспорт на відшкодування вартості транспортних послуг з перевезення пільгових пасажирів фінансувався у розмірі  20-30 % фактичної   вартості наданих послуг.

Головними проблемами функціонування електричного транспорту  є :

- недостатнє фінансування держбюджетом витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових пасажирів ;

- старіння рухомого складу та інших основних засобів.

Беручи до уваги показники екологічності провізної спроможності, комфорту та безпеки руху електротранспорт повинен займати пріоритетний розвиток у місті.

Оновлення рухомого складу   гарантує стабільний випуск тролейбусів на лінію, а також високий рівень обслуговування пасажирів міста.

Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є:

- Реалізація  упродовж 2007 – 2015 років  на території

м. Артемівська засад державної політики у сфері міського електротранспорту, визначення завдань та розроблення конкретних заходів із забезпечення їх виконання.

- Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами.

- Забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту.

- Збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях. Пріоритетний його розвиток у місцях масового відпочинку та щільної житлової забудови.

- Підвищення рівня технічного оснащення підприємства міськелектротранспорту  м. Артемівська та ефективності його роботи.

- Забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку тролейбусів.

Шляхи розв’язання проблеми.

Досягнення мети та розв'язання основних завдань Програми здійснюватиметься шляхом виконання таких заходів :

1. Щодо організації ефективного управління міським електротранспортом

1.1. Введення договірних відносин замовника послуг з перевезення пасажирів тролейбусами з перевізником відповідно до вимог Закону України “Про міський електричний транспорт” від  29.06.2004 № 1914- IV

та  постанови Кабінету Міністрів України від 23.12. 2004 №1735 “Про

затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським

електротранспортом”

Управління муніципального розвитку

Артемівської  міської ради,

комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”

термін – починаючи з 2008 року

1.2. Вивчення взаємодії різних видів пасажирського транспорту на суміжних напрямах перевезень пасажирів

Управління муніципального розвитку

Артемівської міської ради,

комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”

термін –  постійно

2. Щодо забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту

2.1.  Згідно діючого законодавства вирішення питань щодо повного відшкодування з державного та міського бюджетів витрат від безоплатного перевезення окремих категорій громадян, а також від установлення тарифів на проїзд у міському електротранспорті, рівень яких не покриває витрат з перевезення пасажирів, тобто  місячних проїзних квитків для учнів  та студентів.

Управління муніципального

розвитку Артемівської міської ради

термін - постійно

2.2. Збільшення власних доходів підприємства за рахунок :

- створення умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, регулювання граничних рівнів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;

- створення  міської контрольно - ревізійної групи  по перевірці придбання квитків пасажирів і повноти збору доходів з метою підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;

-   збільшення надходжень від  інших видів діяльності - таких, як  розміщення реклами на транспорті, послуг  по перевезенню вантажів та пасажирів автотранспортом; надання послуг іншим підприємствам міського електротранспорту регіону  по капремонту рухомого складу.

Комунальне підприємство “Арте-

мівськміськелектроавтотранс”,

Управління муніципального роз-

витку Артемівської міської ради

термін–  на протязі 2007-2015 років

3. Щодо технічного переоснащення  міського електротранспорту (додатки №1,2,3,4 до Програми)

3.1. Оновлення парку тролейбусів  у місті Артемівську (додатки №1,2 до Програми).

Управління муніципального розвитку

Артемівської міської ради,

комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”,

Фінансове управління Артемівської

міської ради

державні кошти-50%, кошти міського

бюджету –50%

термін –  на протязі 2007-2015 років

  - Будівництво та реконструкція тролейбусних ліній  у м. Артемівську (додатки №3,4 до Програми).

Управління муніципального розвитку

Артемівської міської ради,

комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”,

Фінансове управління Артемівської

міської ради

державні кошти-50%, кошти міського

бюджету –50%

термін –  на протязі  2011-2015років

  - Заходи з проведення капітальних ремонтів із відновленням технічного ресурсу та базових частин тролейбусів, модернізаціі рухомого складу, заміни зношених ділянок контактної мережі (додаток №5 до Програми).

Комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”

кошти  підприємства

термін – на протязі 2007-2015 років

# 4. Завдання щодо заходів з науково-технічного забезпечення міського електротранспорту

4.1. Впровадження нових сучасних технологій для забезпечення технічного обслуговування та ремонту об’єктів міського електротранспорту, діагностування їх технічного стану, відновлення технічного ресурсу.

Комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”

термін – на протязі 2007 – 2015 років

4.2. Забезпечення безпеки руху та впровадження заходів з безпеки перевезень пасажирів.

Комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”

термін – на протязі 2007 – 2015 років

4.3. Впровадження заходів щодо енерго- та ресурсозбереження.

Комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”

термін – на протязі 2007 – 2015 років

5. Щодо створення умов для пріоритетного розвитку міського

електротранспорту

5.1 Удосконалення координації роботи, пов’язаної з функціонуванням міського електротранспорту та автотранспорту, усунення невиправданого дублювання тролейбусних маршрутів автоперевізниками.

Управління муніципального розвитку

Артемівської міської ради

термін – на протязі 2007-2015 років

5.2. Розробка і впровадження інженерно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей вулично-дорожньої мережі тролейбусних маршрутів, а саме проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення

Управління муніципального розвитку

Артемівської міської ради

термін – на протязі 2007-2015 років

5.3 Навчання водіїв тролейбусів та підвищення кваліфікації керівників, фахівців та водіїв тролейбусів підприємства

Комунальне підприємство “Артемівськ-

міськелектроавтотранс”

термін – на протязі 2007-2015 років

Очікувані результати у соціальній, економічній

та  технологічній сферах.

Виконання Програми дасть можливість:

1.У соціальній сфері :

Враховуючи, що міськелектротранспорт- соціально орієнтований вид транспорту, дві третини пасажирів мають право на безкоштовний проїзд - придбання нових тролейбусів  дозволить покращити якість обслуговування незахищених верств населення.

- Придбання нових 23 одиниць електротранспорту за 2007- 2015 років дозволить списати не пригодні до подальшої експлуатації повністю зношені тролейбуси.

- Підвищити рівень задоволення потреби населення у високоякісних та

безпечних   перевезеннях за рахунок збільшення випуску машин на лінію       на 1 од. у 2007р. і   на 5 од. у 2015 р.

-  Поліпшити екологічний стан у місті .

2.  У економічній сфері - забезпечити ефективне використання електроенергії та підвищення доходів підприємства, що сприятиме економічному зміцненню підприємства.

3. У технологічній сфері – зменшити енергоспоживання тролейбусами, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень.

Очікувані результати визначаються за результатами прогнозу впливу змін, що відбудуться після виконання заходів, запланованих Програмою, для чого запроваджується моніторинг та аналіз стану

реформування і розвитку електротранспорту за наведеними нижче показниками:

Таблиця 2

| № з/п | Назва показника |  |  | Одиниця виміру | Значення показників по роках: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (2006) рік,що передує розробленню Програми |  | 2007-2010р.р. План Факт |  | 2011-2015р.р. План Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| - Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чисельність працюючих у розрахунку на 1(один) тролейбус, що випускається на лінію | Чол. |  |  |  | 8,3 |  | 9,0 |  | 9,0 |
| 2. | Наявність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1735 | Так/ні |  |  |  | Ні |  | Так |  | Так |
| 3. | Кількість підприємств, що передані в оренду або концесію | Од. |  |  |  | - |  | - |  | - |
| II. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів | % |  |  |  | 54,2 |  | 40,0 |  | 35,0 |
| 2. | Рівень збитковості (прибутковості) | % |  |  |  | 5,1 |  | - |  | - |
| 3. | Середня собівартість перевезення 1 пасажира | Грн. |  |  |  | 0,74 |  | 0,89 |  | 1,00 |
| 4. | Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд | % |  |  |  | 54,2 |  | 40,0 |  | 35,0 |
| III.Технічне переоснащення та оновлення об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість рухомого складу, що вичерпав термін експлуатації | % |  |  |  | 91,4 |  | 84,0 |  | 70,0 |
| 2. | Обсяги закупівлі тролейбусів |  | Од. |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 3. | Кількість відновленого та модернізованого рухомого складу |  | Од. |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 4. | Обсяги списання тролейбусів |  | Од. |  |  | - |  | 1 |  | 2 |
| 5. | Коефіцієнт використання парку рухомого складу |  | % |  |  | 80,2 |  | 80,0 |  | 80,0 |
| 6. | Питомі витрати електроенергії на 1 км пробігу |  | КВт на 1 км пробігу |  |  | 2,56 |  | 2,53 |  | 2,50 |
| 7. | Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання |  | тис. кВт.год. |  |  | - |  | 50 |  | 60 |
| IV. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток мережі тролейбусних ліній |  | Км |  |  | - |  | 1,2 |  | 5,0 |
| 2. | Обсяги пасажиро перевезень |  | млн. чол. |  |  | 30,5815 |  | 32 |  | 33 |
| 3. | Питома вага перевезень міським електричним транспортом від усіх пасажироперевезень у місті |  | % |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |
| V. Якість пасажироперевезення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Регулярність руху |  | % |  |  | 95,5 |  | 96,0 |  | 96,0 |
| 2. | Кількість перевезених пасажирів 1-м (одним) тролейбусом, що перебуває на лінії |  | тис. чол. |  |  | 1223,3 |  | 1200 |  | 1180 |

Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансування Програми здійснюється  за рахунок коштів державного і міського бюджетів у розмірі 50 на 50, а також з залученням  власних коштів  комунального підприємства “Артемівськміськелектроавтотранс”.

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І

## Додаток №1

## до Програми розвитку

## міськелектротранспорту у

## м. Артемівську на 2007-2015

## роки, затвердженої

## рішенням Артемівської

## міської ради

## від___________ №_________

## Оновлення парку тролейбусів у м. Артемівську

| найменування | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011-2015 |  | усього за 2007-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість од. | обсяг фінансів млн. грн. | кількість од. | Обсяг фінансів млн.. грн | кількість од. | Обсяг фінансів млн. .грн | кількість од. | Обсяг фінансів млн. грн | кількість од. | обсяг фінансів млн. грн | кількість од. | Обсяг фінансів млн. грн |
| Тролейбус | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 15 | 9,75 | 23 | 14,95 |
| У тому числі Тролейбус низькополий ( для інвалідів) |  |  | 1 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І

## Додаток № 2

## до Програми розвитку

## міськелектротранспорту у

## м. Артемівську на 2007-2015

## роки, затвердженої

## рішенням Артемівської

## міської ради

## від___________ №_________

Фінансування щодо оновлення парку тролейбусів у м. Артемівську

| Р І К | Кількість одиниць, що підлягає оновленню ) | Загальний обсяг фінансування ( млн.грн) | У тому числі за рахунок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | державного бюджету (млн.грн) |  | міського бюджету (млн.грн) | інших джерел |
| 2007 | 2 | 1,3 | 0,65 | 0,65 |  | - |
| 2008 | 2 | 1,3 | 0,05 | 0,05 |  | - |
| 2009 | 2 | 1,3 | 0,65 | 0,65 |  | - |
| 2010 | 2 | 1,3 | 0,65 | 0,65 |  | - |
| 2011 | 3 | 1,95 | 1,0 | 0,95 |  | - |
| 2012 | 3 | 1,95 | 0,95 | 1,0 |  | - |
| 2013 | 3 | 1,95 | 1,0 | 0,95 |  | - |
| 2014 | 3 | 1,95 | 0,95 | 1,0 |  | - |
| 2015 | 3 | 1,95 | 1,0 | 0,95 |  | - |
| Разом | 23 | 14,95 | 7,5 | 7,45 |  |  |

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І

## Додаток № 3

## до Програми розвитку

## міськелектротранспорту у

## м. Артемівську на 2007-2015

## роки, затвердженої

## рішенням Артемівської

## міської ради

## від___________ №_________

Будівництво та реконструкція тролейбусних ліній

у м. Артемівську

| наименування | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011-2015 |  | усього за 2007-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжність ліній КМ | Обсяг фінансів млн..грн | Протяжність ліній КМ | Обсяг фінансів млн. грн (кошти міського бюджету) | Протяжність ліній КМ | Обсяг фінансів млн.грн | Протяжність ліній КМ | Обсяг фінансів млн.грн | Протяжність ліній КМ | Обсяг фінансів млн. грн. ( 50% міського бюджету, 50%-державного бюджету) | Протяжність ліній КМ | Обсяг фінансів млн. грн ( 50% міського бюджету, 50%-державного бюджету) |
| Тролейбусні лінії | - | - | 1,2 | 0,5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 6,2 | 5,5 |

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І

## Додаток №4

## до Програми розвитку

## міськелектротранспорту у

## м. Артемівську на 2007-2015

## роки, затвердженої

## рішенням Артемівської

## міської ради

## від___________ №_________

Обсяг фінансування заходів щодо

розвитку міського електротранспорту у м. Артемівську

| Найменування Заходу | Загальний обсяг фінансування ( млн... грн.) | У том числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011- 2015 |
| Оновлення парку тролейбусів | 14,95 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 9,75 |
| Будівництво та реконструкція тролейбусних ліній | 5,5 | - | 0,5 | - | - | 5 |
| Усього | 20,45 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 14,75 |
| У тому числі за рахунок : |  |  |  |  |  |  |
| державного бюджету | 10,0 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 7,4 |
| міського бюджету | 10,45 | 0,65 | 1,15 | 0,65 | 0,65 | 7,35 |
| Підвищення якості технічного стану основних засобів | 9,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,5 |
| У тому числі |  |  |  |  |  |  |
| за рахунок власних коштів підприємства | 9,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,5 |

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І

## Додаток №5

## до Програми розвитку

## міськелектротранспорту у

## м. Артемівську на 2007-2015

## роки, затвердженої

## рішенням Артемівської

## міської ради

## від___________ №_________

Заходи з проведення капітальних ремонтів із відновленням технічного ресурсу та базових частин тролейбусів,

модернізації рухомого складу, заміни зношених ділянок контактної мережі та інших засобів у м .Артемівську

| №№ з/п | З а х о д и | Термін виконання | Кількість | Обсяг фінансуван. тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт тролейбусів (одиниць). Всього | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 | 300 300 300 300 300 300 400 400 400 3000 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |
| 2. | Середній ремонт тролейбусів(одиниць). | 2007-2015рр. | 100 | 6000 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |
| 3. | Переробка тролейбуса(Т-1 ПМЗ)(одиниць). №202 | 2008 | 1 | 200 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |
| 4 | Заміна зношених ділянок контактної мережі, км Всього | 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015 | 1 1 1 1 1 1 1 7,0 | 70 70 70 70 70 70 70 490,0 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І

## Додаток №5

## до Програми розвитку

## міськелектротранспорту у

## м. Артемівську на 2007-2015

## роки, затвердженої

## рішенням Артемівської

## міської ради

## від___________ №_________

Заходи з проведення капітальних ремонтів із відновленням технічного ресурсу та базових частин тролейбусів,

модернізації рухомого складу, заміни зношених ділянок контактної мережі та інших засобів у м .Артемівську

| №№ з/п | З а х о д и | Термін виконання | Кількість | Обсяг фінансуван. тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт тролейбусів (одиниць). Всього | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 | 300 300 300 300 300 300 400 400 400 3000 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |
| 2. | Середній ремонт тролейбусів(одиниць). | 2007-2015рр. | 100 | 6000 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |
| 3. | Переробка тролейбуса(Т-1 ПМЗ)(одиниць). №202 | 2008 | 1 | 200 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |
| 4 | Заміна зношених ділянок контактної мережі, км Всього | 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015 | 1 1 1 1 1 1 1 7,0 | 70 70 70 70 70 70 70 490,0 | Власні кошти комунального підприємства “Артемівськміськелектроавто-транс” |

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І

реформування і розвитку електротранспорту за наведеними нижче показниками:

Таблиця 2

| № з/п | Назва показника |  |  | Одиниця виміру | Значення показників по роках: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (2006) рік,що передує розробленню Програми |  | 2007-2010р.р. План Факт |  | 2011-2015р.р. План Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| - Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чисельність працюючих у розрахунку на 1(один) тролейбус, що випускається на лінію | Чол. |  |  |  | 8,3 |  | 9,0 |  | 9,0 |
| 2. | Наявність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1735 | Так/ні |  |  |  | Ні |  | Так |  | Так |
| 3. | Кількість підприємств, що передані в оренду або концесію | Од. |  |  |  | - |  | - |  | - |
| II. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів | % |  |  |  | 54,2 |  | 40,0 |  | 35,0 |
| 2. | Рівень збитковості (прибутковості) | % |  |  |  | 5,1 |  | - |  | - |
| 3. | Середня собівартість перевезення 1 пасажира | Грн. |  |  |  | 0,74 |  | 0,89 |  | 1,00 |
| 4. | Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд | % |  |  |  | 54,2 |  | 40,0 |  | 35,0 |
| III.Технічне переоснащення та оновлення об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість рухомого складу, що вичерпав термін експлуатації | % |  |  |  | 91,4 |  | 84,0 |  | 70,0 |
| 2. | Обсяги закупівлі тролейбусів |  | Од. |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 3. | Кількість відновленого та модернізованого рухомого складу |  | Од. |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 4. | Обсяги списання тролейбусів |  | Од. |  |  | - |  | 1 |  | 2 |
| 5. | Коефіцієнт використання парку рухомого складу |  | % |  |  | 80,2 |  | 80,0 |  | 80,0 |
| 6. | Питомі витрати електроенергії на 1 км пробігу |  | КВт на 1 км пробігу |  |  | 2,56 |  | 2,53 |  | 2,50 |
| 7. | Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання |  | тис. кВт.год. |  |  | - |  | 50 |  | 60 |
| IV. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток мережі тролейбусних ліній |  | Км |  |  | - |  | 1,2 |  | 5,0 |
| 2. | Обсяги пасажиро перевезень |  | млн. чол. |  |  | 30,5815 |  | 32 |  | 33 |
| 3. | Питома вага перевезень міським електричним транспортом від усіх пасажироперевезень у місті |  | % |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |
| V. Якість пасажироперевезення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Регулярність руху |  | % |  |  | 95,5 |  | 96,0 |  | 96,0 |
| 2. | Кількість перевезених пасажирів 1-м (одним) тролейбусом, що перебуває на лінії |  | тис. чол. |  |  | 1223,3 |  | 1200 |  | 1180 |

Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансування Програми здійснюється  за рахунок коштів державного і міського бюджетів у розмірі 50 на 50, а також з залученням  власних коштів  комунального підприємства “Артемівськміськелектроавтотранс”.

Секретар Артемівської міської ради                                    О.В.Кобізєва

Деменков С.І