Затверджено

рішення  Артемівської

міської ради

від 26.03.2008р.№5/28-589

ПРОГРАМА

Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської                                                                                                                                         ради на    2008 - 2012 роки.

2008р.

ЗМІСТ

- Вступ

- Аналіз існуючого стану дорожньо-транспортного травматизму на території

Артемівської міської ради.

- Ціль і завдання Програми:

3.1  Удосконалення управління безпекою дорожнього руху

3.2. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на

вулично-дорожній мережі

3.3  Удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності

- Механізм реалізації Програми .

- План реалізації Програми.

- Очікувані результати реалізації Програми

1. ВСТУП

З розвитком  автомобільного транспорту та його збільшення на вулицях міста,  рішення питань безпеки дорожнього руху  стає невід ємною  частиною повсякденного  життя громадян. Людина, її життя, здоров я  і безпека відповідно до Конституції України визнані найвищою соціальною цінністю в нашій державі. Однак, порівняно з країнами Європи стан безпеки дорожнього руху в Україні можна охарактеризувати, як вкрай незадовільний через високий рівень смертності та дорожньо-транспортного травматизму.  Наряду з цим накопичуються проблеми, які потребують негайного вирішення. Програма „Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008-2012роки” (надалі Програма)  розроблена відповідно вимогам   протокольного доручення засідання обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 25.09.2007р.№4, протокольного доручення робочої наради у міського голови   м. Артемівська від 11.12.2007р №12.

2. Аналіз існуючого стану дорожньо - транспортної аварійності  на території

Артемівської міської ради

Щорічно у дорожньо- транспортних подіях (ДТП) тисячі громадян нашої держави гинуть, стають інвалідами, що сприяє глибокі душевні страждання мільйонам громадян їх близьким та родичам.  За 2007 рік на території  м. Артемівська, м.Соледар, м.Часів Яр скоєно 118 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 8 осіб та 148 постраждали. Ці показники вищі за попередні. Кількість ДТП з участю мопедів ( з двигуном до 50 куб. см.) – 21, в яких 1 людина загинула на місці ДТП, та постраждало 24 особи.

Основними причинами ДТП у м. Артемівську є :

*порушення правил маневрування ( 59,3%);

*керування транспортом у нетверезому стані (4,2%);

*порушення правил проїзду перехресть (11%);

*невідповідна швидкість руху (13,6%);

*порушення правил обгону ( 2,5% );

*порушення правил дорожнього руху пішоходами (9,4%)

По видах ДТП розподіляється таким чином: зіткнення -18 (15,3% від загальної кількості ДТП); перекидання -5 (4,2%); наїзд на пішохода – 44 (37,3%); наїзд на велосипедиста – 25(21,2%); наїзд на транспортний засіб -5 (4,2%); наїзд на перешкоду -20 (16,9%); наїзд на тварину -1(0,9%); 80,5% дорожньо-транспорт-

них  подій скоєні водіями транспортних засобів, 8,5% за вини пішоходів, 11,0%- за вини велосипедистів.

Досвід багатьох країн свідчить, що тільки комплекс заходів, а саме: виховна робота з водіями та громадянами, примусовий вплив шляхом удосконалення систем контролю, фіксації та документування фактів порушень правил дорожнього руху ( ПДР) з використанням сучасних технічних засобів (радарів, фото-відео камер, алкотестерів, тощо), та відповідне покарання за кожне порушення ПДР, може привести до зменшення кількості порушень ПДР та тяжких наслідків ДТП.

Окремо увага приділяється потенціально-небезпечному типу транспорту – мотоциклам. Виявлено багато фактів керування мотоциклом в стані алкогольного сп’яніння,  без посвідчень водія, мотоцикли не зареєстровані у встановленому порядку та без номерних знаків.

Через недосконалі технічні засоби (дорожні знаки, попереджувальні надписи, розмітка, світлофори, огорожі, світлова сигналізація) та через недоліки у регулюванні дорожнього руху, управління дорожнім рухом у м. Артемівську знаходиться на низькому рівні. Повільно впроваджують автоматизовані системи управління дорожнім рухом – світлофорні об’єкти застарілі, часто виходять з ладу, та не відповідають сучасним вимогам.

Але на ряду з цим були й позитивні кроки,  встановлено пристрої примусового зниження швидкості, так звані  „лежачі поліцейські”, на ділянках вулиць, біля  закладів освіти та масового скупчення людей, а саме: вул. Артема- ЗОШ №11, перехрестя  вул. Артема- Лермонтова, по вул. Червоноармійській біля храму та обеліску, по вул. Петровського - район парку.

Однією з причин аварійності, що тягне за собою тяжкі наслідки, є технічна несправність транспортних  засобів. Так автомобільно-технічною інспекцією відділу ДАІ  м. Артемівська у 2007р. притягнуто до адміністративної відповідальності 165 посадові особи, у т.ч. 154 особи за випуск на лінію технічно несправного транспорту. Необхідно провести повну інвентаризацію рухомого складу на маршрутах загального користування, таким чином поступово буде підніматись планка вимог оновлення транспортних засобів.

Із найбільш важливих аспектів  аварійності є людський фактор -„молодими” водіями зі стажем до 2-х років (яких до 5% водіїв ) скоєно 22% від всіх ДТП, що сталися з вини водіїв, а зі стажем до 5-ти років  ( 12,5% водіїв) скоєно 40% від всіх ДТП.   З цього, як  висновок – необхідно змінювати програму підготовки водіїв, приділивши питому вагу практичним навикам керування, елементам „контраварійної підготовки.” Навчання у м. Артемівську  проходить на застарілих автомобілях, а далі, отримавши посвідчення водія, „молоді водії” керують більш сучасними і швидкими автомобілями.

На підставі аналізу аварійності за період 2005-2007 років взято на облік 1 місце аварійності дорожньо-транспортних пригод (перехрестя вулиць Артема- Горбатова).

3. Ціль і завдання Програми

Ціль Програми- підвищення безпеки дорожнього руху,  зниження аварійності  на вулично - дорожній мережі на території Артемівської міської ради, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів й пішоходів, збільшення пропускної здатності автомобільних доріг і вулиць, охорона навколишнього середовища, підвищення екологічної безпеки.

Завдання Програми:

- організація і забезпечення державного нагляду та контролю за дотриманням  законодавства про дорожній рух та його безпеку, а також за діяльністю підприємств, установ, організацій незалежно  від форм власності   та господарювання  щодо планування та виконання заходів  з безпеки дорожнього руху, вимог з екологічної безпеки;

- забезпечення розвитку мережі, а також організація будівництва, реконструкції, ремонту  і утримання місцевих автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;

- організація дорожнього руху з екологічно безпечними умовами на вулично-дорожній мережі міста;

- організація навчання населення Правилам дорожнього руху та здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед різних соціально-вікових груп населення, пов’язаної з профілактикою безпеки дорожнього руху;

- організація та здійснення заходів пов’язаних із профілактикою дитячого дорожньо- транспортного травматизму;

- організація пропаганди з безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки;

- організація та формування фондів для фінансування місцевих програм і окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки;

Відповідно до поставлених задач запропоновані  взаємопов’язані   заходи, реалізація яких, дозволить досягти поставлену Програмою мету.

Головні напрямки  здійснення комплексу заходів Програми:

- удосконалення управлення  безпекою дорожнього руху;

- підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на вулично-дорожній мережі на території Артемівської міської ради;

- удосконалення інформаційно - просвітницької діяльності.

3.1    Удосконалення управління безпекою дорожнього руху

Метою цього напрямку є вдосконалення нагляду та контролю за виконанням законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Зазначена мета реалізується шляхом проведення організаційно - методичних  заходів.

В безпеці дорожнього руху важлива роль відводиться питанням з  організації управління рухом транспорту, які діють на основі:

- принципу системності (передбачає діяльність , яка повинна носити постійний, системний та упорядкований характер, що охоплює всі складові  системи);

- принципу випередження (передбачає діяльність, яка повинна носити випереджувальний характер, спрямований на своєчасне виявлення та усунення негативних факторів, що можуть привести до ДТП);

- принципу колективізму (передбачає участь усіх працівників у роботі із забезпечення безпеки руху, згідно зі своїми функціональними обов’язками, а не тільки керівників і працівників служби безпеки руху);

- принципу інформованості  (передбачає діяльність, яка повинна будуватись на максимальній інформованості кожного працівника про небезпечні фактори, які впливають на рівень безпеки руху);

- принципу виявлення та усунення причин (передбачає проведення профілактичної роботи, спрямованої не стільки на покарання винних, скільки на усунення недоліків);

- принципу відповідальності (передбачає усвідомленість кожного працівника та його відповідальність на своєму робочому місці за конкретні  питання, що визначають безпеку руху автотранспорту).

3.2. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на вулично-дорожній мережі

Метою цього напрямку є розробка та впровадження організаційних  та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження життя та майна учасників дорожнього руху, поліпшення умов руху. Програмою передбачається приведення у належний стан доріг, вулиць та залізничних переїздів, встановлення та заміна дорожніх знаків, транспортних бар’єрних огороджень, нанесення ліній дорожньої розмітки, усунення причин виникнення  місць концентрації ДТП, удосконалення  організації руху транспорту.

А саме, передбачається інженерно-технічне забезпечення пасажирських перевезень перевізниками:

- розвиток парку автотранспортних засобів;

- ремонт та реконструкція існуючих транспортних засобів;

- капітальний  та поточний ремонти автомобільних доріг місцевого призначення та їх  своєчасне обслуговування;

- розробка і впровадження систем інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах місцевого призначення.

3.3    Удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності

Передбачається висвітлювання актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху в спеціалізованих телепрограмах на регіональному та місцевому телебаченні, в місцевих газетах та журналах вести постійні рубрики з інформацією безпеки на дорогах, у навчальних закладах проводити роботу щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

4. Механізм реалізації Програми

Програма розрахована на 2008-2012роки  та повинна  бути реалізована шляхом проведення заходів і робіт, які передбачені наступними напрямками:

1.Організаційно-методичні.

2. Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху.

3. Організація дорожнього руху.

4. Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху.

5. Оперативне реагування та розслідування ДТП.

Реалізація  Програми здійснюється  за наступними етапами:

- вивчення транспортної рухливості населення міста;

- проведення аналізу пасажиропотоків на маршрутах міста;

- розробка і впровадження заходів щодо розвитки парку транспортних засобів;

- розробка і впровадження інженерно-технічних заходів , спрямованих на поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей вулично- дорожньої мережі;

- розробка і впровадження систем інформаційного забезпечення на автодорогах загального користування та інформаційного забезпечення, якісного та надійного транспортного обслуговування населення міста;

- розробка і впровадження заходів з безпеки перевезень.

5.    План реалізації Програми

| з/п | Зміст заходу | Термін виконан-ня | Вартість роботи та джерела фінансування (тис. грн.) | Відповідальні Виконавці | Відпові-дальний за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організаційно –методичні заходи |  |  |  |  |
| 1.1 | З метою проведення щоквартальних перевірок щодо контролю за діяльністю перевізників , розпорядженням міського голови створити комісію з питань безпеки дорожнього руху | Квітень 2008 р. |  | Відділ енергетики, транспорту та зв’язку | Начальник Управління муніципального розвитку Артемівської міськради |
| 1.2 | Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху транспорту загального користування у місті | 3 квартал 2008р. |  | Відділ енергетики, транспорту та зв’язку | Начальник Управління муніципального розвитку Артемівської міськради |
| 1.3 | Розробка схем розташування примусових пристроїв зниження швидкості „лежачі поліцейські” | 1 квартал 2008р. |  | Відділ енергетики, транспорту та зв’язку | Начальник Управління муніципального розвитку Артемівської міськради |
| 1.4 | Облік і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста | 2-3 квартал 2008р. щорічно |  | Відділ ДАІ | Начальник відділу ДАІ |
| 15 | Проведення детальних обстежень аварійно-небезпечних ділянок і місць концентрації ДТП | 2-4 квар-тал щоро-ку 2008-2012р |  | Відділ ДАІ | Начальник відділу ДАІ |
| 1.6 | Оцінка ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів | 2 квартал щороку 2008-2012р. |  | Відділ ДАІ, ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Начальник відділу ДАІ, ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” |
| 1.7 | Підготовка та підви-щення кваліфікації фахівців, відповідаль-них за організацію роботи по управлінню у сфері дорожнього руху (щорічні курси) | Щороку 2008-2012р. | Кошти підприємств | Підпри-ємства міста, на балансі яких знаходяться транспортні засоби | Керівники підприємств |
| 1.8 | Організувати інфор-маційну службу на підприємствах з питань контролю безпеки дорожнього руху | 2 квартал 2008р. | Кошти підприємств | Підпри-ємства міста, на балансі яких знаходяться транспортні засоби | Керівники підприємств відділ ДАІ |
| 2. | Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху |  | Місцевий бюджет 727,0 |  |  |
| 2.1 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості: | 2008-2012 р. у т.ч. по роках | Місцевий бюджет 126,0 |  |  |
| 2.1.1 | вул.Радянська ЗОШ №5 | 2 квартал 2008р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.1.2 | вул.Леваневського ЗОШ №24 | 2 квартал 2008р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.1.3 | вул.Леваневського ЗОШ №12 | 2 квартал 2008р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.1.4 | вул.Гаршина ЗОШ №10 | 2квартал 2008р | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.1.5 | вул. Ювілейна (Новий ринок, магазин „Острів” ) | 2 квартал 2009р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.1.6 | вул. Ювілейна магазин ”Олімп” | 3 квартал 2008р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.1.7 | перех. вул. Горбатова-вул .Соборна | 3 квартал 2008р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради відділ ДАІ |
| 2.1.8 | вул. Радянська торгів. компл.”Астрон” | 3 квартал 2008р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.1.9 | вул. Леваневського,39 магазин „ Олан” | 2 квартал 2009р. | 14,0 | Згідно укладеного договору | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.2 | Встановлення світлофорних об’єктів: | 2008-2012 р. у т.ч. по роках | Місцевий бюджет 60,0 |  |  |
| 2.2.1 | перехр. вул. Чайковсь-кого- вул. Ювілейна | 1 квартал 2009р. | 60,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3 | Заміна контролерів в світлофорних об’єктах: | 2008-2012 р.у т.ч. по роках | Місцевий бюджет 181,0 |  |  |
| 2.3.1 | вул.Горбатова - вул. Артема | 3 квартал 2012р. | 15,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3.2 | вул.Горбатова-вул.Петровського | 4 квартал 2008р. | 15,0 | ДП СМЕУ „Ресурси3світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3.3 | вул.Ювілейна-вул.Леваневського | 3 квартал 2008р. | 15,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципальн. розвитку Ар-темівськ. мі-ськради, ДАІ |
| 2.3.4 | вул.Леваневського- вул.60р. утворення СРСР | 2 квартал 2009р. | 25,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3.5 | вул.Радянська- пров. Кирпичний | 4квартал 2009р. | 15,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3.6 | вул.Радянська- вул. Маріупольська | 2 квартал 2010р. | 15,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3.7 | вул.Горбатова- вул, Островського | 2 квартал 2011р. | !5,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3.8 | вул.Горбатова- вул.. Радянська | 4 квартал 2009р. | 25,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.3.9 | вул. Радянська- ТК „Астрон” | 4 квартал 2008р. | 15,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.4 | Придбання резервного контролера для світлофорного об’єкту (2 одиниці) | 3 квартал 2008р. | 26,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 2.5 | Технічне обслуговування світлофорних об’єктів без припинення дорожнього руху (ТО-1, ТО-2, ТО-3) | 2008-2012р. у т.ч. по роках | 360,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
|  | Всього на: | 2008р | 72,0 |  |  |
|  |  | 2009р. | 72,0 |  |  |
|  |  | 2010р. | 72,0 |  |  |
|  |  | 2011р. | 72,0 |  |  |
|  |  | 2012р. | 72,0 |  |  |
| 3. | Організація дорожнього руху |  | Місцевий Бюджет 593,5 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” |  |
| 3.1. | Дорожні знаки, пішохідні огородження: | 2008-2012р. у т. ч. по роках | 338,5 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ І |
| 3.1.1 | 2008 рік |  |  |  |  |
|  | Встановлення дорожніх знаків на металевих стійках згідно приписів ДАІ | 2-4 квартал 2008р. | 5,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
|  | Встановлення дорожніх знаків на кронштейнах та хомутах згідно приписів ДАІ | 2-4 квартал 2008р | 5,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
|  | Заміна дорожніх знаків на металевих стійках Згідно приписів ДАІ | 2-4 квартал 2008р | 5,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
|  | Заміна дорожніх знаків з кронштейном та хомутом згідно приписів ДАІ | 2-4 квартал 2008р | 20,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ І |
|  | Встановлення дорожніх знаків уніфіцируємого проектування згідно приписів ДАІ | 2-4 квартал 2008р. | 3,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
|  | Заміна дорожніх знаків на опорі без кронштейну та хомутів згідно приписів ДАІ | 2-4 квартал 2008р. | 29,7 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
|  | Всього на: | 2008р. | 67,7 |  |  |
| 3.1.2 | Дорожні знаки, пішохідні огородження. | 2009р. | 67,7 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ І |
| 3.1.3 | Дорожні знаки, пішохідні огородження. | 2010р | 67,7 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципальн.розвитку Ар-темівськ. мі-ськради, ДАІ |
| 3.1.4 | Дорожні знаки, пішохідні огородження. | 2011р. | 67,7 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ І |
| 3.1.5 | Дорожні знаки, пішохідні огородження. | 2012р. | 67,7 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ І |
| 3.2 | Розмітка дороги | 2008-2012р. у т. ч. по роках | Місцевий бюджет 225,0 | ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
|  | Всього на: | 2008р. | 45,0 |  |  |
|  |  | 2009р. | 45,0 |  |  |
|  |  | 2010р. | 45,0 |  |  |
|  |  | 2011р. | 45,0 |  |  |
|  |  | 2012р. | 45,0 |  |  |
| 3.3 | Проводити вирубку (обрізання гілок) дерев, вздовж проїзної частини. | Щороку 2008-2012р. | Місцевий бюджет 25,0 | КП „Флора” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ І |
|  | Всього на: | 2008р. | 5,0 |  |  |
|  |  | 2009р. | 5,0 |  |  |
|  |  | 2010р. | 5,0 |  |  |
|  |  | 2011р. | 5,0 |  |  |
| 3.4 | Заборонити стоянку вантажних автомобілів по вул. Кирова з встановленням дорожнього знаку 3.35 „Стоянку заборонено ”з табличкою 7.5.1”Вид транспортного засобу” | 4 квартал 2008р. |  | Відділ ДАЇ, ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ І |
| 3.5 | Виконати заходи щодо заборони руху ван-тажних автомобілів з максимальною масою понад 3,5т по вул.Ле-ваневського та нап-равити їх рух по вул.Оборони. | 4 квартал 2009-2011р. |  | Відділ ДАЇ, ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 3.6. | Виконати заходи щодо встановлення дзеркала огляду при виїзді з ту-неля (вул. Горбатова - пров. Чайковського) | 2010р. | Місцевий бюджет 5,0 | Відділ ДАЇ, ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ |
| 3.7 | Капітальний та поточний ремонт доріг та мостів. | Виконання згідно Програми розвитку дорожньо- мостового господарства м. Артемівська на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 29.12. 2004 № 4/13-436 |  |  |  |
| 3.7.1 | Виконати заходи, згідно проведеної експертизи моста через р. Бахмутка по вул. Горбатова, щодо встановлення дорожніх знаків: 3.15 „рух транспортних засобів маса яких перевищує 20 т забо-ронено” ; 3.20 „рух транспортних засобів без додержання дистанції 30 м забо-роненно” | 2квартал 2008 року |  | Відділ ДАЇ, ДП СМЕУ „Ресурси світлофор” | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, відділ ДАІ. |
| 4 | Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху | постійно | Місцевий бюджет |  |  |
| 4.1 | Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху | постійно |  | Управління муніципального розвитку Артемівської міськради, ДАІ, керівни-ки підпри-ємств, відділ освіти | Міська рада відділ ДАІ |
| 4.2 | Розробка стендів, пла-катів, альбомів, відео-фільмів, рекламних ролеків на ТВ тощо з матеріалами щодо безпеки руху. | 2-4 квартал 2008р. | Кошти підпри- ємств | Керівники підпри-ємств, відділ ДАІ, АТВ, | Міська рада, відділ ДАІ |
| 4.3 | Створення методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах | 3 квартал 2008р. |  | Міський відділ освіти, відділ ДАІ | Міська рада, відділ ДАІ |
| 4.4 | Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки до-рожнього руху | 2 квартал 2008р. |  | Міський відділ освіти, відділ ДАІ | Міська рада, відділ ДАІ |
| 4.5 | Проведення «місячи-ників” безпеки руху під гаслом „Автобус” | 3-4 квартал щорічно |  | Відділ ДАІ | Міська рада, відділ ДАІ |
|  | Кошти місцевого бюджету (тис.грн.) Всього: | 2008-2012 р. у т.ч. по роках | 1320,5 |  |  |
|  |  | 2008р. | 358,7 |  |  |
|  |  | 2009р. | 342,7 |  |  |
|  |  | 2010р. | 209,7 |  |  |
|  |  | 2011р. | 204,7 |  |  |
|  |  | 2012р. | 204,7 |  |  |

6. Очікувані результати реалізації Програми

В цілому документ має сприяти :  захисту життя та  здоров`я  населення міста;  підвищенню рівня безпеки перевезень пасажирів, вантажів;

функціонуванню системи управління безпекою руху на транспорті;  покращенню екологічного стану міста  та забезпечувати виявлення та оцінку негативних факторів, що впливають на рівень безпеки, підготовку, прийняття  та реалізацію управлінських рішень, спрямованих на забезпечення  безпеки дорожнього руху.

Програма визначає порядок організації робіт з профілактичної діяльності,  щодо попередження дорожньо- транспортних пригод (ДТП), основні завдання та функції управління, встановлює контроль  за виконанням робіт.

При реалізації Програми очікується ефективне використання існуючих потужностей пасажирського транспорту, інженерних приладів та нових технічних розробок в керуванні дорожнім рухом, оновлення парку пасажирських транспортних засобів за рахунок місцевого  бюджету та інших  джерел фінансування.

Програма розроблена відділом енергетики, транспорту та зв’язку Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради

Начальник відділу енергетики, транспорту та

зв’язку  Управління муніципального розвитку

Артемівської міської ради                                                                      Т.А. Харченко

Керуючий справами виконкому                                                                М.Є.Коліно