

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## **3 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

23.12.2020 № 7/3-64

м. Бахмут

***Про затвердження Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки***

Розглянувши Програму реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, ухвалену рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 08.12.2020 № 385, враховуючі висновки Фінансового управління Бахмутської міської ради від 10.12.2020 № 03-29/777-1, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 10.12.2020 № 845/01/02, результати громадського обговорення проєкту Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (копія витягу з протоколу засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради від 12.11.2020 № 13), відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 (зі змінами), керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Програму реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Гармаш), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін), заступника міського голови Марченка О.О., першого заступника міського голови Суткового М.В.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), секретаря Бахмутської міської ради Касперську А.П.

**Міський голова О.О. РЕВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської міської ради

від 23.12.2020 № 7/3-64

**П Р О Г Р А М А**

**реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки**

**м. Бахмут - 2020Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | Паспорт Програми…………………………………………………... | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.. | 5 |
| 3. | Визначення мети Програми………………………………………….. | 9 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми………........ | 9 |
| 5. | Очікувані результати виконання Програми…………………………. | 9 |
| 6. | Обсяги та джерела фінансування Програми………………………… | 10 |
| 7. | Строки та етапи виконання Програми……………………………….. | 10 |
| 8. | Координація та контроль за ходом виконання Програми………….. | 10 |
| 9. | Додаток 1. Заходи з реалізації Програми……………………………. | 11 |
| 10. | Додаток 2. Показники результативності Програми………………… | 23 |
| 11. | Додаток 3. Ресурсне забезпечення Програми………………………. | 25 |

1. **Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» (далі – КП «БАХМУТ-ВОДА») |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | КП «БАХМУТ-ВОДА» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 7.1 | Етапи реалізації Програми | 1 етап: 2021-2022 роки  2 етап: 2023-2025 роки |
| 8. | Мета Програми | Створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу стічних вод на природні водні об’єкти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 471141 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету: | - |
| - коштів обласного бюджету: | - |
| - коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади: | 40755 тис. грн. |
| - коштів підприємства: | 37694 тис. грн. |
| - коштів інших джерел: | 392692 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | 1. Зменшення протяжності аварійних мереж водопостачання на 64,7 км.  2. Зменшення протяжності аварійних мереж водовідведення на 12,8 км.  3. Збільшення парку спецтехніки на 12 одиниць.  4. Скорочення рівня витоків та не виробничих втрат води у місті на 3,3 %. |
| 11. | Ключові показники ефективності | 1. Зменшення аварійних мереж водопостачання на 11,6 %.  2. Зменшення аварійних мереж водовідведення на 8,8 %.  3. Покращення якості питної води до вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». |

**2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Послуги централізованого водопостачання та водовідведення на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади здійснює комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА».

На балансі підприємства знаходиться 2 підземних водозабори -Красносільський (с. Іванівське) та Кліщіївський (с. Кліщіївка), з яких добувається 30-35 % потреб питної води, решта - з Каналу Сіверський Донець-Донбас через Артемівську фільтрувальну станцію комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

На балансі КП «БАХМУТ-ВОДА» знаходиться:

Табл.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  з/п | Назва | Одиниця виміру | Загальна кількість | У тому числі у селах Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| 1. | Підземні водозабори | од. | 2 | - |
|  | В т.ч. артезіанські свердловини | од. | 12 | - |
| 2. | Водопровідні насосні станції | од. | 29 | 1 |
| 3. | Резервуари питної води | од. | 8 | 1 |
| 4. | Водопровідні мережі | км | 559,3 | 56,9 |
| 5. | Каналізаційні очисні споруди | од. | 2 | 1 |
| 6. | Каналізаційні насосні станції | од. | 7 | 1 |
| 7. | Каналізаційні мережі | км | 145,0 | 14,9 |

КП «БАХМУТ-ВОДА» обслуговує 56,9км водопровідних мереж в наступних селах Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади:

|  |  |
| --- | --- |
| *с. Іванівське* | *18,824 км* |
| *с. Кліщіївка* | *8,9 км* |
| *с. Андріївка* | *1,71 км* |
| *с. Хромове-1* | *2,9 км* |
| *с. Хромове -2* | *3,6 км* |
| *с. Хромове-3* | *3,86 км* |
| *с. Опитне* | *15,3 км* |
| *с. Ягідне* | *0,4 км* |
| *с. Іванград* | *1,4 км* |

Станом на 01.01.2020 року комунальне підприємство забезпечує питною водою 71441 абонентів (у т.ч. села – 1849 осіб), 687 підприємств, установ та організацій, серед яких- заводи, лікарні, дитячі садочки, школи та ряд інших життєвоважливих об’єктів (у т.ч. села -16 од.).

Пріоритетним напрямом роботи КП «БАХМУТ-ВОДА» є розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

За період 2018-2020 років замінено 29 км водопровідних мереж, що дало можливість знизити рівень невиробничих втрат води з 50% до 39,6% (станом на 01.01.2020р.).

Проте, основною проблемою у функціонуванні КП «БАХМУТ-ВОДА» залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованостей, відсутність коштів для проведення в повному обсязі розрахунків за покупну воду комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

Основними причинами збитковості КП «БАХМУТ-ВОДА» є:

* - понаднормові втрати та необліковані витрати води (втрати за 2019 рік склали – 39,6%) – є непередбаченими та не запланованими витратами за додатково використану електроенергію, сплату податків та інших витрат;
* - зношеність вуличних та внутрішньоквартальних мереж та обладнання на них (по мережам водопостачання наведені у табл.2, по мережам водовідведення - у табл.4);
* - високий рівень зносу виробничих фондів та інженерних споруд ;
* - планові витрати в діючих тарифах станом на 01.01.2020року на послуги водопостачання та водовідведення не покривають у повному обсязі фактичні витрати фінансово-господарської діяльності підприємства, тому що в них не враховано суттєве коливання вартості матеріально-енергетичних ресурсів, енергоносіїв, податків та інших показників.

Сучасний стан водопровідного господарства:

Характеристика водопровідних мереж:

Табл.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ з/п | Назва | Од. виміру | Всього  мереж | У тому числі в селах Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| 1 | Водогони | км | 87,5 | 9 |
|  | ут.ч. старі та аварійні | км | 7,9 | 4,1 |
| 2 | Вуличні мережі | км | 363,2 | 47,9 |
|  | у т.ч. старі та аварійні | км | 230,0 | 17,5 |
| 3 | Внутрішньоквартальні мережі | км | 108,6 | - |
|  | ут.ч. старі та аварійні | км | 30,4 | - |
| **Всього мереж на балансі** | | **км** | **559,3** | **56,9** |
|  | ут.ч. старі та аварійні | км | 268,3 | 21,6 |

Розподіл протяжності мереж водопостачання за терміном експлуатації:

Табл.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва показників | Одиниця виміру | Протяжність загальна | У тому числі в селах Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| 1. Загальна протяжність водопровідних мереж | км | 559,3 | 56,9 |
| 2. Розподіл мереж водопостачання за терміном експлуатації |  |  |  |
| - до 10 років | км | 66,4 | 12,9 |
| - 11-20 років | км | 66,5 | 11,6 |
| - 21-30 років | км | 128,8 | 12,8 |
| - 31-40 років | км | 139,9 | 19,2 |
| - 41-50 років | км | 98,4 | 0,4 |
| - більш 50 років | км | 59,3 | 0 |
| 3. Протяжність водопровідних мереж, які знаходяться у аварійному стані | км | 268,3 | 21,6 |
| % | 48 | 38 |

Крім того, КП «БАХМУТ-ВОДА» надає послуги централізованого водовідведення на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, яке полягає в безперервному очищенні стічних вод, які потрапляють до каналізаційних мереж.

Сучасний стан каналізаційного господарства:

Характеристика каналізаційних мереж:

Табл.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ з/п | Назва | Одиниця виміру | Всього мереж | У тому числі в селах Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| 1 | Головні колектори | км | 37,4 | 8,8 |
|  | *У т.ч. старі та аварійні* | км | 17,4 | 1,8 |
| 2 | Вуличні мережі | км | 81,8 | 6,1 |
|  | У т.ч. старі та аварійні | км | 19,6 | 2,4 |
| 3 | Внутрішньоквартальні мережі | км | 25,8 | 0 |
|  | У т.ч. старі та аварійні | км | 3,0 | 0 |
| Всього мереж на балансі | | км | 145,0 | 14,9 |
|  | У т.ч. старі та аварійні | км | 40,0 | 4,2 |

КП «БАХМУТ-ВОДА» обслуговує 14,9 км каналізаційних мереж, в наступних селах територіальної громади:

|  |  |
| --- | --- |
| с. Іванівське | 2,6 км |
| с. Опитне | 10,6 км |
| с. Ягідне | 1,7 км |

Розподіл протяжності мереж водовідведення за терміном експлуатації:

Табл.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва | Одиниця виміру | Всього мереж | У тому числі у селах Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| 1. Загальна протяжність каналізаційних мереж | **км** | **145** | **14,9** |
| 2. Розподіл мереж каналізації за терміном експлуатації |  |  |  |
| - до 10 років | км | 14,7 | 1,4 |
| - 11-20 років | км | 22,0 | 1,8 |
| - 21-30 років | км | 19,2 | 1,2 |
| - 31-40 років | км | 31,6 | 10,5 |
| - 41-50 років | км | 28,0 | 6,9 |
| - більш 50 років | км | 29,5 | 1,6 |
| 3. Протяжність каналізаційних мереж, які знаходяться у аварійному стані | км | 40,0 | 4,2 |
| % | 28 | 28 |

Існуючий незадовільний стан мереж сприяє підвищенню аварійності та погіршує рівень надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

Проблема реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення питною водою гарантованої якості на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади має стратегічне значення та потребує розв’язання тільки за умови державної підтримки, або залучення інвестиційних ресурсів.

За період 2018-2020 років замінено 29 км водопровідних мереж, що дало можливість знизити рівень невиробничих втрат води з 50% до 39,6% (станом на 01.01.2020р.).

1. **Визначення мети Програми**

Метою програми є створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу стічних вод на природні водні об’єкти.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

Розробка заходів спрямована на розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем – забезпечення споживачів послугами водопостачання та водовідведення в достатній кількості з високою якістю при оптимальних, економічно обґрунтованих тарифах, які забезпечують беззбиткове функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Основним принципом, закладеним у програму, є розробка комплексу конкретних заходів, які забезпечують стале функціонування і розвиток водопровідно-каналізаційного господарства на період до 2025 року відповідно до визначеної мети.

Виконання заходів Програми передбачено здійснити за такими напрямками:

* - охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;
* - розвиток та реконструкція систем водопостачання;
* - покращення умов експлуатації мереж;
* - розвиток та реконструкція систем водовідведення;
* - поліпшення якості питної води.

Заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2021-2025 років.

Перелік заходів Програми наведено у Додатку 1 до Програми.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми дозволить досягнути наступних показників:

1. Зменшення протяжності аварійних мереж водопостачання на 64,7 км.

2. Зменшення протяжності аварійних мереж водовідведення на 12,8 км.

3. Збільшення парку спецтехніки на 12 одиниць.

4. Скорочення рівня витоків та не виробничих втрат води у місті на 3,3 %.

Показники результативності Програми наведені у Додатку 2 до Програми.

**6. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів інших джерел, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 3 до Програми.

**7. Строки та етапи виконання Програми**

Термін реалізації Програми 2021-2025 роки.

Реалізація Програми проводиться у два етапи:

* 1 етап – 2021-2022 роки;
* 2 етап – 2023-2025 роки.

**8. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради - відповідальний виконавець Програми.

Співвиконавець Програми - КП «БАХМУТ-ВОДА».

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради щорічно готує звіт щодо виконання заходів Програми спільно з КП «БАХМУТ-ВОДА» та надає його на розгляд Бахмутської міської ради.

За результатами виконання Програми Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради готує та надає на розгляд Бахмутської міської ради заключний звіт про виконання програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку, з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики.

*Програму реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КП «БАХМУТ-ВОДА».*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

**Секретар Бахмутської міської ради А.П. Касперська**

*Додаток 1*

*до Програми реформування і розвитку*

*водопровідно-каналізаційного господарства*

*на території Бахмутської міської об’єднаної*

*територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 23.12.2020 № 7/3-64*

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Встановлення технологічних приладів обліку води на об’єктах водопостачання | 2021-2025 роки | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради  (далі – УРМГ),  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Встановлення технологічних приладів обліку води 2 од. /рік (10од.) |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | 162 | - | - | - | - | 162 |
| інші | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 |
| 2. |  | Реконструкція ділянки водопроводу Д-300мм від РЧВ "Східний" до  пров. 3-й Ломоносівський у м. Бахмут Донецької області | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Реконструкція ділянки водопроводу протягом 3,823 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 27566 | - | - | - | - | 27566 |
| 3. |  | Реконструкція ділянки водоводу  Д-500мм від  пров. 1-й Шевченко до РЧВ "Східний" в м. Бахмут Донецької області (коригування) | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Реконструкція ділянки водогону протягом 2,005 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 18625 | - | - | - | - | 18625 |
| 4. |  | Реконструкція ділянки водоводу  Д-500 мм від фільтрувальної станції до вул.Б.Хмельницького в м. Бахмут (коригування) | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА"" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Реконструкція ділянки водогону протягом 1,290 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 12727 | - | - | - | - | 12727 |
| 5. |  | Реконструкція ділянки водогону  Д-300 мм по вул. О.Сибірцева від ж/б 39а через парк по вул. Свободи в м. Бахмут Донецької області | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Реконструкція ділянки водогону протяжністю 0,295 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2053 | - | - | - | - | 2053 |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 6. |  | Капітальний ремонт ділянки водогону  Д-200мм по вул. О.Сибірцева від вул. Привокзальна до вул. Б.Горбатова в м. Бахмут Донецької області | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Капітальний ремонт водогону протяжністю 0,532 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 3422 | - | - | - | - | 3422 |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 7. |  | Капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі вул. Морська до Артемівської фільтрувальної станції | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Капітальний ремонт водогону протяжністю 1,035 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 16427 | - | - | - | - | 16427 |
| 8. |  | Реконструкція водопровідних мереж с. Покровське Бахмутського району Донецької області (східна сторона) (коригування) | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Реконструкція водогону Д-110 мм протяжністю 1588,4 м |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2487 | - | - | - | - | 2487 |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 9. |  | Заміна ділянок водопровідних мереж діаметром 50-150мм | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Заміна мереж – 45 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 24000 |
| інші | 2170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22170 |
| 10. |  | Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання діаметром 200-500мм | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Реконструкція та капітальний ремонт мереж – 40 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 35000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 155000 |
| 11. |  | Капітальний ремонт водопровідних мереж у с. Іванград | 2021 рік | КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Капітальний ремонт водогону протяжністю 350 м |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 680 | - | - | - | - | - |
| 12. |  | Встановлення індикаторів магнітного поля | 2021-2025 роки | КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Встановлення індикаторів магнітного поля на 10,0 тис. лічильниках |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 13. |  | Встановлення внутрішньо будинкових лічильників діаметром 20-63мм | 2021 рік | КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Встановлення 190 од. внутрішньо будинкових лічильників діаметром 20-63мм |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2500 | - | - | - | - | 2500 |
| 14. |  | Заміна обладнання водопровідних насосних станцій | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Заміна 10 од. насосних агрегатів на водопровідних насосних станціях |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 15. |  | Коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція очисних споруд каналізації смт Красна Гора, м. Бахмут | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | 1 проєкт |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 400 | - | - | - | - | 400 |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 16. |  | Монтаж колодязів та підготовка підвальних споруд для встановлення внутрішньо будинкових лічильників | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Монтаж 45 од. колодязів |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 17. |  | Заміна насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Заміна 10 од. насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | 397 | 250 | 250 | 300 | 300 | 1497 |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 18. |  | Заміна ділянок каналізаційних мереж | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Планується замінити 12,8 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000 |
| 19. |  | Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування об'єктів водопостачання та водовідведення | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Автокран -1од.,  екскаватори- 3од., мікроавтобус для підвозу бригад по району-3 од., водовозка 6 т - 1од, вахтовки-4од.  Всього 12 одиниць |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | 7535 | - | - | - | - | 7535 |
| інші | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 20. |  | Придбання люків на колодязі | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА"" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Придбання 697 од. люків |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 593 | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| інші | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 21. |  | Розробка поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, спеціального водокористування. Розробка паспортів свердловин, прийнятих на баланс | 2021-2025 роки | КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Розробка 20 од. правовстановлюючих документів |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 22. |  | Розробка проєктно-кошторисної документації на об'єкти водопостачання та водовідведення по вул. Зелена м. Бахмут, вул. Толбухіна м. Бахмут, с. Кліщіївка | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Розробка проєктно-кошторисної документації на об'єкти водопостачання та водовідведення – 15 од. |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1000 | - | - | - | - | 1000 |
| Кошти підприємства | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2700 |
| інші | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 23. |  | Фінансова підтримка | 2021-2025 роки | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Отримання фінансової підтримки |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 24. |  | Капітальний ремонт водопроводу в с. Зайцеве по вул. Верхня | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Капітальний ремонт водогону протяжністю 0,500 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 300 | - | - | - | - | 300 |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 25. |  | Капітальний ремонт колектору в с. Ягідне | 2021 рік | УРМГ,  КП "БАХМУТ-ВОДА" | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Заміна колектору - 1од |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 500 | - | - | - | - | 500 |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - | - |
| 26. |  | Встановлення огороджуючих конструкцій навколо свердловин питної води в с. Клинове | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Встановлення 3 од. огороджуючих систем |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 690 | - | - | - | - | 690 |
| 27. |  | Будівництво водонапірних веж у с. Покровське | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Будівництво водонапірних веж - 2 од. |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 1200 | - | - | - | - | 1200 |
| 28. |  | Реконструкція водопровідних мереж с. Покровське Бахмутського району Донецької області (східна сторона) (коригування) | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Реконструкція мереж водопостачання діаметром 100 мм-1775 м, д-50 мм-60 м, д-32 мм-12,5 м |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2637 | - | - | - | - | 2637 |
| 29. |  | Заміна мереж водопостачання у с. Покровське | 2021-2025 роки | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Заміна мереж водопостачання: діаметром 100 мм-1,6 км; діаметром 150 мм -1,6 км, діаметром 200 мм -5,0 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 21000 |
| 30. |  | Відновлення водопостачання Покровського старостинського округу (Чапаєва) | 2021-2025 роки | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Відновлення мереж водопостачання (свх. Чапаєва): вул.  Садова - 930м, вул. Свердлова - 700м, вул. Чапаєва - 900м, вул. Піонерської слави - 800м, вул. Гагаріна- 900 м, вул. Артема – 200 м |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 31. |  | Заміна мереж водопостачання та обладнання ВНС с. Клинове | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Заміна мереж водопостачання на ВНС – 3 км |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 2500 | - | - | - | - | - |
| 32. |  | Заміна мереж водопостачання с. Зайцеве | 2021-2025 роки | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Заміна мереж водопостачання: - вул. Кошового d63 -300 м,  вул. Кошового d50 – 250 м,  вул. Трудова d32 -250 м,  вул. Мостова d32 -100 м |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| 33. |  | Проведення очищення колодязів в старостинських округах | 2021 рік | УРМГ | державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | Очищення колодязів – 39 од.,  у тому числі:  Зайцівський СО – 25 од.,  Покровський СО- 8 од.,  Іванівський CO -2 од.,  Клинівський СО- 4 од. |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - |
| Кошти підприємства | - | - | - | - | - | - |
| інші | 20 | - | - | - | - | 20 |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ на 2021-2025 роки: | | | | ВСЬОГО: | | 173641 | 73600 | 74600 | 74650 | 74650 | 471141 |  |
| у тому числі по бюджетах:  (тис. грн.) | | | | державний бюджет | | - | - | - | - | - | - |  |
| обласний бюджет | | - | - | - | - | - | - |  |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | | 16755 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 40755 |  |
| кошти підприємства | | 13994 | 5900 | 5900 | 5950 | 5950 | 37694 |  |
| інші | | 142892 | 61700 | 62700 | 62700 | 62700 | 392692 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КП «БАХМУТ-ВОДА»*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

*Додаток 2*

*до Програми реформування і розвитку*

*водопровідно-каналізаційного господарства*

*на території Бахмутської міської об’єднаної*

*територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 23.12.2020 № 7/3-64*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **Виконання програми** | | | | | | | |
| **1 етап** | | | **2 етап** | | | | |
| **2021 рік** | | **2022рік** | **2023рік** | | **2024рік** | | **2025рік** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Загальний обсяг витрат на реалізацію програми | тис. грн. | - | **173641** | **73600** | | **74600** | **74650** | | **74650** | |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Зменшення протяжності аварійних мереж водопостачання | км | 268,3 | 250 | 238,4 | | 226,8 | 215,2 | | 203,6 | |
| 2 | | Відсоток невиробничих втрат води від загальної кількості мереж водопостачання-559,3 | % | 39,6 | 38,9 | 38,2 | | 37,5 | 36,8 | | 36,3 | |
| 3 | | Зменшення протяжності аварійних мереж водовідведення | км | 40 | 37,4 | 34,8 | | 32,2 | 29,6 | | 27,2 | |
| 4 | | Збільшення парку спеціалізованої техніки | од | 28 | 33 | 35 | | 37 | 39 | | 40 | |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Зменшення аварій на мережах водопостачання | од /рік | 1515 | 1400 | 1230 | | 1080 | 930 | | 780 | |
| 2 | | Зменшення аварій на мережах водовідведення | од/рік | 37 | 31 | 26 | | 19 | 16 | | 12 | |
| **ІV. Показники якості** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Зільшення охоплення населення послугами централізованого водовідведення | | % | 67 | 73 | 75 | | 77 | 79 | | 80 | |
| 2 | Забезпечення цілодобового водопостачання споживачам міста | | % | 90 | 92 | 94 | | 96 | 98 | | 100 | |
| 3 | Забезпечення населення достатньою кількістю води, яка відповідає встановленим нормативам якості вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10, «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» | | % | 96,5 | 97 | 98 | | 99 | 100 | | 100 | |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КП «БАХМУТ-ВОДА»*

**Начальник Управління розвитку міського**

**господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

*Додаток 3*

*до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 23.12.2020 № 7/3-64*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** |  | | | | | |
| **І етап** | | **2 етап** | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **2021рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024рік** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 173641 | 73600 | 74600 | 74650 | 74650 | 471141 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| кошти обласного бюджету | - | - | - | - | - | - |
| кошти бюджету Бахмутської міської територіальної громади | 16755 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 40755 |
| кошти підприємства | 13994 | 5900 | 5900 | 5950 | 5950 | 37694 |
| кошти інших джерел | 142892 | 61700 | 62700 | 62700 | 62700 | 392692 |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КП «БАХМУТ-ВОДА»*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради** **С.М. Гармаш**