У к р а ї н а

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

Виконавчий   комітет

Р і ш е н н я

09.11.2011 №462

м. Артемівська

Про стан виконання заходів інженерно – технічного забезпечення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради

Розглянувши довідку заступника міського голови Гончарова С.В. про стан виконання заходів інженерно – технічного забезпечення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради відповідно до програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на  2008 – 2012 роки», затвердженої рішенням  Артемівської міської ради від 26.03.2008 №5/28–589 із внесеними до неї змінами, керуючись Законом України від 30.06.1993 №3353-XII «Про дорожній рух» із внесеними до нього змінами? Законом України  «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, ст.ст. 30, 31,52 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

В и р і ш И В :

1. Довідку заступника міського голови Гончарова С.В.  про стан виконання заходів інженерно – технічного забезпечення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради відповідно до програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008 – 2012 роки», затвердженої рішенням  Артемівської міської ради від 26.03.2008 №5/28 – 589, із внесеними до неї змінами прийняти до відома.

2. Затвердити першочергові заходи на 2012 рік відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради щодо інженерно – технічного забезпечення дорожнього руху на території м. Артемівська (додаються).

3. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) при формуванні проекту міського бюджету м. Артемівська на 2012 рік передбачити фінансування першочергових заходів відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради щодо інженерно – технічного забезпечення дорожнього руху на території м. Артемівська.

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва).

5. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гончарова С.В.

Перший заступник міського  голови                                         В.В. САКАЛИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської  ради

09.11.2011  № 462

Першочергові заходи на 2012 рік відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради щодо інженерно – технічного забезпечення дорожнього руху на території м. Артемівська

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Вартість роботи та джерела фінансування (тис.грн.) | Виконавець | Відповідальні за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновлення пристроїв примусового зниження швидкості: | 2012 рік | Місцевий бюджет 168,18 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.1 | вул. Петровського (район нижнього парку) | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.2 | вул. Гаршина (ЗОШ №10) | 2012 рік | 8,40 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.3 | вул. Гаршина (поворот з вул. Некрасова на вул. Гаршина) | 2012 рік | 8,40 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.4 | вул. Леваневського (ЗОШ № 24) | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.5 | вул. Леваневського (ЗОШ № 12) | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.6 | вул. Ювілейна (крамниця «Олімп» ЗОШ №18) | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.7 | вул. Ювілейна (район Нового ринка) | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.8 | Перехрестя вул. Горбатова – вул. Соборна | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.9 | вул. Леваневського (крамниця «Олан») | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.10 | вул. Радянська (ЗОШ №5) | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 1.11 | вул. Радянська (торговельний центр «АСТРОН») | 2012 рік | 16,82 | Комунальне підприємство "Артемівський комбінат комунальних підприємств" | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 2 | Заміна обладнання світлофорного регулювання дорожнього руху: | 2012 рік | Місцевий бюджет 602,48 | ДФ ДП МВС України Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 2.1 | вул. Горбатова – вул. Артема | 2012 рік | 94,25 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 2.2 | вул. .Горбатова – вул. Петровського | 2012 рік | 83,94 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 2.3 | вул. Горбатова – вул. 60р. утворення СРСР | 2012 рік | 120,33 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 2.4 | вул. Ювілейна – вул. Леваневського | 2012 рік | 120,36 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 2.5 | вул. Горбатова – вул.. Радянська | 2012 рік | 99,41 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 2.6 | вул. Радянська – вул. Воровського | 2012 рік | 84,19 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 3 | Організація дорожнього руху | 2012 рік | Місцевий бюджет 258,1 | ДФ ДП МВС України Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 3.1 | Установка дорожніх знаків | 2012 рік | 18,5 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 3.2 | Установка покажчиків напрямку руху | 2012 рік | 8,0 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 3.3 | Заміна дорожніх знаків | 2012 рік | 76,0 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 3.4 | Пішохідні огородження | 2012 рік | 5,6 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
| 3.5 | Дорожня розмітка | 2012 рік | 150,0 | ДФ ДП МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси» | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Артемівський МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району)ГУМВС України в Донецькій області |
|  | Всього |  | 1028,76 |  |  |

Першочергові заходи на 2012 рік відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради щодо інженерно – технічного забезпечення дорожнього руху на території м. Артемівська складено відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                        Жеребятьєва С.В.

Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради                                                        Коліно М.Є.

Довідка

Про стан виконання заходів інженерно – технічного забезпечення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради

Мета заходів підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності  на вулично – дорожньої мережі на території Артемівської міської ради, створення умов, сприяючих забезпеченню комфортного і безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, збільшенню пропускної спроможності автомобільних доріг і вулиць, охороні навколишнього середовища, підвищенню екологічної безпеки.

За планом заплановано 5 заходів, з них виконано 2 (40%), при плані фінансування 655 тис. грн., профінансовано 382,5 тис. грн. (58,4%).

Станом на 01.10.2011р. на території м. Артемівська знаходитися:

- світлофорних об'єктів – 10 од.;

- плоских знаків – 1952 од.;

- вказівних знаків – 215 од.;

- пішохідних огорож – 3057 п.м.;

В період з 2008 року по 1 жовтня 2011 року Артемівським підрозділом ДФ ДП «Донбас – Інформ – Ресурси» виконані такі роботи:

- Заміна обладнання (контроллерів) в світлофорних об'єктах:

|  | 2008р. | 2009р. | 2010р. | 2011р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План (од.) | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Факт (од.) | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Технічне обслуговування світлофорних об'єктів без припинення дорожнього руху (ТО-1, ТО-2; ТО-3) на суму:

|  | 2008р. | 2009р. | 2010р. | 2011р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План (тис. грн.) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Факт (тис. грн.) | 54,3 | 39 | 87 | 47,3 |

На території м. Артемівська експлуатуються 10 світлофорних об'єктів, з яких тільки 3 оснащені сучасними контроллерами. На останніх 7 встановлені контроллери, термін служби яких складає понад 20 роки. На даний момент контроллери постійно ремонтуються, тобто кожного місяця 2 – 3 контроллери, середня вартість ремонту складає 300 грн.

Для вирішення даної проблеми необхідно замінити старі контроллери на нові, а також лампові світлофори на світлодіодні. Це дозволить заощадити витрати на електроенергію (близько 100 тис. грн. за рік), витрати на технічне обслуговування світлофорних об'єктів без припинення дорожнього руху (ТО-1, ТО-2; ТО-3) і збільшити термін служби світлофорів, тобто термін служби світлодіодів близько 100 тис. годинника, що майже в 100 разів більш, ніж лампові.  Середня вартість одного світлодіодного світлофора (без роботи і матеріалів):

- транспортний близько 4070 грн.;

- пішохідний  близько 3047 грн.;

В 2009 році для забезпечення дорожнього руху людей з обмеженими можливостями встановлено 8 звукових світлофорів (на одному об'єкті з трьох запланованих).

На території Артемівської міської ради будуть задіяні 3 об'єкта при проведенні фінальної частини ЄВРО 2012 у м. Донецьку:

- готель «Атлантік»

- ЗАТ «АЗШВ»

- ДП «Артемсіль»

Для поліпшення і підвищення безпеки дорожнього руху необхідно встановити покажчики напряму руху з латинськими символами.

В період з 2008 – 2009 рр. встановлювалися пристрої примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) секційними елементами. Станом на 01.10.2011р.  близько 70% лежачих поліцейських зруйновані та демонтовані.

Вивчивши досвід м. Горловки, м. Краматорська, доцільно для організації безпечного руху автотранспорту і щоб уникнути передчасного зносу «лежачих поліцейських» виконати пристосування примусового зниження руху швидкості транспортних засобів у асфальтобетонному варіанті у вигляді «валунів».

Пристрою асфальтобетонних пристосувань підлягають ділянки:

1. вул. Петровського (район нижнього парку) – 2 одинарні смуги.

2. вул.  Гаршина (ЗОШ №10) – 1 одинарна смуга.

3. вул. Гаршина (поворот з вул. Некрасова на вул. Гаршина) – 1 одинарна смуга.

4. вул. Леваневського  (ЗОШ №24) – 2 одинарні смуги.

5. вул. Леваневського  (ЗОШ №12) – 2 одинарні смуги.

6. вул. Ювілейна (магазин «Олімп», ЗОШ №18) – 2 одинарні смуги.

7. вул. Ювілейна ( район нового ринку) – 2 одинарні смуги.

8. Перехрестя вул. Горбатова - вул. Соборна  – 2 одинарні смуги.

9. вул. Леваневського  (магазин «Олан») – 2 одинарні смуги.

10. вул. Радянська (ЗПШ №5) – 2 одинарні смуги.

11. вул. Радянська (торговий комплекс «Астрон») - 2 одинарні смуги.

Всього 20 смуг «Лежачих поліцейських».

Орієнтована вартість робіт і матеріалів одинарної смуги:

- з секційних елементів – 9000 грн. (16 секцій);

- з асфальтобетону – 8407,74 грн.;

Але для подальшої експлуатації асфальтобетонних «лежачих поліцейських» у весінньо-літній період необхідна щомісячна розмітка. Вартість робіт і матеріалів робіт по розмітці доріг складає 5 місяців х 3378,58 грн. =16892,9 грн.

Для ефективного виконання першочергових заходів відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради щодо інженерно – технічного забезпечення дорожнього руху на території м. Артемівська на 2012 рік необхідно профінансувати заходи на загальну суму 1028,76 тис.грн.

Заступник міського голови                                   Гончаров С.В.

Жеребятьєва С.В.

Губарев С.Г.

44-04-77