

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.01.2021 № 7/4-102

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***зовнішнього освітлення території***

***Бахмутської міської об’єднаної***

***територіальної громади на 2021-2025 роки***

Розглянувши доповідну записку начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Гармаш С.М. від 11.01.2021 № 01/31-49 (вх. № 01-31/152/0/1-21 від 12.01.2021) про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152, враховуючи висновки: Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 12.01.2021 № 42/02, Фінансового управління Бахмутської міської ради від 13.01.2021 № 03-29/46, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152 (далі – Програма):

1.1. Викласти п. 9 та п.п. 9.1 Паспорту Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 81586,9 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади  - коштів інших джерел | -  -  81386,9 тис грн.  200,0 тис. грн. |

1.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.3. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.4. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Гармаш), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2021 рік та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Гармаш), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Марченка О.О., першого заступника міського голови Суткового М.В.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), секретаря Бахмутської міської ради Касперську А.П.

**Міський голова О.О. РЕВА**

*Додаток 1*

*до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням*

*Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152 (Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-102 )*

**Заходи з реалізації Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення (далі – МЗО) | Виконання проєктних робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення | 2022 - 2025 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі –  УРМГ та КБ) | бюджет Бахмут ської міської територі альної громади | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** | Отримання проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи 8 од. |
| **2.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів з встановленням світлодіодних світильників | 2021 - 2025 | УРМГ та КБ,  комунальні підприємства | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 6200,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | **10700,0** | Встановлення світлодіодних світильників 1053 шт., прокладення ліній зовнішнього освітлення – 23,9 км |
| **3.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів культури | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 45,0 | - | - | - | - | **45,0** | Встановлення світильників 15 шт., опор 15 шт., прокладка 0,4 км кабелю |
| **4.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення медичних закладів | 2021, 2023 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 149,6 | - | 190,1 | - | - | **339,7** | Встановлення світильників – 16 шт., прокладка 1,35 км кабелю |
| **5.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | - | 1005,2 | - | - | - | **1005,2** | Встановлення світильників – 67 шт., прокладка 1,154 км кабелю |
| **6.** | Виконання поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | 2021-2025 | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради | інші джерела | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | **200,0** | Утримання приборів освітлення в дієвому стані |
| **7.** | Виконання капітальних ремонтів шаф управління | 2021-2025 | УРМГ та КБ,  комунальні підприємства | бюджет  Бахмут ської територі альної громади | 1500,0 | 420,0 | 480,0 | 540,0 | 540,0 | **3480,0** | Виконання капітальних ремонтів шаф управління – 116 од. |
| **8.** | Придбання мобільної техніки для обслуговуван ня МЗО | Придбання телескопічного підйомнику АП-18 | 2021 | УРМГ та КБ, Управління муніципаль ного розвитку Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 3000,0 | - | - | - | - | **3000,0** | Придбання телескопіч ного підйомнику – 1 од. |
| **9.** | Покращення естетичного вигляду території | Придбання та встановлення ілюмінації | 2021-2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  УРМГ та КБ,  комунальні підприємства | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 407,0  300,0 | -  150,0 | -  150,0 | -  200,0 | -  150,0 | **407,0**  **950,0** | Придбання і встановлення ілюмінації - 9 од. |
| **10.** | Забезпечення надійного функціонування системи зовнішнього освітлення | Заміна приладів диференційного обліку електроенергії, термін держповірки яких закінчився | 2021-2025 | КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ» (далі КП «БККП») | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **150,0** | Заміна приладів диференційного обліку електроенер гії, термін держповірки яких закінчив ся - 75 од. |
| **11.** | Отримання технічних умов на збільшення потужності приєднань | 2021-2022 | УРМГ та КБ | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 350,0 | 350,0 | - | - | - | **700,0** | Отримання технічних умов |
| **12.** | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення  Іванівського старостинського округу  Зайцівського старостинського округу  Покровського старостинського округу  Клинівського старостинського округу | 2021-2025 | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 3500,0  100,0  80,0  30,0  50,0 | 4500,0  110,0  85,0  35,0  55,0 | 5000,0  110,0  85,0  35,0  55,0 | 5500,0  120,0  90,0  40,0  60,0 | 6000,0  120,0  90,0  40,0  60,0 | **24500,0**  **560,0**  **430,0**  **180,0**  **280,0** | Щомісячне обслуговування 6,838 тис. світлоточок, 303,0 км елек тромереж, 78 од., пунктів керування, 78 од. шаф обліку  0,277 тис. світлоточок,  31,8 км електро мереж, 24 од. шаф обліку  0,233 тис. світлоточок,  15,0 км електро мереж, 5 од. шаф обліку  0,189 тис світлоточок, 10,0 км електро мереж, 11 од. шаф обліку  0,114 тис. світлоточок  10,0 км електро мереж, 6 од. шаф обліку |
| Опитненського старостинського округу | УРМГ та КБ,  ОСКП «Прогрес» | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | **810,0** | 0,173 тис. світлоточок, 9,235 км елек  тромереж, 4 од. шаф обліку |
| **13.** | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення  м. Бахмута  Іванівського старостинського округу  Зайцівського старостинського округу  Покровського старостинського округу | 2021-2025 | УРМГ та КБ  УРМГ та КБ  УРМГ та КБ  УРМГ та КБ | бюджет  Бахмут ської міської територі альної громади | 5500,0  120,0  110,0  100,0 | 5500,0  130,0  120,0  110,0 | 6000,0  130,0  120,0  110,0 | 6500,0  140,0  130,0  120,0 | 7000,0  140,0  130,0  120,0 | **30500,0**  **660,0**  **610,0**  **560,0** | Споживання лініями зовнішнього освітлення електроенергії 8,0 млн. кВт·год.  0,25 млн. кВт·год.  0,20 млн. кВт·год.  0,15 млн. кВт·год. |
| Клинівського старостинського округу |  | УРМГ та КБ |  | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | **560,0** | 0,15 млн. кВт·год. |
| Опитненського старостинського округу |  | УРМГ та КБ,  ОСКП «Прогрес» |  | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | **560,0** | 0,15 млн. кВт·год. |
|  | **Всього,**  **у тому числі:** |  |  |  | кошти бюджету  Бахмут ської міської територі альної громади  Інші джерела | **21951,6**  21921,6  30,0 | **16115,2**  16080,2  35,0 | **13515,1**  13475,1  40,0 | **14525,0**  14480,0  45,0 | **15480,0**  15430,0  50,0 | **81586,9**  81386,9  200,0 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

**Секретар Бахмутської міської ради А.П. Касперська**

*Додаток 2*

*до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням*

*Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152*

*(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-102)*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **І етап виконання Програми** | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | - | 21951,6 | 16115,2 | 13515,1 | 14525,0 | 15480,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість світлоточок, які планується встановити | од. | - | 328 | 159 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується прокласти | км | - | 0,262 | 0,127 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Кількість шаф управління, які планується відремонтувати | од. | - | 50 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 4 | Кількість ПКД, які планується виготовити | од. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Кількість телескопічних підйомників, які планується придбати | од. | - | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Кількість ілюмінації, яку планується встановити | од. | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка зменшення кількості спожитої електроенергії | % | - | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка поліпшення естетичного стану території Бахмутської міської ОТГ порівняно з попереднім роком | % | - | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

**Секретар Бахмутської міської ради А.П. Касперська**

*Додаток 3*

*до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152*

*(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-102)*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **21951,6** | **16115,2** | **13515,1** | **14525,0** | **15480,0** | **81586,9** |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | **-** |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | **-** |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 21921,6 | 16080,2 | 13475,1 | 14480,0 | 15430,0 | **81386,9** |
| кошти інших джерел | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | **200,0** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

Н**ачальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

**Секретар Бахмутської міської ради А.П. Касперська**