У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а     м і с ь к а    р а д а

13 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

25.08.2021   №7/13 -359

м. Бахмут

Про затвердження Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Розглянувши проєкт Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, ухвалений рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 14.07.2021 №145, заслухавши начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Платіцину Т.М. з цього питання, враховуючи  висновки Фінансового управління Бахмутської міської ради від 27.05.2021 № 03-29/366, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 14.06.2021 № 515/02, результати громадського обговорення проєкту Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (витяг з протоколу Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради            від 01.06.2021 № 21), відповідно до Законів України: «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого  рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі  - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Марченка О.О., першого заступника міського голови  Суткового М.В.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Касперську А.П.

Міський  голова								       О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської  міської ради

25.08.2021№ 7/13 - 359

Додаток

ПРОГРАМА

розвитку житлового господарства
Бахмутської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

м. Бахмут - 2021

З М І С Т

|  | Паспорт Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Вступ | 6 |
| 1. | Аналіз існуючого стану та визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма | 6 |
| 2. | Мета Програми | 10 |
| 3. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем | 11 |
| 4. | Обсяги та джерела фінансування Програми | 12 |
| 5. | Строки виконання Програми | 13 |
| 6. | Очікувані результати виконання Програми | 13 |
| 7. | Координація та контроль за виконанням Програми | 14 |
|  | Заходи з реалізації Програми (додаток 1) |  |
|  | Ресурсне забезпечення Програми (додаток 2) |  |
|  | Показники результативності Програми(додаток 3) |  |

П А С П О Р Т

Програми розвитку житлового господарства

Бахмутської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення проєкту Програми | - |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія», об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителі багатоквартирних будинків |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | - Фінансове управління Бахмутської міської ради; - об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі –ОСББ); - співвласники багатоквартирних будинків (далі –СББ); - житлово-будівельні кооперативи (далі – ЖБК) |
| 7. | Строк реалізації Програми | 2022 – 2024 роки |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення сталого розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади через виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багато- квартирних будинків, утримання їх у належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних будинках, проведення модернізації житлового фонду |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми, всього: | 72799,96тис.грн. |
| 9.1 | у тому числі: |  |
|  | - кошти державного бюджету | - |
|  | - кошти обласного бюджету | - |
|  | - кошти бюджету Бахмутської МТГ | 66900,00 тис.грн. |
|  | кошти інших джерел у тому числі: ОСББ СББ ЖБК | 5899,96 тис.грн. 1627,78 тис.грн. 2913,77 тис.грн. 1358,41 тис.грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | Для співвласників багатоквартирних будинків: - забезпечити належні умови проживання мешканців будинку, покращити якість послуг та продовження терміну експлуатації будинку, його інженерних мереж, прибудинкових і внутрішньо квартальних територій; - впроваджувати заходи з енергозбереження у будинках; - раціонально використовувати кошти мешканців на утримання багатоквартирних будинків; - здійснювати контроль за якістю проведення ремонтних робіт у будинках. Для структурних підрозділів Бахмутської міської ради: - сприяти створенню конкурентного середовища на ринку послуг з утримання багатоквартирних будинків, - забезпечити населення житловими послугами відповідної якості та рівня; - впровадити механізм прозорого фінансування капітального ремонту житлового фонду громади; - покращити технічний стан житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтів; - сприяти створенню ОСББ у багатоквартирних будинках, неприбуткових організацій для управління та утримання будинків, їх ремонтів та експлуатації. |
| 11. | Ключові показники ефективності | За період реалізації Програми будуть виконані наступні заходи: - створено 60 ОСББ; - організовані та проведені щомісяця навчальних семінарів, тренінгів, курсів, форумів для ОСББ; - відновленні технічні паспорти, плани інженерних мереж по 45 об’єктам житлового фонду; - виготовлення та коригування проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту і реконструкції по 9 об’єктам житлового фонду; - отримання звітів з енергоаудиту по 6 об’єктам житлового фонду та звітів з аудиту по 6 об’єктам житлового фонду, які введені в експлуатацію; - виконання капітальних ремонтів на 171об’єктах житлового фонду; - виконання капітального ремонту,реконструкції, заміни, модернізації 30 пасажирських ліфтів. |

ВСТУП

Програма розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,

НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Реалізація державної політики щодо реформування житлово-комунального господарства передбачає створення конкурентного середовища на ринку житлово - комунальних послуг, зокрема у сфері управління житловими будинками.

Основою житлово-комунального господарства Бахмутської міської територіальної громади (далі – Бахмутська міська ТГ) є житловий фонд. Для більшості громадян єдиним капітальним вкладенням є їхні приватні квартири. Для таких власників ефективність управління будинком загалом має величезне значення, оскільки ринкова вартість окремої квартири дуже сильно залежить від стану будинку та рівня надання в ньому житлово - комунальних послуг.

Внаслідок приватизації житлових приміщень у багатоквартирних будинках з'явилися об'єкти різної форми власності. Ставши власниками житлових приміщень, громадяни одночасно стали співвласниками допоміжних приміщень будинку, його технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою. Стаття 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» зобов'язує співвласників брати участь у загальних витратах на утримання будинку та прибудинкової території відповідно до своєї частки в майні.

Багатоквартирний житловий фонд Бахмутської міської ТГ станом на 01.07.2021 складає 674 багатоквартирних будинків, у тому числі по:

- м. Бахмут - 614 будинків;

- старостинським округам - 60 будинків.

Послугу з управління багатоквартирним будинком Бахмутської міської ТГ надають управителі, які пройшли професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»:

-  на конкурсних засадах – комунальне підприємство  «Бахмутська житлова управляюча компанія», яке обслуговує 266 будинків загальною площею 337,47тис.кв.м. та Опитненське сільське комунальне підприємство «Прогрес» обслуговує 22 будинки загальною площею 26,93тис.кв.м., згідно договорів  про надання послуг з управління комплексом будинків і споруд та прибудинкових територій;

- за домовленістю сторін – приватне підприємство «Житловик», згідно протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків про укладання договорів про надання послуги з управління обслуговує 33 багатоквартирних будинка загальною площею 65,24тис.кв.м.

Співвласники багатоквартирного будинку можуть здійснювати управління  будинком через створення для управління спільним майном юридичної особи — об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ). Так, станом на 01.07.2021 на території Бахмутської  міської ТГ створено 268 ОСББ на базі 283 багатоквартирних будинків, у тому числі:

- по м.Бахмут - 261 ОСББ на базі 270 багатоквартирних будинків  (шляхом реорганізації житлово-будівельних кооперативів – 14).

- по старостинським округам  - 7 ОСББ на базі 13 багатоквартирних будинків (с-ще Опитне – 6 ОСББ (6 будинків), с.Клинове – 1 ОСББ (7 будинків).

Станом на 01.07.2021  залишаються 7 багатоквартирних будинків, у яких створені житлово-будівельні кооперативи ( далі – ЖБК), у тому числі: 6 ЖБК розташовані у м.Бахмут, 1 ЖБК – у селище Опитне.

У зв’язку з повною приватизацією квартир з балансу обслуговуючих організацій знято 63 багатоквартирних будинків, де утримання будинку та прибудинкової території здійснюється мешканцями самостійно на умовах досягнення взаємної згоди без створення додаткових управлінських структур.

Сучасні кількісні параметри житлового фонду Бахмутської міської ТГ складалися десятиріччями. Переважна більшість багатоквартирних будинків побудована до середини 80-х років, що складає 84% від загальної кількості житлового фонду міста, із  них 96 будинків – збудовані до 1918 року термін експлуатації яких давно закінчився. Більшість населення громади мешкає в будинках п’яти-та меншої поверховості перших масових серій.

В цілому зберігається тенденція старіння житлового фонду, фізичний знос більше 80% мають  164 будинки і більше 200 будинків мають фізичний знос понад 50%. Слід зазначити, що 11 будинків визнано аварійними, в яких проживають 18 сімей, статус ветхого житла  мають 25 будинків, де проживає 53 сім’ї.

Строк служби будинку визначається терміном експлуатації основних конструкцій, які не підлягають заміні: фундаментів, стін, каркасів. За конструктивним рішенням житловий фонд Бахмутської міської територіальної громади розрізняється на будинки: панельні – 41будинок (7%), блочні – 93будинка (15%), цегляні – 404 будинка (66%), інші – 75 (12%).

Сьогодні термін служби більшості панельних житлових будинків, зведених за радянськими проєктами, добігає кінця. Варіантів вирішити назріваючу проблему – два: зносити чи ремонтувати. Кардинальні заходи, безумовно, гарні, але повністю ліквідувати старий житловий фонд на сьогодні неможливо. Тому необхідно своєчасно проводити капітальні ремонтні роботи покрівель, інженерних мереж та утеплення фасадів.

Таблиця 1

Кількісні показники

житлового фонду Бахмутської міської територіальної громади

станом на 01.07.2021 року

| Показники | Всього | у тому числі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | управителі | ОСББ | ЖБК | списані |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Загальна кількість багатоквартирних будинків, (одиниць), у т.ч.: | 674 | 321 | 283 | 7 | 63 |
| м. Бахмут | 614 | 299 | 270 | 6 | 39 |
| багатоквартирні будинки | 602 | 290 | 267 | 6 | 39 |
| гуртожитки | 12 | 9 | 3 | - | - |
| Старостинські округи | 60 | 22 | 13 | 1 | 24 |
| багатоквартирні будинки | 58 | 20 | 13 | 1 | 24 |
| гуртожитки | 2 | 2 | - | - | - |
| Загальна площа багатоквартирних будинків, (тис.кв.м.) | 1395,242 | 429,647 | 916,164 | 27,438 | 21,993 |
| багатоквартирні будинки | 1355,457 | 400,893 | 905,133 | 27,438 | 21,993 |
| гуртожитки | 39,785 | 28,754 | 11,031 | - | - |
| Загальна кількість квартир у багатоквартирних будинках, (одиниць) | 29789 | 8196 | 16013 | 558 | 5022 |
| багатоквартирні будинки | 29217 | 7841 | 15796 | 558 | 5022 |
| гуртожитки | 572 | 355 | 217 | - | - |

Для забезпечення надійної роботи житлового господарства дуже важливим є своєчасне усунення аварій та пошкоджень внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, каналізації, енергозбереження, освітлення у житлових будинках. У зв’язку з перевищенням міжремонтних строків експлуатації, майже 70% інженерних мереж багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту або заміни. Щороку обслуговуючими підприємствами ліквідується близько  1350 аварій та пошкоджень.

Стан прибудинкових територій та проїздів в існуючому житловому фонді міста за багаторічний період експлуатації не відповідає повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням транспортного потоку значно виріс відсоток фізичного зносу асфальтового покриття.

Однією із найважливіших сфер безпеки проживання мешканців багатоповерхових будинків міста є ліфтове господарство. Значною проблемою є застарілість та зношеність ліфтового господарства та забезпечення його безперебійної та безпечної роботи, оскільки призупинення роботи спричиняє високу соціальну напругу серед населення.

Станом на 01.07.2021 у 62 багатоквартирних будинках житлового фонду Бахмутської міської територіальної громади експлуатується 150 пасажирських ліфтів (29-комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія», 116 – ОСББ, 5 – ЖБК). Зокрема, стан ліфтового господарства не відповідає сучасним вимогам безпеки, а в деяких випадках навіть вичерпав свій ресурс,  так - 145 ліфтів, що становить 97% всього ліфтового господарства міста,  експлуатуються більше 25 років.

Тому проблемним питанням у цій сфері є проведення капітального ремонту, реконструкції, заміни та модернізації зношених ліфтів. Для своєчасного реагування на аварійні ситуації,які виникають в процесі експлуатації ліфтів необхідно здійснювати роботи по модернізації диспетчерського зв’язку з 93ліфтами, які підключені до 3-х диспетчерських пультів застарілої модифікації. Тарифи на ремонт і технічне обслуговування ліфтів не покривають усіх витрат на утримання, у результаті чого на ліфтах не виконується весь комплекс профілактичних робіт, і їх технічний стан щороку погіршується.

Головною причиною погіршення безпеки та комфортності умов проживання мешканців нашої громади є фізичне та моральне старіння при багаторічній експлуатації конструкцій та внутрішньо будинкових мереж багатоквартирних будинків, відсутність належного фінансування для проведення  своєчасних капітальних та поточних ремонтів.

З метою формування ефективних власників та управителів спільним майном у багатоквартирних будинках, рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2521 (зі змінами) затверджена міська цільова програма щодо  розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2019-2021 роки. Порядок проведення конкурсу по визначенню проєктів-переможців для участі у міській цільовій програмі щодо розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2019-2021 роки (далі – Конкурс), склад  конкурсної  комісії та Положення про конкурсну комісію затверджені рішенням Бахмутської міської ради від 24.04.2019 № 6/128-2537(зі змінами).

За результатами проведення Конкурсу було надано співфінансування з бюджету Бахмутської міської ТГ у розмірі 28124,6тис.грн. на проведення капітальних ремонтних робіт у  багатоквартирних будинках. За період реалізації програми  з 2019 по 2021роки будуть виконані  роботи щодо капітального ремонту 16 покрівель; у 4 будинках - шви;44 ліфта у 31 будинку; у 37 будинках–внутрішньо будинкові мережи, у 10 будинках - заміна вікон та дверей та були розроблені 2 проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки  будинку.

Реалізація цієї програми дала можливість міській раді отримати зворотній зв'язок від відповідальних співвласників, а також розуміння того, що більшу підтримку потрібно надавати саме тим мешканцям, які дбайливо та відповідально ставляться до свого спільного майна – багатоквартирного будинку.

Співвласники ОСББ за період реалізації своїх проєктів отримали знання і здобули навички з питань  управління та утримання свого спільного майна, отримали знання щодо плідної співпраці з Бахмутською міською радою. Як результат – ОСББ  та громада отримали поліпшення експлуатаційних показників технічного стану житлового фонду.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням, практично призупинено проведення комплексного капітального ремонту з виконання робіт по реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків, що призводить до зменшення терміну експлуатації наявного житлового фонду, його конструктивних елементів.

Витрати з міського бюджету на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків із року в рік зростають. Реновація будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок – стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується. Фінансових ресурсів, які необхідні для повної реновації житлового фонду, у міському бюджеті немає.

З метою покращення умов проживання мешканців громади, та прискорення процесу і збільшення обсягів капітального ремонту у житловому фонді  необхідно проводити капітальні ремонти у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування з співвласниками багатоквартирних будинків.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин.

Залучення коштів власників житла не тільки підвищать фінансові можливості щодо проведення капітальних ремонтних робіт, але й стимулюватимуть небайдуже ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

Необхідність прийняття Програми обґрунтовується негайною потребою в удосконаленні механізму управління та збереження житлового фонду - одна з найважливіших проблем, що постає перед Бахмутською міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови самої активної участі у цій справі співвласників багатоквартирних будинків.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку житлового господарства Бахмутської міської ТГ через виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних будинків,  утримання їх у належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних будинках, проведення модернізації житлового фонду.

- ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Розв'язання проблеми щодо надійного та сталого функціонування житлового господарства Бахмутської міської ТГ базується на запровадженні програмно-цільового методу, основною концепцією якого є узгодження шляхів розвитку житлового фонду та підвищення його енергоефективності за напрямками, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами.

Оскільки, відповідно до законодавчих змін у житлово-комунальному господарстві, роль держави стає менше, а ринкових механізмів - все більше, Програмою передбачено поступове переведення процесу впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді за умови співфінансування співвласників багатоквартирних будинків громади.

Важливим фактором раціонального і ощадливого використання бюджетних ресурсів та збільшення обсягів проведення робіт із капітального ремонту житлового фонду громади має стати впровадження прозорого механізму спільного фінансування даних робіт співвласників з міською владою.

Створення та підтримка ОСББ, як альтернативний варіант  утримання та експлуатації житла, сприятиме поліпшенню технічного стану житлового фонду громади. Якщо зусилля зацікавлених у створенні ОСББ мешканців будинків будуть спиратись на організаційну та фінансову підтримку Бахмутської міської ради, то така співпраця дасть вагомі результати.

Значна увага у Програмі приділяється створенню комфортних та безпечних умов проживання мешканців у багатоквартирних будинках та забезпеченні належної експлуатації житлового фонду.

Програма спрямована на виконання таких заходів:

- сприяння розвитку інформаційного  простору населення громади щодо реформування житлового господарства шляхом розповсюдження навчально-практичних посібників, бюлетнів, нормативно-правових  та інших документів на офіційному веб сайті  Бахмутської міської ради, надання консультацій ініціативним групам СББ та ЖБК  з питань створення ОСББ, асоціацій ОСББ;

- допомога ОСББ у визначенні технічної документації на житлові будинки та проведення енергоаудиту (виготовлення технічних паспортів, планів інженерних комунікацій, землевпорядної документації та іншої технічної документації для ефективного управління житловим будинком, визначення переліку  заходів для покращення  технічного  стану житлового будинку, його фінансово - економічного обґрунтування);

- виконання  капітального ремонту  багатоквартирних  будинків, проведення заміни, модернізації  ліфтів у будинках.

Заходи з реалізації Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської ТГ на 2022-2024 роки наведені у додатку 1.

Програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ, СББ та ЖБК громади щодо реалізації підготовлених ними проєктів шляхом спільного фінансування, який забезпечить прозорість та відкритість при наданні фінансової допомоги з бюджету Бахмутської міської ТГ.

4. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми наведено у додатку 2 «Ресурсне забезпечення Програми».

Обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету Бахмутської міської ТГ затверджується щорічно Бахмутською міською радою і враховується при формуванні видатків бюджету Бахмутської міської ТГ та при потребі коригується протягом поточного року у межах можливостей бюджету Бахмутської міської ТГ.

Головним розпорядником коштів бюджету Бахмутської міської ТГ, виділених на реалізацію Програми, є Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Основний принцип Програми – співфінансування заходів щодо проведення капітального ремонту  житлового фонду. Не менше 5% від заявленої суми на капітальний ремонт фінансують ОСББ,  не менше 10% - СББ, не менше 15% - ЖБК іншу частину фінансів – Бахмутська міська рада та інші учасники, які залучені до реалізації Програми.

Принцип розподілу коштів бюджету Бахмутської міської ТГ серед багатоквартирних будинків  здійснюється пропорційно розміру загальної площі багатоквартирних будинків (ОСББ, СББ, ЖБК) до загальної площі усіх багатоквартирних будинків громади.

Розмір обсягу фінансування за рахунок коштів бюджету Бахмутської міської ТГ встановлюється у кожному конкретному проекті конкурсною комісією, створеною  Бахмутською міською радою.

Конкурсна комісія опрацьовує надані конкурсні пропозиції та проводить їх ранжування для надання фінансування. Програма передбачає автоматичну чергу. Тобто, серед усіх учасників Програми, які подають свої конкурсні пропозиції, хто дає більший відсоток фінансування, той і стає вище у черзі. У разі, якщо по окремим заходам Програми не подано жодної конкурсної пропозиції,  конкурсна комісія на власний розсуд перерозподіляє кошти на ті заходи, по яким подані заявки на участь у Програмі.

Якщо при пропорційному розподілу коштів серед ОСББ, СББ та ЖБК, залишаються кошти на реалізацію заходів Програми (наприклад, по одному з різновидів багатоквартирних будинків подані конкурсні пропозиції на меншу суму, ніж передбачено у бюджеті при пропорційному розподілі, або взагалі не подано жодної заявки), конкурсна комісія перерозподіляє кошти на інший різновид багатоквартирних будинків залежно від ситуації (ОСББ, СББ або ЖБК).

Для отримання фінансової підтримки з бюджету Бахмутської міської ТГ для проведення капітального ремонту житлового будинку ОСББ, СББ та ЖБК подають до конкурсної комісії заявку на участь у Програмі (із зазначенням адреси будинку, видів та обсягів необхідних робіт по капітальному ремонту, суми співфінансування).

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської ТГ 2022-2024 роки.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми дозволить:

Для співвласників багатоквартирних будинків:

- забезпечити належні умови  проживання мешканців будинку,  покращити якість послуг та продовження терміну експлуатації будинку, його інженерних мереж, прибудинкових і внутрішньо квартальних територій;

- впроваджувати заходи з енергозбереження у будинках;

- раціонально використовувати кошти мешканців на утримання багатоквартирних будинків;

- здійснювати контроль за якістю проведення ремонтних робіт у будинках.

Для структурних підрозділів Бахмутської міської ради:

- сприяти створенню конкурентного середовища на ринку послуг з утримання  багатоквартирних будинків,

- забезпечити населення житловими послугами відповідної якості та рівня;

- впровадити механізм прозорого фінансування капітального ремонту житлового фонду громади;

- покращити технічний стан житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтів;

- сприяти створенню ОСББ у багатоквартирних будинках, неприбуткових організацій для управління та утримання будинків, їх ремонтів та експлуатації.

Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами:

- створення 60 ОСББ;

- організація  та проведення  щомісяця навчальних семінарів, тренінгів, курсів, форумів для ОСББ;

- відновлення технічних паспортів, планів інженерних мереж 45 багатоквартирних   будинків;

- виготовлення та коригування проєктно - кошторисної документації для проведення капітального ремонту  і реконструкції по 9 об’єктам житлового фонду;

- отримання звітів з енергоаудиту по 6 об’єктам житлового фонду та звітів з аудиту по 6 об’єктам житлового фонду, які введені в експлуатацію;

- виконання капітальних ремонтів на 171об’єкт житлового фонду;

- виконання капітального ремонту, реконструкція, заміни, модернізації 30 пасажирських ліфтів;

Житлово - комунальне господарство - це одна з найважливіших галузей економіки країни. Вона має значний вплив на якість життя населення, соціальну ситуацію в країні, а також може бути критерієм ефективності дій влади.

Показники результативності Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської ТГ на 2022-2024 роки наведені у додатку 3.

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організацію діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми здійснює Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів співвиконавцями, зазначеними у цій Програмі, серед яких:

- Фінансове управління Бахмутської міської ради;

- ОСББ,СББ, ЖБК.

Контроль за виконанням запланованих заходів Програми здійснює постійна комісія Бахмутської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку.

Співвиконавці Програми щороку здійснюють обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради подає щороку узагальнену інформацію про хід виконання Програми, ефективність реалізації її заходів та досягнення цілей, що розглядається на сесії Бахмутської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Бахмутської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Бахмутської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Відповідальний виконавець - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради розміщує на офіційному веб сайті Бахмутської міської ради інформацію про основні досягнуті результати реалізації Програми.

Програма розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки підготовлена Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Начальник Управління розвитку міського

господарства та капітального будівництва

Бахмутської міської ради					               Т.М. Платіцина

Секретар Бахмутської міської ради                                   А.П. Касперська