У К Р А Ї Н А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

15 СЕСІЯ  7  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.10.2021 №7/15-411

м. Бахмут

Про внесення змін до Програми  охорони

навколишнього природного середовища

території Бахмутської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

Розглянувши доповідну записку начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. від 05.10.2021 №01-31/6376/0/1-21 про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 №7/2-53                          (зі змінами), враховуючи висновок Фінансового управління Бахмутської міської ради від 05.10.2021 №03-25/687, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 (зі змінами), Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 №7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської територіальної громади 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради                            від 09.12.2020 №7/2-53, зі змінами,  внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273, від 25.08.2021 №7/13-354  (далі – Програма):

1.1. У Паспорті Програми п. 9, п.п. 9.1  викласти у новій редакції:

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 286687,7 тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | в тому числі: |  |
|  | - коштів державного бюджету | 0 тис.грн. |
|  | - коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 385,0 тис.грн; |
|  | - коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища | 16462,5 тис.грн; |
|  | - коштів підприємств | 2095,0 тис.грн. |
|  | - коштів інших джерел | 267745,2 тис.грн. |

1.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти                  у новій редакції, згідно додатку 1.

1.3. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.4.  Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2.  Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко),                    забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань бюджету Бахмутської міської територіальної громади на 2021 рік та наступні роки.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Бахмутської міської ради від 25.08.2021 №7/13-354 «Про внесення змін до Програми охорони 
навколишнього природного середовища Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), секретаря Бахмутської міської ради                 Касперську А.П.

Секретар Бахмутської міської ради                                   А.П. КАСПЕРСЬКА

Додаток 1

до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від  09.12.2020 №7/2-53, із змінами

(Додаток 1 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.10.2021 №7/15-411)

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Всього |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| 1. | Охорона атмосферного повітря | 1.1. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища п.23 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2022 | ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ» | Кошти підприємства |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Розробка 1 звіту з інвентаризації джерел забруднення |  |  |  |
| 2. | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 2.1.Будівництво каналізаційної мережі в с. Іванівське по вул. Терешковій п.1 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2023 | *УРМГ та КБ БМР | Інші джерела |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 | Протяжність будівництва каналізаційної мережі 1,5 км |  |  |  |
|  |  | 2.2.Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах п.2 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2022 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | Кошти підприємства | 450,0 | 450,0 |  |  |  | 900,0 | Придбання 6 насосів для КНС |  |  |  |
|  |  | 2.3. Створення водоохоронних зон п.3 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | Створення сприятливого режиму водних об'єктів |  |  |  |
|  |  | 2.4. Паспортизація водних об’єктів на території Бахмутської міської територіальної громади п.11 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 494,6 | Паспортизація 5 водойм |  |  |  |
|  |  | 2.5. Реконструкція гідротехнічних споруд на території Бахмутської міської територіальної громади п.8-1 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2023-2025 | *УРМГ та КБ БМР *КП «БККП» | Інші джерела |  |  | 15000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 40000,0 | Реконструкція 3 гідротехнічних споруд |  |  |  |
|  |  | 2.6. Реконструкція кріплення берегів та розчистка русла р. Бахмутка в межах м. Бахмут Донецької області п.12 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2023-2025 | *УРМГта КБ БМР | Інші джерела |  |  | 25000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 75000,0 | Розчищення русла річки Бахмутка протяжністю 4,458 км |  |  |  |
|  |  | 2.7. Розчистка русла р. Бахмутка в межах с-ща Опитне та с. Іванград п.12 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2024 | *УРМГта КБ БМР | Інші джерела |  |  |  | 30000,0 |  | 30000,0 | Розчищення ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 2,5 км |  |  |  |
| 3. | Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду | 3.1. Заходи з озеленення території Бахмутської міської територіальної громади, а саме: інвентаризація зелених насаджень об’єктів зеленого господарства п.47 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ОСКП «Прогрес» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 120,0 | 200,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 680,0 | Проведення інвентаризації на 21 об’єкті зеленого господарства |  |  |  |
|  |  | 3.2. Заходи з озеленення території Бахмутської міської територіальної громади п.47 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ОСКП «Прогрес» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 650,0 | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1250,0 | Придбання та висадка 10000 зелених насаджень |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 | Придбання та висадка 500 зелених насаджень |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2022 | Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 9,0 | 55,4 |  |  |  | 64,4 | Придбання та висадка 198 зелених насаджень |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2022 | КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 52,0 | 38,5 |  |  |  | 90,5 | Придбання та висадка 410 зелених насаджень |  |  |  |
|  |  | 3.3. Заходи з озеленення населених пунктів на території Бахмутської міської територіальної громади п.47 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021 | *УРМГ та КБ БМР | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 315,0 |  |  |  |  | 315,0 | Придбання та висадка 450 дерев (дубів) |  |  |  |
|  |  | 3.4. Будівництво парку відпочинку «Північний» в м. Бахмут Донецької області, в тому числі розробка проєктно-кошторисної документації | 2022 | *УРМГ та КБ БМР | Інші джерела |  | 100000,0 |  |  |  | 100000,0 | Покращення екологічного стану об’єкту зеленого господарства на площі 14,8 га |  |  |  |
|  |  | 3.5. Реконструкція та озеленення скверу в с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області п.47 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2025 | *УРМГ та КБ БМР, Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації | Інші джерела |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | Реконструкція скверу на площі 1,5 га |  |  |  |
|  |  | 3.6. Озеленення та реконструкція території скверу в с-щі Опитне Бахмутського району Донецької області п.47 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2023 | *УРМГ та КБ БМР, Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації | Інші джерела |  |  | 6328,7 |  |  | 6328,7 | Реконструкція скверу на площі 0,637 га |  |  |  |
|  |  | 3.7. Озеленення та реконструкція скверу по вул. Садова, 7-А в с-щі Опитне Бахмутського району Донецької області п.47 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2025 | *УРМГ та КБ БМР, Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації | Інші джерела |  |  |  |  | 3726,5 | 3726,5 | Реконструкція скверу на площі 0,456 га |  |  |  |
|  |  | 3.8. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду п.60 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2023 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 20,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 120,0 | Придбання та встановлення інформативних щитів та межових охоронних знаків на 5 об’єктах ПЗФ |  |  |  |
|  |  | 3.9. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів п.44 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2022 | ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ» | Кошти підприємства |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 | Кількість проведених заходів – 2 рази на рік |  |  |  |
| 4. . | Раціональне використання побутових відходів | 4.1. Придбання обладнання для збору побутових відходів, а саме: контейнерів для збору твердих побутових відходів п.68 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Кошти підприємства | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 1125,0 | Придбання 80 контейнерів (1,1 м³) для збору ТПВ |  |  |  |
|  |  |  |  | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Придбання 100 контейнерів (1,1 м³) для збору ТПВ |  |  |  |
|  |  | 4.2. Придбання та впровадження обладнання для збору побутових відходів, а саме: контейнерних майданчиків та контейнерів для роздільного збору відходів п.68 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ОСКП «Прогрес» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2300,0 | 900,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 4600,0 | Придбання 70 контейнерних майданчиків та 210 контейнерів (1,1 м³) для роздільного збору відходів |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 1450,0 |  |  |  | 1450,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Облаштування споруд для збору побутових відходів, а саме: контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів на території Бахмутської міської територіальної громади п.68 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2022 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ОСКП «Прогрес» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 180,0 | 180,0 |  |  |  | 360,0 | Облаштування 9 контейнерних майданчиків |  |  |  |
|  |  | 4.4. Придбання обладнання для збору побутових відходів, а саме: контейнерів «Мультиліфт» для збору великогабаритних відходів п.68 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2022 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Інші джерела |  | 480,0 |  |  |  | 480,0 | Придбання 3 контейнерів для збору великогабаритних відходів |  |  |  |
|  |  | 4.5. Придбання машини для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: сміттєвоза із заднім завантаженням п.68 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2023 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Інші джерела |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 | Придбання 1 сміттєвоза із заднім завантаженням ємністю 9 м³ |  |  |  |
|  |  | 4.6. Придбання машини для складування побутових відходів, а саме: бульдозера п.68 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2023 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Інші джерела |  |  | 1100,0 |  |  | 1100,0 | Придбання 1 бульдозера для роботи на полігоні ТПВ |  |  |  |
|  |  | 4.7. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів, а саме: ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території Бахмутської міської територіальної громади | 2021-2025 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1750,0 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |  |  |  |
| 5. | Наука, інформація і освіта, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища | 5.1.Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища п.76 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 133,0 | Проведення 10 досліджень за станом навколишнього природного середовища |  |  |  |
|  |  | 5.2.Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики п.80 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 175,0 | Проведення 10 екологічних акцій, видання поліграфічної продукції |  |  |  |
|  |  | 5.3.Розробка проєктно-кошторисної документації «Будівництво каналізаційної мережі в с. Іванівське по вул. Терешковій» п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2022 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 160,0 |  |  |  | 160,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.4. Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію гідротехнічних споруд на території Бахмутської міської територіальної громади п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2023 | *УРМГ та КБ БМР *КП «БККП» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200,0 | 800,0 | 200,0 |  |  | 1200,0 | Розробка 4 проєктів |  |  |  |
|  |  | 5.5. Розробка проєктно-кошторисної документації «Розчищення русла б. Чиркова в м. Бахмут Донецької області» п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.6. Розробка проєктно-кошторисної документації «Реконструкція та кріплення берегів та розчистка русла р. Бахмутка в межах м. Бахмут Донецької області» (коригування) п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2023 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  | 570,0 |  |  | 570,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.7. Розробка проєктно-кошторисної документації «Розчистка русла р. Бахмутка в межах селища Опитне та с. Іванград» п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2024 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.8. Розробка ПКД «Реконструкція та озеленення скверу в с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області» п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2024 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.9. Розробка проєктно-кошторисної документації «Озеленення та реконструкція території скверу в с-щі Опитне Бахмутського району Донецької області» (коригування) п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  | 160,0 |  |  | 160,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.10. Розробка проєктно-кошторисної документації «Озеленення та реконструкція скверу по вул. Садова, 7-А в с-щі Опитне Бахмутського району Донецької області» (коригування) п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2024 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 160,0 |  | 160,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.11. Розробка проєктно-кошторисної документації «Озеленення скверу в с. Покровське Бахмутського району Донецької області» п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2022 | *УРМГ та КБ БМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.12. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема, розробка проєкту місцевої схеми формування екологічної мережі Бахмутської міської територіальної громади п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 | Розробка 1 проєкту |  |  |  |
|  |  | 5.13. Проведення стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської територіальної громади п.82 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2021-2025 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Проведення 24 процедур зі стратегічної екологічної оцінки |  |  |  |
|  |  | 5.14. Проведення стратегічної екологічної оцінки Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської територіальної громади п.82 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2025 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд ОНПС | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 150,0 | 190,0 | Проведення 16 процедур зі стратегічної екологічної оцінки |  |  |  |
|  |  | 5.15. Проведення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації території Бахмутської міської територіальної громади п.82 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 | 2022 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 | Проведення 2 процедур зі стратегічної екологічної оцінки | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 5.16. Придбання транспортних засобів, комплектуючих, обладнання та запчастин до них | 2021 | Бахмутська міська рада, Державна екологічна інспекція у Донецькій області | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 | Придбання 2-х транспортних засобів |  |  |  |
|  | Всього по рокам |  |  |  |  | 7103,6 | 107108,9 | 56533,7 | 62235,0 | 53706,5 | 286687,7 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: | державний бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  | 385,0 | - | - | - | - | 385,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  | 6043,6 | 4423,9 | 2230,0 | 2010,0 | 1755,0 | 16462,5 |  |  |  |  |
|  |  | кошти підприємств |  |  |  | 675,0 | 745,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 2095,0 |  |  |  |  |
|  |  | кошти інших джерел |  |  |  | - | 101940,0 | 54078,7 | 60000,0 | 51726,5 | 267745,2 |  |  |  |  |

* УРМГ та КБ БМР - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради;

* КП «БККП» - Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств».

Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 №7/2-53, 
із змінами, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                    М.А. Юхно

Секретар Бахмутської міської ради                                                                                                  А.П. Касперська

Додаток 2

до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від  09.12.2020 №7/2-53, із змінами

(Додаток 2 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.10.2021 №7/15-411)

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | І етап виконання Програми |  | ІІ етап виконання Програми |  |  | ІІІ етап виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. |  | 7103,6 | 107108,9 | 56533,7 |  | 62235,0 | 53706,5 |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість розроблених звітів з інвентаризації джерел забруднення | од. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Протяжність будівництва каналізаційної мережі | км |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 3 | Кількість придбаного насосного обладнання | од. |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Кількість створених водоохоронних зон | од. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кількість паспортизованих водойм | од. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 6 | Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд | од. |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 7 | Кількість зон розчистки р. Бахмутка | од. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Кількість інвентаризованих об’єктів зеленого господарства | од. |  | 3 | 9 | 3 | 3 |  | 3 |
| 9 | Кількість висаджених зелених насаджень | од. |  | 1450 | 9208 | 300 | 300 |  | 300 |
| 10 | Кількість зон відпочинку, які планується створити | од. |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 11 | Кількість об’єктів ПЗФ на яких планується встановити охоронні знаки | од. |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 12 | Кількість контейнерів, які планується придбати для збору твердих побутових відходів | од. |  | 25 | 55 | 15 | 45 |  | 40 |
| 13 | Кількість контейнерів, які планується придбати для роздільного збору відходів | од. |  | 64 | 64 | 34 | 30 |  | 30 |
| 14 | Кількість контейнерних майданчиків,які планується придбати для роздільного збирання відходів | од. |  | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 10 |
| 15 | Кількість контейнерних майданчиків,які планується побудувати для збору твердих побутових відходів | од. |  | 5 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Кількість контейнерів «Мультиліфт», які планується придбати для збору великогабаритних відходів | од. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Кількість техніки для збору, транспортування та складування побутових відходів | од. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Кількість проведених заходів екологічного напрямку | од. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 19 | Кількість проведених процедур здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування | од. |  | 7 | 10 | 8 | 8 |  | 9 |
| 20 | Кількість розробленої проєктно-кошторисної документації | од. |  | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |
| 21 | Кількість транспортних засобів, які планується придбати | од. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення моніторингу навколишнього природного середовища | рази |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ступінь реалізації природоохоронних проєктів | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |

Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради                       від 09.12.2020 №7/2-53, із змінами,  підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради

| Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | М.А. Юхно |
| --- | --- |
| Секретар Бахмутської міської ради | А.П. Касперська |

Додаток 3

до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від  09.12.2020 №7/2-53, із змінами

(Додаток 3 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.10.2021 №7/15-411)

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ |  | ІІІ |  |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 7103,6 | 107108,9 | 56533,7 | 62235,0 | 53706,5 | 286687,7 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 385,0 | - | - | - | - | 385,0 |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища | 6043,6 | 4423,9 | 2230,0 | 2010,0 | 1755,0 | 16462,5 |
| кошти підприємств | 675,0 | 745,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 2095,0 |
| кошти інших джерел | - | 101940,0 | 54078,7 | 60000,0 | 51726,5 | 267745,2 |

Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 №7/2-53, із змінами, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради

| Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | М.А. Юхно |
| --- | --- |
| Секретар Бахмутської міської ради | А.П. Касперська |