У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

16 СЕСІЯ  6   СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

28.12.2011 № 6/16 - 260

м. Артемівськ

Про виконання Програми інформатизації виконавчих органів Артемівської міської ради на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2008 №5/38-781

Розглянувши довідку начальника відділу інформаційних технологій Артемівської міської ради Кисельова М.В. про виконання Програми інформатизації виконавчих органів Артемівської міської ради на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2008 №5/38-781, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97    № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Довідку начальника відділу інформаційних технологій Артемівської міської ради Кисельова М.В. про виконання Програми інформатизації виконавчих органів Артемівської міської ради на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2008 №5/38-781, прийняти до відома.

2. Зняти з контролю, у зв’язку з закінченням терміну виконання, рішення Артемівської міської ради від 24.12.2008 №5/38-781 «Про затвердження Програми інформатизації виконавчих органів Артемівської міської ради на 2009-2011 роки».

Міський голова                                                         О. О. РЕВА

ДОВІДКА

про виконання Програми інформатизації виконавчих органів Артемівської міської ради на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2008 №5/38-781

Розвиток інформаційних технологій виконавчими органами Артемівської міської ради у  2009-2011 роках здійснювався за наступними напрямками:

- Впровадження системи електронного документообігу у виконавчих органах Артемівської міської ради.

- Розвиток Інтернет-технологій у виконавчих органах Артемівської міської ради.

- Оновлення та збільшення парку комп’ютерної техніки в відділах та управліннях Артемівської міської ради.

За період з 2009 по 2011 роки, у зв’язку з обмеженням фінансування, основні заходи з впровадження системи електронного документообігу були направлені на оновлення та обслуговування існуючого програмного забезпечення.

Станом на 2011 рік електронний цифровий підпис впроваджено в бухгалтерському обліку для підписання електронних версій документів передаваємих до пенсійного фонду.

У 2011 році в тестовому режимі було інтегровано систему електронного документообігу iTS Office до обласної системи електронного документообігу.

Загальна вартість на підтримку програмного забезпечення у 2011 році склала 24,1 тис. грн.

Основним напрямком роботи відділу з розвитку Інтернет-технологій у стало розміщення в глобальній мережі Інтернет оновленої версії офіційного веб-сайту Артемівської міської ради, яка доступна за адресою www.artemrada.gov.ua. Витрати на підтримку складають 880 грн. на рік.

Відділом інформаційних технологій Артемівської міської ради на виконання вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» було оновлено структуру офіційного веб-сайту Артемівської міської ради і постійно ведуться роботи з опублікування проектів рішень і рішень міської ради  та виконкому міської ради в встановлені законом строки.

В червні 2011 року виконкомом Часоврярської міської ради спільно з відділом інформаційних технологій було розроблено та розміщено в глобальній мережі Інтернет офіційний сайт Часовоярської міської ради, який доступний за адресою www.chasovrada.gov.ua.

За ініціативи начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради відділом інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та відділом інформаційних технологій у грудні місяці 2011 року розпочата робота зі створення інвестиційного сайту Артемівської міської ради головною метою якого є покращення інвестиційного клімату території Артемівської міської ради. Роботи планується закінчити у І кварталі 2012 року.

Станом на кінець 2011 року підключення до мережі Інтернет мають всі відділи та управління Артемівської міської ради швидкістю від 2 Mb/s до          24 Mb/s .

У 2010 році були створені виключно у всіх самостійних відділах та управліннях власні електроні поштові скриньки.

У рамках виконання програми соціального та економічного розвитку Донецької області у липні 2009 року в малій залі адмінбудинку Артемівської міської ради Донецьким обласним центром інформатизації було встановлене обладнання для проведення відео конференцій з обласною державною адміністрацією та з іншими державними службами. Вартість встановленого обладнання склала 52,9 тис. грн..

Станом на 01.11.2011 року відділом інформаційних технологій Артемівської міської ради було обслуговано 96 відеоконференцій. Загальні витрати на абонентське обслуговування системи відео конференцій у 2011 році складуть 15,6 тис. грн.

З 2009 року в місті Артемівську функціонує муніципальний інформаційно-розрахунковий  центр (МІРЦ), який було створено КП «Керуюча компанія житлово-комунальних послуг» спільно з німецькою компанією SohaTec AG. Вартість проекту склала 900 тис. грн. Головною метою роботи МІРЦ є раціональне використання міських фінансів і матеріальних ресурсів, покращення  надання постачальниками рівня послуг з обслуговування при сплаті комунальних платежів  в місті Артемівську

За 3 роки з 01.12.2008 року кількість комп’ютерів збільшилась з 220 до 282 одиниць, але фактично, на теперішній час, в роботі використовується 251 (89%) одиниця, а 31 (11%) одиниця підлягає списанню (з них 19 (7%) комп’ютери управління праці та соціального захисту населення). Мінімум 90 (36%) одиниць потребують модернізації або оновленню.  Парк друкувально-розмножувальної техніки збільшився з 160 до 205 одиниць, з них фактично 158 (77%) використовуються в роботі, 47 (23%) підлягають ремонту або списанню (з них 24 (12%) в управлінні праці та соціального захисту населення).

Загальні витрати на ремонт та обслуговування у 2011 році склали 47,0 тис. грн.

Гострою є проблема з забезпеченням комп’ютерного обладнання є в управлінні молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради де на 9 працівників фактично припадає 4 комп’ютери та 2 принтери – забезпеченість складає 45%.

У зв’язку  обмеженням фінансування та економії бюджетних коштів основні заходи в були направлені на ремонт та обслуговування існуючої  комп’ютерної техніки.

Окремо слід зазначити співпрацю управління праці та соціального захисту населення Артемівської міської ради та Світового банку у рамках проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги» по фінансуванню робіт з придбання та встановлення комп’ютерної та оргтехніки на загальну суму 315 тис. грн. (у тому числі 4 сервера, 34 термінальні станції та інше мережеве обладнання).

Проведений аналіз виконання заходів Програми за 3 роки показує, що найбільш проблемним є виконання заходів з розвитку систем електронного документообігу. А в загалі пріоритет виконання завдань було надано завданням, які не потребували значних витрат, наприклад розробка офіційного сайту Артемівської міської ради, створення електронних поштових скриньок та ін. Із запланованих на 3 роки 830 тис. грн. було потрачено 247 тис. грн. В основному кошти місцевого бюджету було направлено на ремонт і обслуговування техніки та на супровід систем документообігу. Всі інші загоди фінансувались за рахунок обласного бюджету та інвестиційних вкладень.

Головними проблемами розвитку стали:

- застарілість комп’ютерного парку та не можливість виконувати модернізацію та оновлення у зв’язку з відсутністю коштів на ці заходи;

- відсутність коштів на розвиток систем електронного документообігу;

Таким чином можна вважати Програму інформатизації виконавчих органів Артемівської міської ради на 2009-2011 роки виконаною на половину. Але враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій подальше виконання цієї програми недоцільно.

Відділом інформаційних технологій Артемівської міської ради на наступні 2 роки у І кварталі 2011 року буде розроблятись нова Програма інформатизації, з урахуванням новітніх технологій та з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій в Донецькій області.

На підставі викладеного відділ інформаційних технологій Артемівської міської ради просить зняти з контролю, у зв’язку з закінченням терміну виконання, рішення Артемівської міської ради від 24.12.2008 №5/38-701 «Про затвердження   Програми інформатизації виконавчих органів Артемівської міської ради на 2009-2011 роки».

Начальник відділу інформаційних

технологій Артемівської міської ради				М.В. Кисельов