УХВАЛЕНО

Рішення  виконавчого комітету

Артемівської міської ради

14.03.2012 №56                                                                                  (Додаток № 1)

Зміни  до Програми економічного  і соціального розвитку території  Артемівської міської ради на 2012 рік

4.7.1. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Показники заповнюються тільки по об’єктах, що включаються до програми на 2012 рік

| Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно-кошторисної документації:дата і № комплексного експертного висновку; дата і № документа, яким затверджена ПКД | Рік початку і закін-чення | Всього за кош- торисом кап.вкл. потужн. | Виконано з початку будівництва станом на 01.01.2012 (очік.) кап.вкл. потужн. | % будівельної готовності на 01.01.2012 | Залишок за кошто- рисом на 01.01. 2012 *) кап.вкл. потужн. | Пропозиції на 2012рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн введення потужностей у відповідних одиницях виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти держав- ного бюджету (вклю-чаючи екофонд) | суб- венції з держав-ного бюджету місцевим бюдже-там | кошти обласно- го бюд-жету (вклю-чаючи екофонд) | кошти міськ (рай) бюд-жету (вклю-чаючи еко-фонд) | власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій | кредити банків та інші позики (крім бюджет- них) | Кош- ти іно-земних інвес-торів |  | Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній |  | Кошти населеня на будів-ництво власних квартир | Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків | Інші джере-ла фі-нансу- вання (вка-зати які) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Інвестиції в основний капітал – всього (без урахування НДС) /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/ | х | х |  |  | х |  | 216729,7 | 30775,0 | 38165 | 14059,3 | 5591,2 | 126632,3 |  |  |  |  |  |  | 1007 | 500 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Будівництво (реконструкція) важливих виробничих об’єктів (без урахування ПДВ) |  |  |  |  |  |  | 107455 |  |  |  |  | 107455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво (реконструкція) важливих виробничих об’єктів ( у т.ч. НДС -21492 тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | 128947 |  |  |  |  | 128947 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» |  |  |  |  |  | 2230 | 2230 |  |  |  |  | 2230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Встановлення гідравлічної загострю-вальної машини для заковки труб у відрізках | В наявності | 2012р. | 203,5 |  |  | 203,5 | 203,5 |  |  |  |  | 203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Придбання та монтаж термопластавтомата для виробництва поліетиленових заглушок для мідних труб в бухтах спіральної намотки | В наявності | 2012р. | 204,9 |  |  | 204,9 | 204,9 |  |  |  |  | 204,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Придбання і встановлення верстата з ЧПУ 27GL 1500 з автоматичною 12-ти позиційною револьверною головкою | В наявності | 2012р. | 1360,3 |  |  | 1360,3 | 1360,3 |  |  |  |  | 1360,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Встановлення індивідуального компресора для забезпечення стислим повітрям при проведенні технологічних прцесів | В наявності | 2012р. | 461,3 |  |  | 461,3 | 461,3 |  |  |  |  | 461,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДП «Артемсіль» |  |  |  |  |  |  | 69175 |  |  |  |  | 69175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підтримка гірничих виробок по рудникам | В наявності | 2012 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Реконструкція камери загрузки | В наявності | 2012 | 10500 |  |  | 10500 | 10500 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Реконструкція будівлі вагової інв.. № 13125(пункт навантаження солі навалом у залізничні вагони) | В наявності | 2012 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Придбання та монтаж системи водоочищення зливних стоків проммайданчиків рудників №4,7 ім. Володарського та РБУ з обладнанням пристроєм обліку скиду води | В наявності | 2012 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Модернізація обладнання | В наявності | 2012 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Придбання обладнання для заміни застарілого |  | 2012 |  |  |  |  | 50325 |  |  |  |  | 50325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» |  |  |  |  |  |  | 1880 |  |  |  |  | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Корегування робочого проекту по видобутку формувальних писків на кар’єрі «Північно-формовочний» 3 черга |  | 2012 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Впровадження АСКУЕ обліку електроенергії |  | 2011 2012 |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Заміна обладнання у діючих цехах |  | 2012 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» |  |  |  |  |  |  | 55662 |  |  |  |  | 55662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Будівництво цеху сумішей |  | 2012 | 46273 |  |  | 46273 | 46273 |  |  |  |  | 46273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Будівництво автомобільної дороги |  | 2012 | 795 |  |  | 795 | 795 |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Будівництво автогаражу |  | 2011 2012 | 9698 | 1658 | 17 | 8040 | 8040 |  |  |  |  | 8040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Будівництво складу ПММ |  | 2012 | 554 |  |  | 554 | 554 |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери( без урахування ПДВ) |  |  |  |  |  |  | 83819,2 | 28275 | 38165 | 5726 | 5507,9 | 4638,3 |  |  |  |  |  |  | 1007 | 500 |
| Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери ( у т.ч. ПДВ-16763,8) |  |  |  |  |  |  | 100583 | 33930 | 45798 | 6871 | 6609 | 5566 |  |  |  |  |  |  | 1209 | 600 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівлі житлові ( у т.ч. ПДВ -1129,2 т. грн) |  |  |  |  |  |  | 6775 1405 |  |  |  |  | 5566 1237 |  |  |  |  |  |  | 1209 138 |  |
| Діяльність у сфері спорту, у т.ч. по замовникам та об’єктам Комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради ( у т.ч. ПДВ - 14857,333 тис. грн) |  |  |  |  |  | 89144 | 89144 | 31430 | 44750 | 5860 | 6504,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| Будівництво футбольного майданчику з штучним покриттям на території загальноосвітніх шкіл № 2, № 5, № 10, № 12, стадіону "Авангард", м. Артемівськ- спортивно оздоровчі майданчики за місцем проживання( 4 майданчика) |  | 2012 | 3744 |  |  | 3744 | 3744,0 | 1340,0 |  | 610,0 | 1194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| Реконструкція стадіону "Металург", м. Артемівськ | Розпоряд-ження облдержадміністрації від 03.08.11 р. № 144 потребує корегування | 2004 2012 | 131341,4 збіль-шення на 4470 місць | 81341,4 | 70 | 50000 | 50000 |  | 44750 | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво сучасної критої споруди зі штучним льдом |  | 2012 | 35400 |  |  | 35400 | 35400 | 30090 |  |  | 5310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каналізація, у т.ч. |  |  | 3956 | 445 |  | 3511 | 3511 | 2500 |  | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво каналізаційного колектору від КНС1 до діючих очисних споруд, 2 черга | РП №873/2 від 18.12 .2008 Рішення виконкому від 12.08. 2008 № 966 | 2000- 2012 | 3956 2,6 км | 445 0,3 км | 35 | 3511 2,3 км | 3511 | 2500 |  | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газифікація, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | 1153 |  | 1048 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соледарська міська ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво газифікації м.Соледар: вул. Чапліна, вул. Кірова, вул. Поштова, вул. Київська, вул. 8 березня, вул. Краснознаменна, пров. Шосейний, пров. Льотчиків, пров. Поштовий, пров. 8 березня " | РП №301/3 Від 15.10. 2007 Розп. міського голови №240 від 15.11. 2007 (потребуэ корегування) | 2006- 2012 | 1438 7,5 км. | 285 0,9 км | 21 | 1153 6,6 км | 1153 6,6 км |  | 1048 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення –всього (без урахування ПДВ) |  |  |  |  |  |  | 25455,5 | 2500 |  | 8333,3 | 83,3 | 14539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення –всього ( у т.ч. ПДВ - 5077,8 грн ) |  |  |  |  |  |  | 30546,6 | 3000 |  | 10000 | 100,0 | 17446,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську |  | 2012 | 27091,2 |  |  | 27091,2 | 10100 |  |  | 10000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція часини міста в межах вулиць: Артема, Леніна, Радянської, Комсомольської та будівництво туалету в центральній частині м. Артемівська | Компл. експертний висновок від 16.08.11 № 05-01-638-11 | 2011-2012 | 5137,3 | 2137,3 | 55% | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші об’єкти |  |  |  |  |  |  | 17446,6 |  |  |  |  | 17446,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Підготовлено Управління економічного розвитку Артемівської міської ради

Начальник Управління економічного розвитку Артемівської міської ради                                                                                 Жученко І.В.

Керуючий справами виконавчого комітету Артемівської міської ради                                                                                         М.Є. Коліно

Тону О.А.