У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р I Ш Е Н Н Я

11.04.2012 №116

м. Артемівськ

Про підсумки роботи житлово–комунального господарства міста Артемівська  в  осінньо-зимовий  період 2011 – 2012 років

Розглянувши довідку заступника міського голови Гончарова С.В. «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста Артемівська в осінньо-зимовий період 2011-2012 років», згідно з планом роботи виконавчих органів Артемівської міської ради на ІІ квартал 2012 року, затвердженим рішенням виконкому Артемівської міської ради від 14.03.2012 № 63, керуючись Законом України від 24.06.2004 №1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, ст.ст.30, 52 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  виконком Артемівської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Довідку заступника міського голови  Гончарова С.В. «Про підсумки роботи   житлово-комунального господарства міста   Артемівська    в осінньо-зимовий період 2011-2012 років» прийняти до відома

2. Визначити роботу підприємств житлово – комунального господарства міста Артемівська в осінньо-зимовий  період  2011 - 2012 років задовільною.

3. Рекомендувати виконкомам Соледарської (Товстокоренко) та    Часовоярської (Опанасенко) міських рад підвести на своїх засіданнях  підсумки роботи житлово-комунальних служб міст Соледара та Часів Яру за минулий осінньо – зимовий період 2011-2012 років.

4. Зняти з контролю рішення виконкому Артемівської міської ради від 13.04.2011 № 128 «Про підсумки роботи житлово–комунального господарства міста Артемівська в осінньо-зимовий  період 2010 - 2011 років  та  завдання по підготовці до  зими  2011 - 2012  років», як виконане.

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на заступника міського голови Гончарова С.В.

Міський голова                                                              О.О. РЕВА

ДОВІДКА

«Про підсумки роботи житлово – комунального господарства міста Артемівська  в  осінньо-зимовий  період 2011 – 2012 років»

Закінчується опалювальний сезон, і разом з цим підводяться підсумки роботи в осінньо-зимовий період 2011 – 2012 років.

Завдяки  злагодженій роботі  всіх організацій комунальних служб, відділів і управлінь Артемівської міської ради, останні кілька років нам вдається організувати проведення опалювального періоду в місті Артемівську без зриву у подачі тепла, води, електроенергії й газу в житлові будинки, на підприємства й організації.

Аналіз роботи підприємств комунального господарства в осінньо-зимовий період 2011-2012 років показав в цілому стабільну роботу комунальних підприємств міста, завдяки  якісній підготовці техніки, обладнання та будівель.

Централізоване опалення житлових будинків у період 2011-2012 років здійснювало 4 підприємства: ТОВ «АРТЕМІВСЬК -  ЕНЕРГІЯ», ТОВ «Пульсар-інвест», ТОВ «Укрелектромережбуд» та ТОВ «Красногоренерго».

ТОВ «АРТЕМІВСЬК-ЕНЕРГІЯ»  має в концесії  36 котельних  35 з  яких   виробляють і транспортують теплову  енергію  у містах Артемівськ, Соледар та  селище Красне.

Опалювальний сезон 2011-2012 років був початий відповідно до рішень Артемівської і Соледарської міських рад з 15.10.2011р.   Протягом опалювального сезону 2011-2012 рр. тепло споживачам подавалося своєчасно,  температурний режим в приміщеннях витримувався. Не дивлячись на великі морози в січні і лютому 2012 року значних збоїв в подачі тепла не було. Опалювальний період 2011-2012 рр. всі  котельні відпрацювали  в необхідному режимі.

В опалювальний сезон з  причини великої зношеності окремих ділянок теплових мереж  неодноразово доводилося, в аварійному порядку, ліквідовувати пориви на теплових мережах.  Таких аварійних випадків було більше двадцяти. Виникали аварії і на внутрибудинкових системах опалювання. Всі пориви своєчасно усувалися.

В окремих будинках мали місце випадки подачі неякісних послуг, пов'язаних із зниженням температури внутрішнього повітря в окремих квартирах багатоквартирних будинків. В більшості це були кутові квартири. Такі порушення були викликані дуже низькими температурами зовнішнього повітря (понад – 25оС) і нерівномірним розподілом тепла по будинку.  Для подальшого усунення  таких випадків необхідно виконувати регулювання внутрішньобудинкової  системи опалювання.

На теперішній час не вирішується питання з недогрівом будинку № 6 по   вул. Ціолковського, внаслідок недостатньої циркуляції теплоносія.

У зв'язку з наданням послуг теплопостачання в неповному обсязі (порушення температурного режиму в  житлових приміщеннях) виконано перерахунок в опалювальний період 2011-2012 рр. за наступними адресами:

вул.Чайковського,14,21, 1а, 26,17, 7, 22, 58

вул. Дзержинського, 86

вул.  Артема, 71, 62б

вул. Носова (м. Соледар), 1, 9 кв.45

вул. Куйбишева,14

1-й.  Железнодорожний провулок, 4 кв.4

вул. Комсомольська,1

вул. Карпинського,10 кв.45

вул.  Горбатова,63

вул.  Леваневського,91

вул.  Радянська,63,53,58.

Було зроблено  перерахунок за порушення послуг теплопостачання:

- Порушення графіку поставки тепла на суму – 76030,33 грн.

- Відсутність опалювання на суму – 49663,92 грн.

- Зниження температурного режиму на суму – 12278,48 грн.

Для підготовки котельних до опалювального сезону 2012-2013 р.р. заплановано  провести ряд заходів направлених на якісну роботу котельних і теплових мереж,   зниження споживання  енергоносіїв (газу, електроенергії) для вироблення тепла.

На ремонтний період заплановано наступні заходи :

- Виконати капітальний ремонт чотирьох котлів на трьох котельних (кот. №1 вул. Зелена,41- 1 од. кот.№12 вул. Ленина,15 – 2 од. кот. №15 вул. Комсомольська,39 а – 1 од.)

- Відремонтувати поточним ремонтом 31-ну котельну.

- Виконати реконструкцію трас і закрити дві малоефективні  котельні (кот.№28 вул. Чайковського,15  і кот. №14 вул. Петровського,189), споживачів перемкнути на більш ефективні котельні.

- Виконати заміну і ремонт  теплових мереж. Опресовування і  промивка 72,4 км, реконструкція мереж  із заміною труб на труби в ППУ-0,95 км.

-  Перед початком опалювального сезону заповнити системи опалювання і виконати пробний пуск устаткування.

-    Встановити лічильники тепла на 28 котельнях.

ТОВ «Пульсар – Інвест» здійснює теплопостачання  4 котельнями, які працюють на газовому паливі. ТОВ «Пульсар – Інвест» обслуговує 37 житлових будинків панельної конструкції будівлі 1974 – 1978 р., загальноосвітню школу №18, 2 дитячих садки мікрорайону «Західний» м. Артемівська.  Протяжність теплових мереж у двохтрубному обчисленні складає 6 км.

Опалювальний період 2011-2012 років тривав згідно графіку температурного режиму. Затримки в обігріві не було.

До нового опалювального періоду планується провести технічне обслуговування котлів,  профілактику, та ревізію обладнання автоматики, наладку систем  управління технологічного обладнання, обстеження димовентіляційних   каналів.

ТОВ «Красногоренерго» здійснює теплопостачання з 1 котельної, яка працює на газовому поливі, яка  під час проходження опалювального сезону неодноразово зупинялась при цьому, 2 житлові будинки не опалювалися більше доби, тому необхідно вирішити питання щодо фінансування робіт для установки модульної котельною для обігріву п.г.т. Красна Гора. Для цього необхідно розробити проектно кошторисну документацію та пройти комплексну експертизу проекту.

ТОВ «Укрэлектросетьстрой» здійснює теплопостачання з 1 котельної, яка працює на газовому поливі, 31.12.2012р. закінчується термін ліцензії на теплопостачання  ТОВ «Укрэлектросетьстрой». Від котельні цього підприємства опалюються житлові будинки по вул. Широка №№ 2-а,4-б,4-в. Необхідно вирішити  питання фінансування робіт по встановленню індивідуального опалення у 24 квартирах 3-х житлових будинках до початку опалювального сезону 2012-2013 років. Розробляється проектно кошторисна документація ще необхідно буде пройти експертизу.

Житловий фонд комунальної власності територіальної громади, що перебуває на балансі комунального підприємства «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» складається з 591 житлових будинків загальною площею 1224,79 т.м2, з них 19 - площею 57,58 т.м2 - ОСББ та 10 гуртожитків, площею 32,75 т.м2. 435 житлових будинків мають центральне опалення.

Обслуговує житловий фонд 8 приватних та 1 комунальне підприємство.

Під час підготовки житлового фонду до зими було забезпечено виконання заходів щодо підготовки житлового господарства до зими 2011-2012 років. Протягом 2011 року на підприємстві за рахунок різних джерел фінансування на поточний ремонт при підготовці до зими при плані 2954,5 тис.грн. витрачено 3993,8 тис.грн. За ці кошти виконано наступний обсяг робіт:

1. Поточним ремонтом відремонтовано 71 покрівлю, загальною площею 1611 м2.

2. Поточним ремонтом відремонтовано та перевірено 399 систем центрального опалення, замінено 1638 п/м трубопроводів, встановлено 44 засувки і 498 крана. Виконано промивання систем центрального опалення на 69 будинках.

3. Поточним ремонтом відремонтовано систем холодного водопостачання на 151 будинку, з заміною 1323 п/м трубопроводів.

4. Відремонтовано та проведено ревізію 78 електрощитових.

5. Відремонтовано 5 опалювальних печей.

Також, у грудні 2011 року,  в рахунок кредиторської заборгованості (4511,928 тис. грн.) підрядними підприємствами був виконаний:

1.  Капітальний ремонт м’яких покрівель на 15 будинках, площею 10,861 м2, вартістю робіт 2491,553 тис.грн. (вул. Чайковського,1-а,2,95,                               вул. Леваневського, 91,97, вул. Гаршина,59, вул. Дзержинського,86,                         вул. Ювілейна,30,50, вул. Горбатова,67,83, вул. Толбухіна, 83,90, вул. 60 років Утворення СРСР,17, вул. Корсунського, 88).

2. Капітальний ремонт шиферних покрівель на 12 будинках, площею 11190м2, вартістю 1624,799 т.грн. (вул.Чайковського,26,32, вул.Горбатова,1,45, вул.Радянська,29, вул.Леніна,20, вул.Зелена,33,39, вул.Польова,43, вул.Комсомольська,3, вул.Куйбишева,14, вул.Лермонтова,20).

3. Капітальний ремонт швів на 3 будинках, 909 п/м, загальною вартістю 60,456 тис.грн.(Леваневського 91,97,Чайковського 2).

4. Капітальний ремонт інженерних комунікацій – 1 система – 171,2 тис.грн. (ул.Леніна,20).

5. Капітальний ремонт ліфтів на території міста на суму 4 мил. грн.

До проблемних питань при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр. слід віднести роботи по посиленню основних конструктивів житлових будинків( вул. Чайковського, 73,69,17, вул. Перемоги,16, вул. Чапліна,33, вул. Привокзальна, 4). Орієнтована вартість робіт складає 1355,0 тис.грн.

Значних витрат вимагають також відновлювальні роботи по ремонту балконів і козирків над входами в під’їзди житлових будинків, з яких 143 балкони та 30 козирків знаходяться в аварійному стані.

Проблемним залишається питання підтоплення підвалів житлових будинків каналізаційними стоками внаслідок контруклонів та засмітченням з дворових каналізаційних мереж вул.Леваневського,107,113,115, вул.П.Лумумби,101,103, вул.Чехова,8,10,12, вул.Оборони,40; відновлення дренажної системи по вул.Ювілейна,73,77, вул.Горбатова,63,65; облаштування системи водовідведення по вул.60 років Утворення СРСР,29.

Незважаючи на сказане вище, враховуючи складні погодні умови минулої зими, в цілому підприємства, експлуатуючі житло, забезпечили стабільну роботу  об’єктів житлового господарства.

КП «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» разом з підприємствами, які здійснюють експлуатацію житлових будинків, підвели підсумки роботи в зимовий період. Виконаний аналіз недоліків утримання житла, а також аналіз звернень та скарг мешканців житлових будинків на незадовільну експлуатацію, по результатам розроблені заходи щодо підготовки житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Згідно цих заходів планується виконати наступний обсяг робіт:

- ремонт покрівель на 86 будинках;

- ремонт (заміна) опалювальних систем 435 будинків;

- промивання 90 опалювальних систем;

- ремонт холодного водопостачання 87 будинків;

- ремонт електрощитових – 43 одиниць;

- ремонт опалювальних печей – 4 одиниць.

Загальний обсяг коштів на поточний ремонт при підготовці до зими 2012-2013 років складає 3839,3 тис.грн. Розглядається питання видалення капітальних видатків на ремонт житла в сумі більш 6 млн. грн.

На балансі товариства з обмеженою відповідальністю   «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ » –  655,85  км водопровідних  і 161,051 км – каналізаційних мереж; водопровідних насосних станцій - 15 одиниць ; каналізаційних насосних станцій  – 8 одиниць; 2 комплекси очисних споруд, близько  5 тисяч водопровідних і каналізаційних колодязів із запірною арматурою, пожежними гідрантами, водорозбірними колонками.

- Замінені ділянки водопровідних мереж різного діаметру, всього –1605 м.п.;

- За участю вуличних кооперативів, в місті Артемівську виконаний  капітальний ремонт водопровідних мереж в кількості – 515 м.

Відремонтовано:

- ремонт  ПГ -   33  од.;

-    ремонт ВРК – 90 од.;

-    водопровідних колодязів –  370  од.;

-    запірної арматури            -  226 од.;

-    встановлено ж/б і пластикових люків з кришками на водопровідних                         колодязях – 200 од..

- виконана заміна запірної арматури різних діаметрів – 226 од;

Виконано  ручне та гідравлічне прочищення каналізаційних мереж  - 60  км;

- ремонт, прочищення каналізаційних колодязів – 375 од.

Товариство з обмеженою відповідальністю   «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ »  на підготовку до  роботи в осінньо-зимовий період  2012-2013 років планується

- Ремонт  водопровідних мереж (км) (заміна) – 4,51;

- Ремонт каналізаційних мереж, км                  - 0,07;

- Підготовка водопровідних насосних станцій (од.)- 18;

- Підготовка каналізаційних насосних станцій (од.) – 7;

-  Підготовка каналізаційних очисних споруд (од.) – 2;

-  Підготовка водозаборів з підземних джерел (од.)- 2;

-  Підготовка свердловин (од.)                                  -  12.

Проблемним питанням в роботі ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ » є не виконання Пріоритетного плану.

Пріоритетний план складається з 8 розділів  4 з котрих не виконані.

1.Оптимізації системи водопостачання на суму 100 тис. грн., - роботи по даному заходу концесіонером не виконані.

2.Паспортизація мереж, колодязів суму 50 тис. грн., - роботи по даному заходу концесіонером не виконані.

3. Впровадження автоматизованої розрахункової мережі диспетчера роботи концесіонером не виконувалися.

4.Заміна енергоємного обладнання на каналізаційних насосних станціях на загальну суму 40 тис. грн., - роботи по даному заходу концесіонером не виконані.

Загалом, виконано робіт на суму 719,15 тис, грн., що складає 32,2% від запланованої суми 2230 тис, грн.

Підготовка техніки та заготівля достатньої кількості шлако-соляної суміші комунальним підприємством «Артемівський комбінат комунальних підприємств», а також залучення снігоприбиральної техніки промислових підприємств дозволило забезпечити рух автомобільного транспорту в місті в зимових умовах з не значними  порушеннями. Техніка, яка мається на  комунальному підприємстві «Артемівський комбінат комунальних підприємств» знаходиться в експлуатації більше 20 років, це не давало змоги своєчасно та в повному обсязі прибирати  снігові намети взимку 2011-2012 років. Для безперебійної роботи в зимовий період 2012-2013 років необхідно придбати 2 спеціалізованої техніки.

Завдяки новому  спецтранспорту на  ТОВ “АРТЕМІВСЬК РЕМОНДІС” не було випадків зупинок збору побутових відходів з технічних причин, але проблему робить не задовільний стан доріг прибудинкових територій,  (яка прийшла в незадовільний стан через крупно габаритну техніку ТОВ “АРТЕМІВСЬК РЕМОНДІС”), територій приватного сектору, також неупорядковані міста збору ТБО,  місця для  контейнерних площадок. Ці питання будуть вирішені у II-III кварталі 2012 року.

Комунальнє підприємство«Артемівськміськелектроавтотранс» здійснювало перевезення пасажирів в зимовий період без зривів та скарг з боку пасажирів. Досягнуто значне зменшення простоїв тролейбусів з технічних причин. Для оновлення пасажирського транспорту в м. Артемівську комунальним підприємством «Артемівськміськелектроавтотранс» вирішено придбати два низкопольних тролейбуси нового покоління, які будуть залучатися до перевезення в «час пік» для розгрузки навантаження потоку пасажирів, та прийняти безкоштовно від міста Київ біля 10 машин. Проблемним питанням залишається не оплата за проїзд пільгових слоїв населення.

У своїй роботі до підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період по Артемівському УГГ розроблені заходи згідно графіку по управлінню  і  проведенню контрольних оглядів  структурних підрозділів ГРП та житлових будинків. В зоні обслуговування Артемівського УГГ газифіковано природним газом 4 міста і 36 сел. Загальна протяжність газових мереж   становить - 1321.1 км. Кількість ГРП – 93 од., ШРП – 62 од., кількість газифікованих квартир  – 53672.

У ході підготовки Артемівського управління по газопостачанню та газифікації до  роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012рр. на газопроводах і спорудах на них були виконані наступні дії:

Всього капітальним ремонтом за 2011рік відремонтовано на суму 511,89 тис.грн.

1. Виконано  капітальний ремонт 4-х  ГРП  на суму -  13,72 тис.грн, з них:

1.1. Ремонт будівлі ГРП №52 м.Соледар вул. Носакова – ремонт кровлі, відновлення цегляної кладки  – 4,23 тис.грн,

1.2. Ремонт будівлі ГРП №51 м.Соледар вул. Носакова – ремонт кровлі – 4,4 тис.грн,

1.3. Ремонт системи опалення ГРП №3 – встановлення опалювального прилада – 3,01 тис.грн.

1.4. Ремонт будівлі ГРП №78 п. Красна Гора, м. Артемівськ – ремонт покрівлі - 2,09 тис.грн,

2. Виконано капітальний ремонт надземного газопроводу низького тиску ДУ-89мм   протяжністю 735 п.м.  на суму – 38,09 тис.грн,

3. Виконано капітальний ремонт газових колодязів с.Красне №151; 152; 153; 154 заміна плит перекриття на суму - 39,47 тис.грн, с.Артемівське № 141; 142; 143 цегляна кладка, заміна плит перекриття на суму - 18,37 тис.грн.

4. Виконано капітальний ремонт средств ЭХЗ (електрохімзахист) – 410,45 тис.грн, з них:

4.1. Ремонт катодних станцій 11 од. на суму – 52,74 тис.грн,.

4.2. Відновлення анодного заземлення 11 од. на суму - 290,85 тис.грн,.

4.3. Заміна протекторів 40 од. на суму – 66,86 тис.грн.

5. Поточним ремонтом відремонтовано:

- Пофарбовано газових мереж 13,768 км. на суму – 249,419 тис.грн.;

- Проведена заміна опор 12-ти штук – 4.5 тис.грн.;

- Ремонт зданій: ГРП та ШРП – 12/15  – 16.6 тис.грн.;

- Ремонт газових колодязів – 4.3 тис.грн.;

- Поточний ремонт средств ЭХЗ – 73 станції катодної защити;

- Проведена ревізія вимикаючих пристроїв - 5392 од.;

- Виконана діагностика (обстеження) лінійної частини газопроводів  – 115 км.;

- Захищеність газових мереж 99,8%;

- Ізолюючих фланцевих з’єднань – 32 од.

Аварійний запас укомплектований практично всім необхідним.

Служба внутрішньобудинкового  газового обладнання   виконала обслуговування 32532 газових приладів. План виконано на 100%.

# Ведуться роботи з усунення допущених порушень з експлуатації надземних газопроводів: винос газопроводів з забудованих лоджій, направляються приписи власникам гаражів, магазинів які порушили охоронну зону надземних і підземних газопроводів, ведеться робота по обрізці  дерев. Проблемою стоїть питання з пересадки дерев по вул. Широка.

В цілому технічний стан газових мереж і споруд на них перебувають в задовільному стані.

ВП «Артемівській міській РЕМ» на території міста Артемівська в осіньо – зимовий період 2011-2012 р. Були виконані такі роботи:

установка опор/од   заміна проводу/км   розчистка трас/км

1.вул. Горбатова                           9                                0,31                          0,36

2.вул. пров. Б. Хмельницького,

вул. Макарова                               60                               6,212                       1,7

3. вул. Маяковського,

вул. Северна, пров. Вузький,

пров. 1,2 Ломоносова                    49                              4,41                           2,18

4. вул.Петровського,

вул. Привокзальна                        28                              1,7                             1,5

5. пров. Кирпичний,

вул. Радянська                                 52                              1,1                             1,1

6.вул. Набережна,Суворова,

вул. Радянська, пров.1,2 Радянський  90                        1,75                            1,75

Протягом 2011 р. в м. Артемівську було проведено ремонт автомобільних доріг на загальну суму 56 789 294 грн а саме: .

1. Капітальний ремонт двадцяти чотирьох автомобільних доріг загальною вартістю 33 927 372 грн., загальною площею 109 347 кв. м;

2. У 2011 р. в м. Артемівську виконаний капітальний ремонт об'їзної автомобільної дороги Т-05-04 Красноармійськ-Артемівськ-Михайлівка вулицями Широкої, Маріупольської, Артема, пров. Цегляному, вул. Тевосяна, пров. Первомайському, вул. П. Лумумби. Відремонтовані дороги загальною протяжністю 9,450 км на суму 19.000 млн. грн.;

3. У 2011 р. виконаний поточний ремонт чотирьох доріг загальною вартістю 2 916 026 грн., загальною площею 13590 кв. м;

4. У 2011 р. виконаний ямковий ремонт автодоріг по вул. Гагаріна, вул. Шевченка, вул. Б. Хмельницького, пров. 1-й Пушкіна загальною вартістю 145 896 грн., площею 909 кв. м.

В 2012 році в м. Артемівську заплановано провести капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг загальною площею 33,633 тис. кв. м.

Рівень підготовки міг би бути ще кращім, але через несплату населенням поточних платежів ми маємо заборгованість за житлово – комунальні послуги понад 72 млн.грн.,що складає 86% оплати. Якщо б ці кошти вдалося направити на виконання робіт, то це б вирішило багаторічні проблеми:  підтоплення каналізаційними стоками, ремонт покрівель, балконів, козирків, прибудинкових територій та багато іншого.

Заступник міського голови                                                   С.В.Гончаров