У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

22 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

25 .04.2012  №   6/22-370

м. Артемівськ

Про стан  виконання реконструкції та  капітального ремонту зовнішнього освітлення  м. Артемівська у 2011 році в рамках   Програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови  Гончарова С. В.  «Про  стан виконання реконструкції та  капітального ремонту зовнішнього освітлення  м. Артемівська у 2011 році в рамках Програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101»,  керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.   Інформацію заступника міського голови   Гончарова С. В. «Про стан виконання реконструкції та  капітального ремонту зовнішнього освітлення  м. Артемівська у 2011 році  в рамках Програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101»,  прийняти до відома.

Міський голова                                                                 О. О. РЕВА

Інформація

Про стан виконання реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення м. Артемівська у  2011 році в рамках програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої  рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101

Станом на 01.01.2012 року   на обслуговуванні знаходиться:

-    Лінії зовнішнього освітлення довжиною 277,432 км, у т. ч.:

-    світильники   5940 шт.,  у  т ч

- ртутних  (напругою  до  250  W)                  -    681 од.,

-     розжарювання  (напругою  до  200  W)   -    843 од.,

-     натрієвих  (напругою  до  150  W)           -   4416 од.,

49 шафів управління И-710  та  26 шафів обліку.

Всього  обслуговується  330  вулиць,  з  яких  приватного  сектору 70%  вулиць.  Всі  вулиці  керуються  з  диспетчерського   пульта.

Об‘єм  робіт  та  послуг  на  2011 рік по м. Артемівську планувався 7656,4 тис.грн, а  склав 2783,3 тис. грн.,  що складає  36,4 %  від  запланованого.

У т.ч.  -  по  капітальному  ремонту  МЗО  м. Артемівська    -   2110,6 тис. грн.,

-  по  поточному  обслуговуванню та  ремонту  МЗО      -     660,0 тис. грн.,

-  роботи  іншим  бюджетним  установам                         -      12,7 тис.грн,

За   2011р. об’єм  виконаних  робіт   з  капітального  ремонту  МЗО   склав  2110,6 тис. грн, було  встановлено 1129 шт.  енергозберігаючих  світильників,  та  протягнуто  12,5 км кабельних  мереж,  а  також  проведені  роботи  з  реконструкції  меморіального  комплексу  «Пагорб  Слави»,  монумента  воїнам – визволителям,  могили  невідомого  солдата  по  вул. Лермонтова, 39 м. Артемівська  та  проведена  реконструкція  частини  м. Артемівська  у  межах  вулиць:  Артема,  Леніна,  Радянської,  Комсомольської ІІ черга.

Встановлення  енергозберігаючих  світильників  у  кількості  1129 шт.  дозволило зекономити  бюджетні  кошти  у  сумі  420,3  тис.  грн. за  рік, та  економію  енергоресурсів  - 412,1 тис.кВт/год  на  рік.

У 2011 році капітальним  ремонтом  було  охоплено   73  вулиці  та  провулка,  а також виконані  роботи  по  поточному  утриманню  мереж  зовнішнього  освітлення  м. Артемівська  на  загальну  суму  660,0 тис грн.

Відремонтовано  освітлення  закладів  відділу  освіти  Артемівської  міської  ради  на  загальну  суму  7,6  тис грн.  Відновлено  зовнішнє  освітлення  шкіл  №  10, 18, 24  та  дитячих  садочків  №  27, 39, 52, 55.

У  2012г  планується  виконати  капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення по м. Артемівську на 31 вулиці на суму 552,0 тис. грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету та  виконати ремонт  системи  моніторингу  та  управління  технологічними  об’єктами  зовнішнього  освітлення  у  м. Артемівську  на  суму    805,3  тис  грн.  за рахунок коштів місцевого бюджету

Заступник міського голови                                                        С. В. Гончаров